Załącznik nr 6

do  Uchwały Nr II/    /      /05

Rady Powiatu Ciechanowskiego

z dnia          grudnia 2005 r

#### WYDATKI NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE  - PROGRAMY  ZWIĄZANE

Z DROGAMI POWIATOWYMI  NA ROK 2006 I LATA NASTĘPNE.

| Lp. | dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych | Jednostka organizacyjna realizująca zadania | Okres realizacji | Szacunkowa wartość robót | Wysokość wydatków w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Nakłady poniesione do końca roku 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łączne nakłady w tym: | Łącze nakłady w tym: | Łączne nakłady w tym: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pożyczki, kredyty,. obligacje, dotacje |  | Pożyczki, kredyty,. obligacje, dotacje |  | Pożyczki, kredyty,. obligacje, dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 600 | 60014 | Budowa chodnika dla pieszych ul. Graniczna | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003-2006 | 426.000 | 176.962 | 50.000 | 0 | 199.038 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 600 | 60014 | Budowa chodnika dla pieszych ul. Widna | Powiatowy Zarząd Dróg | 2006 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 03. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Osiek-Skaszewo | Powiatowy Zarząd Dróg | 2004-2007 | 758.000 | 63.784 | 200.000 | 0 | 494.216 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi Nr 07544 Sońsk-Ciemniewo-Golymin na odcinku dl.2,85866 km -odcinek od km 6+990 do km 9+849,60 | Powiatowy Zarząd Dróg | 2005- 2006 | 1.092.905,01 | 0 | 282.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi Nr 07524 Regimin-Jarluty-Karniewo na odcinku dl. 3,1955 km, od km 3+942,50 do km 7+138,00 | Powiatowy Zarząd Dróg | 2005-2006 | 1.598.030,75 | 18.300 | 399.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 600 | 60014 | Przebudowa dr. Luszewo-Glinojeck | Powiatowy Zarząd Dróg | 2006 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 600 | 60014 | Potrójne pow. utrw.drógi Luberadz-Obrąb – Nowa Wieś | Powiatowy Zarząd Dróg | 2006 | 250.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 600 | 60014 | Przebudowa dr.Regimin-Włosty-Szulmierz | Powiatowy Zarząd Dróg | 2005-2006 | 219.812 | 119.812 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 4.894.747,76 | 378.858 | 1.707.636 | 0 | 693.254 | 0 | 0 | 0 |