( Projekt umowy)

U M O W A    NR  ..........................

zawarta w lokalu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w dniu .....................2008 roku

pomiędzy : Starostą Powiatu Ciechanowskiego Sławomirem Morawskim

przy udziale Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego Elżbiety Kwiatkowskiej

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Na podstawie dokonanego w procedurze przetargu nieograniczonego wyboru wykonawcy rozstrzygniętego 15 lutego 2008 roku zawiera się umowę następującej treści.

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Opracowanie projektu modernizacji osnowy szczegółowej III klasy i projektu założenia osnowy wysokościowej III i IV klasy w obszarze części gmin Grudusk i Regimin o pow. 7,6 tys. ha”.

- Szczegółowy zakres prac przyjętych do wykonania przez Wykonawcę i ustalonych w trakcie przetargu nieograniczonego z 15 lutego 2008 r. określają: pkt III „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, Wytyczne Techniczne opracowania projektu modernizacji osnowy poziomej III klasy i projektu założenia osnowy wysokościowej III i IV klasy stanowiące załącznik do umowy. Zakres prac dotyczy całości czynności technicznych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 2

Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami technicznymi i Wytycznymi technicznymi oraz Opisem Technicznym projektów, o których mowa w § 1, a także zatwierdzonymi Warunkami Technicznymi opracowanymi dla przedmiotu umowy na podstawie w/w przepisów, standardów geodezyjnych, Wytycznych Technicznych i Opisów technicznych Projektu.

§ 3

1. Zakończenie robót związanych z całkowitym wykonaniem dzieła nastąpi w terminie do dnia

1 sierpnia 2008 r.

2. Zakończenie robót, o którym mowa w ust.1 to dzień, w którym Wykonawca powiadomi pisemnie o gotowości robót do odbioru pod względem jakościowym i ilościowym i jednocześnie złoży w siedzibie Zamawiającego „Projekt” stanowiący zamówione dzieło.

§ 4

- Wynagrodzenie za wykonanie dzieła opisanego w § 1, strony ustalają na .............. zł

(słownie:...............................................................................)

- Wynagrodzenie zawiera wszelkie podatki, w tym VAT, koszty i opłaty Wykonawcy poniesione w trakcie realizacji dzieła, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

§ 5

Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru przedstawić Zamawiającemu kompletny operat techniczny projektu, dokumenty formalno-techniczne oraz szczegółowe sprawozdanie techniczne i opis projektu modernizacji w części osnowy poziomej III klasy i opis projektu założenia osnowy wysokościowej III i IV klasy.

§ 6

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót, w którym Zamawiający może wpisywać swoje uwagi i zalecenia wiążące Wykonawcę w granicach umowy.

§ 7

Zamawiający może swoje uprawnienia wynikające z umowy w zakresie technicznym wykonania dzieła wykonywać poprzez ustanowionego inspektora nadzoru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia prac o powołaniu, zakresie uprawnień i osobie inspektora nadzoru.

§ 8

W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad powstałych z winy Wykonawcy, nadających się do usunięcia, a wady te czasowo uniemożliwią użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie,

- odstąpić od umowy lub żądać jej wykonania po raz drugi.

§ 9

Kary umowne za odstąpienie od umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu w wysokości 25 % umownego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy w winy Wykonawcy.

§ 10

Kary umowne za nieterminowość i wady robót:

- Kara umowna za zwłokę jest obliczana za każdy dzień zwłoki w wysokości równej odsetkom ustawowym za każdy dzień ustalonym na podstawie art. 359 Kodeksu Cywilnego, od wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy, w wysokości:

  - 10 % wynagrodzenia umownego za zgłoszenie do odbioru robót z wadami uniemożliwiającymi użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - 0,03% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze (w przypadku zgłoszenia w terminie) lub w okresie rękojmi, licząc od dnia 4-go po zakończeniu odbioru do dnia ostatecznego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze.

§ 11

Suma kar umownych należnych Zamawiającemu lub Wykonawcy ze wszystkich tytułów, za wyjątkiem kar za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, ustalonych zgodnie z § 10 umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia za dzieło. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

- Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne dzieła wygasają z upływem trzech lat od dnia ostatecznego odbioru, zaś z tytułu rękojmi w terminach wynikających z Kodeksu Cywilnego

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, które powstały po oddaniu dzieła z powodu jego niewłaściwego użytkowania lub konserwacji, chyba, że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już uprzednio w oddanych przedmiotach.

§ 13

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.

- Odpowiedzialność za działania Wykonawcy w stosunku do osób trzecich ponosi Zamawiający jak za działania własne.

§ 14

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 15

    - Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania dzieła przy usuwaniu przeszkód utrudniających pracę, w zakresie przewidzianym umową i warunkami technicznymi.

    - Dzieło będzie wykonywane przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy.

§ 16

Integralnymi składnikami umowy są :

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Wytyczne Techniczne Opracowania Projektu modernizacji osnowy szczegółowej III klasy i opracowania założenia osnowy wysokościowej III i IV klasy na części gmin Grudusk i Regimin

- oferta wykonawcy

- Warunki Techniczne przedstawione przez Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ),

- przepisy wykonawcze do w/w ustawy i instrukcje techniczne,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.),

- Kodeks Cywilny.

§ 18

Umowa została spisana w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A                                                     		  Z A M A W I A J Ą C Y

.......................................................                    		      .................................................