**PLAN DZIAŁANIA**

**NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2023**

**Na podstawie art.14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz.1062 z zm.)**

**ustala się, plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania** | **Sposób realizacji** | **Kwota szacunkowa** | **Terminy**  **wykonania** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Raport z wykonania planu działania w latach 2021-2022 | Koordynatorzy | Opracowanie raportu | x | I/ 2022 |
|  | Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności na lata 2022 -2023 | Koordynatorzy | Opracowanie planu działania i opublikowanie na stronie BIP | x | I/2022 |
|  | Remont łazienek na piętrze I, II, IV- minimum 6 łazienek- dostosowane do osób z niepełnosprawnościami i innych osób ze szczególnymi potrzebami | Dział Organizacyjny | Opracowanie dokumentacji oraz realizacja remontu | 250.000,00 | do XII 2023 |
|  | Likwidacja progów, malowanie z zachowaniem kontrastów itp. zgodnie z wytycznymi w raporcie z audytu dostępności przeprowadzonego w 2020 r | Dział Organizacyjny | Realizacja podczas remontu na poszczególnych piętrach | 4.000,00 | I,IV p/22,III p/23 |
|  | Pętla powierzchniowa w Sali Konferencyjnej | Dział Organizacyjny | Zakup i zainstalowanie pętli | 16.000,00 | 2023 |
|  | Krzesło ewakuacyjne | Dział Organizacyjny | Zakup krzesła ewakuacyjnego | 5.000,00 | II kw. 2022 |
|  | Stanowiska postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami – remont parkingu | Dział Organizacyjny | Opracowanie planu i realizacja - co najmniej 3-4 stanowisk | 4.000,00 | 2023 |
|  | Rozkład pomieszczeń w sposób dotykowy wizualny oraz głosowy np. mapy tyflograficzne | Dział Organizacyjny | Zakup i zainstalowanie | 25.000,00 | IV kw.2023 |
|  | Ewakuacyjna sygnalizacja dźwiękowa | Dział Organizacyjny | Zakup i zainstalowanie | 8.000,00 | 2023 |
|  | Fakturowe oznaczenie nawierzchni, piktogramy, tabliczki itp. | Dział Organizacyjny | Zakup i montaż | 8.000,00 | 2023 |
|  | Przenośna pętla indukcyjna dla osób starszych i słabosłyszących | Dział Organizacyjny | Zakup max 3 aparatów | 6.000,00 | IV kw. 2023 |
|  | Raportowanie przez dyrektorów jednostek o realizacji ustawy o zapewnianiu dostępności | Dyrektorzy | Przesłanie pism o realizacji ustawy w swoich jednostkach | x | I kw. 2022 |
|  | Dostosowanie procedur, regulaminów do zaistniałych zmian i przepisów | Kierownicy | Uaktualnienie lub napisanie procedur i regulaminów | x | na bieżąco |
|  | Dostępność cyfrowa – dostosowanie stron cyfrowych i aplikacji o zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności | Kier. Ref. Informacji | Wymiana strony internetowej | 60.000,00 | II pół 2022 |
|  | Prowadzenie na stronach internetowych Starostwa BIP – zakładki ” Dostępność” | Koordynatorzy | Systematyczne prowadzenie zakładki „dostępność” | x | na bieżąco |
|  | Przekaz informacji podległym jednostkom organizacyjnym dotyczących wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności | Koordynatorzy | Przesyłanie materiałów, aktualnych wytycznych itp. | x | na bieżąco |
|  | Szkolenie osób w podległych jednostkach odpowiedzialnych za przestrzeganie ustawy o zapewnianiu dostępności | Koordynatorzy | Szkolenie | x | I pół 2022 |
|  | Szkolenie pracowników zajmujących się inwestycjami oraz architekturą z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator  p. Andrzej Kalinowski | Szkolenie | x | I pół 2022 |
|  | Szkolenie pracowników zamieszczających treści na stronach internetowych z zakresu dostępności cyfrowej stron internetowych i dokumentów w formie elektronicznej | Kier Ref. Informacji  p. Maciej Pielech | Szkolenie | x | I pół 2022 |
|  | Szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji z Powiatu Ciechanowskiego na temat pt. ”Profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością” | Koordynator-Pełnomocnik  J. Przybyłowska | Szkolenie. Wykłady multimedialne warsztatowe | x | na bieżąco |
|  | Monitorowanie dostosowania obiektu do wymagań dotyczących dostępności | Koordynatorzy  Kierownicy | Kontrolowanie  dozorowanie | x | 1 w roku  na bieżąco |
|  | Kampania informacyjna na temat dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynatorzy | Przygotowanie i realizacja kampanii podczas spotkań, szkoleń, imprez w celu podniesienia wrażliwości i świadomości społeczeństwa | 1.000,00 | 2022/2023 |
|  | Raport z przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w Starostwie Powiatowym  za lata 2022-2023 | Koordynatorzy | Analiza wniosków i ewidencji dostępu alternatywnego | x | XII-2023 |
|  | Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie | Koordynatorzy | Opracowanie raportu z wykonania planu za lata 2022-2023. | x | XII 2023/ I 2024 |

Zatwierdził:

Starosta

/-/ Joanna Potocka- Rak

Sporządzili koordynatorzy:

/-/ Monika Gwoździk

**/-/** Jolanta Przybyłowska

/-/ Andrzej Kalinowski