G.7454-3/9/08

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM REALIZACJI

ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW

dla zadania GOŁYMIN I

w powiecie ciechanowskim w latach 2008-2009

| l.p. | etapy realizacji | przewidywany czas realizacji | Prognoza terminów |
| --- | --- | --- | --- |
| I | prace przygotowawcze | 15 dni | 31.08.08 |
| II | przygotowanie arkuszy spisowych | 15 dni | 15.09.08 |
| III | prace terenowe geodezyjne i gleboznawcze: wywiady, porównanie mapy z terenem, ustalenie zmian, pomiary uzupełniające budynków i zmienionych konturów, prace klasyfikacyjne | 60 dni | 15.11.08 |
| IV | ostateczne opracowanie dokumentacji bazowej dla ewidencji gruntów i budynków | 15 dni | 30.11.08 |
| V | zakładanie zbiorów i baz opisowych i graficznych | 20 dni | 20.12.08 |
| VI | opracowanie projektów operatu geodezyjno, operatu opisowo – kartograficznego i operatu klasyfikacyjnego | 40 dni | 31.01.09 |
| VII | ogłoszenie o wyłożeniu i wyłożenie operatu z zał. ewidencji budynków, wyłożenie mapy klasyfikacyjnej i wyników aktualizacji użytków i klas | 60 dni | 31.03.09 |
| VIII | ogłoszenie w Dz U. i zakończenie procedury legalizacji | 60 dni | 31.05.09 |
| IX | uzupełnienia, kontrola, zintegrowanie baz | 30 dni | 30.06.09 |

Sporządził: geodeta powiatowy Adam Michalski

Ciechanów, dn. 21.07.2008 r.