G.7454/3/11/09                                                                                                                                                                             Załącznik nr 3

G.3024-3/09

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM REALIZACJI

ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW

dla zadania GOŁYMIN I

w powiecie ciechanowskim w latach 2009-2010

| l.p. | etapy realizacji | przewidywany czas realizacji | prognoza terminów |
| --- | --- | --- | --- |
| I | prace przygotowawcze | 15 dni | 30.VI.2009 |
| II | przygotowanie arkuszy spisowych | 15 dni | 15.VIII.06 |
| III | prace terenowe geodezyjne i gleboznawcze: wywiady, porównanie mapy z terenem, ustalenie zmian, pomiary uzupełniające budynków, zebranie danych o budynkach i lokalach | 75 dni | 30.IX.2009 |
| IV | ostateczne opracowanie dokumentacji bazowej dla ewidencji gruntów i budynków | 15 dni | 15.X.2010 |
| V | zakładanie zbiorów i baz opisowych i graficznych | 30 dni | 15.IX.2009 |
| VI | opracowanie projektów operatu geodezyjno – prawnego, operatu opisowo – kartograficznego i operatu klasyfikacyjnego | 15 dni | 30.IX.2009 |
| VII | Ogłoszenie o wyłożeniu i wyłożenie operatu z założenia ewidencji budynków, wyłożenie mapy klasyfikacyjnej i wyników aktualizacji użytków i klas | 60 dni | 31.I.2010 |
| VIII | ogłoszenie w Dz.U. i zakończenie procedury legalizacji | 60 dni | 31.III.2010 |
| IX | uzupełnienia, kontrola, zintegrowanie baz | 30 dni | 30.IV.2010 |

Sporządził: geodeta powiatowy Adam Michalski

Ciechanów, dn. 12.05.2009 r.