U M O W A   Nr G.7454-3/11/2009  + Nr G.3024-3/2009

zawarta w dniu .....................2009 roku

pomiędzy: Starostą Powiatu Ciechanowskiego  Sławomirem Morawskim

przy udziale  Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego Elżbiety Kwiatkowskiej

zwanym  w treści umowy „Zamawiającym”  ,a

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Na podstawie dokonanego w procedurze przetargu nieograniczonego wyboru  wykonawcy rozstrzygniętego ............. 2009 roku zawiera się umowę następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt  „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Założenie ewidencji budynków dla części gminy Gołymin Ośrodek”.

Szczegółowy zakres prac przyjętych do wykonania przez wykonawcę i ustalonych w trakcie przetargu nieograniczonego z 1 czerwca 2009r. określają: pkt III „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, oraz uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego „ Projekt modernizacji egib z aktualizacją użytków i ponowną gleboznawczą klasyfikacją gruntów... Założenie ewidencji budynków dla części gminy Gołymin Ośrodek” z załącznikami. Zakres prac dotyczy całości czynności technicznych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 2

Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29-03-2001 r. w/s ewidencji gruntów i budynków oraz standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji w tym z instrukcją G-5 „ Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków dla części gminy Gołymin...”, SIWZ i Warunkami Technicznymi przedmiotowego zadania.

§ 3

- Termin wykonania zadania ustala się do dnia 30 kwietnia 2010 r.

- Wykonanie nastąpi w dwóch fazach:

a) Faza I składająca się z etapów I,II, III, IV, V i VI w/g harmonogramu realizacji zadania stanowiącego załącznik nr 3

do 30-11-2009 r

udowodniona wykonaniem prac przypisanych do w/w etapów

b) Faza II składająca się z etapów VII, VIII i IX w/g w/w harmonogramu

do 30- 04-2010 r

3.  Zakończenie robót właściwe do odbioru I fazy lub całości zadania o którym

mowa w pkt 2 to dzień, w którym Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości całości lub części zadania do odbioru pod względem jakościowym i ilościowym i jednocześnie złoży w siedzibie Zamawiającego dzieło (operaty techniczne, dyski CD, wyploty map i zbiorów oraz inne produkty określone w zamówieniu) do kontroli i odbioru.

§ 4

- Wynagrodzenie brutto za wykonane dzieło opisane w § 1, strony ustalają jako iloczyn wartości jednostkowej brutto założenia ewidencji pojedynczego obiektu budynkowego czy lokalowego przyjętego na wartość ..........zł za jednostkę razy ilość zewidencjonowanych obiektów ustalonych w protokole odbioru.

- Ceny jednostkowe brutto są niezmienne w okresie realizacji zamówienia i mają charakter ryczałtowy.

- Wynagrodzenie zawiera wszelkie podatki ( w tym podatek VAT), koszty i opłaty Wykonawcy niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi.

§ 5

Rozliczenie wykonania dzieła nastąpi w dwóch fazach tj.

a) Wartość prac fazy I strony określają na 90 % wartości całego zamówienia.

Pozytywny odbiór prac tej fazy, stanowi podstawę do wystawienia przez

Wykonawcę Zamawiającemu faktury za wykonane prace, w wysokości  do 90 %

wartości I  fazy, płatne ze środków budżetowych roku 2009.

b) Wartość prac fazy II strony określają na 10 % wartości całego zamówienia

c) Rozliczenie fazy II i całego dzieła nastąpi po odbiorze całości dzieła na

warunkach   określonych w § 7 pkt 5 umowy w roku 2010.

§ 6

- Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji w ciągu 30 dni od podpisania umowy warunki techniczne

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót, w którym Zamawiający może wpisac swoje uwagi i zalecenia wiążące Wykonawcę w granicach umowy.

§ 7

1.Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie gotowości do odbioru przedmiotu

umowy najpóźniej w terminie określonym w § 3 ust. 2 lit. a) zakończenia fazy I i

całości prac w terminie określonym w § 3 ust. 2 lit. b), a Zamawiający przystąpi do

odbioru w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej w ciągu 14 dni od upływu

terminu uzgodnionego. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w ciągu 14 dni od terminów uzgodnionych  zgodnie z §3 ust.2 lit a), lit b), Wykonawca może wystawić

fakturę  za wykonanie Fazy I i całości dzieła.

2. Z czynności odbioru Fazy I i całego dzieła będzie spisany protokół zawierający

wszelkie ustalenia  dokonane w toku  odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie

stwierdzonych w tej dacie wad i usterek. Protokół odbioru Fazy I dzieła stanowi

podstawę do fakturowania zgodnie z §5 lit. a). Protokół ostatecznego odbioru stanowi

podstawę do końcowego fakturowania  i rozliczenia wykonania dzieła.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia  Zamawiającego lub w przypadku

określonym w § 8 umowy inspektora  nadzoru o usunięciu wad. Zamawiający dokona

odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

4.  W przypadku zgłoszenia o terminie gotowości do odbioru po terminie określonym w § 3 ust 2 zakończenia Fazy I i całego dzieła Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym, nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia. Zwłoka w tym przypadku liczona jest od terminów umownego zakończenia Fazy I i całego dzieła, o którym mowa w §3 ust. 2 do dnia zgłoszenia o gotowości do odbioru i od dnia odbioru do dnia ostatecznego usunięcia usterek, licząc od 4 dnia usuwania usterek lub wad.

5. Rozliczenie finansowe za wykonanie prac określonych w umowie o dzieło nastąpi na podstawie faktury przejściowej za wykonanie I fazy i faktury końcowej za wykonanie całego dzieła sporządzonej przez Wykonawce  w terminie 30 dni od terminu późniejszego tj. otrzymania faktury lub ostatecznego zrealizowania postanowień protokółu odbioru.

6. Postanowienia ust. 5 stosuje się także  w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy.

7. Po upływie terminu określonego w ust. 5 mogą byc naliczone przez Wykonawcę odsetki ustawowe, obliczone w/g zasad art. 359 Kodeksu Cywilnego.

§ 8

- Zamawiający może swoje uprawnienia wynikające z umowy, w zakresie technicznym wykonania prac geodezyjnych wykonywać przez ustanowionego inspektora nadzoru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia robót o powołaniu, zakresie uprawnień i osobie inspektora nadzoru.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót, w którym Zamawiający sam lub poprzez  inspektora nadzoru może wpisywać swoje uwagi i zalecenia wiążące wykonawcę w granicach przepisów i umowy.

§ 9

Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru końcowego przedstawić Zamawiającemu kompletny operaty geodezyjno - prawne i operaty opisowo – kartograficzne dla każdego z obrębów oraz opracowane bazy w wymaganym formacie EWMAPY i EWOPIS-u konwertowane do SWDE na nośnikach numerycznych i w formie wyplotów.

§ 10

- W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie gwarancji, wad dzieła powstałych z winy Wykonawcy nadających się do usunięcia, a wady te czasowo uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczenie Zamawiający może:

a)  Obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości

b)  Żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin

c)  Po bezskutecznym upływie terminu, zgodnie z art. 636 ust. 1 Zamawiający

może od umowy odstąpic lub powierzyc poprawienie lub dalsze wykonanie

dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy dzieła.

- Jeżeli wady mają charakter trwały i są niemożliwe do usunięcia Zamawiający może odstąpic od umowy bez zapłaty lub żądac od Wykonawcy wykonania umowy po raz drugi oraz usunięcia i naprawienia szkód wynikłych z wadliwego wykonania dzieła.

§ 11

Wykonawca zobowiązany jest zapłacic Zamawiającemu w wysokości 25% umownego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 12

Kary umowne za nieterminowość i wady dzieła:

- Kara umowna za zwłokę jest obliczana za każdy dzień zwłoki w wysokości równej odsetkom ustawowym za każdy dzień ustalonym na podstawie art.359 Kodeksu Cywilnego, od wynagrodzenia umownego.

- 10% wynagrodzenia umownego za zgłoszenie do odbioru dzieła z wadami uniemożliwiającymi  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze (w przypadku zgłoszenia w terminie) lub w okresie rękojmi, licząc od dnia 4-ego po zakończeniu odbioru do dnia ostatecznego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze.

§ 13

Suma kar umownych należy Zamawiającemu lub Wykonawcy ze wszystkich tytułów, za wyjątkiem kar za zwłokę w usunięciu wad lub usterek ustalonych zgodnie z § 13 umowy, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia za dzieło. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający dochodzić może odszkodowania uzupełniającego.

§ 14

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

- Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót geodezyjnych i kartograficznych wygasają z upływem trzech lat od dnia ostatecznego odbioru

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny  z tytułu gwarancji za wady, które powstały po oddaniu przedmiotu umowy z powodu jego niewłaściwego użytkowania lub konserwacji, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już uprzednio w oddanych przedmiotach.

§ 16

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadania  innej osobie n ie wymienionej w umowie.

§ 17

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania dzieła przy usuwaniu przeszkód utrudniających pracę, w zakresie przewidzianym umową i warunkami technicznymi.

- Dzieło będzie wykonane przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy. Zamawiający zabezpiecza Wykonawcy dostęp do zasobów informacji o nieruchomościach, w tym o budynkach, będących w dyspozycji Starosty Ciechanowskiego.

§ 19

Integralnymi składnikami umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

- Projekt modernizacji ewidencji gruntów. Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków i ponowną klasyfikacją gleboznawczą dla części Gminy GOŁYMIN - z załącznikami

- Oferta Wykonawcy

- Warunki techniczne przedstawione przez Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego

§ 20

W sprawie nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. Z 2005 r. Nr 249, poz. 2027 ze zm.) z przepisami wykonawczymi i instrukcjami technicznymi,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

- Kodeksu Cywilnego

§ 21

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY

..........................................................                 ..............................................................

....................................................                        .............................................................