Tabela nr 11

Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

na terenie powiatu ciechanowskiego w latach  2004 – 2006 wraz z kosztami ich realizacji.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Okres realizacji | Nazwa zadania w powiatowym planie gospodarki odpadami | Krótki opis podjętych działań | Koszt (tys. PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie powiatowego i gminnych planów gospodarki odpadami. | 2004 | Opracowanie i aktualizacja planów gospodar. odpadami | Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami został przyjęty uchwałą Nr II/38/315/03 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. Gminne plany gospodarki odpadami zostały przyjęte w następujących terminach: Regimin – 3.07.2004 r, Grudusk – 29.07.2004 r, Opinogóra – 23.09.2004 r, Glinojeck – 27.09.2004 r, m. Ciechanów – 30.09.2004 r, Ciechanów – 29.10.2004 r, Sońsk – 12.05.2005 r, Gołymin – 29.05.2005 r, Ojrzeń – 31.01.2006 r. | 48,8 |
| 2. cd. poz. 2 | Organizacja międzygminnych i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 2004 - 2006 2004 – 2006 | Współudział w utworzeniu RZGO i dostosowania regionalnego składowiska. | Wykonanie w 2006 r. przez Gminę Miejską Ciechanów specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie: Studium wykonalności RZGO. Opracowanie koncepcji techniczno - ekonomicznej obejmującej obszar powiatów: ciechanowskiego, przasnyskiego, makowskiego i pułtuskiego pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla regionu ciechanowskiego (punkt 3.1. i 3.2. opracowania). Gminy z terenu powiatu (oprócz gm. Sońsk) podjęły uchwały w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do realizacji kompleksowego, regionalnego programu gospodarki odpadami na terenie gmin tworzących Związek. Gminy podjęły również uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego (dokładny opis – punkt 3.1 i 3.2 opracowania). | 10,0 24,0 |
|  |  |  | Wprowadzenie nowego systemu zbierania odpadów | Na terenie powiatu ciechanowskiego w latach 2004 – 2006 wdrażany był system selektywnej zbiórki odpadów (dokładny opis - punkt 4.2. opracowania). | 187,3 |
| 3. cd. poz. 3 | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2004 – 2006 2004 – 2006 | Realizacja w latach 2004 – 2006 programu edukacyjnego w zakresie gospodarki odpadami | Na terenie powiatu ciechanowskiego prowadzono kampanię informacyjną w zakresie gospodarowania odpadam, m. in. o celach i korzyściach wynikających z realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów oraz o projekcie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami. Wykorzystano do tego lokalne media, a w prasie opublikowano cykl artykułów. Do szkół i gmin zostały przekazane plakaty, broszury i ulotki. Organizowano spotkania z uczniami szkół w siedzibie Starostwa oraz na terenie szkół i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie. W ramach edukacji ekologicznej przeprowadzono 5 szkoleń, których tematyką była zmiana przepisów prawnych w ochronie środowiska, wymagania prawne w stosunku do podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców, sprzedawców i użytkowników sprzętu AGD itp. W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele gmin, powiatów, szkół, przedsiębiorstw, Urzędu Marszałkowskiego, WIOŚ, SKO. Szkolenia prowadzili m. in. pracownicy Starostwa, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Urzędu Marszałkowskiego. Szkolenia były finansowane ze środków własnych uczestników. Na cele edukacji ekologicznej były przeznaczane środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (m. in. na dofinansowanie: szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej dla nauczycieli, wycieczek ekologicznych uczniów, zakupu materiałów edukacyjnych w postaci literatury i map ekologicznych, wyposażenia pracowni biologicznych, organizacji konkursów i olimpiady ekologicznej). | 25,0 31,8 |
| 4. | Objęcie 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | 2004 – 2006 | Objęcie wszystkich mieszkańców gmin w obrębie powiatu zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych | Procent objęcia mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórką systematycznie i zdecydowanie wzrasta. na terenie miasta Ciechanów na koniec 2006 r. wynosił 98 %. Do końca 2007 r., jak zapisano w GPGO, zakłada się wykonanie tego zadania w 100 %. na terenie miasta i gminy Glinojeck – około 75 % gospodarstw (w 2004 r. 50%); na terenie pozostałych gmin odpowiednio: Ciechanów 29% (10%), Regimin 45% (33%), Opinogóra 70% (9%), Grudusk 50% (34%), Ojrzeń 1,4% (0,5%), Gołymin 52% (30%), Sońsk 86% (31 %). | 183,4 |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2004 – 2006 | Wdrożenie na terenie powiatu systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji | Do roku 2006 nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Na terenie powiatu nie ma instalacji do odzysku odpadów ulegających biodegradacji. | - |
| 6. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20 % odpadów wielkogabarytowych. | 2004 – 2006 | Organizowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych i budowlanych. | Na terenie powiat nie ma instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych. | - |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15 % odpadów budowlanych w skali kraju. | 2004 – 2006 | Zadanie wg powyższego punktu. | Zbiórka odpadów do specjalnych pojemników na wyraźne zgłoszenie chcącego pozbyć się odpadów budowlanych, bądź przyjmowanie na składowisko. Nie ma instalacji do recyklingu odpadów budowlanych. Niewielkie ilości odpadów przyjmowane były do wykorzystania na składowisku. | - |
| 8. | Rozwój selektywnej zbiórki celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15 % odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2004 – 2006 | Wdrożenie systemu zbiórki odpadów komunalnych i niebezpiecznych na terenie miasta Ciechanów: - utworzenie GPZON, - organizowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych i niebezpiecznych | Na terenie powiatu tylko częściowo wdrożono system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, tj. zużytych baterii, akumulatorów, świetlówek, przeterminowanych leków, sprzętu RTV i AGD (dokładny opis – punkt 4.3. opracowania). Uruchomiono Miejski Punkt Zbierania Odpadów Problemowych w Ciechanowie – od października 2006 r. Nie ma instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. | 2,6 4,5 |
| 9. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. | 2004 – 2006 | Monitoring składowiska w Woli Pawłowskiej: - wyposażenie składowiska w niezbędne instalacje służące do prowadzenia monitoringu, - prowadzenie monitoringu. Dostosowanie składowiska w Woli Pawłowskiej: - wyposażenie składowiska w niezbędny sprzęt, - kontrola stanu wyposażenia. | Budowa nowego piezometru. Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska. Na przełomie 2005/2006 wykonano odgazowanie składowiska. Wykonano kanalizację do odprowadzania odcieków ze składowiska. Zainstalowano linię sortowniczą. | 8,1 27,8 29,1 bez kosztów 1.238,6 bez kosztów |
| 10. cd. poz. 10 | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych nie spełniających wymogów UE | 2004 – 2006 2004 -2006 | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Rembówko gm. Opinogóra | Składowisko zostało zamknięte z dniem 31 grudnia 2004 r. Rekultywacja była prowadzona i została zakończona w 2005 r. | 34,2 |
|  |  |  | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Ślubowo gm. Sońsk | Składowisko zostało zamknięte z dniem 30 czerwca 2005 r. We wrześniu 2005 r. opracowano dokumentację techniczną rekultywacji gruntów składowiska. W 2006 r. usunięto odpady zawierające azbest oraz zasypano wjazd na składowisko, uniemożliwiając tym samym niekontrolowany wjazd na składowisko. Rekultywacja prowadzona będzie w latach następnych. | 8,0 |
|  |  |  | Rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowie przy ul. Kargoszyńskiej. | W latach 2005 – 2006 wykonano dokumentację (projekt rekultywacji wraz z aneksem) oraz przeprowadzono prace przygotowawcze do przeprowadzenia rekultywacji, polegające na niwelacji terenu i wykonaniu podjazdu na czaszę składowiska, a także na zabezpieczeniu przed niekontrolowanym dowozem odpadów. Dalsze prace, zgodnie z projektem, prowadzone będą w latach następnych. | 39,9 |