Załącznik do uchwały

Nr 99/2007 Zarządu

Powiatu Ciechanowskiego

z dnia 27 sierpnia 2007 r.

ZARZĄD  POWIATU CIECHANOWSKIEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU CIECHANOWSKIEGO

ZA LATA 2004 - 2006

Ciechanów, lipiec 2007 r.

Opracowała:

Ewa Lipska – Zając

gł. specjalista

w

Wydziale Rolnictwa, Środowiska

i Działań Antykryzysowych

SPIS  TREŚCI

|  | Tytuł | Strona |
| --- | --- | --- |
|  | Wprowadzenie | 4 |
|  | Cel i zakres Raportu | 4 |
|  | Elementy metodologii Raportu | 5 |
|  | Źródła informacji dotyczących Raportu | 5 |
|  | Metodyka Pracy | 5 |
|  | Założenia obecnego Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego | 6 |
|  | Realizacja celów priorytetowych i szczegółowych | 8 |
|  | Cel główny – zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska | 8 |
| 1.1 | Cel szczegółowy – ochrona wód podziemnych | 8 |
| 1.2 | Cel szczegółowy – ochrona wód powierzchniowych | 10 |
| 1.3 | Cel szczegółowy – ochrona powietrza | 15 |
| 1.4 | Cel szczegółowy – ochrona przed hałasem | 19 |
| 1.5 | Cel szczegółowy – poprawa gospodarowania odpadami | 21 |
| 1.6 | Cel szczegółowy – ochrona zasobów geologicznych | 25 |
|  | Cel główny – racjonalna gospodarka wodą | 26 |
| 2.1 | Cel szczegółowy – poprawa jakości wody pitnej | 26 |
| 2.2 | Cel szczegółowy – modernizacja systemu melioracji wodnych | 28 |
| 2.3 | Cel szczegółowy – odtwarzanie zbiorników małej retencji | 30 |
| 2.4 | Cel szczegółowy – przywracanie naturalnego charakteru ciekom | 30 |
|  | Cel główny – zwiększenie lesistości i ochrona lasów | 30 |
| 3.1 | Cel szczegółowy – realizacja programu zalesiania Powiatu Ciechanowskiego | 30 |
| 3.2 | Cel szczegółowy – właściwe utrzymanie i zagospodarowanie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i objęcie szczególną ochroną gruntów leśnych | 31 |
|  | Cel główny – poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego | 32 |
| 4.1 | Cel szczegółowy – ochrona przeciwpowodziowa | 32 |
| 4.2 | Cel szczegółowy – zmniejszenie ryzyka awarii w tym związanych z wykorzystaniem lub transportem substancji niebezpiecznych | 33 |
|  | Cel główny – podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej | 37 |
| 5.1 | Cel szczegółowy – kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju | 37 |
| 5.2 | Cel szczegółowy – wiedza ekologiczna jako ważny czynnik w procesie zarządzania | 40 |
|  | Cel główny – rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej | 41 |
| 6.1 | Cel szczegółowy – wzrost ilości podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty jakości | 41 |
| 6.2 | Cel szczegółowy – rozwój proekologicznych form produkcji rolniczej | 41 |
| 6.3 | Cel szczegółowy – wzrost wykorzystania energii odnawialnej | 42 |
| 6.4 | Cel szczegółowy – zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności produkcji | 43 |
|  | Realizacja wykorzystania środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 44 |
|  | Wskaźniki monitoringowe realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego | 54 |
|  | Matryca realizacji celów i działań | 54 |
|  | Wskaźniki monitoringowe | 55 |
|  | Nakłady finansowe na realizację Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego i źródła ich finansowania | 57 |
|  | Podsumowanie i wnioski do aktualizacji Programu Ochrony Środowiska | 58 |

I.   Wprowadzenie:

Program Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego, z wykonania którego przygotowany został niniejszy Raport, opracowano w celu realizacji polityki ekologicznej państwa.

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” to dokument sporządzony w związku z ustaleniami zawartymi w ustawie z dnia 27 kwietnia  2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 ze zm.), którego zadaniem jest stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska.

Realizacja ta jest możliwa dzięki Programom Ochrony Środowiska (wojewódzkim, powiatowym i gminnym) określającym cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Obowiązek sporządzania programów, a także sporządzania po dwóch latach (od momentu przyjęcia programu przez Samorząd) raportów z ich realizacji, wprowadza wyżej wymieniona ustawa – Prawo Ochrony Środowiska (art. 17 i 18), która jednocześnie obliguje do tego odpowiednio zarząd województwa, powiatu i gminy.

II.   Cel i zakres Raportu:

Zamiarem niniejszego Raportu jest próba ocenienia stopnia i efektów realizacji priorytetów oraz zadań, zapisanych w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego. Pokazanie postępów jakie udało się osiągnąć w zakresie wykonania przedsięwzięć wpisanych w wyżej wymieniony program, mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, jak również wyjaśnienie przyczyn w przypadku niezrealizowania, bądź niekompletnego zrealizowania założeń programowych.

Przedmiotowy Raport jest pierwszym opracowaniem, które zawiera analizę ujętych w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego działań oraz ich rezultatów wraz z poniesionymi nakładami finansowymi.

Na jego podstawie zostaną sformułowane wnioski co do zakresu ewentualnej nowelizacji Programu bądź konieczności przygotowania nowych założeń programowych.

Przyczyni się on również do merytorycznej refleksji nad spójnością decyzji, podejmowanych  przez władze samorządowe powiatu oraz inne podmioty, które są zaangażowane w realizację zadań zapisanych w Programie.

III.   Elementy metodologii Raportu:

1.   Źródła informacji dotyczących Raportu

Informacje o realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego  były zbierane od wszystkich  gmin powiatu.

Materiały do Raportu pozyskiwane były również od:  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatury w Ciechanowie, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Delegatury w Ciechanowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddziału w Ciechanowie, Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji   Sp. z o.o w Ciechanowie, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Glinojecku oraz zakładów z terenu powiatu.

Najważniejszym źródłem wszelkich danych statystycznych, w tym danych dzięki, którym można było wyliczyć odpowiednie wskaźniki środowiskowe służące monitorowaniu realizacji celów Programu, był Główny Urząd Statystyczny. Publikacje, z których korzystano to m.in. „Rocznik Statystyczny 2005”. Dane zaprezentowane w wymienionych opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego dotyczą lat 2004 i 2005.

Z uwagi na fakt, iż termin opublikowania przez Główny Urząd Statystyczny danych za rok 2006 to listopad 2007 rok, niemożliwe jest wykorzystanie ich w niniejszym raporcie.

2.   Metodyka Pracy

Przedmiotowy Raport został opracowany przede wszystkim na podstawie informacji otrzymanych od  podmiotów wymienionych w punkcie źródła informacji.

Raport szczegółowo ukazuje realizację priorytetów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego.

W Programie Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego ustalono, że główne cele przyjęte w Programie Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego będą obowiązywać również na terenie powiatu ciechanowskiego.

Zarówno realizacja priorytetów jak i pozostałych zadań zawartych w raportowanym dokumencie zaprezentowana została z podziałem na cele główne Programu, którymi są:

- Cel główny – Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska

- Cel główny – Racjonalna gospodarka wodą

- Cel główny – Zwiększenie lesistości i ochrona lasów

- Cel główny –  Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego

- Cel główny –  Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej

- Cel główny –  Rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej

Taka formuła niniejszego dokumentu kontynuowana jest również w dalszej jego części, która dotyczy podsumowania i oceny realizacji poszczególnych priorytetów oraz zadań, wraz z analizą kosztów zaplanowanych przedsięwzięć.

Prezentowany Raport określa również działania, które są niezbędne do podjęcia w dalszych latach. Zostały one zawarte w kończącym przedmiotowy dokument rozdziale razem z wnioskami odnoszącymi się do konieczności aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego.

Założenia obecnego Programu Ochrony Środowiska

#### Powiatu Ciechanowskiego

Program Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego został przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Nr II/38/315/03 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

Jest on pierwszym opracowaniem kompleksowo przedstawiającym problematykę ekologiczną na terenie powiatu ciechanowskiego, a tym samym istotnym źródłem wiedzy o przyrodniczych i środowiskowych uwarunkowaniach rozwoju Powiatu Ciechanowskiego.

Jego głównym celem jest określenie polityki ekologicznej dla Powiatu Ciechanowskiego w nawiązaniu do realizacji celów polityki ekologicznej Państwa i Województwa Mazowieckiego.

Program  Ochrony Środowiska jest spójny z innymi dokumentami wytyczającymi  cele i kierunki działań w Powiecie Ciechanowskim, w tym w zakresie polityki ekologicznej, jakim jest „Strategia rozwoju powiatu ciechanowskiego” .

Program Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego zakłada realizację sześciu celów głównych poprzez wykonanie celów szczegółowych, do których przypisane zostały poszczególne  zadania (zaprezentowane w dalszej części Raportu).

Wykaz celów głównych i szczegółowych stanowiących podstawę analiz 
w niniejszym dokumencie:

- Cel główny – Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska

Cele szczegółowe:

  - ochrona wód podziemnych

  - ochrona wód powierzchniowych

  - ochrona powietrza

  - ochrona przed hałasem

  - poprawa gospodarowania odpadami

  - ochrona zasobów geologicznych

- Cel główny  – Racjonalna gospodarka wodą

Cele szczegółowe:

  - poprawa jakości wody pitnej

  - modernizacja systemu melioracji wodnych

  - odtwarzanie zbiorników małej retencji

  - przywracanie naturalnego charakteru ciekom

- Cel główny  – Zwiększenie lesistości i ochrona lasów

Cele szczegółowe:

  - realizacja programu zalesiania powiatu ciechanowskiego

  - właściwe utrzymanie i zagospodarowanie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

  - objęcie szczególną ochroną gruntów leśnych

- Cel główny - Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego

Cele szczegółowe:

  - ochrona przeciwpowodziowa

  - zmniejszenie ryzyka awarii związanych z wykorzystaniem lub transportem substancji  niebezpiecznych

- Cel główny - Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej

Cele szczegółowe:

  - kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju

  - wiedza ekologiczna jako ważny czynnik w procesie zarządzania

  - tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania tożsamości regionalnej
i lokalnej

- Cel główny – Rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej

Cele szczegółowe:

  - wzrost ilości podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty jakości

  - rozwój proekologicznych form produkcji rolniczej

  - wzrost wykorzystania energii odnawialnej

  - zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności produkcji

Realizacja celów priorytetowych i szczegółowych

1.  Cel główny – zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska

  - Cel szczegółowy – ochrona wód podziemnych

| Nr | Zadanie | Realizacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontynuacja prac związanych z ustanawianiem stref ochrony pośredniej dla źródeł i ujęć wody | x1 |
| 2 | Nadrobienie zaległości związanych z budową sieci kanalizacji w stosunku do infrastruktury wodociągowej | ( |
| 3 | Zintensyfikowanie systemu kontroli nieczynnych studni oraz ich likwidacja zgodnie z obowiązującymi przepisami | ( |
| 4 | Objęcie monitoringiem wszystkich źródeł zanieczyszczenia mogących mieć wpływ na jakość wód podziemnych. | (/x |

1

(    - działanie  zrealizowane bądź realizowane

x    - działanie nie było realizowane

(/x - działanie było realizowane częściowo

b.d -  brak danych o realizacji działania

Ocena realizacji celu:

  - Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tj. Dz.U z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ) strefę ochrony pośredniej ujęć wody ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na wniosek i koszt właściciela ujęcia.

Pomimo stwierdzonych potrzeb ustanawiania ww. stref, właściciele ujęć komunalnych ( gminy ) nie występowali z wnioskami o ich ustanowienie. Prawdopodobną przyczyną jest wysoki koszt wykonania opracowania wniosku o ustanowienie strefy oraz konieczność wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości położonych w strefie w związku z wprowadzeniem zakazów, nakazów lub ograniczeń w użytkowaniu ich gruntów.

  - Ostatnie 3 lata charakteryzowały się znaczącą rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej. O ile w latach 2000-2003 przybywało rocznie na terenie powiatu ok. 3-4 km kanalizacji sanitarnej, to w okresie 2004-2006 wybudowano 32,621 km sieci ( tłocznej i grawitacyjnej ) oraz przyłącza o długości 12,23 km.

tabela nr 1

### Budowa kanalizacji sanitarnej w latach 2004-2006

na terenie Powiatu Ciechanowskiego

| Lp | Miasto/ gmina | Długość sieci kanaliz. sanit. | Długość przyłącz. | Poniesione nakłady ( tys. zł) i źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( km ) | ( km ) | ogółem | środki własne | fund. ekolog. | środki UE | kredyty | pozost. źródła |
|  | m. Ciechanów | 3,769 | 2,78 | 3.404,0 | 2.023,0 | 1.085,0 | 296,0 | - | - |
|  | gm. Glinojeck | 0,171 | - | 41,2 | 41,2 | - | - | - | - |
|  | gm. Ciechanów | 2,020 | 0,79 | 995,0 | 128,0 | 844,0 | - |  | 23,0 |
|  | gm. Gołymin | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | gm. Grudusk | 7,073 | 1,93 | 1.361,0 | 204,0 | - | 1.021,0 | - | 136,0 |
|  | gm. Ojrzeń | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | gm.Opinogóra | 8,954 | 2,60 | 2.659,2 | 1.589,2 | 259,0 | - | 811,0 | - |
|  | gm. Regimn | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | gm. Sońsk | 10,634 | 4,13 | 2.223,0 | 68,0 | 720,0 | 943,0 | 492,0 | - |
|  | 32,621 | 12,23 | 10.683,4 | 4.053,4 | 2.908,0 | 2.260,0 | 1.303,0 | 159,0 |

W 2003 roku na podstawie ankiet gmin, określono w Programie Ochrony Środowiska, że do 2015 roku należy wybudować 224,7 km kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie tego zadania w okresie lat 2004-2006 stanowi 14,5 % planu, przy czym należy wziąć pod uwagę fakt, że proces przygotowania inwestycji w ostatnich latach uległ wydłużeniu, wskutek zmian w przepisach. Ponadto inwestycje te wymagają znacznie większych środków na ich realizacje, a  procedura ich pozyskania ( przy wymaganiach donatorów ) proces ten bardzo spowalnia. Niektóre gminy nie są przygotowane do samodzielnego przygotowania w sposób prawidłowy wniosku o pozyskanie środków z funduszy krajowych czy zagranicznych.

- Zgodnie z ustawą Prawo wodne Starosta Ciechanowski dokonuje przeglądu pozwoleń wodnoprawnych oraz wygasza w drodze decyzji pozwolenia, których termin obowiązywania minął. W trakcie ww. działań dokonywane są również kontrole ujęć ( studni )  objętych pozwoleniem, co w przypadku stwierdzenia braku eksploatacji ww. urządzenia powoduje nałożenie na właściciela ujęcia obowiązku likwidacji studni. W ostatnich latach zlikwidowano 5 studni, przy czym  działania te  prowadzone są  sukcesywnie.

- Już na etapie tworzenia Programu Ochrony Środowiska zostały zinwentaryzowane źródła zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych. Większość z nich została objęta kontrolami prowadzonymi przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegaturę w Ciechanowie. Natomiast nie objęto kontrolami tzw. małych źródeł ( nieszczelne osadniki bezodpływowe, nieprawidłowe gospodarowanie nawozami naturalnymi w gospodarstwach rolnych) na  terenie poszczególnych gmin.

1.2 Cel szczegółowy - ochrona wód powierzchniowych

| Nr | Zadanie | Realizacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, które nie oczyszczają ścieków w wymaganym stopniu. | ( |
| 2 | Rozbudowa systemów kanalizacji. | ( |
| 3 | Budowa grupowych oczyszczalni miejskich. | ( |
| 4 | Zabezpieczenie terenów narażonych na zanieczyszczenia (np. parkingów) w postaci powierzchni szczelnych z odprowadzeniem podczyszczonych ścieków deszczowych. | (/x |
| 5 | Uporządkowanie gospodarki ściekami deszczowymi | ( |

Ocena realizacji celu:

- Nakłady poniesione w latach 2004-2006 na inwestycje w ramach poprawy gospodarki ściekowej wyniosły 25.422,2 zł, co w przeliczeniu na mieszkańca powiatu wyniosło 94 zł/ rok.

- W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) powstały na terenie powiatu aglomeracje, dla których opracowano programy budowy zbiorczych systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Aglomeracje zostały przyjęte uchwałami Rad Gmin i utworzone zarządzeniami Wojewody Mazowieckiego.

Zrealizowane zadania w latach 2004-2006:

| Lp | Zadanie | Sposób realizacji | Poniesione nakłady ( tys. zł) i źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | środki własne | fund. ekolog. | środki UE | kredyty | pozost. źródła |
|  | Modernizacja oczyszczalni Ciechanów | osadników wstępnych i wtórnych, punktu zlewnego i utylizacja osadów | 3.317,7 | 2.389,7 | - | 928,0 SIDA | - | - |
|  | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Glinojecku | modernizacja starych ciągów technol. i budowa nowego do przepust. 1100 m3/d | 3.120,6 | 342,93 | 2.777,7 | - | - | - |
|  | Modernizacja oczyszczalni Pomorze gm. Opinogóra | m.in. wymiana złoża torfowo-dolomitowego, kratownic, dysz-poprawa efektów oczyszcz. ścieków | 125,0 | 25,0 | 100,0 | - | - | - |
|  | Modernizacja technologii i urządz. w Cukrowni GLINOJECK S.A | instal. do wykorzyst. kondensatów- zmniejsz. ilości ścieków, umocnienie obwałowań zb. akumulac. w oczyszcz. ścieków | 750,0 | 750,0 | - | - | - | - |
|  | Budowa kanaliz. san. na terenie gmin powiatu | dł.sieci – 32,621 km dł.przył.- 12,23 | 10.683,4 | 4.053,4 | 2.908,0 | 2.260,0 | 1.303,0 | 159,0 |
|  | Budowa kan. deszczowej | m.Ciechanów- 7,775 km m. Glinojeck - 1,713 km gm.Opinogóra -0,172 km | 5.923,0 651,3 101,0 | 1.555,0 651,3 - | - - | 4.368,0 - | - - 101,0 | - - |
|  |  | - 9,660 km | 6.675,3 | 2.206,3 | - | 4.368,0 | 101,0 | - |
|  | Przygotowa- nie dokument. pod budowę oczyszczalni i kanalizacji san | MiG Glinojeck gm.Opinogóra gm. Ojrzeń gm. Regimin | 750,2 | 750,2 |  |  |  |  |
| Łączne nakłady na inwestycje na ochronę wód powierzchniowych | 25.422,2 | 10.517,5 | 5.785,7 | 7.556,0 | 1404,0 | 159,0 |

Ocena realizacji celu cd:

W latach 2004-2006 powstały następujące aglomeracje:

- Aglomeracja Miasta Ciechanów - obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta oraz części terenów gminy Ciechanów i Opinogóra o łącznej dł. 92,0 km;

- Aglomeracja Glinojeck - obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta oraz terenów gminy  o łącznej dł.

- Aglomeracja Gołymin -  obejmująca budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gołymin oraz terenów gminy  o łącznej dł. 26,6 km;

- Aglomeracja Grudusk - obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej dla              6 miejscowości o łącznej dł. 11,1 km;

- Aglomeracja Ojrzeń -  obejmująca budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla Ojrzenia oraz terenów gminy (14 miejscowości)  o łącznej dł. 34,0 km;

- Aglomeracja Regimin  - obejmująca budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla Regimina oraz terenu prawie całej gminy  o łącznej dł. 80,8 km;

- Aglomeracja Sońsk  - obejmująca budowę kanalizacji sanitarnej dla              6 miejscowości o łącznej dł. 36,9 km;

###### Szacowane w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej były zaniżone.

Utworzenie ww. aglomeracji umożliwia gminom pozyskiwanie  środków z funduszy spójności i strukturalnego na finansowanie oczyszczalni  ścieków i budowę systemów kanalizacyjnych objętych programem w aglomeracjach oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, które powinny być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć w aglomeracjach < 15 000 RLM.*

* RLM- Równoważna liczba mieszkańców jest to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby. Za jednostkowy ładunek zanieczyszczeń pochodzący od jednego mieszkańca przyjęto 60 g O2 na dobę. W przypadku oczyszczalni przyjmujących także ścieki z zakładów każde źródło ścieków jest przeliczane na ilość mieszkańców.

- Rozporządzeniem Nr 8/2004 Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej  w Warszawie  z dnia 27 kwietnia 2004 r. ( Dz.Woj. Maz. 109/04) wprowadzony został program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w zlewni rzeki Sony. Program zawiera podstawowe kierunki i zakres działań oraz konieczne środki zaradcze, umożliwiające zmniejszenie zanieczyszczenia wód rzeki Sony, spowodowanego przez azotany pochodzące z działalności rolniczej.

W ramach programu przeprowadzono kontrole w gospodarstwach rolnych posiadających powyżej 15 ha użytków i prowadzących produkcję zwierzęcą na poziomie od 10 DJP. Przeprowadzono kontrole w tych gospodarstwach (gmina, WIOŚ ), szkolenia ( RCDRRiOW Poświętne ), badania gleb i plany nawożenia, a także uruchomiono (WFOŚiGW Warszawa) środki na budowę lub modernizację obiektów gromadzenia nawozów naturalnych.

Na 593 gospodarstwa objęte programem budowy płyt i zbiorników w latach 2004-2006 wybudowano: 364 płyty obornikowe wraz ze zbiornikami na gnojówkę oraz 71 zbiorników na gnojowicę.

We wszystkich przypadkach gdy inwestycje dotyczyły gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt w ilości powyżej 40 DJP na terenach objętych formami ochrony przyrody i 60 DJP na pozostałych terenach, na etapie uzgadniania przedsięwzięć do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a po zmianie przepisów Prawa ochrony środowiska uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć wykonywano bilans nawozów w celu sprawdzenia czy dawka azotu w                                      wyprodukowanym nawozie na 1 ha użytków nie przekracza 170 kg N/ha.

- Praktycznie prawie wszystkie stacje paliw na terenie powiatu posiadają utwardzone szczelne nawierzchnie zaopatrzone w kanalizacje deszczowe i podczyszczaniem wód opadowych przed odprowadzeniem ich do odbiornika ( tj. ziemi, cieków, kanalizacji sanitarnych ) oraz pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków opadowych do odbiorników.  To samo dotyczy większości zakładów produkcyjnych, usługowych objętych kontrolami WIOŚ – Delegatury w Ciechanowie.

- Okres 3 lat realizacji Programu jest pomimo podjętych działań okresem zbyt krótkim by nastąpiła poprawa jakości wód powierzchniowych.

Poniżej przedstawiono informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – Delegatury w Ciechanowie dot. jakości wód powierzchniowych.

Oceny stanu czystości wód  powierzchniowych dokonano w oparciu o wyniki badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W 2006 r. na obszarze powiatu ciechanowskiego zbadano:

- Wkrę w 1 ppk: Glinojeck.

- Sonę w 3 ppk: Ciemniewko, Sońsk, Łopacin,

- Dopływ spod Przedwojewa (tzw. Sona Zachodnia) w 1 ppk: Ciemniewko.

Jakość wód Łydyni  badano ostatnio w 2005 r. ale jedynie w odcinku przyujściowym w ppk Gutarzewo, powiat płoński.

Ogólną klasyfikację rzek wykonano w oparciu o obowiązujące do końca 2004 r. rozporządzenie MŚ z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2004, Nr 32, poz. 284), ale zalecane do stosowania przez GIOŚ, które wyodrębnia 5 klas jakości wód

tabela. nr 2

Klasyfikacja rzek powiatu ciechanowskiego w 2004-2006 r. według P90.

| Lp. | Nazwa rzeki | Przekrój pomiarowo - kontrolny | Km biegu rzeki | Gmina | rok | Wskaźniki w IV i V klasie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
|  |  |  |  |  | Klasa | Klasa | Klasa |  |
| 1 | Wkra | Glinojeck | 77,2 | Glinojeck | IV | IV | IV | IV: barwa, BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn, Og. lb. b. coli V: fosforany, Lb.b.coli.fek., Selen |
| 2 | Sona | Ciemniewko | 34,2 | Sońsk | IV | IV | V | IV: barwa, ChZT-Cr, ChZT-Mn, OWO, azot Kjel., azotyny, fosfor og., Lb.b.coli.fek. V: tlen rozp., azotany, azot og., selen, fosforany |
| 3 |  | Sońsk | 28,9 | Sońsk | IV | V | V | IV: barwa, tlen rozp., BZT5, ChZT-Mn, OWO, azot og., fosfor og., V: ChZT-Cr, azot Kjel., azotany, fosforany, selen Lb.b.coli.fek. Og. lb. b. col, |
| 4 |  | Łopacin | 21,3 | Sońsk | IV | IV | V | IV: barwa, ChZT-Cr, ChZT-Mn, amoniak, azot Kjel., azot og., fosfor og., Lb.b.coli.fek. Og. lb. b. col, V: tlen rozp., azotany, azotyny, fosforany, selen |
| 5 | Dopływ spod Przedwojewa | Ciemniewko | 0,1 | Sońsk | IV | IV | V | IV: barwa, ChZT-Cr, ChZT-Mn, azot Kjel., azotany, azotyny,azot og., fosfor og., ind. sap. fitopl. V: tlen rozp., fosforany, selen Lb.b.coli.fek.,Og. lb. b. col, |
| 6 | Łydynia | Gutarzewo | 1,5 | Sochocin | IV | III | - | IV: barwa, Lb.b.coli.fek. Og. lb. b. coli, fosforany Selen |

kursywa – ppk poza powiatem ciechanowskim

1.3  Cel szczegółowy - ochrona powietrza

| Nr | Zadanie | Realizacja |
| --- | --- | --- |
|  | Kontynuacja procesu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z istniejących miejskich i zakładowych kotłowni (głównie węglowych), poprzez zmianę technologii. | ( |
|  | Wprowadzenie rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń gazowych w dużych jednostkach energetycznych, np. przez budowę instalacji odazotowania spalin, montaż palników nikoemisyjnych lub kotłów fluidalnych. | ( |
|  | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń technologicznych (ze źródeł innych niż energetyczne), przez wprowadzenie zmian w technologii produkcji . | ( |
|  | Ograniczenie emisji substancji odorotwórczych, pomimo że ich emisja jest nienormowana, ale bardzo często wyjątkowo dokuczliwa, szczególnie na terenach wiejskich. | x |
|  | Wyeliminowanie w lokalnych kotłowniach źródeł opalanych paliwem stałym i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub olejem niskosiarkowym, wykorzystanie energii niekonwencjonalnych. | (/x |
|  | Wykorzystanie mocy nominalnych istniejących ciepłowni przez rozbudowę sieci cieplnych przesyłowych i podłączenie maksymalnej liczby obiektów. | ( |
|  | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze środków transportu przez wprowadzenie nowych systemów komunikacyjnych, szczególnie na terenie miast, przez które przebiegają trasy tranzytowe. | ( |
|  | Stopniowe eliminowanie przestarzałych technicznie pojazdów. | x |
|  | Organizacja systemu monitoringu zanieczyszczeń do powietrza na terenie miast, wokół uciążliwych zakładów, co zdecydowanie ułatwi właściwe zarządzanie środowiskiem. | x |
|  | Nałożenie obowiązku prowadzenia pomiarów emisji do powietrza z instalacji (lub urządzeń), oraz częstotliwość prowadzenia tych pomiarów i ich ewidencjonowanie | x |

Zrealizowane zadania w latach 2004-2006:

| Lp | Zadanie | Sposób realizacji | Poniesione nakłady ( tys. zł) i źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | środki własne | fund. ekolog. | środki UE | kredyty | pozost. źródła |
|  | Ograniczanie emisji zanieczy- szczeń | PEC Ciechanów modernizacja kotłów parowych i wodnych, doposażenie napędów wentylatorów ciągu i podmuchu, modernizacja instalacji transportu pyłów | 1.802,2 | 1.802,2 | - | - | - | - |
|  |  | ZGK Glinojeck modernizacja kotłów w 2 kotłowniach | 108,4 | 108,4 | - | - | - | - |
|  |  | Gmina Sońsk modernizacja kotłowni SP w Sońsku | 130,0 | 50,0 | - | - | 30,0 | 50,0 |
|  |  | Cukrownia „GLINOJECK” S.A -modernizacja cyklonów -automatyzacja 3 kotłów wydłużenie kominów wprow. zanieczyszcz.z suszarni wysłod. i linii do prod. cukru | 1.525,0 | 1.525,0 | - | - | - | - |
|  |  | Łącznie | 3.565,6 | 3485,6 | - | - | 30,0 | 50,0 |
|  | Rozbudowa sieci cieplnych przesyłowych i podłączenie maksymalnej liczby obiektów. | PEC Ciechanów rozbudowa systemu ciepłowniczego wraz z modernizacją węzłów cieplnych, sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków | 1.459,8 | 1.459,8 | - | - | - | - |
|  | Zmniejszenie zużycia energii cieplnej/termo-modernizacja obiektów użyt. publicznej | M. Ciechanów | 1.201,7 | 1.101,7 | - | - | - | 100,0 Kontrakt Wojew. |
|  |  | Gm. Ciechanów | 143,0 | 125,0 | - | - | - | 18,0 dotac. Woj. Maz |
|  |  | Gm. Opinogóra | 223,6 | 145,6 |  | - | - | 78,0 dotac. Woj. Maz |
|  |  | Gm. Regimin | 255,9 | 121,8 | 46,0 | - | - | 88,1 |
|  |  | Starostwo Ciechanów | 2.231,5 | 1.928,1 | 104,5 |  |  | 198,9 dotac. Marsz. i Woj. Maz |
|  |  | Łącznie | 4.055,7 | 3.422,2 | 150,5 |  |  | 483,0 |
|  | Ograniczanie emisji zanieczyszcz. do powietrza w wyniku modernizacji nawierzchni dróg | M. Ciechanów. | 1.454,2 | 1.454,2 | - | - | - | - |
|  |  | MiG Glinojeck -11,5 km | 3.232,6 | 2.742,5 | - | 376,1 | - | 114,0 |
|  |  | Gm. Gołymin - 4,95 km | 1.068,9 | 818,9 | - | - | - | 250,0 |
|  |  | Gm.Grudusk - 10,8 km | 2.807,2 | 1.245,5 | - | 1.401,4 | - | 160,3 |
|  |  | Gm. Ojrzeń - 10,7 | 758,0 | 528,0 | - | - | - | 230,0 |
|  |  | Gm. Opinogóra -12,0 km | 1.827,1 | 1.633,1 | - | - | - | 194,0 |
|  |  | Gm. Regimin - 9,48 km | 1.394,1 | 1.374,1 | 20,0 | - | - | - |
|  |  | Gm. Sońsk - 5,18 km | 342,0 | 92,0 | - | - | 250,0 | - |
|  |  | Starostwo Ciechanów Pow. Zarząd Dróg - 36,31 km i 11,26 km odnowy zniszczonej nawierzchni | 6.016,0 | 3.987.1 | - | 48,9 | - | 1980,0 |
| Łącznie modernizacja dróg - 100,92 km odnowa nawierzchni - 11,26 km | 18.900,1 | 13.875,4 | 20,0 | 1.826,4 | 250,0 | 2.928,3 |
| Łączne nakłady na inwestycje w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego | 27.981,2 | 22.243,0 | 170,5 |  | 280,0 | 3.461,3 |

Ocena realizacji celu

- Część działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza została zrealizowana i będzie realizowana w kolejnych latach.

Przede wszystkim nastąpiło zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z procesów technologicznych oraz dużych źródeł energetycznych w zakładach objętych pozwoleniami zintegrowanymi tj. w Cukrowni                   „ GLINOJECK” S.A, w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Ciechanowie, w Drukarni BAUER Sp.z o.o w Ciechanowie, w Delitissue Sp. z o.o w Ciechanowie. Są to zakłady, które uzyskały pozwolenia zintegrowane i spełniają wymogi najlepszej techniki.

Niemniej jednak tak z danych WIOŚ jak wg. rocznika statystycznego emisja zanieczyszczeń, choć niższa niż w 2002 i 2003 roku jest  wysoka zwłaszcza w zakresie zanieczyszczeń gazowych, gdzie nie stosuje się żadnych urządzeń do ich redukcji.

W bilansie tym znalazły się punktowe źródła zanieczyszczeń, tj. takie zakłady i przedsiębiorstwa, z których emisja zanieczyszczeń objęta jest kontrolą i ewidencją. Zatem emisja rzeczywista z terenu powiatu jest znacznie wyższa, gdyż nie uwzględnia emisji z wielu małych zakładów, palenisk indywidualnych, emisji powierzchniowej i liniowej.

Prowadzone działania zmierzające do zmniejszenia wielkości emisji niskiej, w tym termomodernizacje oraz zmiany systemu ogrzewania na bardziej przyjazne dla środowiska należy przeciwstawić spalaniu odpadów w kotłach grzewczych czy spalaniu węgla coraz gorszych parametrach, co jest konsekwencją zubożenia społeczeństwa. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii jest nadal zbyt małe w stosunku do potrzeb i możliwości.

Cel został zrealizowany w odniesieniu do emisji pyłu, natomiast nie został zrealizowany w odniesieniu do emisji gazów.

tabela nr 2

Emisja zanieczyszczeń przemysłowych powietrza

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/r | red zan % | t/r | red zan % | t/r | red zan % | t/r | red zan % |
| pyłowych | 312 | < 20 | 329 | 45,1 | 325 | 61,9 | 256 | 66,4 |
| gazowych w tym siarki | 1029 | - | 1.214 | - | 1.332 | - | 1.890 | - |
|  | 654 | - | 677 | - | 736 | - | 645 | - |

- W okresie 3 lat wykonano modernizację, ok. 100 km dróg, która obejmowała m.in. zmianę nawierzchni z gruntowej na asfaltową, wymianę nawierzchni asfaltowej wraz z poszerzeniem pasów jezdni. Ww. działania oprócz poprawy bezpieczeństwa ruchu mają wpływ na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowych oraz gazowych.

Stopień realizacji celu jest jednak  trudny do określenia z powodu braku odpowiednich danych. Nie prowadzi się bowiem badań wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenie powiatu.

- Część działań zapisanych w „Programie Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego”  nie została wykonana z następujących przyczyn:

- zad. 4 – brak norm oraz przepisów wykonawczych,

- zad. 8 – brak kompetencji powiatów w tym zakresie,

- zad. 9 – organizację systemu monitoringu  na terenie miast gdzie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń i opracowanie programu ochrony powietrza powierzono wojewodom,

- zad. 10 – obowiązki wykonywania pomiarów wynikają wprost z ustawy Prawo ochrony środowiska ( art. 147 i 148 ust. 1 ), a sposób i częstotliwość ich wykonywania, ewidencjonowania z przepisów wykonawczych.

1.4  Cel szczegółowy - ochrona przed hałasem

| Nr | Zadanie | Realizacja |
| --- | --- | --- |
|  | Kontynuowanie działań związanych z ograniczeniem hałasu w zakładach przemysłowych, aby wyeliminować negatywne oddziaływanie akustyczne, zwłaszcza na znajdującą się w sąsiedztwie zabudowę mieszkaniową | (1 |
|  | Opracowanie kompleksowych rozwiązań eliminujących nadmierny hałas komunikacyjny w miastach. | x |
|  | Przyjęcie zasady lokalizacji zakładów uciążliwych wyłącznie na terenach przeznaczonych pod przemysł lub usługi (poprzez właściwe ustalenia w planach zagospodarowania przestrzennego). | ( |
|  | Prowadzenie, zwłaszcza na terenie miast, monitoringu hałasu ( Ustawa o Inspekcji Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r., Dz. U. Nr 112, poz. 982) | ( |
|  | Nałożenie obowiązku prowadzenia okresowych pomiarów hałasu z instalacji, które uzyskały pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 czerwca 2003r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emitowanego hałasu do środowiska, Dz. U. Nr 110, poz. 1057). | (/x |

Ważniejsze realizowane zadania w latach 2004-2006:

- Delegatura w Ciechanowie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska prowadzi corocznie pomiary emisji hałasu na terenie miasta Ciechanowa. Są to pomiary wykonywane w punktach o największym natężeniu ruchu pojazdów tj. na drodze krajowej nr 60, nr 50, na ul. Armii Krajowej. Pomiary te wykazują znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu akustycznego w obrębie terenów objętych ochroną w porze nocnej i dziennej.

- Zakłady objęte zintegrowanymi pozwoleniami ( IPPC ) przed złożeniem wniosku dostosowały swoje instalacje lub wykonały urządzenia zabezpieczające tereny poddane ochronie przed przenikaniem hałasu z ich instalacji. Cukrownia „ GLINOJECK ” S.A. wykonała montaż tłumików, barier akustycznych wokół urządzeń emitujących hałas o wartościach ponad normatywnych oraz wybudowała ekran akustyczny w okolicy osiedla mieszkaniowego. Koszt ww. przedsięwzięć wyniósł 500 tys. zł.

- Starosta Ciechanowski w latach 2004 – 2006, po stwierdzeniu przez WIOŚ Delegaturę w Ciechanowie przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach podlegających ochronie akustycznej, wydał podmiotom 5 decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Ocena realizacji celu

- Cel poza działaniem drugim został zrealizowany i będzie realizowany w kolejnych latach realizowany.

- Zakłady objęte kontrolami WIOŚ Delegatury w Ciechanowie, w których stwierdzono ponadnormatywny wpływ na klimat akustyczny terenów objętych ochroną są zobowiązane,  w drodze decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, do podjęcia działań mających na celu nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu. W decyzjach tych określony jest również obowiązek dokonywania pomiarów.

- Opracowanie kompleksowych rozwiązań eliminujących nadmierny  hałas komunikacyjny jest zadaniem naukowo – planistycznym, wykraczającym poza kompetencje organu.

1.5 Cel szczegółowy – poprawa gospodarowania odpadami

| Nr | Zadanie | Realizacja |
| --- | --- | --- |
|  | Konsekwentne realizowanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | (1 |
|  | Egzekwowanie od właścicieli nieruchomości obowiązku racjonalnego usuwania odpadów dzięki czemu powinien być likwidowany problem dzikich wysypisk oraz spalania odpadów na powierzchni ziemi. | ( |
|  | Stworzenie przez gminy odpowiednich warunków do usuwania padłych zwierząt. | (/x |
|  | Wdrożenie planu gospodarki odpadami dla powiatu ciechanowskiego. | ( |
|  | Rozwiązanie problemu utylizacji osadów ściekowych. | (/x |
|  | Wprowadzenie systemu zbiórki i utylizacji opakowań po środkach ochrony roślin. | ( |
|  | Rozwiązanie problemu prawidłowej utylizacji wraków samochodowych, łącznie z procesem demontażu. | ( |
|  | Uporządkowanie gospodarki odpadami medycznymi | ( |

- Zarząd Powiatu w sprawozdaniu z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami ( PPGO )  szczegółowo omawia praktycznie wszystkie działania zawarte w powyższej tabeli. W związku z tym w niniejszym raporcie   omawia się tylko zagadnienia: nakładów poniesionych w związku z realizacją Powiatowego PGO, wprowadzanym systemem selektywnej segregacji odpadów w gminach oraz  utylizacja wraków samochodowych wraz z procesem demontażu, nie objęte sprawozdaniem.

- W okresie sprawozdawczym 2004 – 2006  na terenie powiatu zakupiono 252 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów za łączną kwotę 175, 39 tys. zł.

W tabeli zestawiono dane o ilościach zakupionych pojemników do segregacji odpadów.

| Rok | Gmina | Ilość zakupionych pojemników i ich przeznaczenie | Koszt zakupu pojemników ( zł ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | Miasto Ciechanów | - | - |
|  | Gmina Ciechanów | 6 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 8.132,00 |
|  | Gmina Glinojeck | 33 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 7.885,90 |
|  | Gmina Gołymin | 6 szt. ( szkło, tw. sztuczne ) | 7.704,00 |
|  | Gmina Grudusk | 6 szt. ( szkło, tw. sztuczne, puszki alum. ) | 5.800,00 |
|  | Gmina Ojrzeń | 12 szt. ( szkło, tw. sztuczne ) | 18.300,00 |
|  | Gmina Opinogóra | 15 szt. ( szkło, tw. sztuczne ) | 15.087,00 |
|  | Gmina Regimin | 14 szt. ( szkło, tw. sztuczne ) | 19.886,00 |
|  | Gmina Sońsk | - | - |
|  | Razem | 92 szt. | 82.794,90 |
| 2005 | Miasto Ciechanów | 21 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 18.958,80 |
|  | Gmina Ciechanów | 6 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 8.150,00 |
|  | Gmina Glinojeck | - | - |
|  | Gmina Gołymin | 4 szt. ( szkło, tw. sztuczne ) | 5.270,00 |
|  | Gmina Grudusk | 6 szt. ( szkło, tw. sztuczne, puszki alum. ) | 5.800,00 |
|  | Gmina Ojrzeń | 12 szt. ( szkło, tw. sztuczne ) | 18.300,00 |
|  | Gmina Opinogóra | 13 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 18.544,00 |
|  | Gmina Regimin | 13 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 17.494,80 |
|  | Gmina Sońsk | - | - |
|  | Razem | 75 szt. | 92.517,60 |
| 2006 | Miasto Ciechanów | 21 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 19.471,20 |
|  | Gmina Ciechanów | 12 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 20.252,00 |
|  | Gmina Glinojeck | 22 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 17.421,60 |
|  | Gmina Gołymin | 6 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 5.538,00 |
|  | Gmina Grudusk | - | - |
|  | Gmina Ojrzeń | - | - |
|  | Gmina Opinogóra | - | - |
|  | Gmina Regimin | 12 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 17.421,60 |
|  | Gmina Sońsk | - | - |
|  | Razem | 73 szt. | 80.380,00 |
| Lata 2004 – 2006 | 252 szt. | 175.392,88 |

Zakup pojemników był finansowany z następujących źródeł: dochodów gmin, z gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Eurpejskiego Funduszu Rozwoju Wsi, Zakładu USKOM Sp. z o.o w Mławie ( dla Miasta i Gminy Glinojeck ).

Koszt wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów wyniósł 187,3 tys. zł.

  - Realizacja zadań, przyjętych w PPGO, wymaga poniesienia określonych nakładów. W powiatowym planie gospodarki odpadami nie określono kwot na poszczególne zadania przewidziane do realizacji. Wskazano w nim koszty inwestycyjne dla trzech założonych wariantów docelowego rozwiązania gospodarki odpadami w powiecie do roku 2010, co  nie daje zupełnie możliwości porównania w zakresie poniesionych nakładów.

W planie przewidziano jedynie szacunkowe koszty inwestycyjne funkcjonowania planowanego systemu jako całości.                                          Rzeczywiste koszty (w tys. zł) poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami w latach 2004 – 2006 kształtowały się następująco:

| Lp. | Nazwa zadania | Koszty poniesione ( tys. zł ) | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i aktualizacja planów gospodarki odpadami | 48,8 | gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
| 2. | Współudział w tworzeniu RZGO: - studium wykonalności RZGO, - koncepcja techn.- ekonom. zintegrowanego systemu gospodarki odpadami | 10,0 24,0 | budżet Gminy Miejskiej Ciechanów budżet Gminy Miejskiej Ciechanów |
| 3. | Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie wszystkich gmin powiatu | 187,3 | gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 4. | Realizacja programu edukacyjnego w zakresie gospodarki odpadami | 25,0 31,8 | gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 5. | Objęcie wszystkich mieszkańców gmin w obrębie powiatu zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych | 170,8 12,6 | P.U.K. sp. z o.o. w Ciechanowie Z.U.K. USKOM sp. z o.o. w Mławie |
| 6. | Wdrożenie systemu zbiórki odpadów komunalnych na terenie powiatu: - utworzenie GPZON w Ciechanowie, - organizowanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych | 4,5 2,6 | PUK Sp. z o. o w Ciechanowie GFOŚiGW (Gminy Miejskiej C-nów) gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
| 7. | Monitoring składowiska w Woli Pawłowskiej: - budowa piezometru, - prowadzenie monitroingu, - wniosek o pozwolenie zintegrowane. | 8,1 29,1 27,8 | PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie |
| 8. | Dostosowanie składowiska w Woli Pawłowskiej: - kanalizacja do odprowadzenia odcieków | 1.238,6 | PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 500 tys. zł |
| 9. | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Rembówko gm. Opinogóra | 34,2 | budżet Gminy Opinogóra Górna |
| 10. | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Ślubowo gm. Sońsk | 8,0 | budżet Gminy Sońsk Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 11. | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowie przy ul. Kargoszyńskiej | 39,9 | budżet Gminy Miejskiej Ciechanów |
| RAZEM | 1.854,3 tys. zł |

  - Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawo do złomowania   samochodów mają stacje recyklingu/demontażu uprawnione przez wojewodów.

Na terenie powiatu powstało wg. danych MWIOŚ w Warszawie – Delegatury w Ciechanowie 5 stacji demontażu.

Wszystkie te stacje posiadają decyzje Wojewody Mazowieckiego zezwalające na prowadzenie działalności co oznacza, że zostały przystosowane do sprawnego przyjmowania samochodów wycofanych z eksploatacji w celu ich złomowania zgodnego z wymogami ochrony środowiska, a ich działalność nie stwarza zagrożenia dla stanu środowiska.

Ocena realizacji celu

- Cel został zrealizowany w następujący sposób: na 8 ujętych w „ Programie..” działań zmierzających do jego realizacji, 6 zostało zrealizowanych i w kolejnych latach prowadzona będzie kontynuacja, 2 działania tj. stworzenie przez gminy warunków do usuwania padłych zwierząt i  problem zagospodarowania osadów ściekowych zostały częściowo zrealizowane.

- Szczegółowo realizację Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami przedstawia sprawozdanie.

1.6 Cel szczegółowy – ochrona zasobów geologicznych

| Nr | Zadanie | Realizacja |
| --- | --- | --- |
|  | Prowadzenie stałego nadzoru nad legalną eksploatacją złóż kopalin. | (1 |
|  | Przyjęcie głównych kierunków rekultywacji : leśnej, rolniczej i wodnej. | ( |

Zrealizowane zadania w latach 2004-2006:

- Wydano 13 koncesji, w tym 4 na przeprowadzenie poszukiwania i rozpoznawania złóż, 9 na eksploatację kruszywa.

- Udokumentowano następujące złoża kruszywa:

- Kanigówek IV – zasoby 367 tys. Mg,

- Cichawy VIII – zasoby 358 tys. Mg,

- Modła II – zasoby 1.575 tys. Mg,

- Modła ( dodatek do dokumentacji ) – zasoby 39 tys. Mg,

- Cichawy IX – zasoby 174 tys. Mg.

Przybyło 2.864 tys. Mg. W 2002 roku udokumentowane zasoby wynosiły 13.232 tys. Mg.

- Eksploatowanych jest 12 złóż kruszyw. Roczne wydobycie wynosi ok. 247 tys. Mg.

- Przeprowadzono 17 kontroli. Nie stwierdzono poważniejszych wykroczeń. Nie naliczono podwyższonych opłat za eksploatację koplin poza obszarem górniczym. Ponieważ nie wyczerpano zasobów na eksploatowanych złożach i trwa dalej wydobycie kruszywa, nie prowadzi się rekultywacji.

- Przyjęto  do rozpatrzenia 48 opracowań z zakresu geologii, w tym:

- hydrogeologia – 23,

- geologia inżynierska – 7,

- geologia surowcowa – 18.

- Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wód podziemnych na dzień 31.12.2002 roku wynosiły ok. 4.114 m3/h. Przyrost zasobów w poszczególnych latach kształtował się następująco:

- 2003 rok -   2,0 m3/h,

- 2004 rok -  58,5 m3/h,

- 2005 rok -  79,0 m3/h,

- 2006 rok -  45,0 m3/h.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne na dzień 31.12.2006 roku wynoszą 4.298,5 m3/h.

Ocena realizacji celu

Prowadzone działania omówione powyżej wskazują na jego prawidłową realizację.

2.  Cel główny – racjonalna gospodarka wodą

| Nr | Zadanie | Realizacja |
| --- | --- | --- |
|  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gmin w celu zapewnienia ludności wody o dobrej jakości. | (1 |
|  | Modernizacja ujęć wodnych i stacji uzdatniania wody | ( |

2. 1  Cel szczegółowy – poprawa jakości wody pitnej

Zrealizowane zadania w latach 2004-2006:

| Lp | Zadanie | Sposób realizacji | Poniesione nakłady ( tys. zł) i źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | środki własne | fund. ekolog. | środki UE | kredyty | pozost. źródła |
|  | Budowa sieci wodociągowych |
|  | Jednostka samorządu | długość sieci długość przyłączy |  |
|  | M. Ciechanów | 11,8 km 8,2 km | 2.937,4 | 2.937,4 | - | - | - | - |
|  | MiGm. Glinojeck | 24,8 km 24,0 km | 347,6 | 298,0 | - | - | - | 49,6 |
|  | Gm. Ciechanów | 23,8 km 6,4 km | 1.801,0 | 1401,0 | - | - | - | 400,0 |
|  | Gm. Grudusk | 3,0 km 0,3 km | 102,0 | 31,0 | - | - | 71,0 | - |
|  | Gm.Ojrzeń | 24,7 km 13,1 km | 1.129,1 | 792,7 | - | - | 186,4 | 150,0 |
|  | Gm. Regimn | 14,9 km 2,7 km | 391,2 | 391,2 | - | - | - | - |
|  | Gm. Sońsk | 26,4 km 9,0 km | 1.730,0 | 207,0 | - | 283,0 | 890,0 | 350,0 |
|  | Łącznie | dł. sieci - 129,4 km | 8.438,3 | 6058,3 | - | 283,0 | 1.147,4 | 949,6 |
|  |  | dł. przył. - 63,7 km |  |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody |
|  | M. Ciechanów | modernizacja SUW Gostków i Tysiąclecia | 1.243,3 | 1.243,3 | - | - |  | - |
|  | Gm. Ciechanów | modernizacja studni głębinowych | 19,0 | 19,0 | - | - |  | - |
|  | Gm. Sońsk | modernizacja SUW w Gościminie | 234,0 |  | - | - | 234,0 | - |
|  | Łącznie |  | 1.496,3 | 1.262.3 | - | - | 234,0 | - |
| Ogółem nakłady na poprawę jakości wody pitnej | 9.934,6 | 7.320,6 | - | 283,0 | 1.381.4 | 949,6 |

Ocena realizacji celu

- W latach 2004 – 2006 wybudowano 129,4 km sieci wodociągowej, co w stosunku do długości sieci w 2003 roku ( 1249,87 km ) stanowi ok. 10,4 %. Wskaźnik przyrostu długości sieci wodociągowej będzie malał wraz ze zwodociągowaniem terenu powiatu. Już obecnie Gminy Gołymin – Ośrodek i Opinogóra mają 100%, a Miasto Ciechanów 95 %.

- Ilość przyłączy z 12.993 szt. w 2002 roku wzrosła do 15.058 szt. wg. stanu dzień 31.12.2006 r.

- Jakość wody podawanej  po uzdatnianiu w 30 stacjach uzdatniania do sieci wodociągowych wg badań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Ciechanowie tylko sporadycznie przekraczała dopuszczalne normy.

2. 2  Cel szczegółowy – modernizacja systemu melioracji wodnych

- Ważnym elementem gospodarowania wodami jest właściwe zarządzanie ich zasobami służące zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki i ochronie środowiska, w sposób zgodny z interesem publicznym i nie wpływający na pogorszenie ekologicznych funkcji wód oraz stanu ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio od nich zależnych. Prawidłowa gospodarka wodna jest niezwykle istotna w zakresie ochrony przed powodzią i suszą.

W celu zapobieżenia tym zjawiskom realizuje się urządzenia melioracyjne, które poprzez funkcje regulacyjne poprawiają również zdolności produkcyjne gleby. Z uwagi na parametry techniczne oraz funkcje, urządzenia melioracyjne dzieli się na podstawowe i szczegółowe.

Większość melioracji podstawowych była wykonana w okresie lat 1960-1980 tych. Przez wiele lat nie prowadzono prac modernizacyjnych na ww. obiektach, co spowodowało znaczne zmniejszenie: przekrojów                                                                                                        poprzecznych, spadków podłużnych a co zatem idzie zmianę warunków przepływu wód, a w okresie spływu wód roztopowych, wylewy wód z koryta. Dekapitalizacji uległo wiele budowli piętrzących i systemów melioracji. W latach 2004 – 2006 Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie przeprowadził prace modernizacyjne i remontowe w korytach rzek naszego powiatu.

tabela nr 3

Prace modernizacyjne i remontowe w korytach rzek naszego powiatu.

| Lp. | Rodzaj robót | jedn. | ilość | nakłady tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Remont koryta rzeki Sony Głównej wraz z budowlami gm. Sońsk | km | 9,91 | 2.459,24 |
|  | Remont umocnień jazu na rzece Łydyni w m. Klice gm. Regimin | szt | 1 | 29,25 |
|  | Modernizacja przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kolnicy od m. Marusy - zad rozpoczęte w 2006 r. | km | 2,3 | 375,52 |
|  | Zabudowa wyrwy – rzeka Łydynia ( przy stadionie ) | - | - | 25,00 |
|  | Łącznie | km | 12,21 | 2.834,38 |
|  |  | szt | 1 | 29,25 |
|  |  |  | 2.889,01 |

- Melioracje szczegółowe oddziaływują na te tereny, które stanowią rolniczą przestrzeń produkcyjną, gdzie ich funkcjonowanie jest jednym z czynników decydujących o intensyfikacji rolnictwa.

Obszar zmeliorowany urządzeniami wynosi na terenie powiatu 41.998 ha, a długość rowów i cieków naturalnych  1007,0 km.

Stan urządzeń melioracyjnych, zwłaszcza tych wykonanych w latach 60 i  70–tych, w związku z brakiem środków na ich gruntowną odbudowę lub modernizację, jest zły lub dostateczny. Znaczna część budowli melioracyjnych uległa dekapitalizacji. Zrealizowane dużym nakładem środków finansowych urządzenia wymagają prowadzenia systematycznej konserwacji.

Do utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych zostały utworzone we wszystkich gminach powiatu ciechanowskiego w latach siedemdziesiątych gminne spółki wodne. Początkowo wszystkie były zrzeszone w rejonowym związku. Obecnie nadal działa Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Ciechanowie, który zrzesza gminne spółki wodne: w Ciechanowie, Grudusku, Opinogórze i Regiminie. Samodzielną działalność prowadzą gminne spółki wodne w Gołyminie i Sońsku. Natomiast w gminach Glinojeck i Ojrzeń członkowie spółek wodnych postanowili, że konserwację urządzeń będą wykonywali we własnym zakresie, bez pobierania składek.

Problemy, niezależnie od przyjętego systemu konserwacji, są podobne – konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych nie jest wykonywana w pełnym zakresie.

Przyczyną powyższego stanu są:

- wysokość uchwalanych składek jest niewystarczająca w stosunku do zadań statutowych spółek,

- niska, w granicach 70 % ściągalność uchwalonych kwot oraz trudności z egzekucją tych należności,

- tam, gdzie zobowiązano się do wykonania świadczeń we własnym zakresie, właściciele gruntów nie wykonują swoich obowiązków,

- trudności ze znalezienie odpowiednich pracowników do pracy w spółkach.

Spółki korzystają w swojej działalności z pomocy państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Częściowe pokrycie kosztów działalności spółek w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych gwarantują coroczne dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Były to dotacje na zadania modernizacyjne urządzeń.

Spółki otrzymują również dotacje podmiotowe z budżetu państwa na bieżące zadania konserwacyjne (odmulanie rowów, koszenie skarp). Dotacje te są formą refundacji kosztów związanych z realizacją konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych planowanych do wykonania za składki członkowskie w danym roku.

tabela nr  4

Wartość wykonanych, przez spółki wodne, robót związanych z modernizacją i utrzymaniem systemów melioracji szczegółowych na terenie powiatu

|  | Wartość wykonanych robót ( tys. zł ) |
| --- | --- |
|  | ogółem | ze składek członkowskich | w formie świadczeń rzeczowych | dotacje: Wojewody Mazowieckiego i PFOŚiGW |
| 2004 | 624,30 | 530,20 | 16,70 | 77,40 |
| 2005 | 757,25 | 663,62 | 5,00 | 88,63 |
| 2006 | 772,00 | 688,30 | 12,50 | 71,20 |
|  | 2.153,55 | 1.882,12 | 34,20 | 237,23 |

Ocena realizacji celu

- Rozpoczęto realizację celu.

- Przy aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego należy dokładnie doprecyzować niezbędne działania ustalając zakres, szacunkowe koszty i harmonogram.

- Problemem rzutującym na  możliwość realizacji  celu jest dostępność do środków  zewnętrznych w formie dotacji.

2. 3  Cel szczegółowy – odtwarzanie zbiorników małej retencji

  - 2. 4  Cel szczegółowy – przywracanie naturalnego charakteru ciekom

Ocena realizacji celu

- Obydwa cele nie zostały zrealizowane.

- Przyczyną braku realizacji ww. celu jest podjęcie przez samorządy gminne równie ważnych zadań tj. poprawa zaopatrzenia w wodę oraz budowa lub rozbudowa infrastruktury sanitarnej i komunikacyjnej.

- Cel główny – zwiększenie lesistości i ochrona lasów

  - 3. 1  Cel szczegółowy – realizacja programu zalesiania Powiatu

Ciechanowskiego

W Programie Zwiększania Lesistości Powiatu Ciechanowskiego do 2020 roku, opracowanym w 2000 roku, przyjęto że w/w latach będzie do zalesienia około 3200 ha prywatnych gruntów porolnych nie będących własnością Skarbu Państwa.  Potencjalne największe możliwości wzrostu lesistości występują  w gminach  Glinojeck  i Ojrzeń.

Zalesienia mogą być wykonywane na użytkach rolnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, które na podstawie ewidencji gruntów rolnych zostały zakwalifikowane do: gruntów ornych, trwałych użytków zielonych, sadów i plantacji owocowych, o odpowiednim przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Wg danych statystycznych  powierzchnia lasów oraz stan zalesień w poszczególnych latach przedstawiał się następująco:

| Rok | Powierzchnia lasów w powiecie ( ha ) | Zalesienia w ciągu roku | Lesistość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | stanowiących własność Skarbu Państwa | nie stanowiących własności Skarbu Państwa | ogółem | w tym z Funduszu Leśnego | % |
| 2004 | 15.907,40 | 9.654,20 | 6.431,00 | 31,00 | 23,00 | 15,0 |
| 2005 | 16.401,58 | 9.519,70 | 6.923,00 | 22,20 | 15,80 | 15,4 |
| 2006* | 16.471,38 | 9.546,11 | 6.925,27 | 69,80 | 3,80 | ~15,5 |

* - wg danych własnych pochodzących z Nadleśnictw: w Ciechanowie, Płońsku, Przasnyszu oraz Biura Powiatowego w Ciechanowie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  - 3. 2 Cel szczegółowy - właściwe utrzymanie i zagospodarowanie lasów

nie  stanowiących własności  Skarbu Państwa i

objęcie szczególną ochroną gruntów leśnych.

- W latach 2004-2006 Starostwo zrealizowało opracowanie 8 planów o łącznej powierzchni 877,63 ha za kwotę 39 tys. zł, w tym dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie wyniosła 2,53 tys. zł. W trakcie realizacji jest 18 planów obejmujących powierzchnię 1.238,76 ha. Ich koszt wyniósł 28,45 tys. zł                ( środki własne ).

- Starosta realizując  zadanie ochrony gruntów leśnych wydaje decyzje dotyczące zakwalifikowania drzew do wyrębu i decyzje na zrąb całkowity. W latach 2004-2006 rozpatrzono 502 wnioski dotyczące kwalifikacji drzew do wyrębu oraz   wydano  9 decyzji dotyczących zrębu całkowitego lasu w tym 3 decyzje odmowy dokonania zrębu.

Ocena realizacji celu:

Pełnienie nadzoru nad lasami prywatnymi daje gwarancję, iż w lasach tych, prowadzona jest racjonalna gospodarka. Wskaźnik lesistości powiatu wzrósł z 13,8 % w 2000 r. do 15,5 % w 2006 r. Cel został zrealizowany

4.  Cel główny – poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego

4.1 Cel szczegółowy: ochrona przeciwpowodziowa

Występowanie zagrożenia powodziowego na terenie powiatu jest mało prawdopodobne. Jest to uwarunkowane słabo rozwiniętą siecią cieków wodnych oraz brakiem większych zbiorników wodnych.

Niewielkie zagrożenie powodziowe może stwarzać rzeka Wkra przepływająca przez obszar Miasta i Gminy Glinojeck.

W związku z tym przewiduje się, że ochrony w okresie spływu lodów i większych wód powodziowych, będą wymagały mosty:

- w m. Płaciszewo 	(most drewniany - 57 m),

- w m. Wkra 		(most drewniany - 30 m).

Ochroną w/w obiektów w sytuacji kryzysowej zajmuje się 1 Batalion Pancerny w Wesołej k/Warszawy.

Kolejnym ewentualnym  zagrożeniem występującym na obszarze Miasta i Gminy Glinojeck jest możliwość, w wyniku dużych opadów atmosferycznych lub uszkodzenia urządzeń hydrotechnicznych, wypływu zanieczyszczonych wód poprodukcyjnych z odstojników Cukrowni „ Glinojeck ” S.A. W takim przypadku może nastąpić skażenie środowiska, obszarów przylegających do terenu oczyszczalni, a także konieczność prowadzenia akcji rekultywacji skażonych terenów.

Na terenach pozostałych jednostek administracji samorządowej prognozuje się, że w wyniku długotrwałych opadów atmosferycznych oraz przy braku konserwacji kanalizacji burzowej i urządzeń melioracyjnych, może wystąpić zagrożenie zalaniem pól uprawnych, a nawet niżej położonych gospodarstw.

Prognozy te wskazują na bezwzględną konieczność prowadzenia systematycznego nadzoru oraz konserwacji w/w urządzeń i obiektów.

W w/w jednostkach administracji samorządowej oraz na szczeblu powiatu opracowane są „Plany operacyjne bezpośredniej ochrony przed powodzią”, gdzie zawarte są procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziami, podtopieniami i zalewami.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie sporządził w 2006 roku „ Studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Wkry” i „ Studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Łydyni ”. Ustalono w nich granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, podtopieniem.

Powiat o raz gminy przez teren, których przepływają rzeki otrzymały ww. studium. Powinno być ono wprowadzone do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a plany skorygowane zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opracowaniu.

Ocena realizacji celu:

- Przeprowadzono dokładne rozpoznanie obszarów, gdzie możliwe jest wystąpienie powodzi, podtopień i zalań. Opracowano wspólnie z samorządami plany operacyjne działań.

- Niezbędna jest jak najszybsza korekta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem obszarów zagrożonych, w których wprowadzono zakaz zabudowy ( mieszkaniowej, przemysłowej ).

- Studium ochrony przeciwpowodziowej ww. rzek jest już uwzględniane przy uzgadnianiu przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko.

- Cel jest zrealizowany i jego realizacja będzie kontynuowana, przy czym w aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska powinno się uwzględnić potrzebę budowy zbiornika w Regiminie, którego funkcja ochrony przeciwpowodziowej nabiera dla terenu miasta Ciechanów coraz większego znaczenia z następujących powodów:

- intensywnej, w ubiegłym wieku, zabudowy tarasu zalewowego rzeki Łydyni, w niektórych miejscach przysuniętej do samego brzegu rzeki,

- zmniejszenia przekroju poprzecznego koryta, już obecnie przy intensywnych opadach lub spływach wód roztopowych woda podtapia coraz większe obszary,

- docelowa realizacja „ Programu kanalizacji deszczowej dla m. Ciechanów ”, w której nie przewidziano zbiorników retencyjnych, spowoduje, że przy dużych opadach dopłynie wylotami ok. 8 m3/s

  - 4. 2 Cel szczegółowy - zmniejszenie ryzyka awarii w tym związanych z

wykorzystaniem lub  transportem substancji

niebezpiecznych

- Zagrożenia pożarem

Powiat ciechanowski należy do grupy regionów typowo rolniczych, charakteryzuje się rozdrobnioną gospodarką   rolną   oraz   niedostatecznym   stanem  technicznym  budynków.

Na ich ogólną liczbę ok. 30 tys. -  5.400 posiada konstrukcję palną, a 3.500 palne pokrycie dachu.

Na obszarze powiatu (w/g danych statystycznych) działalność gospodarczą prowadzi   ok. 6.600 podmiotów gospodarczych.

Zakłady przemysłowe stwarzające najpoważniejsze zagrożenie pożarowe skoncentrowane są głównie w miastach. Szczególnie niebezpieczne są podmioty, w których procesy technologiczne przebiegają z użyciem szczególnie niebezpiecznych substancji i  materiałów lub prowadzone są w warunkach zagrożenia wybuchem. Do zakładów tych zalicza się:

- zakłady produkcyjne z TSP ( toksyczne środki przemysłowe );

- składy nawozów sztucznych;

- skład w Ciechanowie, oraz stacje i dystrybutorzy paliw płynnych;

- Cukrownia w Glinojecku;

- zakłady i podmioty prowadzące dystrybucje gazu;

- stacje reduktorowe gazu ziemnego z siecią gazową.

W liczbie tej funkcjonuje ponad 50 obiektów administracyjno-biurowych, 67 oświatowych, 18 banków, 11 internatów i burs, obiekty magazynowe i przemysłowe. W miastach (Ciechanów i Glinojeck) zasoby mieszkaniowe to ok. 50 tys. mieszkań w budynkach jedno i wielorodzinnych. Z liczby tej ok. 300 budynków wielorodzinnych nie spełnia podstawowych warunków przepisów przeciwpożarowych.

Znaczącym źródłem zagrożenia pożarowego na terenie powiatu są masywy leśne, które zajmują ok. 15,8% ogólnej powierzchni i klasyfikowane są w II kat. zagrożenia. Najbardziej zagrożone są kompleksy, w skład których wchodzą młode ( do 30 lat ) lasy iglaste, występujące na obszarze ok. 3160 ha w tym uroczyska:

- Lekowo	- 1714 ha

- Ościsłowo	- 1122 ha

- Luszewo	-  702 ha

- Helenowo	-  265 ha

- Sulerzyż	-  229 ha.

Najbardziej zagrożone są lasy prywatne, w których nie prowadzi się prawidłowej gospodarki leśnej. Ponadto lasy te charakteryzują się stosunkowo młodym drzewostanem, a tym samym są narażone na powstawanie pożarów.

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM TSP TRANSPORTEM KOLEJOWYM I SAMOCHODOWYM

- W zakresie transportu samochodowego

Przez obszar powiatu przebiegają 3 zasadnicze ( monitorowane ) trasy tranzytowe przewozu TSP. Głównymi przewożonymi środkami są amoniak i chlor. Odnotowuje się także fakty transportu innych niebezpiecznych środków i materiałów niebezpiecznych jak: polimery, poliestry, azot ciekły, kwasy, farby i lakiery, których transport jest monitorowany przez przewoźników oraz policję nieregularnie i bardzo rzadko.

Strefy skażeń w przypadku katastrof z TSP w transporcie samochodowym prognozuje się w granicach do 2 km po obu stronach osi drogi przewozu w miejscu zdarzenia (katastrofy).

Łączna długość ww. trzech tras wynosi 96 km.

Ogólna powierzchnia tak prognozowanych stref, potencjalnych skażeń na obszarze powiatu wynosi ok. 380 km2, zamieszkuje  ją ok. 65 tys. osób.

Przebieg tras, prognozowana powierzchnia skażeń oraz liczba ludności w strefach zagrożenia na obszarze powiatu ciechanowskiego przedstawiają poniższe zestawienia:

Uwaga:  Na terenie miasta Ciechanów oraz gminy Ciechanów zbiegają się 3 trasy przewozu TSP. Sytuacja ta powoduje, że przez ww. jednostki administracji samorządowej przewozi się średnio/m-c 11 - 15 t amoniaku (rocznie 130 - 180 t NH3) oraz 11-15 t chloru (rocznie 30 - 60 t Cl2). Trasy nr 1 i 2 pokrywają się także na terenie gmin Opinogóra i Gołymin. Sytuacja taka potęguje skalę możliwych zagrożeń wzdłuż  ww. tras.

Powyższe zestawienie nie obejmuje tras transportu paliw płynnych i gazu. Przewozy te prowadzone są tak po drogach przewidywanych dla TSP jak i po innych drogach.

Zagrożenie powstałe w wyniku katastrofy drogowej samochodowej cysterny paliwowej może być spowodowane jej wybuchem lub rozlaniem przewożonego środka. Wybuch cysterny o pojemności do 35 t może spowodować pożary i zniszczenie w promieniu od kilkudziesięciu do kilkuset metrów.

Rozlanie paliwa, w zależności od uwolnionej ilości, może spowodować skażenie tak powierzchni gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych.

- W zakresie transportu kolejowego

Przez obszar powiatu przebiega magistrala kolejowa Warszawa - Ciechanów - Gdańsk.  Średnio rocznie ilość przewożonych TSP kształtuje się w granicach 700 - 7000 tys. ton. W ilościach tych nie są uwzględnione przewozy paliw płynnych, gazu oraz innych ropopochodnych, których ogromne ilości przewozi się każdego dnia.

Dyrekcje Okręgowe PKP (Centralna i Północna) nie powiadamiają służb operacyjnych PSP i Policji o faktach przewozu TSP, w związku z czym nie są one w stanie wcześniej przygotować się do monitorowania takiego przewozu, a także ewentualnej akcji ratowniczej. Strefy skażeń w przypadku katastrof kolejowych z TSP prognozuje się w granicach do 5 km po obu stronach osi szlaku (torowiska).

Łączna długość w/w trasy na obszarze powiatu wynosi 32 km.

Ogólna powierzchnia prognozowanych stref skażeń wynosi około 320 km2, w których zamieszkuje około 55,5 tys. osób.

Wnioski ogólne w zakresie transportu TSP

- wielkość strat bezpowrotnych i sanitarnych wśród ludności oraz w gospodarce powstałych w wyniku katastrofy samochodowej lub kolejowej z TSP zależeć będzie od:

- ilości przewożonego środka;

- charakterystyki miejsca zdarzenia (miasto, wieś, gęstość zaludnienia, zalesienia, sieci wodnej, ukształtowania terenu);

- warunków pogodowych (pora dnia, pora roku, wiatry, opady);

b) należy przewidzieć, że:

- czas toksycznego oddziaływania (trwałości) uwodnionego chloru (Cl2) w zależności od miejscowych warunków terenowych i pogodowych (temp. 0( - 20(C, wiatr 1 m/s wielkość zbiornika) może wynosić od 6 godz. do 5 dni;

- w przypadku uwolnienia amoniaku (NH3) prognozuje się największe zatrucia (śmiertelne i ciężkie) w promieniu do ok. 5 km od źródła emisji;

- w każdym przypadku uwolnienie TSP i jego parowanie, obłok skażonego powietrza będzie rozprzestrzeniał się w kierunku wiania wiatrów;

- strefę skażeń dla przemieszczającego się w granicach 200 po obu stronach osi kierunku wiania wiatru dla obłoku pierwotnego i 400 dla obłoku wtórnego.

Nadzwyczajne zdarzenia związane z uwolnieniem się niebezpiecznych substancji chemicznych (TSP) mogą stać się przyczyną dużych strat sanitarnych (w tym bezpowrotnych) wśród ludzi, a także masowych padnięć zwierząt gospodarskich.

W planowanych akcjach ratunkowych należy przewidywać udział:

- jednostek ratownictwa chemicznego (SRCh, PSP, PKP, zakładowych),

- służb medycznych,

- służb komunalnych,

- służb ochrony środowiska,

- sił policji i straży miejskich.

Na skutek skażeń chemicznych środowiska, konieczne będzie prowadzenie długotrwałego i kosztownego procesu rekultywacji gleby oraz odtwarzania zniszczonych obszarów lasów i innych elementów środowiska naturalnego.

W chwili obecnej monitoring wszystkich przewozów materiałów niebezpiecznych i toksycznych odbywa się na szczeblu wojewódzkich służb, inspekcji i straży. Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego są informowane o planowanych i realizowanych przewozach poprzez służby operacyjne KP Policji oraz PSP.

Procedury reagowania w przypadku zagrożenia: pożarowego, awarii związanej z transportem substancji niebezpiecznych zawarte są w „Planie ratowniczym” Komendy Powiatowej PSP oraz w „Powiatowym planie reagowania kryzysowego”.

Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego zawiera tzw. „siatkę bezpieczeństwa”, która identyfikuje wszystkie zagrożenia możliwe do zaistnienia na terenie powiatu oraz przyporządkowuje je siłom, służbom, inspekcjom, strażom oraz właściwym instytucjom statutowo realizującym zadania ochrony ludności w sytuacjach wszelkich zagrożeń zdrowia i życia.

Ocena realizacji celu:

- Cel został zrealizowany.

- Powiat posiada dokładne rozpoznanie możliwych sytuacji wystąpienia zagrożeń oraz posiada Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego, który jest na bieżąco uaktualniany.

5.  Cel główny - podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej

  - Cel szczegółowy - kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju

Edukacja ekologiczna to różnorakie działania, które zmierzają do kształtowania właściwej postawy społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków i codziennych postaw. W społeczeństwie zaczyna istnieć coraz większa potrzeba posiadania takiej wiedzy. Powiat dostrzega konieczność komunikowania się ze społeczeństwem przy podejmowaniu decyzji o działaniach inwestycyjnych.

Podstawowe znaczenie dla szerokiego, społecznego udziału w urzeczywistnianiu celów ekologicznych ma zapewnienie dostępu do informacji o środowisku. Temu celowi służy między innymi:

  - prowadzenie publicznie dostępnej bazy danych o środowisku na stronie internetowej starostwa http://stciechanow.bip.org.pl,

  - możliwość wglądu w dokumentacje, będące podstawą do wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska,

3.  możliwość wglądu do przeglądów ekologicznych.

Starostwo jest obowiązane do udostępniania, na zasadach podanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, informacji o tymże środowisku.

Udostępnieniu podlegają:

- wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje:

- o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

- koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

- pozwolenia wodnoprawne w zakresie: wykonywania urządzeń wodnych, poboru wód podziemnych, rolniczego wykorzystania ścieków,

- decyzje zatwierdzające projekt scalania lub wymiany gruntów

- decyzje o zmianie lasu na użytek rolny

- postanowienia, o których mowa w art. 51 ust. 2,

- raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- analizy porealizacyjne,

- wnioski oraz decyzje o uzgodnieniu z organem ochrony środowiska zakresu, sposobu i terminu zakończenia rekultywacji.

- zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

- wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia:

- zintegrowane,

- na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do ziemi,

- na wytwarzanie odpadów,

- na emitowanie hałasu do środowiska,

- przeglądy ekologiczne,

- wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,

Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają także inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej lub baz danych na innych nośnikach, dotyczące:

    - stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemnego oddziaływania,

    - emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko,

    - wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra kultury,

    - działań oraz środków w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska,

    - planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska.

Udostępniane przez Starostwo na wniosek zainteresowanych osób fizycznych i prawnych informacje rozszerzają  zakres komunikacji społecznej i przyczyniają się do propagowania wiedzy o środowisku powiatu i podejmowanych działaniach.

Kształtowanie postaw ekologicznych

- Rozwój edukacji ekologicznej, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców naszego Powiatu jest jednym z głównych działań realizowanych w ramach Programu Ochrony Środowiska. Obecnie kształtowanie świadomości ekologicznej w Powiecie Ciechanowskim odbywa się głównie poprzez podejmowanie działań proekologicznych w formie programów edukacji ekologicznej, które są realizowane we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie Powiatu. Młodzież ucząca się w szkołach prowadzonych przez nasz Powiat wykazuje duże zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska, co bezpośrednio wpływa na

kształtowanie właściwych proekologicznych postaw. Dlatego głównym miejscem dla edukacji ekologicznej zawsze będzie szkoła. Dzięki zmianie zachowań uczniów i wszczepieniu prawidłowych nawyków, kształtuje się świadomość ekologiczną młodzieży.

Podejmowane były przez Gminy i Powiat i współfinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia, zmierzające do popularyzacji właściwej postawy proekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Temu celowi służyły:

- szkolne konkursy wiedzy ekologicznej,

- gazetki szkolne poświęcone akcjom: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, segregacji odpadów,

- wspólfinanowanie wyjazdów na tzw. „ Zielone szkoły ”

- udział młodzieży w „ Olimpiadzie wiedzy ekologicznej ”

Efektem edukacji ekologicznej powinna być ekologiczna świadomość społeczna, która jeśli już powstanie, będzie potrafiła stworzyć wzorce zachowań na tyle silne, by podjąć i realizować działania w zakresie ochrony środowiska.

W ramach prowadzonych programów edukacji ekologicznej w poszczególnych jednostkach oświatowych naszego powiatu poruszane jest szerokie spektrum zagadnień, obejmujące zagadnienia wymienione w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Ciechanowskiego.

Zaangażowanie uczniów szkół z terenu naszego powiatu w sprawy dotyczące ekologii, daje gwarancję, że oni, ich rodzice i środowisko lokalne, w którym żyją, zostaną zarażeni ideą ochrony środowiska.

  - Cel szczegółowy - wiedza  ekologiczna  jako  ważny  czynnik  w

procesie   zarządzania

Na poprawę stanu świadomości ekologicznej ogromny wpływ ma edukacja ekologiczna obejmująca jak najszersze kręgi ludzi od przedszkolaków po urzędników.

Mając na względzie wprowadzane od 2001 nowe przepisy w zakresie ochrony środowiska w ramach  współpracy z gminami, przedsiębiorstwami korzystającymi ze środowiska oraz z innymi powiatami Starostwo zorganizowało w latach 2004 – 2006 cykl 18 szkoleń dotyczących pakietu ustaw środowiskowych. Tematyka szkoleń obejmowała  m.in:

- „Obowiązki przedsiębiorców i organów administracji w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska”,

- Prawne aspekty korzystania z wód i urządzeń wodnych w zakresie gospodarki  wodno-ściekowej w świetle przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne”

# „ Zasady     gospodarki   odpadami   w    świetle    znowelizowanej    ustawy  o   odpadach  ”

- Ustawa  o ochronie przyrody,

- „Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji i przepisy wykonawcze - praktyczne aspekty realizacji”

- „Nowe wymagania odnośnie standardów emisyjnych z instalacji i  regulacjami w zakresie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu”

- „ Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje recyklingu ”

- „ Obowiązki w zakresie gospodarowania  zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym wynikające z przepisów ochrony środowiska ”.

Dla samorządów gminnych, projektantów zorganizowano  2 seminaria dotyczące nowych technologii oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych.

Szkolenia były finansowane z odpłatności ich uczestników, a prowadzone były przez  przedstawicieli Ministerstwa Środowiska.

Ocena realizacji obydwu celów szczegółowych:

- Cele zostały i będą realizowane.

- Ogółem w okresie 2004 – 2006 na realizacje celu poniesiono nakłady w wysokości 75,0 tys. zł,  w tym gminy ( Gm. Miejska Ciechanów, Opinogóra, Regimin, Grudusk ) - 33,6 tys. zł, środki PFOŚ i GW – 41,4 tys. zł.

6. Cel główny – rozwój proekologicznych form działalności

gospodarczej

6.1 Cel szczegółowy - wzrost ilości podmiotów gospodarczych

posiadających certyfikaty jakości

Na terenie województwa nie prowadzi się rejestru podmiotów posiadających certyfikaty, trudno zatem określić ile podmiotów z terenu powiatu je posiada i w jakim zakresie. Nie dysponuje takimi danymi również Mazowiecka Izba Gospodarcza.

Z naszych ustaleń wynika, że Zakłady ( 7 ) objęte pozwoleniami zintegrowanymi ( IPPC )  posiadają certyfiakaty wdrożonych systemów:

- zarządzania środowiskowego; ISO 1401

- zarządzania jakością; ISO 9001

Ponadto Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Ciechanowie certfikat w zakresie: „ Wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła” oraz  dyplomy „ Lidera Czystej Produkcji ” w latach 2005 i 2006.

Ocena realizacji celu:

- Powiat nie ma możliwości wpływu uzyskiwanie przez podmioty gospodarcze certyfikatów jakościowych, wymusza je konkurencyjność firm oraz stosowne przepisy.

- Brak możliwości oceny  ilości podmiotów posiadających certyfikaty wynika z braku ewidencji ww. zakresie.

6.2 Cel szczegółowy - rozwój proekologicznych form produkcji

rolniczej

Na terenie naszego powiatu  znajduje się jedno gospodarstwo ekologiczne, którego właścicielem  jest Pan Paweł Ożarowski zam. w Łysakowie gm. Grudusk. Specjalizuje się ono w produkcji owoców i drobiu.

Organizowanie szkoleń miało na celu zwiększenie liczby gospodarstw oraz promocję rolnictwa ekologicznego. Z uwagi na położenie na terenach „Zielonych Płuc Polski”, powiat ma ogromny potencjał i możliwości w tym zakresie.

Szkolenia odbywały się między innymi w gminie Grudusk oraz w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział „ Poświętne” w Płońsku, a uczestnikami byli rolnicy oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Ponadto samorząd województwa mazowieckiego realizował program           „ Rozwój rolnictwa ekologicznego na Mazowszu ”. W pierwszym etapie programu odbywały się szkolenia, z których również korzystali zainteresowani rolnicy z naszego powiatu.

Należy stwierdzić, że wzrasta zainteresowanie produkcją metodami ekologicznymi oraz przetwórstwem produktów rolnictwa ekologicznego. Na wzrost liczby gospodarstw ekologicznych mają wpływ dopłaty do rolnictwa ekologicznego.

W Programie  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przewidziano nowe zasady realizowania Pakietu Rolnośrodowiskowego S02 – Rolnictwo Ekologiczne, które będą obowiązywać od 2008 roku.

Ocena realizacji celu:

- Rozpoczęto realizację celu poprzez prowadzenie edukacji wśród rolników, co umożliwia zapoznanie się z wymogami i praktycznymi zasadami tworzenia  gospodarstw ekologicznych.

- Zachętą do tworzenia takich gospodarstw powinny być znaczące dopłaty do tych gospodarstw zwłaszcza, że nakłady jakie muszą ponosić rolnicy na przygotowanie gospodarstwa, wykonanie badań gleb, wdrożenie zasad produkcji i uzyskanie atestów produkcji ekologicznej są na tym etapie wysokie.

6.3 Cel szczegółowy - wzrost wykorzystania energii odnawialnej

- Powiat nie posiada programu, który obejmowałby  zagadnienia związane z możliwością wykorzystania energetyki wodnej, wiatrowej, energii słonecznej, energii biomasy oraz wód geotermalnych.

- Istnieje możliwość odbudowy starych obiektów piętrzących dla potrzeb energetyki wodnej.   Obecnie inwestor prywatny przystępuje do odbudowy piętrzenia w Kondrajcu Szlacheckim wraz z budową elektrowni wodnej.

- Rozpoczęto ( w 2006 r. ) na terenie gm. Grudusk inwestycję budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy 72 MW.

Ocena realizacji celu:

- Cel nie został zrealizowany.

- W aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Ciechanowskiego niezbędne będzie przygotowanie założeń do realizacji takiego programu oraz uwzględnienie ich w Strategii rozwoju Powiatu.

6.4 Cel szczegółowy - zmniejszenie materiałochłonności  i

energochłonności produkcji

- Zmiany w systemie gospodarowania jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich lat doprowadziły do znacznego obniżenia zużycia materiałów w przemyśle i innych gałęziach gospodarki.

Dzięki modernizacji przedsiębiorstw spada zapotrzebowanie na energię, wodę i surowce niezbędne do produkcji. Wzrostowi produkcji towarzyszy obecnie wzrost efektywności gospodarowania.

Korzystne zmiany w realizacji założeń strategii ograniczania materiałochłonności odnotowała energetyka. W wyniku modernizacji kotłowni ( PEC Sp. z o.o Ciechanów, ZGK Sp z o.o Glinojeck ), wprowadzenia najlepszych dostępnych technik zakłady te obniżyły znacznie koszty wytwarzania energii.

- Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162 /98) określiła formę pomocy Państwa w procesie zmniejszania zużycia energii cieplnej w budynkach. Według Krajowej Agencji Poszanowania Energii poprzez działania termomodernizacyjne w 70% obiektów można zmniejszyć zużycie energii pierwotnej co najmniej o 30% (w 35% co najmniej o 50%), zaś w 55% szkół - koszty ogrzewania o co najmniej 30% (w 25% co najmniej o 50%). Dla 75% obiektów prosty czas zwrotu inwestycji jest krótszy od 4.5 roku (w 50% krótszy był 3 lat).

Na terenie powiatu w latach 2004-2006 przeprowadzono termomodernizację w wielu obiektach użyteczności ( głównie w placówkach szkolnych ).  Nakłady poniesione na ww. zadania przedstawia poniższe zestawienie

| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | Poniesione nakłady ( tys. zł) i źródła finansowania |
| --- | --- |
|  | ogółem | środki własne | fund. ekolog. | środki UE | kredyty | pozost. źródła |
| M. Ciechanów | 1.201,7 | 1.101,7 | - | - | - | 100,0 Kontrakt Wojew. |
| Gm. Ciechanów | 143,0 | 125,0 | - | - | - | 18,0 dotac. Woj. Maz |
| Gm. Opinogóra | 223,6 | 145,6 |  | - | - | 78,0 dotac. Woj. Maz |
| Gm. Regimin | 255,9 | 121,8 | 46,0 | - | - | 88,1 |
| Starostwo Ciechanów | 2.231,5 | 1.928,1 | 104,5 |  |  | 198,9 dotac. Marsz. i Woj. Maz |
| Łącznie | 4.055,7 | 3.422,2 | 150,5 |  |  | 483,0 |

Ocena realizacji celu:

- Cel jest i będzie realizowany

- Realizacja wykorzystania środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym.  Jego przychody stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (10 % naliczonych opłat i kar stanowi przychód powiatowego funduszu). Przychody funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

  - Środki te mogą być przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Szczegółowe zasady przeznaczenia i gospodarowania jego środkami określone są w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 405 i 406 ustawy środki PFOŚiGW przeznaczane są na zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, m. in. na:

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- działania związane z ochroną przyrody,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i parków,

- wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska.

  - Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wielkości podejmuje na wniosek zainteresowanych podmiotów Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, po uprzednim zasięgnięciu opinii Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Działań Antykryzysowych.

  - W ostatnich latach jednym z najważniejszych zadań finansowanych ze środków PFOŚiGW była realizacja działań zapisanych w Planie gospodarki odpadami dla powiatu ciechanowskiego i w gminnych planach gospodarki odpadami. O dofinansowanie zakupu pojemników do segregacji odpadów oraz koszy ulicznych zwracały się co roku samorządy gminne (w poprzednich latach również szkoły).

I tak, na porządkowanie gospodarki odpadami na terenie powiatu, tj. na  zakup pojemników do segregacji odpadów, koszy ulicznych, utylizację odczynników chemicznych, rekultywację wysypiska śmieci, przydzielono następujące wielkości dotacji:

- w 2003 r. – 23.070 zł,

- w 2004 r. – 50.066 zł,

- w 2005 r. – 36.164 zł,

- w 2006 r. – 18.778 zł,

- I-sze półrocze 2007 r. – 14.000 zł.

Razem w latach 2003 – I-sze półrocze 2007 r.: 142.078 zł.

Innym ważnym zadaniem wspieranym dotacjami z PFOŚiGW jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

- W 2004 roku na wykonanie ocieplenia budynku szkoły należącej do Zespołu Szkół im. Świętochowskiego w Gołotczyźnie przeznaczono kwotę 27.500 zł.

- Na wykonanie termomodernizacji budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (wymiana stolarki i docieplenie ścian budynku) przekazano w 2004 roku kwotę 16.012 zł.

- W 2005 roku przeznaczono na wymianę okien w szkole należącej do Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie 30.996 zł.

Pozostałe zadania wspierane corocznie środkami PFOŚiGW to dofinansowanie: zabiegów ochronnych kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem (w 2004 r. - 3.127 zł; w 2006 r. - 2.124 zł), modernizacji urządzeń melioracyjnych (corocznie każda spółka wodna otrzymała dotacje w wielkości 30% wartości zadania modernizacyjnego, jednak nie więcej niż 8.000 zł), ochrona bociana białego jako gatunku tarczowego na terenie powiatu, utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, oraz wsparcie finansowe w zakresie organizacji inicjatyw ekologicznych i konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska.

Poniższe tabele przedstawiają rozdysponowanie środków PFOŚiGW w latach 2004-2006

INFORMACJA  O  WYKORZYSTANIU  ŚRODKÓW  PFOŚiGW

W OKRESIE  OD 1.01.2004  DO  31.12.2004

| Lp. | Nazwa zadania | Wnioskodawca | Kwota wnioskow. (zł) | Kwota przyznana (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy Regimin | Częściowe pokrycie kosztów zakupu wynoszących 19.377 zł | 5.000 |
| 2. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy Opinogóra | Częściowe pokrycie kosztów zakupu wynoszących 16.000 zł | 5.000 |
| 3. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Miasta i Gminy Glinojeck | 19.195 | 6.000 |
| 4. | Zakup worków i stojaków na worki do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy Grudusk | 6.000 | 5.000 |
| 5. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy Ojrzeń | 5.000 | 5.000 |
| 6. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy Gołymin | 15.000 | 5.000 |
| 7. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy Sońsk | 6.000 | 6.000 nie zrealizow. |
| 8. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Miasta Ciechanów | 10.000 | 10.000 |
| 9. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy Ciechanów | Częściowe pokrycie kosztów zakupu wynoszących 81.000 zł | 4.0660 |
| 10. | Zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Ekologicznej | MUW W-wa Delegatura C-nów | 500,00 | 500,00 |
| 11. | Termomodernizacja obiektu szkolnego (wymiana okien ) | Zespół Szkół Gołotczyzna | 27.500 | 27.500 |
| 12. | Konkurs ekologiczny dla uczniów | Gimnazjum w Regiminie | 500 | 500 |
| 13. | Opracowanie planów urządzania lasów | Starostwo | 2.600 | 2.600 |
| 14. | Kurs edukacji ekologicznej KRĄG dla nauczycieli | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie | 2.500 | 2.500 |
| 15. | Wycieczka uczniów do Biebrzańskiego Parku Narodowego | Gimnazjum nr 4 C-ów | 1.000 | 1.000 |
| 16. | Uporządkowanie zieleni na boisku szkolnym | Gimnazjum nr 3 C-ów | 2.000 | 2.000 |
| 17. | Zakup literatury specjalistycznej dla potrzeb ochrony środowiska | Starostwo | 119 | 119 |
| 18. | Szczepienie 53 szt. drzew kasztanowca białego | Starostwo | 3.127 | 3.127 |
| 19. | Opracowanie Planu urządzania lasu dla wsi Modełka gm. Ciechanów | Starostwo | 1.200 | 1.200 |
| 20. | Modernizacja urządzeń melioracji szczegółowych | Rej. Związek Spółek Wodnych Ciechanów (dot. Spółek: Opinogóra, Grudusk, Regimin Ciechnów) | Zgodnie z kosztorysami planowanych robót. Przyznana dotacja stanowi 30 % wartości kosztorysowej | 32.000 |
| 21. | Modernizacja urządzeń melioracji szczegółowych | Spółka Wodna w Sońsku | 10.000 | 3.351 |
| 22. | Modernizacja urządzeń melioracji szczegółowych | Spółka Wodna w Gołyminie | 24.076 | 7.903 |
| 23. | Zakup laptopa na potrzeby szkoleń | Starostwo | 5.165 | 5.165 |
| 24. | Zakup nagród na konkurs AGRO-LIGA | Starostwo | 187 | 187 |
| 25. | Utylizacja odczynników chemicznych | Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie | 3.000 | 3.000 |
| 26. | Remont kotłów c.o. | Zespół Szkół Gołotczyzna | 17.000 | 13.641 |
| 27. | Zakup monitora dla potrzeb zw. z ochroną środowiska | Starostwo | 709 | 709 |
| 28. | Utylizacja odczynników chemicznych | Zespół Szkół nr 2 C-ów | 2.000 | 2.000 |
| 29. | Remont komina | Zespół Burs Szkolnych w Ciechanowie | 17.000 | 16.982 |
| 30. | Termomodernizacja – docieplenie ścian budynku | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie | 10.893 | 10.893 |
| 31. | Termomodernizacja – wymiana stolarki | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie | 5.119 | 5.119 |
| 32. | Udział pracowników w szkoleniach dot. ochrony środow. | Starostwo | 1.820 | 1.820 |
| RAZEM poz. 1 – 32 | 188.882 |

INFORMACJA  O  WYKORZYSTANIU  ŚRODKÓW  PFOŚiGW

W OKRESIE  OD 1.01.2005  DO  31.12.2005

| Lp. | Nazwa zadania | Wnioskodawca | Kwota wnioskow. (zł) | Kwota przyznana (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakup koszy ulicznych (50 szt.) i pojemników na zużyte baterie (5 szt.) | Urząd Miasta i Gminy Glinojeck | 11.900,00 | 4.500,00 |
| 2. | Prenumerata czasopism i publikacji zw. z ochroną środowiska | Starostwo | 1.691,18 | 1.691,18 |
| 3. | Konkurs „Program ekozespołów w mojej szkole” | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli C-nów | 6.000,00 | 2.000,00 |
| 4. | Działania ekologiczne w roku szkolnym 2004/2005 | Gimnazjum w Regiminie | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5 | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy Regimin |  | 3.000,00 |
| 6. | Zakup projektora multimedialnego do szkoleń z zakresu ochrony środowiska | Starostwo | 4.137,00 | 4.137,00 |
| 5. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy Opinogóra | 12.966,00 | 3.000,00 |
| 6. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy Ciechanów | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7. | Zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Ekologicznej | MUW W-wa Delegatura C-nów | 500,00 | 500,00 |
| 8. | Zakup pojemników i koszy do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy Gołymin | 6.600,00 | 3.000,00 |
| 9. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy Grudusk | 5.350,00 | 3.000,00 |
| 10. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | Urząd Gminy Ojrzeń | 7.000,00 | 3.000,00 |
| 11. | Dofinansowanie planu rekultywacji składowiska w Ślubowie | Urząd Gminy Sońsk | 10.000,00 | 4.500,00 |
| 12. | Zakup koszy ulicznych i pojemników do selektywnej zbiórki | Urząd Miasta Ciechanów | 24.800,00 | 6.000,00 |
| 13. | Montaż platform gniazdowych | Starostwo | 24.800,00 | 13.520,00 |
| 14. | Termomodernizacja budynku szkoły (wymiana okien) | Zespół Szkół nr 2 C-ów ul. Orylska | 30.996,08 | 30.996,08 |
| 15. | Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących wł. Skarbu Państwa | Starostwo | 25.000,00 | 13.648,00 |
| 16. | Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowią- -cych własności S.P. | Starostwo | 1.862,55 | 1.862,55 |
| 17. | Utylizacja odczynników chemicznych | Zespół Szkół Gołotczyzna | 2.426,76 | 2.426,76 |
| 18. | Wymiana kotła c.o. w wiejskiej świetlicy w Gąskach | Urząd Gminy Ciechanów | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19. | Wyjazd ekologiczny młodzieży | Szkoła Podstawowa w Gąsocinie | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20. | Zakup odzieży ochronnej | Starostwo | 300,00 | 300,00 |
| 21. | Remont i modernizacja urządzeń melioracji szczegółowych | Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Ciechanowie | Zgodnie z kosztorysami planowanych robót. Przyznana dotacja stanowi 30 % wartości zadań | 30.420,00 |
| 22. | Opłata administracyjna | Starostwo | 14,40 | 14,40 |
| 23. | Zakup CB radia | Społeczna Straż Rybacka Powiatu Ciechanowskiego | 700,00 | 688,03 |
| 24. | Remont i modernizacja urządzeń melioracji szczegółowych | Spółka Wodna Gołymin | Przyznana dotacja stanowi 30 % wartości zadań | 8.000,00 |
| 25. | Zakup rzutnika | Gimnazjum nr 3 Ciechanów | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26. | Zakup worków na odpady akcja „ Sprzątanie Świata” | Starostwo | 800,00 | 736,88 |
| 27. | Wyposażenie stacji meteorologicznej | Zespół Szkół Gołotczyzna | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 28. | Zakup pojemników do segregacji odpadów | Urząd Miasta i Gminy Glinojeck | 10.200,00 | odmowa |
| 29. | Modernizacja urządzeń melioracji szczegółowych | Spółka Wodna w Sońsku | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 30. | Zakup map ekologicznych dla szkół | Starostwo |  | 216,00 |
| 31 | Udział w konferencji „Ekologiczna energia..)- Poświętne | Starostwo |  | 200,00 |
|  | Razem poz. 1 – 31 | 170.326,90 |

INFORMACJA  O  WYKORZYSTANIU  ŚRODKÓW  PFOŚiGW

W OKRESIE  OD 1.01.2006  DO  31.12.2006

| Lp. | Nazwa zadania | Wnioskodawca | Kwota wnioskow. (zł) | Kwota przyznana (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prenumerata czasopism i publikacji zw. z ochroną środowiska | Starostwo | 2.972,88 | 2.972,88 |
| 2. | Zakup pojemników do segregacji odpadów | Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku | 8.000,00 | 7.808,00 |
| 3. | Zakup pojemników do segregacji odpadów | Urząd Miasta Ciechanów | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4. | Zakup pojemników do segregacji odpadów | Społeczna Szkoła Podstawowa S.T.O. w Ciechanowie | 1.000,00 | 969,90 |
| 5. | Zakup pojemników do segregacji odpadów | Urząd Gminy Ciechanów | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6. | Zakup pojemników do segregacji odpadów | Urząd Gminy w Gołyminie | 3.600,00 | 3.000,0 |
| 7. | Organizacja kursu edukacji ekologicz. „Rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej oraz tworzenia projektów na rzecz środowiska lokalnego” | Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonal. Nauczycieli Wydział w Ciechanowie | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8. | Organizacja konkursu :program ekozespołów w moim środowisku | j.w. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 9. | Wyjazd ekolog. uczniów do Słowińskiego Parku Narodowego | Zespół Szkół nr 2 Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie | 500,00 | 500,00 |
| 10. | Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie będących wł. Skarbu Państwa | Starostwo | 37.500,00 | 28.448,17 |
| 11. | Działania ekologiczne w ramach realizacji programu „pomóż! Środowisko nie obroni się samo”. | Szkoła Podstawowa w Regiminie | 1.000,00 | 833,23 |
| 12. | Zakup programu nawozowego 8 szt. | Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział POŚWIĘTNE w Płońsku | 1.600,00 | 1.599,96 |
| 13. | Ochrona bociana białego (renowacja 17 gniazd) | Starostwo | 10.810,00 | 10.810,00 |
| 14. | Szczepienie ochronne kasztanowców (53 szt.) | Starostwo | 3.000,00 | 2.124,00 |
| 15. | Zakup detektora wielogazowego do wykrywania gazów niebezpiecznych | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16. | Wyjazd ekologiczny uczniów do Wieliczki i Zakopanego | Szkoła Podstawowa w Gąsocinie | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17. | Wycieczka do Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku (odpady promieniotwórcze) | Publiczne Gimnazjum w Gołyminie | 1.000,00 | 960,00 |
| 18. | Udział pracownika w szkoleniu nt. „Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów – aktualne problemy' | Starostwo | 350,00 | 350,00 |
| 19. | Utrzymanie terenów zieleni | Klub Sportowy GRYF w Kownatach Żędowych | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 20. | Utrzymanie i modernizacja urządzeń melioracji szczegółowych | Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Ciechanowie | Zgodnie z kosztorysami planowanych robót. Przyznana dotacja stanowi 30 % wartości zadań | 32.000,00 |
| 21. | Renowacja nawierzchni trawiastej boisko szkolnego oraz zagospodarow. zielenią jego otoczenia |  | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 22. | Utrzymanie terenów zieleni | Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ciechanowie | 1.300,00 | 1.299.09 |
| 23. | Zakup norm geologicznych i górniczych | Starostwo | 258,90 | 258,90 |
| 24. | Zakup drukarki dla potrzeb zw. z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska | Starostwo | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 25. | Utrzymanie i modernizacja urządzeń melioracji szczegółowych | Gminna Spółka Wodna w Gołyminie | 8.000,00 | 7.618,79 |
| 26. | Udział w Konferencji Samorządowych Specjalistów d/s Energii | Starostwo | 590,00 | 590,00 |
| 27. | Utrzymanie i modernizacja urządzeń melioracji szczegółowych | Gminna Spółka Wodna w Sońsku | 8.000,00 | 8.000,00 |
|  | Razem poz. 1 - 27 | 132.717,93 |

Łącznie w latach 2004-2006 na sfinansowanie zadań ochrony środowiska rozdysponowano kwotę 491.626,83 zł.

- Wskaźniki monitoringowe realizacji Programu Ochrony Środowiska   Powiatu Ciechanowskiego

Matryca realizacji celów i działań

| Lp | Cel | Status celu | Działania1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | ( | x | (/x | b.d |
| 1. Cel główny – zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska |
| 1.1 | cel szczegółowy - ochrona wód podziemnych | zrealizowany | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1.2 | cel szczegółowy – ochrona wód podziemnych | zrealizowany | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 1.3 | cel szczegółowy – ochrona powietrza | zrealizowany | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 1.4 | cel szczegółowy – ochrona przed hałasem | zrealizowany | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 1.5 | cel szczegółowy – poprawa gospodarowania odpadami | zrealizowany | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 1.6 | cel szczegółowy – ochrona zasobów geologicznych | zrealizowany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Cel główny –racjonalna gospodarka wodą |
| 2.1 | cel szczegółowy - poprawa jakości wody pitnej | zrealizowany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | cel szczegółowy – modernizacja systemu melioracji wodnych | zrealizowany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | cel szczegółowy – odtwarzanie zbiorników małej retencji | niezrealizowany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4 | cel szczegółowy – przywracanie naturalnego charakteru ciekom | niezrealizowany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. Cel główny – zwiększanie lesistości i ochrona lasów |
| 3.1 | cel szczegółowy – realizacja programu zalesiania | zrealizowany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | cel szczegółowy – właściwe utrzymanie i zagospodarowanie lasów nie stanowiących własności SP i objęcie szczególną ochroną gruntów leśnych | zrealizowany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Cel główny – poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego |
| 4.1 | cel szczegółowy – ochrona przeciw powodziowa | zrealizowany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | cel szczegółowy – zmniejszenie ryzyka awarii w tym związanych z wykorzystaniem lub transportem substancji niebezpiecznych | zrealizowany | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Cel główny – podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej |
| 5.1 | cel szczegółowy – kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju | zrealizowany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | cel szczegółowy – wiedza ekologiczna jako ważny czynnik w procesie zarządzania | zrealizowany | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Cel główny – rozwój proekologicznych form działań gospodarczych |
| 6.1 | cel szczegółowy – wzrost ilości podmiotów posiadających certyfikaty | niezrealizowany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6.2 | cel szczegółowy – rozwój proekologicznych form produkcji rolnej | częściowo zrealizowany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6.3 | cel szczegółowy – wzrost wykorzystania energii odnawialnej | niezrealizowany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6.4 | cel szczegółowy – zmniejszenie materiałochłonno - -ści produkcji | zrealizowany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

- Zrealizowano 15 celów, tj. - 75 % spośród wyznaczonych.

- Częściowo zrealizowano 1 cel – co stanowi 5 %.

- Nie zrealizowano 4 celów – co stanowi 20% celów wyznaczonych.

Realizacja zadań pozwoliła na zmianę wskaźników stanu środowiska, przyjmowanych zwykle do monitoringu wdrażania Programu Ochrony Środowiska.

| Lp | Wskaźnik | Stan wyjściowy 2003 rok | Stan aktualny 2006 rok |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko |
|  | Jakość wód powierzchniowych : |  |  |
|  | rzeka Wkra ppk: Glinojeck | IV1 | IV |
|  | rzeka Łydynia ppk: Kargoszyn - Grabówiec | III | nie badana/ w 2005 r. III |
|  | rzeka Sona ppk: Ciemniewko – Sońsk - Łopacin | III - IV - III | V na całej długości |
|  | Jakość wód podziemnych – wody dobrej jakości | Ib/III2 | III |
| 1- Ogólną klasyfikację rzek wykonano w oparciu o obowiązujące do końca 2004 r. rozporządzenie MŚ z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 32, poz. 284), ale zalecane do stosowania przez GIOŚ, które wyodrębnia 5 klas jakości wód: klasa I - wody o bardzo dobrej jakości, klasa II - wody dobrej jakości, klasa III - wody zadawalającej jakości, klasa IV - wody niezadawalającej jakości klasa V - wody złej jakości – w wyniku zmiany przepisów tj. rozporządzenia jw. nastąpiła zmiana klasyfikacji wód podziemnych ( uwzględniono wskaźniki, które dotychczas nie były brane pod uwagę tj: amoniak ). Lp Wskaźnik Stan wyjściowy 2003 rok Stan aktualny 2006 rok |
|  | Długość sieci wodociągowej ( km ) | 1.188,0 | 1.317,4 |
|  | Pobór wody na potrzeby gospodarki komunalnej ( tys. m3/r. ) | 3.044,0 | 4.466,0 |
|  | Długość sieci kanalizacji sanitarnej ( km ) | 121,6 | 154,22 |
|  | Długość sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej % | 10,23 | 11,71 |
|  | Oczyszczalnie ogółem w tym: biologicznych z podwyższonym usuwaniem biogenów biologicznych, mechanicznych | 17 1 14 2 | 16 1 14 1 |
|  | Komunalne oczyszczalnie ścieków | 7 | 7 |
|  | Ilość oczyszczanych ścieków ( tys. m3/r. ) | 3.527 | 3.942 |
|  | Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza ( Mg/r. ) | 312 | 256 |
|  | Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza , bez CO2 ( Mg/r. ) | 1.029 | 1.890 |
|  | Obszary prawnie chronione ogółem ( ha ) ogółem | 39.731,0 | 39.731,0 |
|  | Wskaźnik lesistości powiatu | 14,90 | 15,5 |
|  | Nakłady na ochronę środowiska (tys. zł) | 10.829,2 | 14.800* |
|  | Nakłady na gospodarkę wodną | 4.297,9 | 5.046,4* |
| B. Wskaźniki świadomości społecznej |
|  | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno - informacyjnych | b.d. | Konkursy wiedzy ekologicznej i udział w „ Olimpia - dzie wiedzy ekologicznej”. Akcje : Sprzątanie Świata” Dzień Ziemi”. Broszury, foldery, pakiety edukacyj-ne dot. problema-tyki środowiska w tym gospodarki odpadami |
|  | Nakłady na edukację w okresie lat 2004 – 2006 ( tys. zł ) | b.d. | 75,00 |

* ustalono wg danych z ankiet gmin, powiatu, zakładów

- Nakłady finansowe na realizację Programu Ochrony Środowiska

Powiatu Ciechanowskiego i źródła ich finansowania

| Lp | Zadanie | Poniesione nakłady ( tys. zł) i źródła finansowania |
| --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | środki własne | fund. ekolog. | środki UE | kredyty | pozost. źródła |
|  | Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych |
|  | Budowa i modernizacja oczyszczalni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, realizacja działań omówiona w punkcie 1.1 i 1.2 | 25.422,2 | 10.517,5 | 5.785,7 | 7.556,0 | 1404,0 | 159,0 |
|  | Ochrona powietrza | 4.055,7 | 3.422,2 | 150,5 | - | - | 483,0 |
|  | Gospodarka odpadami | 1.854,3 | 1.249,3 | 605,0 | - | - | - |
| Łącznie na poprawę stanu środowiska | 31.332,2 | 15.189,0 | 6.541,2 | 7.556,0 | 1404,0 | 642,0 |
|  | Poprawa jakości wody pitnej | 9.934,6 | 7.320,6 | - | 283,0 | 1.381.4 | 949,6 |
|  | Modernizacja sytemu melioracji wodnych | 5.042.5 | 3.445,6 | 1.296,5 | 300,4 | - | - |
| Łącznie na gospodarkę wodną | 14.977,1 | 10.766,2 | 1.296,5 | 583,4 | 1.381,4 | 949,6 |
|  | Właściwe utrzymanie i zagospo. lasów nie będących własnością S. P. | 67,5 | 19,8 | 47,7 | - | - | - |
|  | Ochrona przyrody w tym bociana białego | 26,5 | - | 26,5 | - | - | - |
| Łącznie na ochronę lasów i przyrody | 94,0 | 19,8 | 74,2 | - | - | - |
| Edukacja ekologiczna | 75,0 | 33,6 | 41,4 | - | - | - |
| Razem nakłady na realizację Programu Ochrony Środowiska w latach 2004-2006 | 46.478,3 | 26.008,6 | 7.953,3 | 8.139,4 | 2.785,4 | 1.591,6 |

W ogólnej kwocie nakładów na realizację Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego udział środków stanowił:

- własne –  55, 96 %,

- pozyskane z funduszy ekologicznych

( WFOŚiGW, Powiatowy i Gminne FOŚiGW ) – 17, 11%,

- pozyskane z UE – 17,52 %,

- kredyty – 5,99 %,

- z innych źródeł – 3,42 %.

W stosunku do roku 2003 udział pozyskanych funduszy ze środków zagranicznych wzrósł o 3,32 %, z funduszy ekologicznych o 2,71 %.

Średnie nakłady na rok na mieszkańca powiatu wyniosły -171,8 zł.

- Podsumowanie i wnioski do aktualizacji Programu Ochrony  Środowiska

Program stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

Analizując realizację programu na stopniu Powiatu należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd gminny i podmioty gospodarcze.

Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd powiatowy determinuje możliwości jego bezpośredniej ochrony.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w ramach przyjętego przez Radę Powiatu Programu Ochrony Środowiska Powiatu Ciechanowskiego.

Przy czym należy mieć na uwadze, że wdrażanie programu ochrony środowiska objęło trudny okres zmian systemu prawnego w związku z integracją Polski z UE. Prawo ochrony środowiska ulegało poważnym transformacjom.

Analizując zadania realizowane w powiecie, gminach i zakładach leżących na jego terenie, zauważa się, iż podejmowane były i są działania, na które można pozyskać środki z programów o charakterze regionalnym, krajowym oraz programów pomocowych. Nie mnie jednak wykorzystanie tych środków jest jeszcze zbyt niskie.

Zauważalny  jest  znaczny wzrost planowych działań zmierzających do poprawy stanu środowiska.

Jednak okres 3 lat, jest okresem zbyt krótkim, żeby stan środowiska uległ wyraźnej poprawie.

Przy aktualizacji Programu Ochrony Środowiska niezbędna będzie  weryfikacja celów i zadań zapisanych w Programie Ochrony Środowiska, tym bardziej, że część z nich wymaga  realizacji na szczeblu województwa lub Państwa, a  realizacja niektórych zadań wynika wprost z przepisów prawa.