Plan

Rozwoju Lokalnego Powiatu Ciechanowskiego

na lata 2004 - 2013

Ciechanów,  październik  2004

Spis  treści:

str.

| I. | OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU CIECHANOWSKIEGO | 4 |
| --- | --- | --- |
| II. | AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU | 6 |
| II | a | POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, POWIERZCHNIA LUDNOŚĆ | 6 |
|  | b. | ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO | 7 |
|  | c | TURYSTYKA | 8 |
| II. | d. | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE | 10 |
|  | d.1. | Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego | 10 |
|  |  | 1). Obszary chronione | 10 |
|  |  | 2). Lasy | 11 |
|  |  | 3). Zasoby wodne | 12 |
|  |  | 4). Powietrze, hałas, promieniowanie | 14 |
|  |  | 5). Powierzchnia ziemi | 16 |
|  | d.2. | Infrastruktura techniczna | 18 |
|  |  | 1). Stan systemu komunikacji | 18 |
|  |  | 2). Gospodarka wodno-ściekowa | 20 |
|  |  | 3). Gospodarka energetyczna | 24 |
|  |  | 4). Gospodarka odpadami | 25 |
|  | d.3. | Stan obiektów dziedzictwa kulturowego | 30 |
|  | d.4. | Identyfikacja problemów | 32 |
| II | e. | GOSPODARKA | 34 |
|  |  | 1). Główni pracodawcy, struktura trendy | 34 |
|  |  | 2). Struktura podstawowych branż na terenie powiatu | 35 |
|  |  | 3). Zatrudnienie w poszczególnych sektorach gospodarki | 36 |
|  |  | 4. Identyfikacja problemów | 39 |
| II | f. | SFERA SPOŁECZNA | 39 |
|  |  | 1). Sytuacja demograficzna i społeczna | 39 |
|  |  | 2). Warunki i jakość życia mieszkańców w tym poziom bezpieczeństwa | 41 |
|  |  | 3). Określenie grup społecznych wymagających wsparcia | 50 |
|  |  | 4. Rynek pracy | 53 |
|  |  | 5). Identyfikacja problemów | 56 |
| III. | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ SYTACJI NA DANYM OBSZARZE | 57 |
|  | a. | Lista działań dotycząca poprawy sytuacji w powiecie ciechanowskim | 58 |
|  | b. | Lista zadań do zrealizowania wg hierarchii ważności | 61 |
| IV. | REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW | 64 |
|  | a. | Z ZAKRESU ROZWOJU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY NA TERENIE POWIATU CIECHANOWSKIEGO | 64 |
|  | b. | REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU „ BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI DRÓG NA TERENIE POWIATU CIECHANOWSKIEGO | 68 |
|  | c. | PLANOWANE PROJEKTY DO REALIZACJI W OKRESIE 2007 – 2013 | 69 |
| V. | POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMIN/POWIATU/WOJEWÓDZTWA | 76 |
| VI. | OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO | 77 |
| VII | PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 | 79 |
| VIII. | SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ | 80 |

ROZDZIAŁ I.

OBSZAR  I  CZAS REALIZACJI  PLANU  ROZWOJU  LOKALNEGO

POWIATU  CIECHANOWSKIEGO.

Wymóg przygotowania Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego wynika z zapisów rządowego dokumentu Uzupełnienia do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Posiadanie lokalnego planu rozwoju jest niezbędne z uwagi na procedurę składania wniosków aplikacyjnych do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich.

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ciechanowskiego jest średniookresowym dokumentem planistycznym, mającym na celu określenie głównych zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie powiatu w latach 2004 – 2006 przy zaangażowaniu środków własnych  oraz zewnętrznych źródeł finansowania, a w perspektywie wieloletniej w latach 2007 – 2013.

Plan opracowany został w oparciu o kierunki rozwoju powiatu ciechanowskiego, pozwalające na konkretyzację zamierzeń inwestycyjnych w oparciu o dostępne środki. Będzie służył zapewnieniu koncentracji środków finansowych na strategicznych celach powiatu oraz będzie wpływał na efektywność ich wykorzystania.

Opracowanie ma charakter poznawczy i służy możliwie szerokiemu i kompleksowemu rozpoznaniu obecnego stanu rozwoju, wyodrębnieniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi (czyli szans), bądź ten rozwój ograniczających (czyli zagrożeń), określeniu mocnych i słabych stron powiatu w rywalizacji z innymi obszarami. Część diagnostyczna obejmuje różne sfery życia społeczno – gospodarczego istotne z punktu widzenia rozwoju powiatu. Część zadaniowa zawiera wykaz projektów mogących przyczynić się do poprawy życia mieszkańców i podzielona jest na: projekty realizowane w latach 2004 - 2006 oraz projekty realizowane w latach 2007 – 2013.

Prace nad opracowaniem Planu zostały poprzedzone Warsztatami Ożywienia Gospodarczego. Powiat Ciechanowski przystąpił w 2003 roku do wdrażaniu Programu Partnerstwa Lokalnego w województwie mazowieckim.  Realizowane w ramach Programu warsztaty były formą dialogu społecznego, procesu , polegającego na zgromadzeniu ludzi ze społeczności lokalnej, aby wspólnie pracowali nad twórczymi rozwiązaniami lokalnych problemów gospodarczych. Cztery warsztaty pomogły liderom lokalnym i zainteresowanym

mieszkańcom w przeprowadzeniu analizy i oceny posiadanych zasobów, stworzeniu strategii działania oraz wypracowaniu i wybraniu propozycji pomysłów projektów gospodarczych, które po wdrożeniu przyczynią się do rozwoju ekonomicznego społeczności powiatu ciechanowskiego.

W celu koordynacji działań powiatu ciechanowskiego w zakresie funduszy strukturalnych Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Uchwałą Nr 16/2004 z 2 marca 2004 roku  powołał Zespół roboczy ds. koordynacji działań powiatu w przedmiocie ubiegania się o pomoc unijną, z którym dokonano konsultacji przedmiotowego planu.

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego  ma duże znaczenie zarówno dla władz powiatu jak i społeczności lokalnej, gdyż pozwala na szczegółowe określenie zamierzeń Rady Powiatu, zmierzających do zaspokojenia najważniejszych potrzeb mieszkańców i określenie możliwych źródeł finansowania tych inwestycji, szczególnie ze strony funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Opracowanie ma charakter trójdzielny:

- część analityczna – diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej połączona z identyfikacją problemów

- część zadaniowa – opis działań przyczyniających się do rozwiązania problemów zdiagnozowanych w części analitycznej

- opis systemu wdrażania i monitorowania

ROZDZIAŁ II.

AKTUALNA  SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA  OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM  PLANU.

II . a.  POŁOŻENIE  GEOGRAFICZNE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ.

Powiat ciechanowski leży w północnej części województwa mazowieckiego. Obejmuje obszar 106,3 tys. ha tj. 3,0 % powierzchni województwa mazowieckiego. Graniczy z 5 powiatami tj.: mławskim, przasnyskim, makowskim, pułtuskim i płońskim.

Administracyjnie powiat ciechanowski tworzą 2 miasta: Ciechanów i Glinojeck oraz 8 gmin: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra, Regimin i Sońsk.

Teren powiatu ciechanowskiego wg. podziału Polski na dzielnice klimatyczne (Gumińskiego) należy do Krainy Wielkich Dolin - dzielnicy środkowej o dość korzystnych warunkach.

Zamieszkuje tu około 94 tys. osób (1,8 % ludności województwa), w tym ludność miejska stanowi 53,8 % (Ciechanów – 47,4 tys., Glinojeck – 3,1 tys.).

Dane statystyczne dotyczące powierzchni, ludności zawiera poniższe zestawienie.

| Lp. | Gmina | Pow. tys. km2 | Ludność 2001 rok | Ludność 2002 rok | Gęstość Zaludnienia 2002 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miasto Ciechanów | 33 | 47478 | 46481 | 1430 |
| 2. | Mi G Glinojeck | 153 | 8343 | 8033 | 52 |
| 3. | Gmina Ciechanów | 140 | 5615 | 5743 | 41 |
| 4. | Gmina Gołymin | 111 | 4239 | 4050 | 37 |
| 5. | Gmina Grudusk | 97 | 4250 | 3953 | 41 |
| 6. | Gmina Ojrzeń | 123 | 4511 | 4411 | 36 |
| 7. | Gmina Opinogóra | 140 | 6135 | 6017 | 43 |
| 8. | Gmina Regimin | 111 | 5059 | 4958 | 45 |
| 9. | Gmina Sońsk | 155 | 8286 | 8178 | 53 |
| 10 | Razem Powiat | 1063 | 93921 | 91824 | 86 |

Powiat charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wewnętrznym w zakresie większości cech opisujących stan rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym przede wszystkim: liczby mieszkańców, gęstości zaludnienia, poziomu bezrobocia, stanu rozwoju przedsiębiorczości, udziału obszarów chronionych, stanu rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej, sposobu użytkowania gruntów oraz stanu rozwoju rolnictwa, jak również stanu i charakteru zagospodarowania przestrzennego i specjalizacji funkcjonalnej. Niemniej jednak niezaprzeczalną cechą wspólną wszystkich gmin powiatu, jest ciążenie do Ciechanowa, jako głównego ośrodka obsługi mieszkańców i pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego.

Teren powiatu ciechanowskiego położony jest w korzystnej relacji przestrzennej do krajowego systemu komunikacji drogowej i kolejowej.

Dobre powiązania zapewniają:

- magistrala kolejowa E-65 Warszawa – Gdańsk,

- drogi krajowe: nr 7 Gdańsk – Mława – Płońsk –Warszawa – Kraków –

Chyżne, nr 60 Kutno – Płock – Raciąż – Ciechanów – Ostrów Maz.)

oraz nr 617 Ciechanów – Płońsk.

# II. b. ZASOBY  ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO

Powiat ciechanowski leży w obrębie jednostki tektonicznej zwanej wzniesieniami mazowiecko-suwalskimi). Prekambryjskie podłoże krystaliczne przykrywają młodsze osady różnych okresów trzeciorzędowych o bardzo urozmaiconej rzeźbie podłoża.

Gleby są zróżnicowane pod względem typów i przydatności rolniczej. Na terenie powiatu występują złoża surowców mineralnych, których eksploatacja może być czynnikiem aktywizującym najbliższy rejon. Są to złoża kruszywa naturalnego zlokalizowane na terenie gminy: Ciechanów, Glinojeck, Sońsk oraz złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej występujące w gminie Gołymin i w gminie Ojrzeń.

Lasy stanowią 15,6 % powierzchni powiatu (woj. mazowieckie 22,0%). Wskaźnik lesistości w gminach jest zróżnicowany od 3,4% w gm. Opinogóra, do 34,3% w gm. Glinojeck. Największe kompleksy leśne występują w zachodniej części powiatu.

Teren powiatu znajduje się w obszarze Zielonych Płuc Polski, co jednocześnie określa kierunek dalszego rozwoju poprzez wdrażanie zasad ekorozwoju, do których zalicza się wprowadzanie proekologicznych zasad gospodarowania zasobami i walorami przyrodniczymi,

aktywizację gospodarki poprzez wszechstronne i racjonalne wykorzystanie zasobów i walorów przyrodniczych, wzrost poziomu cywilizacyjnego.

Około 37% powierzchni powiatu (39,7 tys. ha) stanowią obszary chronione. Zwarty kompleks tych obszarów leży pomiędzy doliną rzeki Wkry, a doliną rzeki Łydyni w jej dolnym i górnym biegu. Dolina Wkry jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym.

W lesistej zachodniej części gm. Regimin istnieją 2 rezerwaty przyrody: Lekowo o pow. 5,31 ha oraz Modła o pow. 9,36 ha

Łączna powierzchnia użytków ekologicznych w powiecie wynosi 16,9 ha i skupia się w jego leśnej południowej części powiązanej z doliną rzeki Wkry ( gm. Glinojeck i Ojrzeń).

Na terenie powiatu zarejestrowane są 44 parki podworskie: 28 obiektów zabytkowych pozostających pod nadzorem Konserwatora Zabytków oraz parki wiejskie pozostające pod nadzorem samorządów gminnych. Ochronie podlegają również pomniki przyrody, w tym przyrody ożywionej (pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje) oraz przyrody nieożywionej (głazy narzutowe).

Wody powierzchniowe (płynące i stojące) zajmują powierzchnię 1970 ha. Teren powiatu ciechanowskiego leży prawie w całości w zlewni rzeki Wkry.

Głównymi rzekami na terenie powiatu są : Wkra, Łydynia, Sona Wschodnia, Sona Zachodnia. Ogólna długość podstawowych cieków wraz z dopływami wynosi ok. 229,3 km. Większość rzek została zakwalifikowana do rzek o ograniczonych zasobach, nie gwarantujących w pełni pokrycia potrzeb wodnych. Podejmowane są działania mające na celu poprawę tego stanu poprzez odbudowę piętrzeń oraz zabudowę zbiornikową. Rzeka Wkra i Łydynia posiadają walory krajobrazowe, stąd budowa w/w zbiorników oprócz względów przyrodniczych i gospodarczych będzie miała na celu wykorzystanie ich dla potrzeb turystyki i rekreacji.

II. c. TURYSTYKA

Walory przyrodniczo-krajobrazowe szczególnie nad rzeką Wkrą gm.Glinojeck oraz Łydynią gm. Regimin oraz cenne zabytki dziedzictwa kulturowego tj. zespoły sakralne, dworki i parki zabytkowe świadczące o przeszłości ziemi ciechanowskiej rozmieszczone na całym obszarze powiatu umożliwiają rozwój funkcji turystyczno - rekreacyjnej.

Dynamika zjawisk zachodzących w turystyce, mająca odbicie w zwiększającej się ilości osób odwiedzających Polskę wskazuje turystykę jako nośnik wzrostu gospodarczego o zwiększającym się z roku na rok znaczeniu dla gospodarki narodowej. Z rozwojem turystyki związane jest również ożywienie innych gałęzi  gospodarki: handlu, gastronomi, transportu.

Baza noclegowo-usługowa skupiona jest głównie w Ciechanowie. Obiekty hotelowe dysponują łącznie około 425 miejscami, Do większych hoteli na terenie miasta należą: Hotel Olimpijski, Zacisze, Baron, Polonia, w pensjonat Hubertus. Poza Ciechanowem Zajazd  Zagłoba w Glinojecku, Hotel Leśny w gm. Glinojeck, Zajazd Parkowa w Opinogórze.

W Ciechanowie przywiązuje się dużą wagę do stworzenia warunków dla rozwoju kultury fizycznej sportu i rekreacji. Do ważniejszych obiektów sportowych zlokalizowanych w m. Ciechanowie należą: stadion sportowy, zlokalizowana na  jednym terenie  hala sportowa przy ul. Kraszewskiego, hotel, kryta pływalnia “Uciecha”, basen otwarty, kąpielisko “Krubin” oraz strzelnica sportowa w miejscowości Chotum gm. Ciechanów. Trwa budowa hali widowiskowo-sportowej do gier zespołowych , która wraz z funkcjonującym basenem otwartym stanowić będzie uzupełnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, zabezpieczającego w pełni potrzeby miasta i powiatu. Na terenie powiatu na szczególną uwagę zasługuje również Miejsko- Gminny Stadion w  Glinojecku  oraz  nowa hala sportowa  z trybunami na 350 miejsc i zapleczem socjalnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

W związku z trudną sytuacją materialną gospodarstw rolnych obserwuje się w ostatnim czasie poszukiwanie przez rolników różnorodnych rozwiązań uzyskiwania dodatkowego źródła dochodu. Jednym ze sposobów jest właśnie agroturystyka, która może być dobrym sposobem włączenia ludności wsi do realizacji idei ekorozwoju, do stworzenia nowej, lepszej przyszłości przez ludność wiejską dla niej samej.

Walory krajobrazowe terenów zielonych Powiatu oraz posiadane wolne działki, w tym duża ilość terenów przeznaczonych pod inwestycje (nie tylko przemysłowe, lecz również związane z turystyką i rekreacją) pozwolą wykorzystać szanse związane ze wzrostem zainteresowania wypoczynkiem weekendowym poza miejscem pracy zamieszkania, turystyką rowerową i tendencją do osiedlania się poza aglomeracją. W celu poprawy atrakcyjności Powiatu jako miejsca wypoczynku i rekreacji konieczne jest uzupełnienie infrastruktury w zakresie ochrony środowiska i zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz rozwój bazy sportowo - widowiskowej.

Baza agroturystyczna w powiecie ciechanowskim powstała w gminie Ciechanów, Glinojeck, Grudusk, Gołymin, Ojrzeń, Regimin. Gospodarstwa agroturystyczne naszego terenu już od kilku lat przyjmują turystów, a ich oferta jest bardzo różnorodna. Gość może zamieszkać z rodziną w samodzielnym domu, w pokojach gościnnych w domu rolnika czy mieszkaniu wczasowym z oddzielnym wejściem. Atutem są wspaniałe zdrowe posiłki przygotowane z

własnych produktów. Obok noclegów i wyżywienia gospodarstwa oferują szereg atrakcji w zakresie zagospodarowania wolnego czasu gości.

Wiejskie wakacje to okazja do obserwacji zwyczajów, poznania tradycyjnego rękodzieła ludowego. Słynna polska gościnność, dobra wiejska kuchnia, estetyczne otoczenie wokół domu mogą sprawić, że mazowiecki krajobraz poznawany z końskiego siodła, bryczki czy przemierzany rowerami może okazać się ciekawą formą wypoczynku i doskonałą profilaktyką zdrowia dla mieszkańców wielkomiejskich aglomeracji.

II. d. ZAGOSPODAROWANIE  PRZESTRZENNE.

II. d 1 Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego.

# II. d. 1. 1. Obszary chronione

Na terenie powiatu około 37% powierzchni (39,7 tys. ha) stanowią obszary chronione. Zwarty kompleks tych obszarów jest położony pomiędzy doliną rzeki Wkry a doliną rzeki Łydyni w jej dolnym i górnym biegu. Dolina rzeki Wkry jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym.

W lesistej części gmin Regimin i Ciechanów istnieją 2 rezerwaty przyrody: Lekowo o powierzchni 5,31 ha i Modła o powierzchni 9,36 ha. Zostały one utworzone w 1979 roku.

Nazwa rezerwatu Lekowo jest jednocześnie nazwą uroczyska leśnego, w którym położony jest rezerwat. Las rezerwatowy i sąsiednie w okresie przedwojennym należały do ordynacji Opinogórskiej a w 1945 roku zostały upaństwowione. Przypuszcza się, że lasy objęte ochroną powstały z samosiewu  po przeprowadzeniu cięć przerębowych. Całą powierzchnię rezerwatu zajmuje drzewostan z panującym dębem bezszypułkowym w wieku 160-200 lat z domieszką sosny o podobnym wieku. W części południowej obiektu występuje dolne piętro z dębem i grabem w wieku 35-50 lat. Występujące krzewy to podrosty grabu, leszczyny, trzmieliny brodawkowatej, kruszyny, rzadziej szakłaku, derenia, róży i głogu. Występujące tu rośliny objęte całkowitą ochroną to lilia złotogłów i grzyby: sromotnik bezwstydny i szmaciak gałęzisty oraz objęte ochroną częściową: kruszyna pospolita, pierwiosnka lekarska i konwalia majowa.

Rezerwat Modła został utworzony dla zachowania i ochrony fragmentu starodrzewu sosnowo - dębowego  oraz miejsca lęgowego bociana czarnego. Prawie całą powierzchnię rezerwatu zajmują drzewostany z panującym dębem bezszypułkowym w wieku 160-200 lat. Sosna stanowi tylko domieszkę. Wśród krzewów występują: grab, jawor, leszczyna, trzmielina, róża, głóg i jałowce. W runie dominują: zawilec gajowy, turzyca palczasta, fiołek leśny, konwalia majowa i borówka brusznica. Wśród grzybów dwa pod całkowitą ochroną: sromotnik

bezwstydny i szmaciak gałęzisty. Na terenie rezerwatu znajduje się gniazdo bociana czarnego – przez wiele lat było zasiedlone, obecnie niezamieszkałe. Bocian czarny spotykany jest na terenie

rezerwatu, ale ma gniazdo poza jego terenem, na uroczysku Lekowo. Rezerwat stanowi też ostoję dla innej zwierzyny: ptaków i ssaków, które    korzystają chętnie z naturalnego zbiornika wodnego położonego w środku rezerwatu.

Na terenie powiatu zarejestrowane są 44 parki podworskie, w tym 28 obiektów pozostających pod nadzorem konserwatora zabytków.

Ochronie podlegają również pomniki przyrody ożywionej: pojedyncze drzewa, grupy drzew i aleje oraz przyrody nieożywionej (głazy narzutowe). Na terenie powiatu znajduje się ich 141, najwięcej bo aż 33 obiekty w gminie  Glinojeck. Rejestr pomników na terenie powiatu obejmuje:

- 92 pojedyncze drzewa,

- 29 grup drzew,

- 8 alej drzewostanowych,

- 8 głazów narzutowych.

Łączna powierzchnia użytków ekologicznych w powiecie wynosi 16,9 ha i skupia się w jego leśnej południowej części powiązanej z doliną rzeki Wkry.

W gm. Glinojeck istnieje 7 użytków ekologicznych: 3 we wsi Malużyn i 4 we wsi Ogonowo, zaś w gm. Ojrzeń we wsi Luberadz jest 1 użytek ekologiczny o pow.4,02 ha.

W Ciechanowie fragment doliny rzek Łydyni stanowi bardzo cenny przyrodniczo-krajobrazowy fragment miasta. Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego  z dnia 3 kwietnia 2002 roku, obszar położony na terenie miasta Ciechanowa o powierzchni 57,31 ha został uznany za zespół przyrodniczo – krajobrazowy o nazwie „Dolina Rzeki Łydyni

II. d. 1. 2.  Lasy

Lasy stanowią 15,8 % powierzchni powiatu (woj. mazowieckie 22,0%). Wskaźnik lesistości w gminach jest zróżnicowany od 34,4% w gm. Glinojeck, 20 % w gm.  Regimin  i  Ojrzeń, 9,8 % w gm. Sońsk a najniższy w gminach: Grudusk i Gołymin  – 4,4 % i Opinogóra - 3,8%. Największe kompleksy leśne występują w zachodniej części powiatu. Do kompleksów leśnych i małych obszarów leśnych oraz płatów leśnych przylegają gleby niskich klas bonitacyjnych VI z, VI  oraz V, które  w większości przeznacza się pod zalesienia.

Z  Programu Zwiększania Lesistości Powiatu Ciechanowskiego do 2020 roku wynika, że w/w latach będzie do zalesienia około 3200 ha prywatnych gruntów porolnych.

Potencjalne możliwości wzrostu lesistości występują głównie w gminach  Glinojeck  i Ojrzeń.

II. d. 1. 3. Zasoby wodne

# Wody podziemne

# Pierwszy poziom wodonośny ( wody gruntowe ) związany jest  z piaskami wodnolodowcowymi, piaskami moren czołowych i kemów najmłodszego – północno - mazowieckiego stadiału zlodowacenia środkowopolskiego, oraz drobnymi przewarstwieniami wśród glin zwałowych tego stadiału. Zwierciadło wody ma charakter swobodny

# (sporadycznie w przewarstwieniach glin – napięty ) i jest współkształtne z powierzchnią terenu. Ze względu na niewielkie miąższości jest bardzo rzadko ujmowany przez studnie wiercone. Stanowi natomiast podstawę zaopatrzenia w wodę gospodarstw wiejskich  na obszarze całej zlewni.  Miąższość tych utworów piaszczystych  sięga miejscami do kilkunastu rzadziej 20 – 30 metrów jak np. na zachód od Ciechanowa. Wody tego poziomu są drenowane przez cieki powierzchniowe Łydynię, Pławnicę Wkrę, oraz przesączają się przez utwory słabo przepuszczalne w głąb, zasilając poziom głębszy.

Przykładem są tu tereny rynny ciechanowskiej - ujęcia w Regiminie , Ciechanowie.

Zanieczyszczenie tego poziomu wodonośnego jest znaczne. Stwierdzono wysoką zawartość chlorków, siarczanów, również azotanów i związków amonu. Stan bakteriologiczny również jest bardzo zły w wodach pierwszego poziomu, szczególnie na obszarach o płytkim występowaniu zwierciadła wody  na terenach zabudowanych.

Drugi poziom wodonośny jest pojęciem znacznie mniej dokładnie określonym. W zasadzie obejmuje on wszystkie warstwy wodonośne o zwierciadle napiętym występujące  ponad wypełnieniem depresji w stopie trzeciorzędu. Praktycznie stanowią go utwory piaszczyste fluwioglacjalne obydwu starszych stadiałów zlodowacenia    środkowopolskiego  oraz  fluwialne  obydwu  interstadiałów    tego zlodowacenia. Najczęściej są to dwie warstwy wodonośne o nieciągłym rozprzestrzenianiu występujące piętrowo. Miąższość warstw jest bardzo zmienna, od kilkunastometrowej do 20-30 m w okolicach Ciechanowa, a niekiedy bardzo wysoka (okolice Glinojecka).

Zwierciadło wody jest na ogół napięte, swobodne tylko sporadycznie, gdy poziom ten jest bezpośrednio przykryty osadami piaszczystymi poziomu pierwszego.

Powierzchnia zwierciadła wody naśladuje kształt szeroko promiennych form morfologii terenu. Generalnie obniża się z północy na południe. Niewątpliwy jest wpływ drenażowy środkowej Wkry, Sony, Łydyni, Pławnicy na wody tego poziomu.

Poziom trzeci (najgłębszy) obejmuje piaszczyste i żwirowe osady rzeczne oraz piaszczysto – pylaste rozlewiskowe  interglacjału mazowieckiego oraz piaski i  żwiry

wodnolodowcowe obydwu stadiałów zlodowacenia południowopolskiego. Utwory te są słabo udokumentowane ze względu na dużą głębokość występowania.

Wody drugiego i trzeciego poziomu wodonośnego charakteryzują się niską mineralizacją śr. 250 – 350 mg/dm3, średnią twardością – 5 - 6 mval/dm3, lekko zasadowym odczynem. Chlorki i siarczany występują w niewielkich wartościach, podobnie związki azotu. Mangan i żelazo w tym dwuwartościowe przekraczają normy. Ilość sodu i potasu jest zwykle dość niska, wyjątkami są studnie zlokalizowane na terenie zakładów rolnych - ich pochodzenie jest zatem antropogeniczne.

Od tego schematu odbiegają wody  na terenie Ciechanowa, tam gdzie brak jest  izolacji od powierzchni stwierdzono podwyższoną zawartość Na, K, SO4, barwy i twardości. Zanieczyszczenia dochodzą już do warstwy stanowiącej poziom użytkowy.

Ochronie zasobów wód poziomu użytkowego służą ustanawiane na wniosek zakładu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie strefy pośredniej ochrony sanitarnej ujęć, w których wprowadza się zasady gospodarowania mające na celu porządkowanie istniejącego stanu oraz nie dopuszczanie do powstawania nowych zagrożeń w obszarze dopływu wody do ujęcia.

# Wody  powierzchniowe

# Wody powierzchniowe ( płynące i stojące )  zajmują   powierzchnię 1970 ha co stanowi 1,85 % powierzchni powiatu.

Teren powiatu ciechanowskiego leży prawie w całości w zlewni rzeki Wkry. Niewielkie skrawki północno – wschodnie i południowo – wschodnie są odwadniane przez rzekę Pełtę i Przewodówkę, które należą do zlewni rzeki Narwi.

Głównymi rzekami na terenie powiatu są :

- Rzeka Wkra, -  prawobrzeżny dopływ Narwi III rzędu o całkowitej długości 249,1 km i powierzchni zlewni 5 322 km2,  bierze początek w woj. warmińsko – mazurskim w obszarze zmeliorowanych bagien, na wschód od jeziora Kownatki. Odcinek rzeki w granicach powiatu ma długość 24,53 km, na odcinku  ok. 8 km Wkra jest rzeką graniczną

pomiędzy powiatem płońskim i ciechanowskim. Rzeka posiada charakter typowo nizinnego cieku, charakteryzującego się niewielkim spadkiem. Odcinek na terenie naszego powiatu charakteryzuje się bardzo urozmaiconym korytem z meandrami, nieregularną linią brzegową, zatokami, starorzeczami. Jest to odcinek o wysokich walorach ekologicznych i rekreacyjnych.

- Rzeka Łydynia - lewobrzeżny dopływ Wkry IV rzędu bierze początek w pow. mławskim w pobliżu m. Budy Garwolińskie w obszarze Zieluńsko – Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  Uchodzi do Wkry w pow. płońskim 1,5 km na południe od m. Gutarzewo w Krośnicko – Kosmowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Całkowita jej długość wynosi 75,1 km, powierzchnia zlewni 697,9 km2.  Odcinek rzeki w granicach powiatu Ciechanów ma ca 24,53 km długości. Powyżej Ciechanowa, na odcinku Krośnice - Lekowo Łydynia przepływa przez Krośnicko – Kosmowski Obszar Chronionego Krajobrazu. W obszarze źródliskowym rzeka posiada zatorfioną i zabagnioną zlewnię. Od Dunajczyka płynie szeroką doliną, jej zlewnia jest prawie bezleśna poza jednym większym kompleksem w zachodniej części. Do Ciechanowa szerokość doliny wynosi ok. 1 km. Od Stawnicy, Łydynia posiada bardziej rozwiniętą sieć hydrograficzną. W dolnym odcinku płynie węższą, bardziej wykształconą doliną, a w przyujściowym odcinku w kilku miejscach poprzez cieki i rowy łączy się z Wkrą.

- Rzeka Sona jest lewobrzeżnym dopływem Wkry IV rzędu, o długości 73,0 km i powierzchni zlewni 536,5 km2. Odcinek rzeki na terenie powiatu ciechanowskiego ma długość 17,4 km. Źródła znajdują się na wschodnich stokach Krawędzi Opinogórskiej w okolicach m. Wierzbowo w Krośnicko – Kosmowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Uchodzi do Wkry w pobliżu m. Popielżyn w Krysko – Jonieckim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

II. d. 1. 4. Powietrze, hałas, promieniowanie

# Stan czystości powietrza w powiecie ciechanowskim

Na terenie powiatu ciechanowskiego substancje zanieczyszczające powietrze pochodzą głównie z procesów energetycznego spalania paliw, w mniejszym stopniu z emisji

technologicznej czy komunikacyjnej. Chociaż ta ostatnia, wraz ze wzrostem natężenia ruchu, coraz bardziej staje się znacząca.

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewoda dokonał oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach tj. w powiatach za rok 2002.

W powiecie ciechanowskim stwierdzono:

- klasę B ze względu na ochroną zdrowia ludzi,

- klasę A ze względu na ochronę roślin.

Zaliczenie strefy do klasy B tj. obszaru gdzie notowane są stężenia powyżej wartości dopuszczalnej ale nie przekraczające wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji, pociąga za sobą konieczność określenia przez wojewodę obszarów przekroczeń. Nie ma natomiast potrzeby opracowywania programów ochrony powietrza POP, co musi być wykonane przy zaliczeniu strefy do klasy C (np. powiat nowodworski).

Ze  względu  na  czyste  środowisko  przyrodnicze  powiat ciechanowski  znalazł  się  w  obszarze  Zielonych  Płuc  Polski. Należy  do  atrakcyjnego  regionu  dla  różnych  form  ekologizacji  gospodarki  żywnościowej  i  stwarza  szansę  na  zwiększenie  zainwestowania  rolniczego.

Źródła hałasu

Wg danych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Delegatura w Ciechanowie w 2002 r. zmierzono hałas komunikacyjny w 10 punktach na terenie miasta Ciechanowa, w pobliżu linii zabudowy, w obszarach o  zabudowie wielo i  jednorodzinnej. Punkty pomiarowe rozmieszczono w centrum miasta oraz na trasach wylotowych, ze szczególnym naciskiem na drogę krajową  nr 50 i 60 oraz wojewódzką nr 617.

Uzyskane wartości dzienne dotyczą 16 godzinnego okresu uśredniania.

Najniższą wartość poziomu ekwiwalentnego w porze dziennej, wynoszącą 55,4 dB stwierdzono przy ul. Armii Krajowej, przy zabudowie wielorodzinnej, ale znacznie oddalonej od trasy.

Najwyższy poziom hałasu stwierdzono przy ul. Płońskiej, na wyjeździe z miasta (droga wojewódzka nr 617) i na ul. Sienkiewicza (nawierzchnia  brukowa)– odpowiednio 68,1 dB i 68,0 dB.

Wartość poziomu dźwięku nie przekraczającą 60 dB tj. wartości dopuszczalnej dla terenów zabudowy wielorodzinnej stwierdzono w 3 (z 6 o takiej dopuszczalnej wartości) punktach miasta wiosną i w 2 z nich jesienią. Przekroczenia osiągały wartości od 1,2 dB do 8 dB.

W przypadku  zabudowy  jednorodzinnej  bądź  szkół,  przekroczenia  wartości  dopuszczalnej – 55 dB, wystąpiły  we  wszystkich  zlokalizowanych na tym terenie  punktach i wynosiły  od 7 dB  do 13,1 dB.

Elektromagnetyczne  pola  niejonizujące

Źródła  emitujące  promieniowanie  niejonizujące -  głównym  źródłem  na  terenie  miasta  jest  wieża  Polsatu,  usytuowana  na  wzniesieniu  Lasu  Śmiecińskiego  oraz  wieża  Telekomunikacji  przy  ul. Sierakowskiego  w  Ciechanowie.

W ostatnich latach w związku z rozwojem telefonii komórkowej powstało na terenie powiatu ok. 20 wież o wysokości ok. 50 m, na których zainstalowano nadajniki bazowych telefonii. Komórkowych takich jak ERA GSM, GSM 900 czy PLUS GSM.

W Ciechanowie przy ul. Tysiąclecia zlokalizowana jest stacja nadawcza Katolickiego  Radia Ciechanów, w Gąsocinie gm. Sońsk – Stacja Bazowa SRDA TP. S.A. , a w Lekowie gm. Regimin Wieża Łączności radiowej dla potrzeb Tłoczni Gazu.

Promieniowanie    występuje  na  wysokości  anteny  i  nie  zagraża  zdrowiu i i  życiu ludzi.

# II. d. 1. 5. Powierzchnia ziemi

Gleby powiatu ciechanowskiego

Gleby w powiecie ciechanowskim są zróżnicowane pod względem typów  i przydatności rolniczej. W strukturze użytków rolnych grunty orne zajmują 81%, użytki zielone 18,5 oraz sady 0,5%.

Wśród gruntów ornych przeważają gleby o średniej wartości bonitacyjnej –

( kl.IVa i IVb  - 32,9% ), gleby słabe – ( V i VI z - 30,8% ) powierzchni gruntów ornych, natomiast 36,3 % to gleby dobre i bardzo dobre.

Udział poszczególnych klas bonitacji w użytkach zielonych wynosi:

kl.IIIa i IIIb - 15,1%, IVa i IVb - 49,4%, kl.V - 27,9%, kl VI - 7,6 %.

Uzyskiwanie odpowiednio wysokich i jakościowo dobrych plonów roślin przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków chemizacji rolnictwa wymaga racjonalnego nawożenia opartego o wyniki badań glebowych.  Badania takie dla naszego powiatu wykonuje Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Warszawie  i obejmują one  m.in.: oznaczenie odczynu pH gleby oraz zawartość przyswajalnych składników pokarmowych tj. : fosforu, potasu, magnezu.

Ochrona gleb oraz poprawa struktury gleb wykorzystywanych rolniczo wymaga m.in. wykonywania melioracji na terenie powiatu.

Z przeprowadzonych analiz wynika , że  54.644 ha użytków rolnych wymagało przeprowadzenia melioracji , w tym 46.190 ha gruntów ornych.

Do końca 2002 roku zmeliorowano 42.287 ha powierzchni,  tj . 77,4 % gruntów jej wymagających. W  powierzchni ogółem 35.056 ha jest zdrenowane.  Z około 5,8 tysiąca zmeliorowanych użytków zielonych tylko 348 ha posiada system nawadniający.

Najwięcej ( 12.138 ha ) zmeliorowanej powierzchni jest na terenie gminy Opinogóra.  Stanowi to prawie całkowite  ( 99,2 % ) zaspokojenie  potrzeb w zakresie melioracji gruntów na terenie tej gminy. Ponad 90,0 % jest również zmeliorowanych gruntów, wymagających tego zabiegu  na terenie gmin Gołymin  i Ojrzeń.

Najwięcej pozostało do zmeliorowania gruntów  na terenie gmin: Regimin,, Sońsk i Grudusk. Na ich terenie stopień zaspokojenia potrzeb wynosi odpowiednio 43,7,  57,4  i 75,6 %.

Ogółem na gruntach leżących na terenie powiatu pozostało do zmeliorowania 12.357  ha  użytków rolnych.

Kopaliny

Na terenie powiatu znajduje się 13 złóż kruszyw naturalnych oraz 2  złoża surowców ilastych. Wszystkie rozpoznane złoża kopalin pospolitych związane są z utworami czwartorzędowymi.

Zasoby udokumentowane złóż kruszyw naturalnych wynoszą 13.232,2 tys. ton. Natomiast perspektywiczne ( nieudokumentowane ) – ok. 2.000 tys. ton.

Złoża o największych zasobach to : Kanigówek - ok. 10.154 tys. ton, Cichawy – ok. 1.063 tys. ton, Kanigówek I – ok. 710 tys. ton.

Większość złóż bo aż 8 z 13 zlokalizowanych jest w gminie Ciechanów, cztery znajdują się w gminie Sońsk i jedno w gminie Glinojeck.

Eksploatowane jest obecnie 5 złóż a wydobycie roczne wynosi 72 tys. /rok.

Surowce ilaste znajdują się w Nasierowie gm. Gołymin oraz w Kraszewie gm. Ojrzeń. Zasoby pierwszego ze złóż wynoszą 4.988 tys. m3, drugiego 146 tys. m3. Obydwa złoża są nieeksploatowane.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych prowadzono rekultywację terenów po eksploatacji surowców ilastych w Ciechanowie (Krubin Las, Krubin Dom Starców, Krubin

Kolejka i po Cegielni Gostków w Ciechanowie), Kraszewie i Nasierowie. W 1999 roku przystąpiono do rekultywacji w kierunku leśnym wyrobiska  w Szyjkach gm. Glinojeck.

II . d. 2. Infrastruktura techniczna.

II. d. 2. 1. Stan systemu komunikacji.

Podstawowy układ drogowy powiatu stanowi sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Łączna długość tych dróg wynosi ok.560 km w tym powiatowych 442,7  km  o powierzchni 2.092 tys. m2.

Utrzymaniem sieci dróg powiatowych zajmuje się Powiatowy Zarząd   Dróg

w Ciechanowie. Na sieci dróg powiatowych znajduje się 24  obiekty mostowe o łącznej długości 373 m i powierzchni 3381 m2 oraz  290  przepustów pod  drogami o łącznym świetle 270 m.

Wykaz dróg powiatowych wg podziału na drogi miejskie i zamiejskie przedstawia poniższa tabela:

| Rodzaj dróg | Długość ( km) o nawierzchni: |
| --- | --- |
| - | bitumiczn. | Brukowej | Betonowej | Żwirowej | Gruntowej |
| Odcinki dróg zamiejskich | 321 | 11 | - | 60 | 29 |
| Odcinki dróg miejskich | 21 | 1 | - | - | - |
| RAZEM | 342 | 12 | - | 60 | 29 |
| % udział rodzajów nawierzchni | 77 | 3 | - | 14 | 7 |

Zbiorczy wykaz obiektów  mostowych wg danych Powiatowego Zarządu Dróg przedstawia się następująco:

| Rodzaj obiektów | Rodzaj materiału konstrukcyjnego Ilość szt. / długość w m |
| --- | --- |
|  | Stalowe | Betonowe | Żelbetowe | Drewniane | RAZEM |
| Mosty ogółem | 4/ 77 | - | 20/296 | - | 24/373 |
| w tym : w ciągu dróg miejskich | - | - | 2/54 | - | 2/54 |
| Przepusty pod drogami | - | 101/69,2 | 189/200,8 | - | 290/270 |

Na podstawie przeglądów i poddanych ocenie stanów technicznych w tym określenia stopnia degradacji nawierzchni i chodników , przeglądów  podstawowych obiektów mostowych - większość dróg powiatowych zamiejskich i miejskich  wymaga zabiegów remontowych, utrzymaniowych i zabezpieczających, w dalszej części opracowania przedstawione zostaną projekty dotyczące zadań.

Lepsze nawierzchnie bitumiczne posiadają drogi krajowe, wojewódzkie oraz gminne w porównaniu z drogami powiatowymi. Znaczny wpływ na jakość nawierzchni bitumicznych ma  ruch tranzytowy ciężkich samochodów odbywający się  w rejonie miasta na ulicach Płocka ,

Tatarska, Pułtuska, 11 Pułku Ułanów Legionowych, Płońska , Kasprzaka, Mazowiecka, Mleczarska i Armii Krajowej. Sytuację rozwiązałoby zbudowanie obwodnicy.

W związku  z faktem , iż w obrębie miasta , powiatu  drogi znajdują się w administrowaniu 4 zarządców - poszczególne zarządy dróg mają własną interpretację co do kategorii zimowego utrzymania  - zachodzi potrzeba wypracowania wspólnego planu działania podczas zimy przez wszystkich zarządców dróg na terenie Ciechanowa oraz  na terenie jednostek osadniczych powiatu.

Wg danych Powiatowego Zarządu Dróg znajdujące się obiekty mostowe na sieci dróg powiatowych zamiejskich wymagają:

a) mosty:

- bieżącego utrzymania	-  41,6 % obiektów

- odnowy                                -  32,9 %

- modernizacji                        -  25.5 %

b) przepusty pod drogami

- 20 % wymaga utrzymania

- 20 % wymaga odnowy

- 60 %  wymaga modernizacji

Na obiektach inżynierskich  sieci dróg powiatowych miejskich   potrzeby są następujące:

* obiekty mostowe  - 50,0  % wymaga utrzymania

- 50,0 % odnowy

Uzupełnieniem tego układu dróg jest sieć dróg gminnych zapewniająca obsługę wszystkich jednostek osadniczych powiatu.

W porównaniu z powiatami sąsiednimi  wg danych Urzędu  Statystycznego  z lat 1999 – 2002 długość dróg o nawierzchni twardej przedstawiała się następująco:

| Wyszczególnienie | Drogi powiatowe | Drogi gminne |
| --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Powiat ciechanowski | 355 | 355 | 351 | 353 | 430 | 340 | 365 | 357 |
| Powiat makowski | 256 | 253 | 252 | 258 | 208 | 174 | 174 | 181 |
| Powiat mławski | 505 | 505 | 500 | 505 | 232 | 258 | 211 | 215 |
| Powiat płoński | 469 | 475 | 481 | 490 | 527 | 501 | 514 | 522 |
| Powiat przasnyski | 317 | 339 | 331 | 336 | 301 | 268 | 318 | 311 |
| Powiat pułtuski | 244 | 255 | 239 | 253 | 382 | 447 | 415 | 410 |

II. d. 2. 2. Gospodarka wodno-ściekowa.

Na terenie powiatu ustanowiono 10 stref pośredniej zewnętrznej ochrony sanitarnej tak dla ujęć komunalnych ( miejskich i wiejskich ) jak i dla zakładów.

Z wód podziemnych ujmowanych studniami głębinowymi korzysta przede wszystkim ludność zaopatrywana w wodę ze zbiorowych wodociągów.

Pobór wody z ujęć komunalnych miejskich i wiejskich przedstawia poniższa tabela:

| Lp | miasto / gmina | 2000 rok | 2002 rok |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pobór wody ( m3/r) | pobór wody ( m3/r) |
| 1. | miasto Ciechanów | 3.093.059 | 3.054.381 |
| 2. | miasto Glinojeck | 230.100 | 140.800 |
| 3. | gmina Ciechanów | 136.715 | 96.778 |
| 4. | gmina Glinojeck | 57.600 | *99.600 |
| 5. | gmina Gołymin | 154.577 | *185.781 |
| 6. | gmina Grudusk | 169.390 | 142.777 |
| 7. | gmina Ojrzeń | 58.552 | 88.345 |
| 8. | gmina Opinogóra | 118.794 | 152.913 |
| 9. | gmina Regimin | 149.029 | 138.252 |
| 10. | gmina Sońsk | 180.616 | 154.270 |
| Razem | 4.348.432 | 4.253.897 |

Jak wynika z powyższego zestawienia, pomimo rozbudowy sieci wodociągowej, z roku na rok zmniejsza się pobór wody z ujęć komunalnych. Wyjątkiem są gminy Gołymin i

Glinojeck. W gminie Gołymin nastąpiła znaczna rozbudowa sieci i przełączenie sieci do ujęcia w Pajewie.  Natomiast władze Miasta i Gminy Glinojeck przejęły od AWRSP w Warszawie ujęcie w Kondrajcu, które zostało zmodernizowane. Tu również nastąpiło przełączenie sieci, co w pewnym stopniu spowodowało zmniejszenie poboru wody z ujęcia miejskiego oraz zmniejszenie poboru wody Cukrowni „Glinojeck”. Z ujęcia tego Zakładu było zaopatrywanych kilka miejscowości  gminy Glinojeck.

Długość sieci wodociągowej i ilość przyłączy wg. danych gmin, Zakładu Usług Wodnych w Mławie, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie i Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku  - stan na 31.12. 2002 r. przedstawia poniższa tabela.

| Lp | miasto / gmina | Długość sieci wodociągowej (km) | Ilość przyłączy (szt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | miasto Ciechanów | na terenie miasta 146,4 do miejscowości gm. Ciechanów 33,9 do miejscowości gm. Opinogóra 15,7 | 3.985 523 219 |
| 2. | miasto Glinojeck | 28,8 | 529 |
| 3. | gmina Ciechanów | 132,0 | 1.210 |
| 4. | gmina Glinojeck | 99,6 | 718 |
| 5. | gmina Gołymin | 145,0 | 870 |
| 6. | gmina Grudusk | 103,0 | 986 |
| 7. | gmina Ojrzeń | 61,7 | 578 |
| 8. | gmina Opinogóra | 189,8 | 1098 |
| 9. | gmina Regimin | 85,0 | 992 |
| 10. | gmina Sońsk | 128,5 | 1.285 |
| Razem | 1.169,4 | 12.993 |

Długość sieci wodociągowej w 2000 r. wynosiła 875,5 km, w 2001 r. – 944,6 km, w 2002 roku wykonano 158,0 km sieci wodociągowej na terenie powiatu.

Wykorzystanie zasobów przez wodociągi komunalne miejskie i wiejskie wynosi 12,72 % w stosunku do zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych.

Największe pobory wody w  2000 i 2002 roku z  ujęć zakładowych wystąpiły w:

| Nazwa zakładu | Pobór wody (w m3/r ) |
| --- | --- |
|  | 2000 r. | 2002 r |
| CEDROB | 138.300 | 120.000 |
| Cukrownia „GLINOJECK” S.A | 153.043 | 136.000 |
| Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 103.004 | 109.000 |

Pobory  wody na cele przemysłu  wg. danych WUS stanowią  ok. 8,7 % całkowitego poboru wody w powiecie tj. 400.685 m3/r. Wartość tego wskaźnika jest mniej więcej stała w okresie ostatnich  3 lat.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne  wg. stanu na dzień 31.12.2002 r. wynoszą ok. 4114 m3/h.

Ogółem wykorzystanie zasobów wodnych powiatu na cele komunalne i i przemysłowe nie przekracza ok. 14 % zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych.

## Źródła zanieczyszczeń rzek

W obszarze zlewni rzeki Łydyni zlokalizowanych jest 5 większych punktowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Do Łydyni  bezpośrednio kierowane są ścieki komunalne, przemysłowe, bytowo – gospodarcze i opadowe z miasta Ciechanowa. Poprzez dopływy odprowadzane są ścieki komunalne z Gruduska, bytowo – gospodarcze z Klic i Krubina oraz przemysłowe z Gorzelni i Ubojni w Dunaju.

Rzeka posiada ograniczone zdolności do samooczyszczania. Poddawana jest silnej antropopresji obszarowej. Jej zlewnia jest prawie bezleśna. W rolniczym użytkowaniu terenu przeważają grunty orne. Koryto rzeki uregulowane jest na odcinku 63,0 km. Zmeliorowane użytki rolne stanowią około 12 % powierzchni zlewni.

W obszarze zlewni rzeki Sony znajdują się następujące źródła zanieczyszczenia wód - bezpośrednio odprowadzane są tylko mechanicznie oczyszczone ścieki bytowo – gospodarcze z

os. Imhoffa w m. Sońsk. Pozostałymi punktowymi źródłami zanieczyszczeń dopływającymi do niej rowami są :

- Szkoła Podstawowa  i Gimnazjum w Opinogórze odprowadzająca ścieki oczyszczone w mechaniczno- biologicznej oczyszczalni,

- Gmina Opinogóra z oczyszczalni osiedlowej w Opinogórze

- Gmina Opinogóra z oczyszczalni w Pomorzu.

- Gmina Sońsk z gminnej oczyszczalni w Komorach Dąbrownych. Oczyszczalnia oddana do eksploatacji w I kw. 2002 roku oczyszcza ścieki ze Spółdzielni Mleczarskiej w Gąsocinie i  z części zabudowy jednorodzinnej  Gąsocina. Dowożone są ścieki z kilkunastu obiektów usługowych i przemysłowych z terenu gminy, w tym m.in. z ZSRCKU w Gołotczyźnie, Muzeum Pozytywizmu,  Szkoły Podstawowej w Gołotczyżnie.

Rzeka posiada niski wskaźnik lesistości zlewni górnego (4 %) i środkowego odcinka (9%), znaczny udział gruntów ornych, wynoszący odpowiednio: 83 %, 65 %, a także wysoki stopień zmeliorowania użytków rolnych, od 21,8 % (gm. Sońsk) do 81,6 % (gm. Opinogóra).

Poza punktowym dopływem ścieków Łydynia i Sona narażone są w znacznym stopniu na  obszarowy  spływ  zanieczyszczeń  z  terenów  użytkowanych  rolniczo,  które  zajmują ok. 75,5 % powierzchni powiatu. Obszarową antropopresję nasilają: przewaga gleb piaszczystych,  niewielki (ca 15,1 %) udział lasów oraz spływy z terenów wiejskiej zabudowy mieszkalno – gospodarczej miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie pobrzeży rzek lub ich dopływów.

Do większych źródeł zanieczyszczeń rzek na terenie powiatu należą:

Wkry:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o w Glinojecku oczyszczalnia miejska w Garbarzu

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o w Glinojecku oczyszczalnia osiedlowa w Kondrajcu

Łydyni:

- Zakład Wodociągów I Kanalizacji sp. z o.o. w Ciechanowie

### Gmina Grudusk Oczyszczalnia ścieków w Grudusku

### AWRSP O/T Olsztyn  Obiekt w Klicach

- Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie – Krubinie

Sony:

- Gmina Opinogóra osiedle mieszkaniowe oczyszczalnia typu BIOVAC oddana do ekspl. w I kw.2003 r.

- Gmina Sońsk

- Gmina Sońsk-oddana do ekspl. w 2001 r.

Przy  poborze wody  na terenie powiatu  wynoszącym 4.605.572  m3/r można  przyjąć, że 80 % stanowią ścieki tj. ok. 3.685.000 m3/r.

Z tej ilości  praktycznie ok. 900.000 m3/r ścieków odprowadzanych jest  bez oczyszczania do wód powierzchniowych bądź do gruntu. Znaczny udział w tej ilości mają ścieki odprowadzane z terenów gmin.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku. przedstawiała się następująco:

| Lp | Miasto / gmina | długość sieci kanalizacyjnej (km) |
| --- | --- | --- |
| 1. | miasto Ciechanów | 83,8 |
| 2. | miasto Glinojeck | 8,60 |
| 3. | gmina Ciechanów | - |
| 4. | gmina Glinojeck | - |
| 5. | gmina Gołymin | 0,50 |
| 6. | gmina Grudusk | 14,00 |
| 7. | gmina Ojrzeń | - |
| 8. | gmina Opinogóra | 6,50 |
| 9. | gmina Regimin | - |
| 10. | gmina Sońsk | 2,30 |

II. d. 2. 3. Gospodarka energetyczna.

Gminy Powiatu Ciechanowskiego obsługiwane są w zakresie dostawy energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Wschód Sp z o.o. - z krajowego systemu energetycznego za pośrednictwem linii WN 110 kV długości około 110 km : Płock - Ciechanów - Przasnysz oraz Dębe - Ciechanów - Mława – Nidzica.

Nowe trendy w zakresie gospodarki  energetycznej w gminach oznaczają konieczność zmian, tj. przejście od branżowego podejścia  na poziomie lokalnym w zakresie zasilania odbiorców w ciepło, do podejścia zintegrowanego, obejmującego zasilanie w ciepło, energię

elektryczną i gaz, na poziomie gminy. Zadania wobec których stają gminy , związane z realizacją zintegrowanej gospodarki energetycznej na swoim terenie są trudne pod względem

merytorycznym , organizacyjnym oraz pod względem zapewnienia środków finansowych na ich realizację. Aspekty powyższe w najbliższej  przyszłości doprowadzą do powstania przedsiębiorstw multienergetycznych, o których mówią  „Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku”. Celem tych przedsiębiorstw będzie zasilanie gmin/związków gmin , miast/ związków miast w ciepło, energię elektryczną i gaz, a także czynne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska gmin i miast.

Przez teren powiatu przebiega gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia długości ponad 40 km Płońsk - Olsztyn ( DN 400, DN 200, DN 100).

Poprzez 2 stacje redukcyjno - pomiarowe  Io  w Ciechanowie zaopatrywanych jest 11 590 odbiorców na terenie miasta.

Przez obszar gmin : Opinogóra, Ciechanów, Regimin i Glinojeck przebiega gazociąg tranzytowy Jamał - Europa Zachodnia. Aktualnie na terenie gminy Regimin trwa budowa tłoczni gazu.

II. d. 2. 4. Gospodarka odpadami

Wytworzone odpady komunalne i podobne do komunalnych na terenie powiatu ciechanowskiego są deponowane na składowiskach komunalnych.

# W w powiecie ciechanowskim funkcjonują 4 składowiska odpadów komunalnych o powierzchni ogółem 15,12 ha,  w tym :

- rejonowe  w Woli Pawłowskiej [11,81 ha],   obsługujące oprócz  2 gmin (miejskiej i  wiejskiej) Ciechanów, 5 innych gmin powiatu ciechanowskiego: Glinojeck, Gołymin, Opinogóra, Regimin, Sońsk oraz  Sochocin znajdujący się w powiecie  płońskim i Strzegowo pow. mławski  (gmina  Ojrzeń  obsługiwana  jest  przez PGK w Płońsku) – z uszczelnieniem i instalacją do zbierania odcieków,

- gminne, w tym:

- 1 spełniające wymagania ochrony środowiska w m. Humięcino Koski (1,31ha ) w gminie Grudusk (z uszczelnieniem i instalacją do zbierania odcieków)

- 2 nie spełniające wymagań ochrony środowiska: w Ślubowie (1,20 ha) w gminie   Sońsk (zanieczyszczenie wód podziemnych stwierdzone  badanimi monitoringowymi WIOŚ) oraz w Rembówku (0,80 ha) w gminie Opinogóra.

Łącznie, na wszystkich 4 czynnych składowiskach powiatu, zdeponowano w 2002 roku ok. 20 tys.Mg odpadów, z czego 96% stanowiły odpady wywiezione na składowisko w Woli Pawłowskiej. Ten największy w powiecie obiekt na koniec 2002 r. był zapełniony prawie w

54%;  przyjął odpady głównie z miasta Ciechanowa – 89% ( następna pod względem ilości zdeponowanych odpadów jest  gmina miejsko-wiejska Glinojeck – 5%, a udział pozostałych gmin jest niewielki: od 1 do 3%).

Stopień zapełnienia składowiska w m. Humięcino-Koski był bliski 6%.

Pozostałe 2 czynne składowiska: Rembówko i Ślubowo, powinny być zamknięte i zrekultywowane.

Monitoring gospodarowania odpadami to także informacje od wytwórców odpadów przemysłowych. W 2002 r. w 36 jednostkach organizacyjnych na terenie powiatu ciechanowskiego powstało łącznie ok. 98,7 tys. Mg odpadów przemysłowych. Łącznie z tym co pozostało jeszcze u wytwórców z poprzednich lat w 2002 r. zagospodarowaniu podlegało ok. 100,7  tys. Mg odpadów przemysłowych, z czego:

- do odzysku przekazano 61,2 %,

- do unieszkodliwienia poza składowaniem 35,8%,

- do unieszkodliwienia poprzez składowanie – 0,7%,

- nadal u wytwórców pozostało ok. 2,3% odpadów.

Fakt wytworzenia w 2002 roku odpadów niebezpiecznych – łącznie ok. 678 Mg - wykazały tylko jednostki organizacyjne  z gmin miejskiej i wiejskiej Ciechanów oraz miejsko-wiejskiej Glinojeck oraz z gmin: Grudusk, Ojrzeń i Sońsk.

Tzw. "zapasu" tj. odpadów zmagazynowanych u wytwórców z poprzednich lat podlegało zagaspodarowaniu  ok. 45 Mg.

Z tej ilości odpadów niebezpiecznych w 2002 r. :

- 64,3 % - unieszkodliwiono poza składowaniem,

- 31,6 % przekazano do odzysku,

- 4,1 %   odpadów niebezpiecznych pozostało u wytwórców.

Wśród odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w powiecie ciechanowskim  przeważają: odpadowe oleje, akumulatory, lampy rtęciowe oraz odczynniki chemiczne (HENKEL POLSKA, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie), a także odpady medyczne.

Istotne jest, że wg informacji składanych do WIOŚ przez zakłady, żadne odpady niebezpieczne nie trafiły w 2002 r.  na składowiska.

Odpady medyczne są spalane w spalarni  w Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

Inne odpady niebezpieczne w całości są wywożone poza powiat w celu ponownego przerobu. Odpady  mają określoną wartość jako surowce. Dlatego istnieje konieczność ich

odzyskiwania. Wtórne wykorzystanie odpadów zmniejsza ładunek zanieczyszczenia wprowadzanego do środowiska.

Wg szacunków  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie do recyklingu nadaje się wagowo ok. 30% odpadów komunalnych (papier, tektura, szkło,  tworzywa sztuczne, metale). Aktualnie kontynuowane są działania zmierzające do powołania komunalnych związków gmin, które podejmą prace na rzecz zintegrowanego programu gospodarki odpadami dla powiatu ciechanowskiego bądź  o szerszym zasięgu tj. powiatów północnego Mazowsza.

Syntetyczne wskaźniki charakteryzujące strukturę społeczno-gospodarczą

powiatu ciechanowskiego w latach 2000 -2002

(na podstawie danych Urzędu Statystycznego)

| Lp. | Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego | Powiat ciechanowski (2000 r) | Powiat ciechanowski 2001 | Powiat ciechanowski 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Ogólne informacje o powiecie |  |  |  |
| 1. | Powierzchnia (w km2) | 1063 | 1063 | 1063 |
| 2. | Ludność (w tys.) | 94063 | 93921 | 91824 |
| 3. | Gęstość zaludnienia (w osobach/km2) | 89 | 88 | 86 |
| 4. | Użytki rolne (w ha) | 80068 | 80005 | 76447 |
| 5. | Grunty orne ( w ha) | 64933 | 64894 | 61568 |
| 6. | Lesistość (w ha) | 16517 | 16595 | 16711 |
| 7. | Obszary prawnie chronione (w ha) | 39674,2 | 39673,7 | 39731,0 |
| 8. | Podmioty gospodarki narodowej ogółem (w tys.) | 7066 | 7121 | 7090 |
| 9. | Podmioty gospodarki narodowej sektora prywatnego | 6864 | 6688 | 6878 |
| 10. | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (w zł) | 1694,78 | 1839,41 | 2003,01 |
| 11. | Budżet powiatu | 58838,3 | 63043,4 | 56905,0 |
| 12. | Wydatki na oświatę i wychowanie | 23620,2 | 19009,3 | 17858,6 |
| 13. | Wydatki na opiekę społeczną | 9975,5 | 11413,7 | 11001,8 |
| 14. | Wydatki na bezpieczeństwo publiczne | 12782,3 | 12710,5 | 12620,9 |
| 15. | Wydatki ogółem na jednego mieszkańca | 626,2 | 676,5 | 619,3 |
| II. | Sektor produkcyjny |  |  |  |
| 1. | Zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym | 4325 | 3783 | 4246 |
| 2. | Zatrudnienie w budownictwie | 770 | 509 | 618 |
| 3. | Zatrudnienie w handlu i naprawach | 1339 | 1342 | 1280 |
| 4. | Zatrudnienie w transporcie i gospodarce magazynowej | 1147 | 1090 | 1374 |
| 5. | Średnia wielkość gospodarstw rolnych (w ha) | 11,5 | 11,5 | 11,30 |
| III | Ludność |  |  |  |
| 1. | Przyrost naturalny (na 1000 mieszkańców) | 95 | 77 | 95 |
| 2. | Saldo migracji (na 1000 mieszkańców) | -155 | - 125 | -178 |
| 3. | Stopa bezrobocia (w %) | 18,6 | 20,7 | 21,6 |
| 4. | Bezrobotni bez prawa do zasiłku | 6504 | 8975 | 7162 |
| 5. | Bezrobocie długoterminowe | 2318 | 2999 | 3366 |
| 6. | Bezrobocie wśród kobiet | 4411 | 4704 | 4599 |
| 7. | Bezrobocie wśród osób do 24 r .życia | 2397 | 2504 | 2306 |
| 8. | Bezrobocie wśród absolwentów | 433 | 493 | 367 |
| 9. | Ludność w wieku przedprodukcyjnym (w %) | 24933 | 24084 | 23061 |
| 10. | Ludność w wieku produkcyjnym | 56242 | 56866 | 55703 |
| 11. | Ludność w wieku poprodukcyjnym | 12888 | 12971 | 13060 |
| IV. | Infrastruktura |  |  |  |
| 1. | Drogi powiatowe o nawierzchni utwardzonej (w km) | 355 | 351 | 353 |
| 2. | Drogi gminne o nawierzchni utwardzonej ( w km) | 340 | 365 | 357 |
| 3. | Sieć wodociągowa rozdzielcza w km | 875,5 | 944,6 | 1084,8 |
| 4. | Sieć kanalizacyjna w km | 108,7 | 112,7 | 117,2 |
| 5. | Sieć gazowa w tys. km | 135,3 | 209,4 | 210,3 |
| 6. | Ścieki odprowadzane przez zakłady przemysłowe (w dm3) | 436 | 414 | 468 |
| 7. | Mieszkania ogółem | 26897 | 27080 | 26690 |
| 8. | Mieszkania oddane do użytku | 141 | 185 | 197 |
| 9. | Kina stałe | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Miejsca na widowni | 386 | 386 | 386 |
| 11. | Obiekty noclegowe | 7 | 7 | 7 |
| 12. | Muzea | 3 | 3 | 3 |
| 13. | Biblioteki publiczne | 23 | 20 | 20 |
| 14. | Szpitale ogólne | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Szkolnictwo podstawowe | 47 | 46 | 46 |
| 16. | Gimnazja | 19 | 19 | 19 |
| 17. | Licea ogólnokształcące | 7 | 7 | 7 |
| 18. | Zasadnicze szkoły zawodowe | 10 | 7 | 11 |
| 19. | Szkoły średnie | 12 | 11 | 22 |
| 20. | Szkoły policealne | 11 | 12 | 11 |
| 21. | Kluby sportowe | 24 | 24 | 18 |

Podstawowe dane statystyczne znajdujące się w tabeli pochodzą z „Rocznika statystycznego województwa mazowieckiego”, US, Warszawa 2000 - 2002

II. d. 3.stan obiektów dziedzictwa kulturowego.

Pierwsze wzmianki o Ciechanowie pochodzą z 1065 roku . Dogodne położenie i żyzne gleby spowodowały, że w VII wieku wokół grodu i ośrodka kultowego (Góra Sfarożyca) rozpoczął się proces osadniczy, który doprowadził do ukształtowania jednego z najstarszych ośrodków gospodarczo-administracyjnych Mazowsza.

Z przeszłością ziemi ciechanowskiej związana jest historia obiektów zabytkowych zlokalizowanych na obszarze całego powiatu.

Mazowieckie muzea dają okazję poznania dziejów regionu poprzez wybitne postaci Polaków, którzy stąd się wywodzą. Na mapie miejsc, zaznaczonych obecnością twórców polskiej literatury znajdujących się w powiecie ciechanowskim są

- Opinogóra, gdzie w zabytkowym neogotyckim zameczku utworzono Muzeum Romantyzmu, z osobną ekspozycją gromadzącą pamiątki po jednym z trzech wieszczów – Zygmuncie Krasińskim,

- Gołotczyzna z Muzeum Pozytywizmu – gdzie mieszkał Aleksander Świętochowski

W Ciechanowie skupionych jest większość obiektów zapisanych do rejestru zabytków, przy czym najbardziej znaczącym jest gotycki zamek Książąt Mazowieckich z XIV wieku położony w również zabytkowym i zawierającym szereg zabytków zespole urbanistyczno-architektonicznym.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, - jest muzeum wielodziałowym (działy: historii, sztuki, archeologii i etnografii), które dopiero od 1990 r. ukierunkowuje swoje zbiory z myślą o stałej ekspozycji poświęconej szlachcie mazowieckiej. Gromadzi zbiory archeologiczne, etnograficzne, archiwalne i militarne związane z historią ziemi ciechanowskiej. Od 1990 r prowadzi badania naukowe i poszerza swoje zbiory związane ze szlachtą mazowiecką. Posiada interesujący zespół portretów szlacheckich od  XVIII-XX w. konwisarstwa i judaiki.

W skład muzeum wchodzą również: Zamek Książąt Mazowieckich, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie oraz Dworek – dom A. Bąkowskiej – właścicielki dóbr Gołotczyzna. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - najwspanialsza pamiątka Ciechanowa, gotycka budowla obronna z XIV wieku, unikalna ze względu na swe położenie na terenie nizinnym. Obecnie w zamkowych basztach znajdują się ekspozycje historyczne Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Na dziedzińcu Zamku odbywają się liczne imprezy plenerowe.

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie  - z drugiej połowy XIX pięknie usytuowana na terenie parku willa o nazwie „Krzewnia” w której żył i przez wiele lat tworzył Aleksander Świętochowski, stanowi o niezwykłej atmosferze tej miejscowości. W willi zachował się oryginalny wystrój wnętrz ,jak wyposażenie gabinetu, biblioteka jadalnia . Placówka posiada również niewielką galerię malarstwa oraz pamiątki po szkołach rolniczych. Budynki inwentarskie wypełniają  maszyny , pojazdy i narzędzia rolnicze z początku XX w.

Dworek Aleksandry Bąkowskiej z początku XX wieku w Gołotczyźnie gm. Sońsk - który znajduje się w niewielkiej odległości od Krzewni. Mieszkała tu dziedziczka dóbr w Gołotczyźnie, hrabianka Aleksandra Bąkowska, założycielka szkoły dla dziewcząt wiejskich.

Kościół Farny w Ciechanowie z XIV wieku Świątynia - jest przykładem tzw. gotyku mazowieckiego. Wewnątrz kościoła znajduje się renesansowy nagrobek rycerski oraz liczne tablice pamiątkowe.

# Plebania kościoła farnego , zbudowana przez ks. Wiktora Radzikowskiego

Kościół Poaugustiański w Ciechanowie- powstały w XVI wieku przy zakonie o augustianów , których sprowadził do Polski książę mazowiecki Ziemowit III Starszy,

Brama - dzwonnica, neogotycka ( 2 poł. XIX w) o trzech arkadach ostrołukowych ze sterczynami

Ratusz miejski w Ciechanowie -neogotycki , znajdujący się na północnej stronie rynku, wzniesiony w 1844 roku wg projektu znakomitego architekta włoskiego Henryka Marconiego. W panoramie miasta stanowi piękny architektoniczny akcent, wyróżniający się swoją lekkością i swoistym urokiem. Obecnie znajduje się tu siedziba władz miasta.

Grodzisko (X-XI w.)Farska Góra, kolebka Ciechanowa położona obok Kościoła Farnego. To tu legendarny Ciechan postawił pierwszy szałas, założył rodzinę, a potem przy pomocy licznych i dzielnych synów wzniósł drewniany gród. Pomnik legendarnego Ciechana – założyciela grodu nad Łydynią, znajduje się w parku w pobliżu grodziska.

Dzwonnica neogotycka w Ciechanowie(1889),czworoboczna oszkarpowana z kolistymi przeźroczami i szczytami sterczynowymi. Wzniesiona została na grodzisku, w miejscu poprzedniej drewnianej z XVII w Dzwonnicy.

Cukrownia ciechanowska to jeden z najstarszych obiektów przemysłowych w mieście. Zbudowana z inicjatywy Franciszka Rajkowskiego.

Budynek Powiatowej Komendy Policji – zbudowany w 2 połowie XIX w przez władze carskie. W okresie międzywojennym mieściło się tu Starostwo Powiatowe, Związek

Samorządowy, Sąd Powiatowy, Powiatowa Komenda Policji Państwowej i Urząd Skarbowy. Po wojnie – powiatowe władze administracyjne, Sąd i Urząd Skarbowy.

Kamienica secesyjna Brudnickich – zbudowana w 1912 r, jedna z najładniejszych w Ciechanowie

Zespół pałacowo – parkowy z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  - Dobrze zachowany zespół parkowo-pałacowy, z Muzeum Romantyzmu pełnym pamiątek po Zygmuncie Krasińskim i innych odzwierciedlających wydarzenia historyczne, kulturowe i atmosferę tego okresu, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obiektów w tym rejonie. Romantyczny park w stylu angielskim o powierzchni 21 ha, wraz ze swoim zróżnicowanym drzewostanem i wieloma stawami rybnymi stwarza znakomity mikroklimat.

Neoklasycystyczny kościół z XIX wieku w Opinogórze

Kościół gotycko-renesansowy  w Kraszewie, gm.Ojrzeń,

Zespół pałacowo-parkowy z XVIII wieku w Luberadzu gm.Ojrzeń,

Kościół drewniany w Malużynie  - wybudowany w połowie XV wieku

Obiekty muzealne są jednostkami podległymi pod Marszałka Województwa Mazowieckiego. Na ich terenie planowane są działania inwestycyjne umożliwiające wykorzystanie istniejących zasobów do potrzeb powiatu i regionu.

Obiekty sakralne są remontowane przy wsparciu lokalnej społeczności. Również władze gminne podejmują działania zmierzające do zagospodarowania bądź adaptacji  istniejących obiektów na potrzeby lokalnej społeczności bądź w celach turystycznych.

II. d. 4. Identyfikacja  problemów

- utrudnione warunki komunikacyjne spowodowane niskim wskaźnikiem utwardzonych dróg gminnych,

- niski poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg spowodowany złą jakością nawierzchni ulic (jezdni i chodników), brakiem bezkolizyjnych skrzyżowań, małą ilością parkingów

- brak obwodnicy dla Miasta  Ciechanów i jednostek osadniczych o zwartej zabudowie położonych przy drogach krajowych (Glinojeck, Ościsłowo, Gumowo, Gołymi, Kraszewo i Ojrzeń),

- kolizyjne skrzyżowanie dróg z magistralą kolejową,

- brak zintegrowanego dworca kolejowego i autobusowego w Ciechanowie

- niedoinwestowanie w urządzenia gospodarki wodno–ściekowej na terenach wiejskich oraz brak synchronizacji między budową systemów wodociągowych a budową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej,

- niska jakość wody pitnej ze studni kopalnych i poziomu wodonośnego

- brak małej i średniej retencji wód

- zanieczyszczenie lokalnych wód powierzchniowych i podziemnych spowodowane brakiem sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni na niektórych obszarach,

- nie w  pełni rozwiązany problem unieszkodliwiania odpadów –  potrzeba budowy zakładu utylizacji odpadów i przetwórstwa surowców wtórnych.

- brak sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na nowych terenach inwestycyjnych

- słaba infrastruktura służąca rozwojowi funkcji turystycznych w powiecie – potrzeba budowy zbiornika wodnego, trasy rowerowe, ścieżki edukacyjne, biura turystyczne itp.

- zły stan techniczny dużej części obiektów dziedzictwa kulturowego

- brak sieci gazowej na terenach wiejskich

- niewielka ilość uzbrojonych terenów inwestycyjnych,

- zagospodarowanie gruntów nie nadających się do rolniczego użytkowania – zalesienia przez co zwiększy się lesistość na terenie powiatu ciechanowskiego

- poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych

- słabe powiązania organizacyjno-ekonomiczne producentów rolnych z rynkiem

produktów rolno-spożywczych i zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego.

- Wzmocnienie roli rolników na rynku produkcji rolnej  -  grupy producenckie.

- Ochrona środowiska naturalnego i zasobów krajobrazu wraz z dziedzictwem

kulturowym.

II. e.  GOSPODARKA

II. e. 1 Główni pracodawcy/ struktura i trendy

W granicach powiatu działalność gospodarczą prowadzi 7242 podmioty, w tym 4505 w Ciechanowie tj. 63 %. Pod względem własności najliczniejszą grupę stanowi sektor prywatny – 97% ogólnej liczby podmiotów.

| Lp. | GMINA | Liczba podmiotów gospodarczych ogółem koniec 2002 | Liczba podmiotów gospodarczych ogółem koniec 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Miasto Ciechanów | 4525 | 4505 |
| 2. | Miasto i Gmina Glinojeck | 343 | 363 |
| 3. | Gmina Ciechanów | 262 | 268 |
| 4. | Gmina Gołymin Ośrodek | 217 | 231 |
| 5. | Gmina Grudusk | 487 | 488 |
| 6. | Gmina Ojrzeń | 213 | 223 |
| 7. | Gmina Opinogóra Górna | 466 | 479 |
| 8. | Gmina Regimin | 230 | 232 |
| 9. | Gmina Sońsk | 440 | 453 |
|  | Ogółem | 7183 | 7242 |

Na terenie powiatu, poza miastem Ciechanowem, działalność produkcyjną prowadzi ok. 200 podmiotów. W większości są to niewielkie zakłady prowadzące działalność produkcyjną na lokalne potrzeby gminy m.in. piekarnie, masarnie, wytwórnie wód gazowych, młyny zbożowe, zakłady mechaniki pojazdowej.

Do grupy dużych zakładów produkcyjnych w mieście należą m.in.:

- DPI – DEWOO Poland sp. z o.o. z udziałem kapitału koreańskiego –

- Firma BAUER S.A. produkująca czasopisma od 1997 roku  z udziałem kapitału niemieckiego,

- Delitissue sp. z o.o. – zakład zajmujący się konfekcjonowaniem papieru higienicznego – firma włoska

- Telekomunikacja Polska S.A.

- Fabryka Narzędzi FANAR S.A.

- Ciechanowskie Zakłady Drobiarskie „CEDROB” SA. ,

- Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego S.A.

- Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Poligraficzne GRYF S.A.

- Zakłady Mechaniczne i Cynkownia Ogniowa METAL-TECH,

- Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska,

- Firma Budowlana BUDMARK s.c. Z. i M. Marchlińscy

Na terenie powiatu, poza miastem Ciechanowem, działalność produkcyjną prowadzi ok. 200 podmiotów. W większości są to niewielkie zakłady prowadzące działalność produkcyjną na lokalne potrzeby gminy m.in. piekarnie, masarnie, wytwórnie wód gazowych, młyny zbożowe, zakłady mechaniki pojazdowej.

Do większych zakładów mających istotne znaczenie w rozwoju gospodarczym gmin należą:

- Cukrownia “Glinojeck”  S.A. z udziałem kapitału brytyjskiego,

- Rudix - zakład garmażeryjny z kapitałem francuskim w Glinojecku,

- Zakład NORCO POLSKA sp. z o.o. w Sońsku z udziałem kapitału norweskiego - producent wyposażenia sklepowego,

- Spółdzielnia Mleczarska w Gąsocinie,

- Zakłady przetwórstwa mięsnego:

w Regiminie, Gołyminie, Glinojecku , Grudusku

II. e. 2 Struktura podstawowych branż na terenie powiatu:

Dominujące branże gospodarki to:

- działalność produkcyjna – głównie przemysł przetwórczy, rolno-spożywczy i maszynowy,

- handel – sklepy spożywcze, spożywczo –przemysłowe i przemysłowe, punkty handlowe oraz inne,

- usługi – naprawy, gastronomia, hotele itp.,

W branży działalności handlowej przeważają placówki handlu detalicznego.

Liczba podmiotów gospodarczych w poszczególnych rodzajach działalności według

wybranych sekcji  przedstawiała się następująco:

| Wyszczególnienie | Liczba podmiotów 2002 rok | Liczba podmiotów 2003 rok | % udział podmiotów za 2003 r |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | 1310 | 1271 | 17,55 |
| Działalność produkcyjna | 708 | 635 | 8,8 |
| budownictwo | 771 | 769 | 10,6 |
| handel hurtowy, naprawy | 2122 | 2156 | 29,8 |
| Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 369 | 305 | 6,1 |
| Obsługa nieruchomości, wynajem, inna dział. | 668 | 769 | 10,6 |
| Hotele i restauracje | 103 | 114 | 1,6 |
| Ochrona zdrowia | 279 | 275 | 3,8 |
| Pozostała działalność usługowa, komunalna … | 356 | 393 | 5,4 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych US  w Ciechanowie

II. e. 3 Zatrudnienie w poszczególnych sektorach gospodarki

W strukturze wielkościowej działających firm zdecydowanie dominują podmioty małe, zatrudniające do 9 pracowników. Jest to sytuacja typowa także dla innych powiatów  województwa mazowieckiego. Łączną liczbę podmiotów w powiecie w poszczególnych grupach wielkościowych zatrudnienia przedstawiono w poniższej tabeli.

Liczba podmiotów w określonych klasach wielkości zatrudnienia

| Wyszczególnienie | Liczba podmiotów zatrudniających 0 – 9 osób | Liczba podmiotów zatrudniających od 10 – 49 osób | Liczba podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 r | 2003 r | 2002 r | 2003 | 2002 r | 2003 r |
| Powiat Ciechanowski | 6885 | 6951 | 251 | 243 | 47 | 48 |
| Miasto Ciechanów | 4322 | 4312 | 160 | 150 | 43 | 43 |
| Gmina Ciechanów | 250 | 256 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Miasto Glinojeck | 162 | 170 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| Gmina Glinojeck | 159 | 172 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| Gmina Gołymin | 211 | 224 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Gmina Grudusk | 480 | 481 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Gmina Ojrzeń | 202 | 211 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| Gmina Opinogóra | 456 | 470 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Gmina Regimin | 221 | 221 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| Gmina Sońsk | 422 | 434 | 18 | 18 | 0 | 1 |

Źródło:  US  Oddział w Ciechanowie

Jak wynika z tabeli największy przyrost ilości firm (66) nastąpił w grupie firm małych, zatrudniających do 9 osób. Z praktyki wiadomo, że firmy takie wymagają zwłaszcza w początkowym okresie funkcjonowania wsparcia doradczego, szkoleniowego i finansowego.

Pracujący według rodzaju działalności w powiecie przedstawiał się następująco w 2002 roku:

Ogółem: 33 415 osób

W tym:

- 8584 osoby w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie, rybołóstwo i rybactwo

- 5432 osoby w przemyśle

- 1978 osób w budownictwie

- 9967 w usługach rynkowych

- 7454 w usługach nierynkowych

Obecnie wysoki poziom bezrobocia w połączeniu z zakładanym przyrostem liczby mieszkańców w grupie produkcyjnej wskazują, że najpilniejszym zadaniem samorządów jest aktywizacja gospodarcza prowadząca do zwiększenia liczby miejsc pracy. Rozwój przedsiębiorczości jest stymulowany poprzez następujące działania:

- stworzenie programu integracji instytucji okołobiznesowych (fundusze poręczeniowe, pożyczkowe, centra wspierania biznesu) , na rzecz przedsiębiorców.

- usprawnienie systemu szkolnictwa dla dorosłych (poprawa posiadanych lub uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych)

- uzbrajanie terenów pod inwestycje,

- przygotowywanie ofert inwestycyjnych,

- promocję gospodarczą powiatu.

Szansą aktywizacji gospodarczej w powiecie jest rozwój działalności turystycznych. Wśród działań, które będzie podejmował samorząd w celu aktywizacji turystycznej wymienić należy:

- urządzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej (zagospodarowanie kąpielisk, szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, itp.)

- kompleksowe zagospodarowanie rejonów turystycznych w zakresie infrastruktury technicznej (podniesienie atrakcyjności terenu, ułatwienie dostępu do miejsc atrakcyjnych)

- wspieranie działań inwestorów prywatnych (poprawa standardu, zmiana charakteru bazy z sezonowej na całoroczną, tworzenie nowej bazy noclegowej).

Na terenie powiatu działa Mazowiecka Izba Gospodarcza, która jest dobrowolną organizacją reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych. Siedzibą Izby jest Ciechanów, a terenem działania od 1 stycznia 1999 roku województwo mazowieckie. Mazowiecka Izba Gospodarcza powstała 7 maja 1991 roku. Od 1994 roku jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Izba reprezentuje interesy swoich członków, w szczególności wobec administracji samorządowej, organów państwowych i innych instytucji, organizuje wymianę informacji gospodarczej dla członków, integruje środowiska biznesu, polityki, kultury.

Istotną rolę w życiu gospodarczym miasta i powiatu pełni Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie. Powołana do życia w 1990 r swą działalność rozpoczęła w kwietniu 1992 roku. Jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpisana do Centralnego Rejestru Konsultantów w Brukseli. Jest  ośrodkiem zajmującym się doradztwem

dla firm w regionie Ciechanowa, służącym pomocą osobom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą oraz łagodzeniem negatywnych skutków transformacji ustrojowej.

II.e.4 Identyfikacja  problemów

- brak powiązań w instytucji otoczenia biznesu – potrzeba współpracy wszystkich jednostek na rzecz odpowiedniego klimatu dla MSP

- brak strategicznego programu wspierania przedsiębiorczości.

- utrudniona dostępność komunikacyjna oraz zły stan techniczny dróg dojazdowych,

- brak uzbrojonych terenów pod inwestycje (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa),

- niski poziom przedsiębiorczości, szczególnie na terenach wiejskich

- słabo rozwinięta baza przetwórstwa rolno-spożywczego

- brak klimatu do inwestowania ( słabo rozwinięta pomoc w zakresie  ulg podatkowych dla MSP – nie wszystkie samorządy stosują preferencje dla przedsiębiorców)

- brak klimatu poszanowania pracy

- słabe poszanowanie rynku lokalnego – podmioty gospodarcze

- niski popyt na towary i usługi ze względu na brak środków finansowych społeczeństwa

- rosnące koszty produkcji ( podatki, wzrost cen energii, drogie kredyty)

- rozdrobnienie przedsiębiorstw – brak konsolidacji i kooperacji na rzecz lokalnego rynku przedsiębiorców

- zbyt małe zaangażowanie samorządów – brak lobby na rzecz MSP

II. F  SFERA SPOŁECZNA

II. f. 1. Sytuacja demograficzna

Według danych na koniec 2002 roku Powiat Ciechanowski zamieszkiwało 91 824 osób. Stanowiło to ok. 1,8 % mieszkańców Mazowsza.

Wg danych powszechnego spisu  struktura  wg wieku, wykształcenia, aktywności zawodowej za 2002 rok przedstawiała się następująco:

| Wyszczególnienie | Wielkość |
| --- | --- |
| Ludność ogółem w tys. w tym: | 91,8 |
| Mężczyźni. | 45,0 |
| Kobiety | 46,8 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym (w wieku 0-17 lat): W tym w wieku (0 – 14 lat) | 23,5 18,5 |
| Ludność w wieku produkcyjnym (w tys.) w tym: w wieku mobilnym w wieku nie mobilnym poprodukcyjnym | 55,2 35,8 19,4 13,1 |
| Ludność wg wykształcenia w wieku pow. 13 lat (ogół.) W tym: - z wykształceniem wyższym - policealnym poziomu wykształcenia (ogół.) w tym: - zawodowe - ogólnokształcące zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone nieustalone | 76 412 6 742 2 498 20 270 14 354 5 916 17 603 25 862 3 427 10 |
| Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej | 73 259 |
| aktywni zawodowo w tym : pracujący bezrobotni bierni zawodowo nieustalony status | 42 604 33 418 9 186 30 186 469 |
| Współczynnik aktywności zawodowej | 58,5 |
| Wskaźnik zatrudnienia | 45,9 |

W strukturze wieku przeważają ludzie w wieku produkcyjnym. Według danych z 2002 roku stanowili oni 60 % populacji powiatu (w województwie 61%). Współczynnik aktywności zawodowej w powiecie wyniósł 58,5 % w województwie mazowieckim 58,3 5 tj. niższy o 0,2%

Natomiast wskaźnik zatrudnienia dla powiatu wyniósł 45,9 , przy wskaźniku dla województwa 48,1. Jest to spowodowane nadal wysokim bezrobociem w powiecie. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w powiecie pracowało 459 osoby, natomiast w województwie w tym czasie wskaźnik ten wynosił 481 osób.

Powiat ciechanowski zamieszkuje 91 824 osób  co stanowi 1,9 % ludności woj. mazowieckiego i stawia powiat na 13 pozycji  w regionie.

Od 1975 roku , kiedy to Ciechanów został stolicą województwa do 1990 - ludność  miasta wzrosła  ponad dwukrotnie z 22 do ponad 47 tys. , przy czym wzrost ten wynikała głównie z migracji  zewnętrznej. Od 1997 roku przyrost  ludności był bliski zeru, a niż  demograficzny obserwowany jest w szkołach i przedszkolach miasta. W 2002  roku przyrost ludności wynosił 95

Gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 88 osób /na km2  , na co rzutuje głównej mierze miasto Ciechanów – 1 460 osób/ km2 . Gęstość  zaludnienia obszarów wiejskich waha się w granicach  37 - 54 osoby na /m2.

Wśród mieszkańców   powiatu przeważają kobiety   -  104  kobiety/ 100 mężczyzn. Wskaźnik feminizacji jest najwyższy w mieście Ciechanowie (110) i Grudusku ( 101), w  Glinojecku 100,   w pozostałych jednostkach wskaźnik ten jest poniżej 100.

Tereny gmin są zapleczem demograficznym dla miasta Ciechanowa.

Przyrost naturalny ludności w  powiecie za 1997 r wyniósł  184  ,w 1998 r  - 87 za 2002 rok wyniósł 95.

Mniejszy przyrost naturalny , oraz migracje sprawiają, że proces starzenia się ludności wiejskiej  jest bardziej zaawansowany niż w miastach.

Średnie wynagrodzenie brutto w 2002 roku wyniosło 2003,01 zł. W tym samym okresie średnie wynagrodzenie brutto w województwie mazowieckim wyniosło 2640 zł. W sąsiadujących powiatach wysokość wynagrodzenia kształtowała się na poziomie od 1516 - 2157 zł brutto.

II. f. 2 Warunki i jakość życia mieszkańców, z uwzględnieniem poziomu bezpieczeństwa

Warunki i jakość życia mieszkańców powiatu ciechanowskiego determinowane są głównie przez miejsce zamieszkania. Wiejska sieć osadnicza powiatu jest silnie zróżnicowana. Zdecydowanie najlepsza sytuacja występuje w miejscowościach gminnych, które posiadają odpowiednia infrastrukturę, zapewniającą obsługę mieszkańców na stosunkowo wysokim poziomie. Na poziom życia mieszkańców powiatu pozytywnie wpływa również centralne

usytuowanie Ciechanowa jako stolicy powiatu oraz stosunkowa dobrze rozwinięty transport publiczny. Ponad 52 % ludności powiatu mieszka w mieście Ciechanów,  który dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze oferuje najlepsze warunki życia. Tu też skupia się większość działań gospodarczych i społecznych podejmowanych na terenie powiatu. Drugim  miastem w powiecie jest Glinojeck, gdzie również dobrze rozwinięta jest infrastruktura techniczna i społeczna.

Bezpieczeństwo publiczne.

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i ich mienia należy do zadań władz samorządów lokalnych powiatu oraz wielu instytucji jak: Powiatowa Komenda Policji w Ciechanowie, Straż Miejska w Ciechanowie, Straż Pożarna, Społeczne Straże funkcjonujące w gminach, Sądownictwo, Sanepid oraz Żandarmeria Wojskowa, Straż Leśna i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Do głównych zadań policji oraz Straży Miejskiej w Ciechanowie należy: Ochrona s i porządku publicznego, czuwanie nad porządkiem i kontrolą w ruchu drogowym, odpowiednie zabezpieczenie porządku i spokoju na licznych imprezach miejskich i gminnych.

Przestępczość jest jednym z podstawowych wskaźników jakości bezpieczeństwa publicznego.

Ogólna wykrywalność sprawców ukształtowała się na poziomie 65 %.Największe zagrożenie występuje na terenie miasta Ciechanów.

Stan bezpieczeństwa na drogach znajdujących się w granicach  miasta nie ulega polepszeniu. Sytuacja jest spowodowana nasileniem się natężenia ruchu drogowego, pogarszającym się stanem ulic, a przede wszystkim lekceważeniem przepisów prawnych.

Główne przyczyny  wypadków drogowych to :

- nadmierna prędkość i słabe umiejętności kierujących pojazdami,

- nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu,

- nieprawidłowo wykonywane  manewry wyprzedzania ,omijania i wymijania,

- na terenie Ciechanowa zagrożenia zwiększone przez ruch tranzytowy odbywający się w granicach  miasta.

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa na ulicach Ciechanowa Komenda Powiatowa Policji przeprowadza systematycznie działania zapobiegawcze w ramach różnego rodzaju akcji i programów.

W celu poprawy bezpieczeństwa  na terenie powiatu podejmowane działania  zmierzają i będą zmierzać  w kierunku:

- ograniczenia liczby popełnionych przestępstw,

- zwiększenia skuteczności ścigania sprawców przestępstw kryminalnych,

- ograniczenia liczby wypadków i kolizji drogowych,

- poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz zapewnienia porządku  i spokoju w miejscach publicznych,

- poprawy warunków i organizacji pracy KPP,

- realizacja programów profilaktycznych.

Zagrożenia.

Ze względu na położenie geograficzne, strukturę demograficzną oraz gospodarczą powiat ciechanowski nie należy do obszarów szczególnie zagrożonych różnymi rodzajami zagrożeń zarówno w okresie pokoju jak i działań wojennych, natomiast zaliczany jest do powiatów charakteryzujących się dużym stopniem zagrożenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (NSCH).

Ocena powyższa spowodowana jest głównie :

- rolniczym  charakterem gospodarki,

- brakiem na terenie powiatu bardzo dużych obiektów przemysłowych, wykorzystujących swych procesach technologicznych substancje i komponenty szkodliwe dla ludzi i środowiska,

- nie występowaniem zjawisk naturalnych noszących znamiona klęski lub katastrofy przyrodniczej (ekologicznej),

- stosunkowo małym zalesieniem,

- położeniem na uboczu głównych szlaków transportowych kraju.

Zagrożenia mogące wystąpić na terenie powiatu ciechanowskiego to:

- zagrożenia skażeniem promieniotwórczym, które przejawiać się będzie wzrostem skali zachorowań nowotworowych i skutków genetycznym wśród ludzi , zwierząt i  roślin,

- Zagrożenia awariami obiektów i urządzeń z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (NSCH). Podmioty gospodarcze wykorzystujące w procesach  produkcyjnych NSCH stwarzają zagrożenie o charakterze lokalnym. Ogólna  ilość amoniaku gromadzona na obszarze powiatu ciechanowskiego wynosi  ok. 54 t .

- Zagrożenia związane z przewożeniem NSCH (Niebezpiecznych Substancji Chemicznych) i MSN (Materiałów Szczególnie Niebezpiecznych)  transportem kolejowym i drogowym.

Ogólna powierzchnia stref potencjalnych  skażenia  trasami drogowymi na obszarze powiatu wynosi ok. 380 km2 , którą zamieszkuje 65 tys. osób.

Natomiast przy transporcie kolejowym łącznia  długość  trasy zagrożenia wynosi 32 km, ogólna powierzchnia  prognozowanych stref zagrożenia  wynosi ok. 220 km2, którą zamieszkuje 55,5 tys. osób.

Na terenie powiatu ciechanowskiego  składy i magazyny nawozów sztucznych zlokalizowane są praktycznie w każdej jednostce administracji samorządowej. Ogólna pojemność tych magazynów wynosi  około 6,5 tys. ton . Największe składowiska zlokalizowane są na terenie  gmin:  Sońsk  , Opinogóra.

W przypadku pożaru zgromadzonych w tych składach maksymalnych ilości nawozów wieloskładnikowych skażenie toksycznymi  tlenkami azotu, może objąć obszary  powiatów sąsiednich.

Opieka zdrowotna:

Opiekę medyczną mieszkańcom powiatu ciechanowskiego zapewniają samodzielne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są ubezpieczonym przez 14 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i 2 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowane są przez poradnie specjalistyczne w Szpitalu Wojewódzkim oraz prywatne gabinety i zakłady lekarzy specjalistów.

Kompleksowe świadczenia zdrowotne z zakresu lecznictwa stacjonarnego zapewnia mieszkańcom powiatu Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, dla którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Szpital dysponuje 720 łóżkami w 21 oddziałach i 41 miejscami dla noworodków. Szpital świadczy usługi dla ludności powiatu ciechanowskiego w ramach ratownictwa medycznego poprzez udzielanie świadczeń w miejscu zdarzenia (zespoły wyjazdowe, wypadkowe i reanimacyjne). Od stycznia 2003 roku wysoko specjalistyczną pomoc stacjonarną w razie wypadku, urazu i zatrucia świadczy nowopowstały szpitalny oddział ratunkowy.

Społeczeństwa przechodzące proces transformacji szczególnie są narażone na stres psychospołeczny, a ten objawia się zagrażającym zdrowiu stylem życia: nadmiernym piciem alkoholu, paleniem tytoniu, nadużywaniem leków, narkotyków, nieprawidłowym odżywianiem, agresją i przemocą w rodzinie. Efektem jest zwiększona umieralność, chorobowość,

zachorowalność, zwłaszcza na choroby przewlekłe, krótszy czas trwania życia, samobójstwa, zabójstwa.

Metodą na rozwiązanie tych problemów jest budowanie systemu społecznego wsparcia. Może być on zbudowany przy silnym, zamierzonym działaniu władz lokalnych z udziałem ludzi postrzegających w sposób odpowiedzialny i prospołeczny problemy obywateli. W wielu społecznościach nawet nieprofesjonaliści służą pomocą ludziom a także działają sieci wzajemnej pomocy zarówno indywidualnej jak i instytucjonalnej.

Program Powiat Ciechanowski Promujący Zdrowie jest próbą mobilizacji społeczności powiatu ciechanowskiego dla promocji zdrowia. Dotychczasowe doświadczenia w promocji zdrowia utwierdzają pomysłodawców w przekonaniu, iż warto angażować osoby i instytucje do zabiegania o utrzymanie i potęgowanie zdrowia. Wobec bezrobocia, ubóstwa, niedostatków wykształcenia, mieszkań i innych braków, społeczeństwo powiatu ciechanowskiego powinno sięgnąć do swoich najpiękniejszych tradycji niesienia aktywnej pomocy innym i dbania o zdrowie własne i rodziny. Działania oparte o wiedzę i szlachetne motywacje ludzi - a w każdym człowieku jest ich niezwykle dużo - mogą na dzień dzisiejszy przynieść ulgę osobom w depresji z powodu bezrobocia, z poczucia bezradności i niepełnosprawności, samotności czy chorobie a w przyszłości zbudować odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie.

Program Powiat Ciechanowski Promujący Zdrowie to także próba lepszego zorganizowania się osób i instytucji w trosce o zdrowie. Każdy pracownik instytucji czy organizacji włączony w program, jest przecież na co dzień zajęty sprawami przypisanymi jego instytucji, ale czy zawsze zdaje sobie sprawę jaki jest wpływ na zdrowie jego pracy ? Najskromniejsza nieraz działalność pracownika i najniższe miejsce w strukturze organizacyjnej może mieć wpływ na zdrowie osób zamieszkałych w powiecie ciechanowskim, poprzez wsparcie praktyczne i emocjonalne. Zwrócenie chociażby uwagi na okazywanie sobie większej życzliwości na co dzień w sklepie, przychodni, banku czy szkole może być istotnym elementem redukowania stresu psychospołecznego. Ogromne znaczenie ma edukacja nauczycieli i młodzieży w komunikowaniu się wzajemnym i ze środowiskiem, do rozwoju partnerstwa i umiejętności właściwego korzystania ze swobód obywatelskich w przyszłości.

Oświata

Wykształcenie społeczeństwa jest najefektywniejszą inwestycją we własny rozwój każdego obywatela, w rozwój gminy, powiatu, regionu państwa. Rozwój szkolnictwa jest czynnikiem niezbędnym do zapewnienia postępu kulturowego i cywilizacyjnego. Szczególnie ważne staje się rozszerzenie w środowisku wiejskim roli szkół i placówek tam zlokalizowanych, na rzecz rozwoju kultury oraz wspomaganie ich działania.

Łącznie w powiecie funkcjonuje 46 szkół podstawowych, 19 gimnazjów, 7 liceów ogólnokształcących, 7 liceów zawodowych, 11 szkół średnich zawodowych, 12 szkół policealnych.

Sieć szkolnictwa średniego jest odzwierciedleniem trendów wynikających z reformy oświaty w Polsce. W powiecie ciechanowskim tworzą ją licea ogólnokształcące, technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe. Powiat ciechanowski z uwagi na swój potencjał kadrowy, bazę dydaktyczną, zakres i kierunki kształcenia jest znaczącym ośrodkiem szkolnictwa ponadpodstawowego na północnym Mazowszu.

Sieć szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat ciechanowski w roku szkolnym 2004/2005 przedstawiała się następująco:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie

- Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie

IV Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

- Zespół Szkół nr 2 im. O. Lange w Ciechanowie

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza

Liceum Profilowane

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

- Zespół Szkół nr 3 im. S. Staszica w Ciechanowie

III Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

- Zespół Szkół Budowlanych im. S. Płoskiego w Ciechanowie

Liceum Profilowane

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

- Zespół Szkół im.  A Świętochowskiego w Gołotczyźnie

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Profilowane

Technikum

Technikum Zaoczne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie ( dla uczniów upośledzonych umysłowo)

#### Szkoła Podstawowa Specjalna

Gimnazjum Specjalne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gołotczyźnie ( dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących)

#### Szkoła Podstawowa Specjalna

Gimnazjum Specjalne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Technikum Specjalne

Technikum Uzupełniające Specjalne

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla  Dorosłych

Liceum Profilowane dla Dorosłych

Technikum Uzupełniające dla  Dorosłych

Technikum  dla Dorosłych

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ciechanowie

- Zespół Burs Szkolnych w Ciechanowie

Nowy rok szkolny w powiecie ciechanowskim w szkołach ponadgimnazjalnych dla

absolwentów gimnazjum rozpoczęło 4.884 uczniów, z tego 1.490 uczniów w klasach pierwszych. W liceach ogólnokształcących kształcić się będzie 2.475 uczniów, w liceach profilowanych 619, w technikach 1028, a w zasadniczych szkołach zawodowych 762 uczniów.

Procentowy udział uczniów w poszczególnych typach szkół przedstawiał się następująco licea ogólnokształcące 		- 50.68 %

licea profilowane			- 12,67 %

technika				- 21,05%

zasadnicze szkoły zawodowe 	- 15,60%.

Stosując podziały na dwa typy szkół: licea ogólnokształcące, profilowane i technika – szkoły dające możliwość składnia egzaminu dojrzałości oraz zasadnicze szkoły zawodowe – bez

możliwości składania egzaminu dojrzałości, odsetek młodzieży w tego typu szkołach przedstawia się następująco:

licea i technika 			- 4.122 uczniów tj.  -  84,40 %

zasadnicze szkoły zawodowe 	-     762 uczniów tj. – 15,60 %

Zestawienie to wskazuje na wyraźną stałą tendencję do zwiększania się ilości uczniów kształcących się w pełnych szkołach średnich otwierających drogę na studia lub dających zawód na poziomie technika z jednoczesnym zmniejszaniem się ilości uczniów kształcących się w zasadniczych szkołach zawodowych. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego nieznacznie zmniejszyła się ilość uczniów kształcących się w szkołach kończących się egzaminem dojrzałości. Nieznacznie natomiast wzrosła ilość uczniów szkół zasadniczych. Przyczyną tego stanu są niepowodzenia szkolne uczniów klas licealnych i techników.

W powiecie ciechanowskim oprócz uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształci się 226 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie 142 uczniów upośledzonych umysłowo oraz 84 uczniów niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Gołotczyźnie.

W ofercie edukacyjnej powiatu ciechanowskiego znajdują się również szkoły zaoczne dla dorosłych. Szkoły te znajdują się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie oraz Zespole Szkół im. A  Świętochowskiego w Gołotczyźnie. Ogółem w szkołach tych kształci się 431 słuchaczy, z tego 200 w liceum ogólnokształcącym, 149 w liceum profilowanym i 82 w technikach. Szkoły te mają charakter szkół ponadpodstawowych dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

W roku szkolnym 2004 / 2005 rozpoczęło naukę w klasach pierwszych 152 słuchaczy, z tego 80 w liceum ogólnokształcącym (2 oddz. w CKU w Ciechanowie), oraz 72  w liceum profilowanym (2 oddz. w CKU w Ciechanowie).

Nowy rok szkolny  rozpoczęła  również jedyna w powiecie ciechanowskim placówka wsparcia dla uczniów i wychowanków – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ciechanowie. Do zadań placówki należy diagnoza pedagogiczna i psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, terapia i poradnictwo dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, zajęcia dla uczniów i ich rodziców, orientacja szkolna i zawodowa. Zasięgiem działania placówka obejmuje cały powiat ciechanowski, ponadto powiat pułtuski i żuromiński oraz od 1 września 2003 r. powiat płoński w zakresie orzecznictwa dzieci z zaburzeniami słuchu i dzieci autystycznych. Pracownicy pedagogiczni sprawują opiekę nad 102 placówkami oświatowymi i ok. 26.000 uczniami wszystkich typów szkół. Zadania wykonuje 17 pedagogów i

psychologów profesjonalnie przygotowanych do udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W nowym roku kalendarzowym po ukazaniu się odpowiedniego rozporządzenia MENiS placówka będzie realizowała nowe zadanie – organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w przedziale od chwili urodzenia do 7 roku życia.

Powiat ciechanowski w swej ofercie edukacyjnej dysponuje również miejscami w bursach i internatach szkolnych dla uczniów, którzy muszą dojeżdżać do szkoły z miejsca zamieszkania. Od kilku już lat utrzymuje się stała tendencja zmniejszania się ilości uczniów, korzystających z miejsc zamieszkania w tego typu placówkach. Stanowiło to podstawową przesłankę do utworzenia z dwóch dotychczasowych burs jednej placówki – Zespołu Burs Szkolnych w Ciechanowie.

Dla osób z poza Ciechanowa do dyspozycji jest następująca baza lokalowa:

1. Zespół Burs Szkolnych w Ciechanowie  - miejsc – 140

2. Internat Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie  - miejsc – 70

3. Internat Zespołu Szkół  im. A Świętochowskiego w Gołotczyźnie - miejsc – 144

Baza ta jest jednak nie wykorzystana przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całości. Wolne miejsca w Zespole Burs Szkolnych w Ciechanowie zostaną wykorzystane przez słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

Jednym z najistotniejszych warunków jakości kształcenia i wychowania jest kadra pedagogiczna szkół i placówek oświatowych. Dynamicznie zwiększająca się ilość nauczycieli dyplomowanych (r. szk. 2001/2002 – 11, w r. szk. 2002/2003 – 26, w r. szk. 2003/2004 – 73, w r szk. 2004/2005 – 112) świadczy o dużym zainteresowaniu nauczycieli podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i uzyskiwaniem coraz wyższych stopni awansu zawodowego.

W wyniku dokształcania i doskonalenia zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych 93 % nauczycieli legitymuje się tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym, tylko 7% nauczycieli posiada tytuł zawodowy licencjata lub dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, a także studium nauczycielskiego. Dotyczy to przede wszystkim nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

W szkołach  i placówkach oświatowych prowadzone są modernizacje w miarę   posiadanych środków finansowych własnych bądź z rezerwy celowej. Prace te prowadzone są w okresach wakacyjnych poprzedzających rozpoczęcie nowego roku szkolnego – jako najbardziej dogodnego okresu na prowadzenie remontów, modernizacji i adaptacji pomieszczeń szkolnych, by w okresie roku szkolnego nie zakłócać procesu nauczania. Sukcesywnie dokonywane są

remonty obiektów szkolnych w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przyznawanych przez MEN.

Ponadto szkoły, które mają otrzymać w latach 2004 – 2005 pracownie komputerowe w ramach programu MENiS ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego  przygotowały odpowiednie pomieszczenia dla potrzeb pracowni ( poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków budżetowych i środków Rady Rodziców).

Ciechanów od kilku lat stanowi dość ważny na Mazowszu ośrodek akademicki. Znajduje się tu:

- Wyższa Szkoła Humanistyczna im A.Gieysztora

- Wyższa Szkoła Menadżerska;

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa;

- Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania;

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych;

- Kolegium Nauczycielskie;

W ostatnim latach obserwuje się większe zainteresowanie podejmowaniem nauki na uczelniach na terenie powiatu. Jest to spowodowane zwiększeniem oferty kształcenia przez te ośrodki jak również słaba kondycja finansowa młodzieży podejmującej naukę, ze względu na wysokie koszty utrzymania poza miejscem zamieszkania.

II. f .2. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia

Pomoc  społeczna  ma  na  celu  umożliwienie  osobom i  rodzinom  przezwyciężanie

trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
W powiecie ciechanowskim, w którym żyje  91.939 mieszkańców (stan na  31.12.2003 r.), ze wsparcia pomocy społecznej w 2003 roku skorzystało 14.678  osób (w 1999 r., tj. w roku powstania powiatu - 12.458), co stanowiło 16,0% (w 1999 r. - 13,3%) ogółu mieszkańców. W stosunku do roku 1999 jest to liczba większa o 2.220 osób. Fakt ten świadczy o zwiększaniu się potrzeb w zakresie pomocy społecznej,  szczególnie w formie pomocy finansowej
spowodowanej przede wszystkim zwiększającym się bezrobociem, które powoduje coraz większe ubóstwo mieszkańców powiatu. Spośród rodzin objętych pomocą  około 45% mieszka w miastach (przy wskaźniku urbanizacji - 54,0%), natomiast 55% zamieszkuje na wsi, co ilustruje poniższy zapis.

| wyszczególnienie | ilość | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| miasto | 1.831 | 44,1 |
| wieś | 2.318 | 55,9 |
| ogółem | 4.149 | 100 |

Osoby objęte pomocą społeczną żyją w  4.149 rodzinach (w 1999 roku - 3.530).

Sytuacja większości rodzin jest bardzo trudna, najbardziej dotyka rodziny dysfunkcyjne,

wielodzietne, samotne matki i rodziny emerytów i rencistów.
Ponad połowie z  tych rodzin - 50,1%,  przyznawano pomoc z powodu bezrobocia, dokładnie 2.077 rodzin (w 1999 r. - 1.818). Stopa bezrobocia w powiecie ciechanowskim na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosiła 20,0% (w 1999 r. - 12,4%) i była znacznie wyższa niż w województwie mazowieckim - 13,7% (w 1999 r. - 8,5%), a także w kraju - 18,0% (w 1999 r. - 11,6%). Bezrobocie ma największy wpływ od kilku lat na niedostatek wielu rodzin, ponieważ skutki bezrobocia obejmują nie tylko osoby dorosłe, bezpośrednio nim dotknięte, ale także członków ich rodzin. Wyraża się to między innymi w stopniowym ograniczaniem konsumpcji, rezygnacji z wielu życiowych potrzeb. Bezrobocie jednego z członków rodziny oznacza spadek dochodów całej rodziny lub ich całkowity brak. Wywołuje to poważne zaburzenia w realizacji funkcji ekonomicznej, wychowawczej i emocjonalnej rodziny. Najwięcej rodzin, które objęto  pomocą z tego powodu mieszka w mieście Ciechanowie - 786, w mieście i gminie Glinojeck - 318  oraz gminie Ciechanów - 244.

Uwzględniając utrzymujący się od kilku lat wysoki poziom bezrobocia należy stwierdzić, że ma ono najbardziej zgubny wpływ na warunki bytowe wielu rodzin w powiecie ciechanowskim.

Jednocześnie gwałtownie wzrosła liczba rodzin objętych pomocą z powodu ubóstwa - z 307 w 1999 roku do 1.926 rodzin w 2003 roku. Najbardziej dotyka ono rodziny wielodzietne, gospodarstwa domowe osób o niskim poziomie wykształcenia i zagrożone bezrobociem. W konsekwencji może prowadzić ono do dziedziczenia złego statusu życiowego, marginalizacji społecznej, a w skrajnych przypadkach wręcz do degradacji biologicznej. Ubóstwo jest związane  przede wszystkim z utratą przez osoby długotrwale bezrobotne prawa do zasiłku, a które zwracały się o pomoc do ośrodków pomocy społecznej.
Prawie 1/2 rodzin - 46,8%, objętych pomocą to rodziny, gdzie występuje długotrwała choroba i niepełnosprawność. Zły stan zdrowia jest czynnikiem silnie wpływającym na obniżenie

dochodów rodziny związanych z koniecznością leczenia i rehabilitacji. W powiecie ciechanowskim zamieszkuje ponad 12 tys. osób niepełnosprawnych, co stanowi  - 13,5% ogółu mieszkańców. 
Niepełnosprawność tej grupy mieszkańców w znacznym stopniu wpływa na ograniczenie ich aktywności zawodowej, ale także dotyka wszystkich członków ich rodzin. Konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny ogranicza, a w wielu wypadkach wyklucza pracę zarobkową. Warunki życia osób niepełnosprawnych na naszym terenie są bardzo trudne. Ośrodki pomocy społecznej z powiatu ciechanowskiego w minionym roku, pomocą

głównie  pieniężną objęły - 1.940 rodzin ( w 1999 r. - 1300), w których występuje niepełnosprawność i długotrwała choroba. Ponadto dla rodzin z osobami
niepełnosprawnymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało pomoc w formie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Różnymi formami pomocy objęte zostały 754 osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Powiatu.

Istotnym również powodem objęcia pomocą przez ośrodki pomocy społecznej była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, która wystąpiła w 925 rodzinach korzystających z pomocy społecznej, gdzie zamieszkiwało 4.109 osób. W wyniku rażących zaniedbań z tego ostatniego powodu dochodzi między innymi do całkowitego lub częściowego pozbawienia przez sądy władzy rodzicielskiej   rodziców biologicznych.

W takich przypadkach, opiekę nad dzieckiem organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poprzez umieszczanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych.  W 2003 roku w 62 rodzinach zastępczych przebywało 91 dzieci, w  Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gołotczyźnie wg. stanu na dzień 31.12.2003 r.
przebywało 68 wychowanków, w tym w placówce socjalizacyjnej - 49 i w placówce interwencyjnej - 19. Łącznie opieka sprawowana była dla 159 dzieci.
Innymi powodami objęcia pomocą była także: potrzeba ochrony macierzyństwa - dla 346 rodzin, w których było 1.556 osób.

Problemem, który wnosi ogromne spustoszenie moralne i emocjonalne jest alkoholizm. Ubożenie społeczeństwa, brak wzorców moralnych     w wychowaniu, społeczna akceptacja nietrzeźwości - stanowią niektóre czynniki ściśle związane z pogłębianiem
się skali tego problemu. W powiecie ciechanowskim  udzielono z tego powodu pomocy  317  rodzinom, w których zamieszkiwało  1.117 osób.
            Nowym zjawiskiem jest  bezdomność, która wiążę się z brakiem domu, pracy i
środków do życia. W 2003 roku ośrodki  pomocy społecznej powiatu ciechanowskiego udzieliły

z tego powodu pomocy 42 osobom.

Postępujące ubożenie coraz większej liczby osób i rodzin oraz zwiększający się udział  ludności w wieku poprodukcyjnym będą wyznaczały kierunki pomocy społecznej w powiecie ciechanowskim w najbliższych latach.

Funkcjonujące w powiecie dwa domy pomocy społecznej: DPS "Kombatant" oraz DPS " Krucza" w Ciechanowie z 325 miejscami w pełni zabezpieczają pomoc instytucjonalną dla osób

z ograniczoną sprawnością wynikającą z wieku i zdrowia.
Wydaje się jednak celowe dążenie do zorganizowania usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania - świadczonych przez ośrodki pomocy społecznej.
Należy podkreślić, że jedynie ograniczenie bezrobocia, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w powiecie ciechanowskim,  spowoduje zmniejszenie się liczby osób korzystających z pomocy społecznej i przyczyni się do polepszenia warunków życia jego mieszkańców.

II. f . 4. Rynek pracy

Według danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, na dzień 31 grudnia 2003 roku liczba bezrobotnych wynosiła 8813 osób i w porównaniu do końca grudnia 2002 roku – 8853 osoby była niższa o 40 osób, tj. o 0,4%. Natomiast na dzień 31.01.2004 roku liczba bezrobotnych wynosiła 9228 osób i w porównaniu do końca grudnia 2003 roku – 8813 osób i wzrosła o 415 osoby, tj. o 4,5%.

Poniżej przedstawiono podstawowe dane o strukturze bezrobocia w powiecie ciechanowskim w latach 2000 – 2003:

| Wyszcze-gólnienie | Rok 2000 | Udział % | Rok 2001 | Udział % | Rok 2002 | Udział % | Rok 2003 | Udział % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bezrobotni ogółem | 8296 | 100,00 | 8975 | 100,00 | 8853 | 100,00 | 8813 | 100,00 |
| Kobiety | 441 | 53,2 | 4704 | 52,4 | 4599 | 51,9 | 4557 | 51,7 |
| Mężczyźni | 3885 | 46,8 | 4271 | 47,6 | 4254 | 48,1 | 4256 | 48,3 |
| Poprzednio pracujący | 6674 | 80,4 | 7206 | 80,3 | 7192 | 81,2 | 7132 | 80,9 |
| Dotychczas nie pracujący | 1622 | 19,6 | 1769 | 19,7 | 1661 | 18,8 | 1681 | 19,1 |
| Zamieszkali na wsi | 3662 | 44,1 | 3974 | 44,3 | 4061 | 45,9 | 4119 | 46,7 |
| Młodzież w wieku 18-24 lata | 2395 | 28,9 | 2504 | 27,9 | 2305 | 26,0 | 2192 | 24,9 |
| Absolwenci | 433 | 5,25 | 493 | 5,5 | 367 | 4,1 | 352 | 3,9 |
| Z prawem do zasiłku | 1792 | 21,6 | 1889 | 21,0 | 1691 | 19,1 | 1552 | 17,6 |
| Zwolnieni z przyczyny zakładu pracy | 366 | 4,4 | 769 | 8,6 | 765 | 8,6 | 736 | 8,3 |
| Niepełnosprawni | 105 | 1,3 | 140 | 1,6 | 135 | 1,5 | 144 | 1,6 |

Natomiast na koniec czerwca 2004 roku struktura bezrobocia w powiecie ciechanowskim przedstawiała się następująco:

| Wyszczególnienie | Czerwiec 2004 | Udział % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Bezrobotni ogółem | 8804 | 100 |
| Kobiety | 4527 | 51,4 |
| Mężczyźni | 4277 | 48,6 |
| Poprzednio pracujący | 7119 | 80,9 |
| Dotychczas ni pracujący | 1685 | 19,1 |
| Zamieszkali na wsi | 4052 | 46 |
| Młodzież w wieku 18 – 24 lata | 2179 | 24,7 |
| Absolwenci* | 305 | 3, |
| Z prawem do zasiłku | 1425 | 16,2 |
| Zwolnieni z przyczyny zakładu pracy | 699 | 7,9 |
| Niepełnosprawni | 140 | 1,6 |

*stan na dzień 31.05.2004 r – zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r ( Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z dnia 1.05.2004 r) od 1.06.2004 r nie funkcjonuje pojecie absolwenta

Stopa bezrobocia dla powiatu ciechanowskiego w grudniu 2003 roku wynosiła 20,0%, przy średniej dla kraju 18,0%, a dla Województwa Mazowieckiego 13,7%. Na koniec czerwca  2004 r  dla powiatu ciechanowskiego wynosiła 23,2 %, dla województwa mazowieckiego 15,1 % , a dla kraju 19,5 %

Na przyczyny bezrobocia składa się wiele czynników, które można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy można zaliczyć przyczyny obiektywne wiążące się z sytuacją społeczno – gospodarczą i zachodzącymi w niej  przekształceniami strukturalnymi z brakiem miejsc pracy, złą sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw, likwidacją wielu zakładów pracy, niekorzystnym położeniem geograficznym, przestarzałą struktura gospodarczą i niskim poziomem rozwoju infrastruktury społecznej poszczególnych regionów.

Do drugiej grupy natomiast należy zaliczyć czynniki o charakterze subiektywnym, wiążące się z postawami i aktywnością samych bezrobotnych na rynku pracy, jej stosunkiem  do bezrobocia, planami i aspiracjami zawodowymi, oczekiwaniami wobec państwa i służb zatrudnienia.

Podstawową przyczyną  bezrobocia jest recesja gospodarcza, która skutkuje brakiem miejsc pracy. W wyniku polityki społeczno-gospodarczej realizowanej w pierwszej połowie lat 90 – tych, wiele przedsiębiorstw państwowych oraz państwowych gospodarstw rolnych upadło. W miejsce upadłych przedsiębiorstw nie wszędzie powstały zakłady prywatne, które zrekompensowały ilość zlikwidowanych miejsc pracy.  Bezrobocie wiąże się nie tylko z przekształceniami własnościowymi w gospodarce, ale także z niedostosowaniem poziomu i struktury kształcenia dla potrzeb pracodawców.  Występuje wyraźne, przestrzenne  i zawodowe niedostosowanie struktury szkolnictwa do potrzeb regionalnych rynków pracy. Na wielu lokalnych rynkach pracy istnieje duża dysproporcja pomiędzy podażą określonych  zawodów a popytem na rynku pracy. Występują zawody nadwyżkowe i deficytowe w stosunku do chłonności rynku. pracy. Bardzo często młodzież podejmuje  kształcenie zawodowe w szkołach o niskim prestiżu i małych szansach zdobycia atrakcyjnego zawodu, ale za to łatwiej dostępnych  ze względu na brak egzaminów wstępnych, czy też niewielkiej odległości danej placówki oświatowej.

Pracodawcy składający oferty w urzędach pracy wymagają odpowiednio wysokich kwalifikacji zawodowych, jak również umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomości języków obcych, wykazania się stażem pracy oraz posiadania innych dodatkowych uprawnień.

Aktywną politykę rynku pracy prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie w ramach Programu w zakresie w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu ciechanowskiego na lata 2003 – 2006, przyjętego uchwałą nr II/35/282/03 rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30.06.2003 roku.

Opracowany program zakłada:

- Promowanie zatrudnienia przez wzrost inwestycji i wykorzystania zdolności wytwórczych.

- Promowanie zatrudnienia przez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

- Promowanie zatrudnienia przez rozwój budownictwa

- Promowanie zatrudnienia przez zwiększenie mobilności przestrzennej i zawodowej

- Zmniejszenie bezrobocia przez aktywną politykę rynku pracy

  - Informacja i poradnictwo zawodowe oraz klub aktywnego poszukiwania pracy

  - Pośrednictwo pracy

  - Aktywizację zawodową absolwentów

  - Absolwentów szkolenia i przekwalifikowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

  - Organizacja prac interwencyjnych robót publicznych

  - Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

- Zmniejszenie bezrobocia przez dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy podejmuje działania w celu pozyskania środków na aktywizację

lokalnego rynku pracy w szczególności z EFS w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – RZL, wdrażanego przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dodatkowe środki będzie można pozyskać w ramach ogłaszanych konkursów  w województwie mazowieckim oraz  innych, w ramach których PUP będzie mógł być beneficjentem.

II. f. 5. dentyfikacja  problemów

- wysoki poziom bezrobocia, szczególnie wśród  osób długotrwale pozostających bez pracy oraz wśród absolwentów

- Niedostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy

- Brak trwałych i jasnych przepisów dotyczących zatrudnienia

- Potrzeba uświadomienia ustawicznego  kształcenia

- niski poziom wykształcenia, migracje osób wykształconych z terenu powiatu do dużych ośrodków miejskich,

- potrzeby w zakresie poprawy stanu technicznego obiektów oświatowych

- niewystarczające zaplecze biblioteczne w zakresie szkolnictwa wyższego

- słaby rozwój budownictwa mieszkaniowego (niska ilość mieszkań oddawanych do użytku)

- postępujące ubożenie mieszkańców, zwłaszcza na terenach wiejskich (głównie popegeerowskich)

- niewystarczająca ilość mieszkań socjalnych,

- pogorszenie stanu bezpieczeństwa publicznego (głównie rosnąca ilość przestępstw, pożarów  itp.)

ROZDZIAŁ III

DZIAŁANIA MAJĄCE  NA  CELU POPRAWĘ SYTUACJI  NA OBSZARZE

POWIATU CIECHANOWSKIEGO.

W 2000 roku opracowane zostały główne kierunki rozwoju powiatu ciechanowskiego.

Opracowanie pod nazwą Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego zawierała część diagnostyczną, będącą podsumowaniem obszernej analizy stanu społeczno-gospodarczego Powiatu, wizję strategiczną oraz wynikające z niej kierunki rozwoju Powiatu. Poszczególne kierunki rozwoju są jednocześnie konkretyzowane poprzez określenie projektów, których wdrożenie i realizacja warunkować będzie urzeczywistnienie strategicznej wizji rozwoju Powiatu  Ciechanowskiego, która otrzymała brzmienie:

Trwały, społecznie akceptowany i bezpieczny dla zdrowia społecznego i ekologicznego ludności rozwój pozwalający dorównać europejskim standardom życia przy pełnym wykorzystaniu zasobów ludzkich, kapitałowych oraz walorów położenia powiatu

Konsekwencją tak zdefiniowanej wizji Powiatu Ciechanowskiego jest wyznaczenie kierunków rozwoju, które stanowią podstawowe cele strategiczne programu rozwoju Powiatu.:

1.Powiat ciechanowski obszarem czystego środowiska

- 2. Powiat ciechanowski  obszarem zrównoważonego rozwoju   terenów

- wiejskich.

3.Powiat Ciechanowski promujący zdrowie.

4.Powiat  Ciechanowski   promujący rozwój małej i średniej

przedsiębiorczości.

5.Powiat  ciechanowski  obszarem  rozwoju turystyki , głównie na terenach

położonych nad Wkrą i Łydynią.

6.Upowszechnienie  wykształcenia na poziomie wyższym  w powiecie

ciechanowskim.

W opracowanym materiale pod nazwą Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego ujęte zostały zamierzenia jednostek samorządowych powiatu ciechanowskiego. W ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytetem objęte mogą być zadania o charakterze ponadlokalnym.

III . a)   LISTA DZIAŁAŃ  DTYCZĄCA POPRAWY SYTUACJI W POWIECIE CIECHANOWSKIM

W celu zmniejszenia problemów określonych w dziale II oraz w celu realizacji kierunków rozwoju powiatu ciechanowskiego należałoby zrealizować następujące zadania:

- Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania  rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

  - Osiągnięcie wyższego stopnia kultury użytków rolnych.

  - Tworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz usług turystycznych.

  - Oddziaływanie na zwiększenie roli  organizacyjno-ekonomicznych powiązań producentów rolnych z rynkiem produktów rolno-spożywczych i zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego.

  - Przeznaczenie pod zabudowę terenów najkorzystniejszych pod względem warunków fizjograficznych, o małej przydatności rolniczej gleb oraz istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej.

  - Wspieranie powstawania nowych i pomoc w rozwoju już istniejących przedsiębiorstw i producentów rolnych.

  - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej na terenie powiatu.

  - Aktywizacja osób bezrobotnych.

  - Poprawa infrastruktury ekonomicznej, technicznej obszarów wiejskich pod kątem rozwoju działalności gospodarczej

  - Wzmocnienie roli rolników  na rynku produkcji rolnej –propagowanie i pomoc w zakresie grup producenckich.

  - Rozwój usług turystycznych i okołoturystycznych.

- Zmiany w sposobie użytkowania terenu

  - Utrzymanie wysokiego reżimu ochronnego w dziedzinie gospodarki wodno – ściekowej obszarów o szczególnych walorach wymagających ochrony.

  - Zalesianie obszarów gruntów klas o niskiej bonitacji.

  - Przeznaczanie pod zabudowę terenów określonych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania”, planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o lokalizacji inwestycji i warunkach zabudowy.

  - Rekultywacja terenów zdegradowanych.

  - Budowa zbiorników małej retencji na gruntach o niskiej bonitacji gleb (odbudowa oczek śródpolnych, budowa stawów rybnych).

- Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

  - Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych poprzez budowę, przebudowę istniejących dróg, chodników, ścieżek rowerowych i ścieżek zdrowia.

  - Budowa sieci wodociągowych na terenach, gdzie występuje brak wody do spożycia oraz przeznaczonych pod inwestycje.

  - Modernizacje oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnych, szczególnie na terenach gdzie występuje zagrożenie zanieczyszczenia lokalnych wód powierzchniowych i podziemnych oraz na terenach przeznaczonych pod inwestycje.

  - Budowa sieci gazowej, szczególnie na obszarach wiejskich i na terenach przeznaczonych pod inwestycje.

  - Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej.

  - Budowa bazy przetwórstwa rolno – spożywczego.

- Poprawa stanu środowiska naturalnego.

  - Wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami w powiecie  - budowa zakładu utylizacji odpadów wraz z rozbudowa systemu segregacji odpadów „u źródła”.

  - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego

  - Ograniczenie źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

  - Eliminowanie negatywnego wpływu hałasu na otoczenie.

  - Zwiększenie lesistości w powiecie.

  - Objęcie ochroną prawną obiektów i zespołów przyrodniczych o szczególnych walorach krajobrazowych.

  - Rozwój i budowa infrastruktury komunalnej na obszarach wiejskich

- Poprawa stanu środowiska kulturowego

  - Dbałość o zaplecze kulturowe w powiecie przez jednostki nadzorujące poszczególne obiekty.

  - Zwiększenie funkcji obiektów kulturowych  dla potrzeb społeczności lokalnej oraz odwiedzających powiat turystów .

  - Budowa i rozbudowa bazy turystycznej na terenie powiatu ciechanowskiego.

  - Wspieranie promocyjne turystyki warunków rekreacji.

- Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania

  - Budowa infrastruktury technicznej.

  - Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych.

  - Budowa mieszkań socjalnych.

  - Stworzenie warunków do rozwoju promocji zdrowia i promowania zdrowia przez społeczeństwo.

  - Dbałość o rozwój różnych form opieki nad osobami przewlekle i terminalnie chorymi oraz starszymi.

  - Umożliwienie zdobycia  pełnego wykształcenia średniego, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez mieszkańców powiatu.

  - Rozbudowa infrastruktury turystycznej, sportowej i kulturalnej.

  - Polepszenie stanu bezpieczeństwa publicznego.

  - Stworzenie bazy dla promowania produktów regionalnych.

  - Rozbudowa zaplecza naukowego na potrzeby szkolnictwa wyższego.

  - Budowa i remonty bazy oświatowej.

- Inne działania

  - Prowadzenie spójnej polityki rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu  w zakresie poradnictwa i doradztwa dla funkcjonujących już  oraz nowo powstających podmiotów gospodarczych.

  - Promocja gospodarcza powiatu zmierzająca do przyciągnięcia  inwestorów zewnętrznych (internet, katalogi, oferty inwestycyjne, szkolenia itp.)

III . b)   LISTA ZADAŃ DO ZREALIZOWANIA WEDŁUG HIERARCHII

Realizacja przez władze powiatu  określonych zadań wymusza wykonanie konkretnych projektów inwestycyjnych, ze szczególnym określeniem efektów ich realizacji i planowanych źródeł finansowania. Dlatego też umieszczono dwa rodzaje zadań inwestycyjnych ze względu na źródła finansowania tych zadań. Jedna grupa zadań realizowana jest w oparciu o środki własne i

pozyskane ze źródeł innych niż fundusze strukturalne na kwotę 1820 tys. zł z czego 1230 tys. zł to środki pozyskane z innych źródeł jak: dofinansowanie gmin , dofinansowanie z budżetu państwa itp., natomiast druga grupa zadań zawiera zadania , które mogą być współfinansowane ze środków unijnych w ramach ZPORR. Zgodnie z zapisami ZPORR oraz jego uzupełnienia, wszystkie projekty inwestycyjne wymagają sporządzenia studium wykonalności, które tak naprawdę pozwoli udowodnić wpływ inwestycji na rozwój lokalny oraz określi, czy planowane przedsięwzięcie posiada znamiona efektywności finansowej i ekonomicznej. Jednakże zapisy zawarte w ZPORR precyzyjnie określają , że finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych może odbywać się dopiero w oparciu o podpisaną umowę na dofinansowanie pomiędzy Wojewodą a Samorządem Powiatowym.  Faktyczne finansowanie tych zadań będzie realizowane po przedstawieniu faktur ,jednakże z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy. Dlatego też zadania umieszczone w grupie drugiej to zadania , których realizacja może zacząć się dopiero w 2005r.

Jednocześnie należy pamiętać , że proponowane zadania z udziałem środków funduszy strukturalnych proponowane do realizacji w latach 2005 – 2006 będą  faktycznie realizowane do 31 grudnia 2008  zgodnie z zasadami rozliczeń finansowych zamieszczonymi w  Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego wraz z uzupełnieniami

Ponadto zaplanowane działania inwestycyjne zarówno te finansowane ze środków własnych jak i te , które będą realizowane z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej są podzielone na etapy w rozbiciu na poszczególne lata  tak aby uwzględniały możliwości finansowe Powiatu Ciechanowskiego. Zadania umieszczone w  drugiej grupie z zakresu infrastruktury drogowej ,a więc te z udziałem środków unijnych będą realizowane w ramach jednego dużego projektu „ Budowa i modernizacja sieci dróg na terenie Powiatu Ciechanowskiego „ Przygotowanie jednego projektu podzielonego na etapy pozwoli w sposób znakomity zmniejszyć koszty przygotowania wymaganej dokumentacji a jednocześnie zabezpieczy ciągłość działań w tym zakresie . Zaznaczyć należy jednak , że zadania nr 7 , 8 i 9 będą mogły być realizowane dopiero po zrealizowaniu pierwszego etapu projektu , tak aby można było skumulować większe środki finansowe.

Ze względu na szybko zmieniającą się rzeczywistość i brak pełnego zidentyfikowania możliwości wsparcia projektów ze środków Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013,  skupiono się na szczegółowym rozpisaniu zadań w okresie 2004 – 2006, ,  głównie w oparciu o środki własne powiatu i samorządów gminnych oraz możliwość pozyskania środków z funduszy  strukturalnych. Szczegółowa lista zadań została rozpisana na dwie grupy ( zadania

współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i zadania finansowane z innych źródeł )

Zaplanowane inwestycje dotyczyć będą w głównej mierze modernizacji dróg. Uwarunkowane jest to tym, że stan dróg w powiecie wymaga w pierwszym etapie ich zmodernizowania. Są to prace wykonywane dotychczas sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych. Możliwość pozyskania dofinansowania na wskazane poniżej inwestycje ze środków ZPORR,  umożliwi zwiększenie zakresu tych prac a jednocześnie generować będzie środki na kolejne, ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności przedsięwzięcia. Przy opracowaniu wniosków projektowych musi zostać wzięty pod uwagę szczególny wpływ inwestycji na rozwój społeczno-gospodarczy powiatu, a w szczególności wpływ na przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich oraz dostęp do  rynku pracy ( Warszawa )

Szacunkowy koszt realizacji całości projektu z wyłączeniem zadań nr 7,8 i 9 związanego z pozyskaniem środków z funduszy strukturalnych UE  wynosi 2860 tys. zł z czego  dofinansowanie  z EFRR może wynieść do 75% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 1668 tys. zł natomiast uwzględniając te zadania to całkowity koszt wyniósł by 4910 tys. zł z czego dofinansowanie z EFRR wyniosłoby  3203 tys. zł

Wymienione w dalszej części planowane inwestycje zostały rozpisane tylko hasłowo, bez uwzględnienia ich kosztów. Identyfikacja zamierzeń już na obecnym etapie, mimo niewielkiej szczegółowości technicznej i realności kosztowej ( nieprzewidywalne zmiany na rynku usług budowlanych i inżynierskich) , pozwoli jednakże planować długofalowe inwestycje w ramach posiadanych środków finansowych i możliwości ich pozyskania w ramach dostępnych źródeł.

Należy zaznaczyć, iż oprócz projektów szczegółowo określonych na lata 2004 – 2006  powiat będzie realizować przedsięwzięcia inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych z zakresu modernizacji budynków, termomodernizacji, wymiany sieci wodno – kanalizacyjnej, uzupełnienia bądź zmiany wyposażenia . W miarę posiadanych środków finansowych sukcesywnie dokonywane są i będą niezbędne naprawy i remonty  w obiektach szkolnych .  Inwestycje te będą finansowane z środków MENiS tj. 1% rezerwy części  oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont obiektów szkolnych, a wyposażenie w

pracownie komputerowe w ramach programu MENiS ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w  latach 2004 – 2005.

Lista zadań  z zakresu  rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury realizowane ze środków własnych i innych źródeł

| Lp. | Nazwa zadania lub programu |
| --- | --- |
|  | Modernizacja drogi powiatowej Nasielsk - Kałęczyn - Gąsocin |
|  | Modernizacja drogi powiatowej Niechodzin – Baby |
|  | Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Ojrzeń - Bronisławie - Gostomin |
|  | Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Młock - Zalesie |
|  | Modernizacja drogi powiatowej Kołaczkowo – Zielona –etap I |
|  | Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Luberadz – Obrąb – Nowa |

Lista zadań  w ramach projektu „ z zakresu  rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury realizowane ze środków własnych i środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

| Lp. | Nazwa zadania lub programu |
| --- | --- |
| . | Modernizacja drogi powiatowej Kołaczkowo – Zielona – etap II |
|  | Budowa chodnika w drodze powiatowej ul. Graniczna w Ciechanowie |
|  | Modernizacja drogi powiatowej Osiek - Skaszewo |
| . | Modernizacja drogi powiatowej Sońsk - Ciemniewo - Gołymin |
|  | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych (Chrzanówek - Opinogóra - Dzbonie i Opinogóra - Pałuki) w m. Opinogóra |
|  | Modernizacja drogi powiatowej Grzybowo - Regimin - Szulmierz |
| . | Przebudowa drogi powiatowej Regimin – Jarluty - Karniewo |
|  | Remont kapitalny mostu 3-go Maja w Ciechanowie |
|  | Przebudowa mostu drewnianego na obiekt stały w miejscowości Kargoszyn w ciągu drogi powiatowej Ciechanów - Ropele |

ROZDZIAŁ IV.

REALIZACJA  ZADAŃ   i PROJEKTÓW

IV. a)  Z ZAKRESU  ROZWOJU  KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY NA TERENIE POWIATU CIECHANOWSKIEGO

Zestandaryzowane karty opisu zadań przewidzianych

do realizacji w  Powiecie Ciechanowskim w latach 2004-2006

(wg hierarchii ważności oraz okresu realizacji)

ZADANIE 1

| Tytuł zadania | Modernizacja drogi powiatowej Nasielsk - Kałęczyn - Gąsocin |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu | decyzja Wójta Gminy Sońsk nr 7635-32/2000 z dnia 27-04-2000r. , kontynuacja robót na podstawie pozwolenia na budowę |
| Planowany okres realizacji | realizowana modernizacja od 1998r., planowana na 2004-2005r. |
| Produkt | planowany do zmodernizowania w 2004-2005r.odcinek drogi o istniejącej nawierzchni żwirowej na długości 0,927 km. |
| Rezultaty | droga Nasielsk - Kałęczyn - Gąsocin na terenie powiatu ciechanowskie będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną, co usprawni korzystanie z niej mieszkańcom z pobliskich miejscowości oraz skróci dojazd do Warszawy. |
| Całkowita wartość zadania | 600 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | - |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | 230 tys. zł – rezerwa Ministra Finasów |
| Wkład własny gminy/powiatu | 300 tys. zł |
| Inne środki (jakie?) | 70 tys. zł Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego |

ZADANIE 2

| Tytuł zadania | Modernizacja drogi powiatowej Niechodzin - Baby |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu | decyzja Wójta Gminy Ciechanów nr 73319(24)02 z dnia 20-03-2002r. zgłoszenie budowy zgodnie z planem budowlanym |
| Planowany okres realizacji | 2004-2006 |
| Produkt | planowany do zmodernizowania odcinek drogi na długości 0,790km |
| Rezultaty | zmodernizowany odcinek drogi o istniejącej nawierzchni brukowcowej |
| Całkowita wartość zadania | 650 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | - |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | 200 tys. zł |
| Wkład własny gminy/powiatu | 150 tys. zł |
| Inne środki (jakie?) | 150 tys. zł dofinansowanie z Urzędu Gminy w Ciechanowie 150 tys. zł Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Urząd Gminy w Ciechanowie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego |

ZADANIE 3

| Tytuł zadania | Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Ojrzeń - Bronisławie - Gostomin |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu | nie wymaga |
| Planowany okres realizacji | 2004-2005 |
| Produkt | wykonanie odnowy istniejącej nawierzchni żwirowej metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji i kruszywa na długości 812 mb. |
| Rezultaty | poprawa warunków ruchu drogowego dla mieszkańców pobliskich miejscowości |
| Całkowita wartość zadania | 30 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | - |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | - |
| Wkład własny gminy/powiatu | 15 tys. zł |
| Inne środki (jakie?) | 15 tys. zł Urząd Gminy w Ojrzeniu |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Urząd Gminy w Ojrzeniu |

ZADANIE  4

| Tytuł zadania | Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Młock - Zalesie |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu | nie wymaga |
| Planowany okres realizacji | 2005 |
| Produkt | odnowa istniejącej nawierzchni żwirowej metodą powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji i kruszywa na długości 3,200 km |
| Rezultaty | poprawa warunków ruchu drogowego dla mieszkańców pobliskich miejscowości |
| Całkowita wartość zadania | 170 tys.zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | - |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | - |
| Wkład własny gminy/powiatu | 90 tys. zł |
| Inne środki (jakie?) | 80 tys zł Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Urząd Gminy i Miasta w Glinojecku |

ZADANIE 5

| Tytuł zadania | Modernizacja drogi powiatowej Kołaczkowo – Zielona – etap I |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu | decyzja Wójta Gminy Opinogóra Górna nr 7331-1/2003 z dnia 20-01-2003r , pozwolenie na budowę nr |
| Planowany okres realizacji | 2004 |
| Produkt | zmodernizowany odcinek drogi o istniejącej nawierzchni brukowcowej na długości 2,011 km |
| Rezultaty | nowa nawierzchnia bitumiczna usprawni korzystanie z niej mieszkańców pobliski miejscowości dojeżdżających do pracy, szkoły i urzędów w Opinogórze i Ciechanowie |
| Całkowita wartość zadania | 300 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR |  |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | - |
| Wkład własny gminy/powiatu | 300 tys. zł |
| Inne środki (jakie?) | - |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |

ZADANIE 6

| Tytuł zadania | Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Luberadz – Obrąb – Nowa |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu | -nie wymaga |
| Planowany okres realizacji | 2005 |
| Produkt | Wykonanie odnowy istniejącej nawierzchni żwirowej metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji i kruszywa na długości 1500 mb |
| Rezultaty | Poprawa warunków ruchu drogowego dla mieszkańców pobliskich miejscowości |
| Całkowita wartość zadania | 70 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | - |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | - |
| Wkład własny gminy/powiatu | 35 tys. zł |
| Inne środki (jakie?) | 35 tys. zł Urząd Gminy w Ojrzeniu |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Urząd Gminy w Ojrzeniu |

IV. b) REALIZACJA  ZADAŃ  W RAMACH PROJEKTU „ BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI DRÓG NA TERENIE POWIATU CIECHANOWSKIEGO

Zestandaryzowane karty opisu zadań przewidzianych

do realizacji w  Powiecie Ciechanowskim w latach 2004-2006

(wg hierarchii ważności oraz okresu realizacji)

ZADANIE 1

| Tytuł zadania | Modernizacja drogi powiatowej Kołaczkowo – Zielona- etap II |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu | decyzja Wójta Gminy Opinogóra Górna nr 7331-1/2003 z dnia 20-01-2003r., pozwolenie na budowę nr |
| Planowany okres realizacji | 2005 |
| Produkt | zmodernizowany odcinek drogi o istniejącej nawierzchni brukowcowej na długości 2,011 km |
| Rezultaty | nowa nawierzchnia bitumiczna usprawni korzystanie z niej mieszkańców pobliski miejscowości dojeżdżających do pracy, szkoły i urzędów w Opinogórze i Ciechanowie |
| Całkowita wartość zadania | 442 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | 250 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | - |
| Wkład własny gminy/powiatu | 192 tys. zł |
| Inne środki (jakie?) | - |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |

ZADANIE 2

| Tytuł zadania | Budowa chodników w drodze powiatowej - ul. Graniczna w Ciechanowie |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu | wypis z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanowa z dn. 6-10-2003r. |
| Planowany okres realizacji | 2005-2006 |
| Produkt | budowa zatoki autobusowej oraz chodnika na długości 800 mb |
| Rezultaty | poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie szkoły i osiedla mieszkaniowego |
| Całkowita wartość zadania | 300 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | 100 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | - |
| Wkład własny gminy/powiatu | 150 tys zł |
| Inne środki (jakie?) | 50 tys. zł Urząd Miasta w Ciechanowie |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie |

ZADANIE  3

| Tytuł zadania | Modernizacja drogi powiatowej Osiek - Skaszewo |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu | wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołymin -Ośrodek |
| Planowany okres realizacji | 2004-2006 |
| Produkt | zmodernizowana droga o istniejącej nawierzchni żwirowej i nieuregulowanym psie drogowym na długości 1,807 km |
| Rezultaty | poprawa warunków ruchu drogowego dla mieszkańców pobliskich miejscowości |
| Całkowita wartość zadania | 708 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | 508 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | - |
| Wkład własny gminy/powiatu | 200 tys. zł |
| Inne środki (jakie?) | - |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | - |

ZADANIE 4

| Tytuł zadania | Modernizacja drogi powiatowej Sońsk - Ciemniewo - Gołymin |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu | wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołymin Ośrodek |
| Planowany okres realizacji | 2005-2006 |
| Produkt | zmodernizowany odcinek drogi o istniejącej nawierzchni żwirowej i uregulowanie granic pasa drogowego na długości 2,860 km |
| Rezultaty | poprawa warunków ruchu drogowego dla mieszkańców pobliskich miejscowości |
| Całkowita wartość zadania | 1.050 tys zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | 650 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | - |
| Wkład własny gminy/powiatu | 400 tys. zł |
| Inne środki (jakie?) | - |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | - |

ZADANIE 5

| Tytuł zadania | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych (Chrzanówek - Opinogóra - Dzbonie i Opinogóra - Pałuki) w m. Opinogóra |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu | wypis z miejscowego planu zagospodarowania gminy Opinogóra z dnia 28-11-2003r. |
| Planowany okres realizacji | 2005r. |
| Produkt | korekta geometrii łuku poziomego, modernizacja chodnika i nawierzchni zatoki parkingowej w obrębie skrzyżowania |
| Rezultaty | poprawa warunków ruchu na skrzyżowaniu dróg dla korzystających z drogi powiatowej Chrzanówek - Opinogóra - Dzbonie i Opinogóra - Pałuki oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Opinogóry zamieszkujących w obrębie skrzyżowania |
| Całkowita wartość zadania | 130 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | 70 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | - |
| Wkład własny gminy/powiatu | 30 tys. zł |
| Inne środki (jakie?) | 30 tys. zł Urząd Gminy w Opinogórze |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Urząd Gminy w Opinogórze |

ZADANIE 6

| Tytuł zadania | Modernizacja drogi powiatowej Grzybowo - Regimin - Szulmierz |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu | -zgłoszenie budowy zgodnie z prawem budowlanym |
| Planowany okres realizacji | 2005-2006 |
| Produkt | odnowa istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem na odcinku 0,980 km |
| Rezultaty | poprawa stanu technicznego drogi oraz poprawa warunków ruchu na tej drodze |
| Całkowita wartość zadania | 230 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFOR | 90 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | - |
| Wkład własny gminy/powiatu | 70 tys zł |
| Inne środki (jakie?) | 70 tys. zł Urząd Gminy w Regiminie |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu | Urząd Gminy w Regiminie |

ZADANIE 7

| Tytuł zadania | Przebudowa drogi powiatowej Regimin – Jarluty – Karniewo na odc. Klice – Jarluty Małe |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu | decyzja Wójta Gminy Regimin nr 7331-2/2000 z dnia 7-02-2000r., o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu |
| Planowany okres realizacji | 2005 – 2008 |
| Produkt | przebudowany odcinek drogi o nawierzchni żwirowej i brukowej, długości 3,190 km |
| Rezultaty | Połączenie dwóch odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej i stworzenie ciągu drogowego o jednolitej nawierzchni z Regimina do Karniewa przez Klice,Jarluty , Zeńbok |
| Całkowita wartość zadania | 1.200 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | 900 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | - |
| Wkład własny gminy/powiatu | 300tys. zł |
| Inne środki (jakie?) | - |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu |  |

ZADANIE 8

| Tytuł zadania | Remont kapitalny mostu 3-go Maja w Ciechanowie |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu | nie dotyczy |
| Planowany okres realizacji | 2005 - 2008 |
| Produkt | Wymiana lub naprawa lozysk , płyty , dźwigarów i izolacji |
| Rezultaty | j.w |
| Całkowita wartość zadania | 600 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | 450 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | - |
| Wkład własny gminy/powiatu | 150 tys. zł |
| Inne środki (jakie?) | - |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu |  |

ZADANIE 9

| Tytuł zadania | Przebudowa mostu drewnianego na obiekt stały w miejscowości Kargoszyn w ciągu drogi powiatowej Ciechanów - Ropele |
| --- | --- |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu |  |
| Planowany okres realizacji | 2005 - 2008 |
| Produkt | Most stały klasy C o zwiększonej nośności |
| Rezultaty | j. w. |
| Całkowita wartość zadania | 250 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie ze środków EFRR | 185 tys. zł |
| Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa | - |
| Wkład własny gminy/powiatu | 65 tys. zł |
| Inne środki (jakie?) | - |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu |  |

IV. c. PLANOWANE PROJEKTY DO REALIZACJI W OKRESIE 2007 – 2013

Lista zadań  z zakresu  rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury

I.  Modernizacje – budowa dróg o nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie  żwirowej, brukowcowej i innej.

1.  Kołaczków – Barańce, odc. W m Wólka Łanięcka dł 1,4 km

2.  Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz, odcinek od granicy powiatu do Radomski i w m, Koniczyn – razem dł. 2,5 km

3. ul. Leśna w Ciechanowie, odcinek 1,8 km ( cały odcinek)

4. Ciechanów – Młock , odcinek w m Gostomin długości 0,3 km

5. ul. Sońska w Ciechanowie- budowa chodnika ma odcinku od ul.  Ludowej do Kąpieliska” długości ok. 1,4 km.

6.Gołotczyzna – Chrościce – Zawady – granica Powiatu ( Nowe Miasto ) dł 8,5 km

II. Przebudowa  dróg  – poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej do normatywnej szerokości

- Ojrzeń – Ościsłowo, odc. Ojrzeń – Młock – Rumoka dł. 9,5 km

- Ojrzeń – Gąsocin, odc. Dł. 12,9 km (cały odcinek)

- Gąsocin – Łady, odc. dł. 5,0 km (cały odcinek)

- Polesie – Luszewo – Glinojeck, odc. Wkra – Glinojeck dł. 2,7 km

- Ciechanów – Modła, odc. Wola Pawłowska – Modła i ul. Gąsecka i ul. Kwiatowa razem dł. ok. 7,4 km

- Ościsłowo – Sulerzyż – Chotum, odc. Ościsłowo – do skrzyżowania z dr. Na Rydzewo dł. 3,2 km

- Grudusk – Szpaki – Szumsk, odc. Grudusk – Żarnowo dł. 3,6 km

- Jałowo Wieś – Kalisz, odc. 3,3 km (cały odcinek)

- Przywilcz – Łysakowo – Zakrzewo, odc. Przywilicz – do skrzyżowania z dr. woj. i Humięcino Andrychy – Zakrzewo razem dł. 6,3 km

- Chrzanówek – Opinogóra – Dzbonie, odc. Opinogóra – Dzbonie  dł. 3,5 km

- Przywilicz- Nieborzyn – Dzbonie, odc. Lipa – Dzbonie dł. 5,5 km

- Grudusk – Łysakowo, odc. 4,6 km ( cały odcinek)

- Ciechanów – Ropele – Karniewo, odc. Ciechanów – Kargoszyn ( do mostu) dł. 2,3 km

- Gołotczyzna – Nasierowo Dziurawieniec, odc. Ciemniewko – Nasierowo dł. 4,1 km

- Pałuki – Nieradowo, odc. dł. 7,2 km (cały odcimek)

- Regimin – Szulmierz, odc. Regimin – Szulmierz dł. 6,4 km

- Kołaczków – Barańce, odc. od Kołaczkowa do Wólki Łamięckiej do Pokojewa razem 4,4 km

- Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz, odc. od koziczyna do Szulmierza dł. 2,5 km

III. Wyrównywanie i odnowa istniejących nawierzchni bitumicznych na drogach:

1. Ojrzeń – Ościsłowo, odcinek Rumoka – Ościsłowo długości ok. 1,0 km.

2. Polesie – Luzewo – Glinojeck , odcinek od granicy powiatu do m Wkra i ul. Fabryczna w

Glinojecku - razem ok. 4,0 km

3. Ciechanów – Modła, odcinek od granicy miasta do Woli Pawłowskiej długości ok. 4,0 km.

4. Ościsłowo – Szulerzy – Chotum, odcinek od skrzyżowania z drogą na Rydzewo do

Chotumia długości 3,6 km.

5.  Przywilcz – Łysakowo – Zakrzewo , odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką do

Humięcina dł. 3,0 km.

6. Chrzanówek – Opinogóra – Dzbonie, odcinek Chrzanówek.- Opinogóra, długości 4,9 km.

7. Ciechanów – Ropele – Karniewo, odcinek Kargoszyn – Ropele długości 2,2 km

8. Gołotczyzna – Nasierowo Dziurawieniec, odcinek Gołotczyzna – Ciemniewko długości 5,1

km.

9. Luberadz – Obrąb – Nowa Wieś, odcinek Obrąb – Nowa Wieś 8,7 km.

10. Ciechanów – Młock odcinek długości 13,2 km ( cały odcinek za z wyjątkiem odcinka

przewidzianego do modernizacji w m. Gostomin).

11. Ciechanów – Gąsocin i ul. Sońska w Ciechanowie – odcinek o długości 14,8 km ( cały za wyjątkiem 0, 650 km w m Sońsk).

IV. Modernizacje obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych.

1. w m. Obrąb w drodze Luberadz – Obrąb – Nowa Wieś

2. w m.  Luberadz w drodze Ujrzeń- Malużyn.

3. w m. Regimin w drodze  Grzybowo- Regimin – Szulmierz

4. w m. Zakrzewo w drodze Przywilcz – Łysaków – Zakrzewo

Przystępując do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wystąpiono również do pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu z prośbą o przedstawienie swoich propozycji.   Przedłożone propozycje uwzględniono w poniższej tabeli. Propozycje te dotyczą działań realizowanych w zakresie kultury , opieki społecznej, rynku pracy z wyłączeniem oświaty ( modernizacja obiektów oświatowych realizowana będzie z 1% rezerwy MENiS.  Przedłożone propozycje mają charakter ogólny ( bez uwzględnienia ostatecznych kosztów). Ich realizacja zależeć będzie od pozyskanych środków finansowych z dostępnych źródeł. krajowych lub zagranicznych.

Propozycje  działań inwestycyjnych

w jednostkach organizacyjnych powiatu ciechanowskiego

| L. p. | Nazwa jednostki | Planowane działania inwestycyjne |
| --- | --- | --- |
| 7. | Centrum Kultury i Sztuki | remont sali widowiskowej i sceny, zakup projektora kinowego, termomodernizacja obiektu ( w ramach wspólnego projektu z MOSiR Ciechanów) |
| 9. | Dom Pomocy Społecznej | modernizacja i remont budynku DPS Krubin zakup samochodu z windą do przewozu mieszkańców |
| 10. | Powiatowy Urząd Pracy | termomodernizacja i remont budynku Urzędu wraz z terenem przylegającym (* wszystkie te zadania będą realizowane po uzyskaniu przez powiat tytułu własności do nieruchomości ) |
| 11. | Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” | modernizacja basenu rehabilitacyjnego, modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprzętu rehabilitacyjnego, |

ROZDZIAŁ V.

POWIAZANIE  PROJEKTÓW  Z INNYMI  DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE  GMINY/POWIATU/ WOJEWÓDZTWA

Powiat ciechanowski zaliczony został do obszarów zagrożonych zjawiskiem  trwałej marginalizacji ekonomicznej i społecznej. Problem ten dotyczy w szczególności istotnej części gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Niepokojąca jest wysoka stopa bezrobocia, niski poziom wykształcenia, mała mobilność zawodowa społeczności lokalnych i niska kreatywność w zakresie poszukiwania pozarolniczych źródeł utrzymania.

Obok niskiego poziomu przedsiębiorczości i kwalifikacji mieszkańców tych obszarów ograniczenie możliwości rozwojowych wynika także między innymi z niskiego poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej. Czynniki te w połączeniu z ograniczonymi możliwościami finansowymi samorządów lokalnych tworzą barierę dla zwiększenia poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych i tym samym ograniczają możliwości dywersyfikacji źródeł zatrudnienia i podniesienia poziomu cywilizacyjnego mieszkańców tych obszarów.

Dodatkowym czynnikiem utrudniającym rozwój obszarów wiejskich jest stosunkowo niska zdolność niektórych środowisk lokalnych do rozwijania współpracy i zasad partnerstwa przy realizacji działań rozwojowych. Ma to poważne, negatywne konsekwencje dla perspektyw rozwojowych wsi i małych miast.

Zadania z zakresu poprawy stanu dróg w powiecie ciechanowskim zawarte w Planie na lata 2004 – 2013 zostały sformułowane z uwzględnieniem kierunków zapisanych w:

- Narodowym Planie Rozwoju,

- Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

- Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

- Kierunkach rozwoju powiatu ciechanowskiego

- Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Ciechanowskiego wraz ze stanowiącym jego część Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami

- Powiatowym Programem na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim na lata 2004 – 2007

- Programem w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu ciechanowskiego na lata 2003 – 2006

- Plany i kierunki rozwoju gmin powiatu ciechanowskiego

- Projekt Programu „Powiat Ciechanowski Promujący Zdrowie 2001 – 2010”

Aktualnie w poszczególnych samorządach gminnych trwają prace nad opracowaniem gminnych planów rozwoju lokalnego, które są konieczne przy ubieganiu się o środki finansowe w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR. Podejmowane działania w ramach przygotowanych opracowań będą spójne z działaniami realizowanymi przez władze powiatowe.

Dodatkowo powiat oraz gminy powiatu ciechanowskiego podejmują działania zmierzające do podejmowania współpracy w ramach tworzonych stowarzyszeń i związków komunalnych o zasięgu powiatowym jak również ponad powiatowym. Jest to spowodowane wolą współpracy na rzecz określonych działań. związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, rozwoju turystycznego regionu, szeroko rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym powiatu.  Jednym z istotniejszych mających poparcie  samorządów, jak również akceptację środowisk lokalnych jest zintegrowany program działania gospodarki odpadami, czy też rozwój ziemi ciechanowskiej związany z zwiększeniem atrakcyjności turystycznej powiatu.  Wymaga to podjęcia ze strony  lokalnych władz współpracy na zasadach partnerstwa na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu ciechanowskiego.

ROZDZIAŁ VI

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ  PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ciechanowskiego można

zgodnie z przyjętymi zasadami wdrażania funduszy strukturalnych można podzielić na następujące grupy:

- wskaźniki produktu ( (określać będą produkty wdrażania działań  lub całości projektu/ programu)

- wskaźniki rezultatu ( określać będą bezpośrednie efekty realizacji projektu/ programu osiągane w krótkim okresie czasu po wdrożeniu)

- wskaźniki oddziaływania, które odnoszą się do  działań ludzkich wpływających na zrównoważony rozwój.  ( określać będą efekty długoterminowe, możliwe do określenia – zmierzenia po pewnym czasie od zakończenia inwestycji).

Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych

Wskaźniki produktu:

- to długość przebudowanych i odnowionych dróg powiatowych zmodernizowanych i wybudowanych dróg w poszczególnych gminach powiatu ciechanowskiego, które usprawniają infrastrukturę drogową i przyczyniają się do zwiększenia spójności społeczno-gospodarczej powiatu.

Wskaźniki rezultatu

- poprawa jakości dróg  poprzez ich przebudowę i modernizację,

- oszczędność kosztów przejazdu

- skrócenie średniego czasu przejazdu transportem indywidualnym i zbiorowym między wybranymi punktami drogi,

- poprawa dostępności komunikacyjnej w powiecie,

- wzrost dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie,

- szybsze, łatwiejsze powiązania między gminami a miastem,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu – zmniejszenie liczby kolizji i zdarzeń drogowych wybranych punktach powiatu

Wskaźniki  oddziaływania

Planowane wskaźniki oddziaływania to:

- zmniejszenie nakładów na utrzymanie bieżące dróg w skali roku.

- poprawa gminnych systemów transportu, w celu zwiększenia atrakcyjności gmin jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

- łatwiejszy dostęp  do terenów inwestycyjnych, co przyczyni się do przyciągnięcia

inwestorów spoza powiatu ciechanowskiego,

ROZDZIAŁ VII

PLAN  FINANSOWY NA LATA 2004- 2006

| PLAN FINANSOWY BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO NA LATA 2003 – 2006 (w tys. zł) |
| --- |
|  |  | Plan 2003 r. | Wykonanie za 2003 r. | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | Dochody własne | 5 299,4 | 4 766,8 | 9 526,8 | 11 673,6 | 12 257,3 |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |
|  | Udziały w dochodach budżetu Państwa | 643,1 | 597,3 | 5 661,5 | 5 831,3 | 6 006,2 |
| 2 | Subwencje z budżetu Państwa | 27 523,1 | 27 523,1 | 26 963,7 | 27 669,6 | 29 053,1 |
| 3 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 5 748,5 | 5 731,8 | 5 235,4 | 5 392,5 | 5 662,1 |
| 4 | Dotacje celowe na zadania własne* | 9 455,8 | 9 455,1 | 6 477,4 | 6 671,7 | 7 005,3 |
| I | Ogółem dochody Budżetu 1+2+3+4 | 48 026,8 | 47 476,8 | 48 203,3 | 51 407,4 | 53 977,8 |
| II | Pożyczki i kredyty ** | 1 520,3 | 1 520,3 | 147,2 | - | - |
|  | Razem I i II | 49 546,3 | 48 997,1 | 48 350,5 | 51 407,4 | 53 977,8 |
| 5 | Wydatki bieżące budżetu Powiatu (bez odsetek od pożyczek) | 48 944,1 | 48 312,1 | 46 496,1 | 50 179,3 | 53 017,8 |
|  | w tym wynagrodzenia i pochodne | 34 556,0 | 34 359,9 | 34 359,9 | 36 774,3 | 38 245,3 |
| 6 | Wydatki na inwestycje bez odsetek od pożyczek | 676,2 | 674,8 | 1 372,7 | 750,0 | 500,0 |
| III | Wydatki budżetu 5+6 | 49 620,3 | 48 986,9 | 47 868,8 | 50 929,3 | 53 517,8 |
| 7 | Oprocentowanie pożyczek | 14,6 | 7,3 | 186,0 | 131,0 | 110,0 |
| 8 | Spłata pożyczek i kredytów | 55,4 | 55,4 | 295,7 | 347,1 | 350,0 |
| IV | Razem poz. 7+8 | 70,0 | 62,7 | 481,7 | 478,1 | 460,0 |
|  | Razem III i IV | 49 690,3 | 49 049,6 | 48 350,5 | 51 407,4 | 53 977,8 |
|  | Wynik finansowy [I-(III+IV)] | -1 663,5 | -1 572,8 | -147,2 | - | - |
|  | % udział pozycji IV w dochodach rocznych | 0,14 | 0,13 | 0,99 | 0,93 | 0,85 |
| * | W tym środki pochodzące z funduszy strukturalnych |
| ** | Pożyczki z WFÓŚiGW, kredyty na udział własny na zadania inwestycyjne wieloletnie |

Budżet roku 2004 według stanu na dzień 28 czerwca 2004 ( uchwałą Nr II/43/351/04 Rady Powiatu Ciechanowskiego.

ROZDZIAŁ VIII.

SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU

W celu efektywnego i sprawnego wdrażania Programu niezbędna jest koordynacja działań na poziomie powiatu. Rolę koordynatora pełnić będą: Pełnomocnik ds. Integracji Europejskiej i Wspierania Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Ciechanowskiego , kierownicy wydziałów merytorycznych Starostwa, Skarbnik Powiatu w zakresie spraw finansowych oraz Kierownicy jednostek powiatowych w zakresie kompetencji danej jednostki.

System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ciechanowskiego dostosowany zostanie do zasad monitorowania projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych a w szczególności brane będą pod uwagę (monitorowane ) zakładane wskaźniki zgodne z niniejszym dokumentem oraz z Uzupełnieniem Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego i jego uzupełnień.

W szczególności system monitorowania polegać będzie na zbieraniu w ustalonym okresie czasu danych o poszczególnych zadaniach,  porównaniu ich z zakładanymi wskaźnikami oraz

podejmowaniu decyzji przy udziale partnerów samorządowych, gospodarczych i społecznych o ewentualnych zmianach.

Współpraca pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ciechanowskiego poprzedzone zostało realizacją warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w ramach Programu Wdrażania Partnerstwa Lokalnego. Warsztaty były formą dialogu społecznego, procesu , polegającego na zgromadzeniu ludzi ze społeczności lokalnej, aby wspólnie pracowali nad twórczymi rozwiązaniami lokalnych problemów gospodarczych. Cztery warsztaty pomogły liderom lokalnym i zainteresowanym mieszkańcom w przeprowadzeniu analizy i oceny posiadanych zasobów, stworzeniu strategii działania oraz wypracowaniu i wybraniu propozycji pomysłów projektów gospodarczych. Materiał wypracowany w trakcie warsztatów wykorzystany został w przedmiotowym dokumencie.

Współpraca z partnerami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, a także z władzami samorządowymi wszystkich szczebli w powiecie ciechanowskim realizowana jest i będzie w następujących formach:

- udział powiatu ciechanowskiego we wdrażaniu programu partnerstwa lokalnego w powiecie i województwie,

- cykliczne spotkania starosty z przedstawicielami samorządów lokalnych dotyczące aktualnych spraw i zamierzeń na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu,

- udział powiatu w stowarzyszeniach o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym,

- organizacja forum i konferencji tematycznych,

Public relations  PRL

Bardzo ważnym elementem jest upowszechnianie osiągnięć związanych  z realizacją PRL oraz zachęcanie do pełnego korzystania z udostępnionych dzięki niemu możliwości . Rozwiązywania infrastrukturalne zaproponowane w Planie spełnią swoją funkcję, tylko wówczas gdy zostaną właściwie wykorzystane zarówno w sposób bezpośredni, tzn. zostaną osiągnięte planowane wskaźniki oddziaływania.

Najważniejszym narzędziem komunikacji z potencjalnymi odbiorcami informacji w dobie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego, obok bezpośrednich kontaktów z zainteresowanymi, jest sieć internetowa. Powiat posiada własny serwis internetowy www.ciechanow.powiat.pl , jak również stronę Biuletynu Informacji Publicznej

http://stciechanow.bip.org.pl , które umożliwiają promocję osiągnięć PRL i zachęcania podmiotów mających siedzibę na terenie powiatu i poza do korzystania z jego efektów.

W celu dotarcia z informacją i propozycją współpracy do jak największej grupy zainteresowanych ważne będzie wykorzystanie innych tradycyjnych nośników informacji, jak lokalna i regionalna prasa oraz lokalne i regionalne rozgłośnie radiowe.

WNIOSKI  KOŃCOWE

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ciechanowskiego konkretyzuje zadania samorządu powiatowego w perspektywie najbliższych 10 lat.

Stwarza podstawę na pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych w ramach  ZPORR.  Unia  Europejska określiła wysokość  środków strukturalnych na pierwsze  trzy lata tj. 2004 – 2006 po naszym wejściu do Wspólnoty  Europejskiej. Poziom wykorzystania tych środków będzie zależny m.in. od naszych zdolności absorpcyjnych. Będzie stanowił także podstawę do oszacowania wysokości funduszy na lata 2007 – 2013.

Plan Rozwoju Lokalnego należy traktować jako dokument otwarty, który będzie wymagał czasowego uzupełniania i precyzowania zadań. Dziś nie jest możliwe, z różnych przyczyn, precyzyjne sformułowanie projektów na lata 2007 – 2013.

Nie jest także zagwarantowane, że samo złożenie projektów zgodnie z planem rozwoju lokalnego do instytucji zarządzającej uzyska gwarancję otrzymania środków na współfinansowanie z ZPORR.  Zgodnie z procedurami większość składanych wniosków podlegać będzie  ocenie w formie konkursów projektów.

Niewątpliwym problemem dla samorządu powiatowego jest znalezienie odpowiednich środków własnych na współfinansowanie projektów. Jego przezwyciężenie jest jednak możliwe pod warunkiem dobrego lokalnego współdziałania  z instytucjami działającymi niezależnie od władz powiatu oraz dobra współpraca z samorządami gminnymi.