Załącznik nr 3

U M O W A  nr   G.3037.2.6.2012

zawarta w dniu ……………………………………….2012 roku w Ciechanowie pomiędzy:

Powiatem Ciechanowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Sławomira Morawskiego                             	 -  Starosty Ciechanowskiego

- Andrzeja Pawłowskiego                               	 - Wicestarosty Ciechanowskiego

- przy kontrasygnie Elżbiety Kwiatkowskiej          - Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego

NIP: 566-16-70-042, REGON: 130381582, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,   a

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….., reprezentowanym  przez:

. …………………………………………….,…………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

NIP: ………………., REGON: ………………………………………………………………,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” – i łącznie zwanymi „Stronami” o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania publicznego z zakresu geodezyji pn. „AKTUALIZACJA  UŻYTKÓW z PONOWNĄ  KLASYFIKACJĄ GLEBOZNAWCZĄ GRUNTÓW części gminy OJRZEŃ” tj. obrębów:Ojrzeń, Kraszewo, Bronisławie, Żochy, Brodzięcin, Dąbrowa.

2.  Przedmiot zamówienia, w tym charakterystykę obrębów oraz zakres i standardy prac szczegółowo określają:

pkt 3.1 - Przedmiot, 3.2 – Szczegółowa charakterystyka obiektu oraz załącznik nr 6, 3.3 – Zakres prac

3.4 – określenie standardów prac określone w SIWZ

3.  Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania wraz  z załącznikami,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

§ 2

Ustala się, że przedmiot umowy określony w § 1, zostanie  wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzeniem Min. Infrastruktury w/s ewidencji gruntów i budynków, z 29 III 2001 r. Rozporządzeniu RM z dn. 4 VI 1956 w sprawie klasyfikacji gruntów oraz standardami technicznymi i warunkami określonymi w SWIZ.

§ 3

1.Zakończenie realizacji przedmiotu umowy określanej w §1 nastąpi  do dnia  15 października 2012 r.

2.Strony ustalają, że dniem zakończenia realizacji przedmiotu umowy , o którym mowa w ust.1 jest dzień, w którym Wykonawca powiadomi pisemnie o  gotowości  przedmiotu umowy  do odbioru pod względem jakościowym i ilościowym i przekaże przedmiot umowy (operaty techniczne , dyski CD, wyploty opracowanej i zaktualizowanej mapy) i inne produkty określone w zamówieniu, w siedzibie Zamawiającego.

§ 4

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy dla szacowanej w SIWZ ilości 482 ha wg zakresu prac określonego standardem nr.”1” strony umowy ustalają na kwotę …......................zł brutto (słownie …....................................................................), tj................................. netto i VAT …................................ .

Ostatecznie wynagrodzenie za aktualizację zmienionych użytków i ponowną klasyfikacją gruntów dla rozliczenia   zadania ustalone zostanie jako iloczyn ilości hektarów zmienionych użytków i klas przy pełnym zakresie prac jako standard nr 1, razy jednostkowa cena ofertowa brutto zadeklarowana w ofercie plus wartość prac przy niepełnym zakresie prac aktualizacyjnych, gdzie określone fragmenty powierzchni obrębu zostaną zaliczone do standardu nr 2, 3 lub 4 i zwartościowane współczynnikami zmniejszającymi, których wartość określono w pkt. 3.4 SIWZ.

2.Jednostkowa cena ofertowa brutto o której mowa w pkt. 14.8 SIWZ stanowiąca podstawę ustalenia wynagrodzenia ustalana na podstawie oferty Wykonawcy wynosi......................... zł/ha w standardzie nr 1, słownie:......................................

3. Ilość wykonanych prac związanych z aktualizacją użytków i ponowną klasyfikacją w granicach obrębu, w

każdym ze standardów, dla celów ustalenia wynagrodzenia zaokrągla się do pełnego hektara na zasadach

ogólnych.

4. Cena jednostkowa brutto jest niezmienna w okresie realizacji zamówienia i ma charakter ryczałtowy.

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie podatki (w tym podatek VAT) , koszty i obciążenia Wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi .

§  5

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze całości zadania na warunkach określonych w § 7 ust. 5 umowy.

§ 6

Wykonawca jest zobowiązany  do prowadzenia dziennika robót , w którym Zamawiający może wpisywać swoje uwagi i zalecenia wiążące Wykonawcę w granicach umowy.

§ 7

1.Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, najpóźniej na 14 dni ustalonych w niniejszej umowie jako dzień zakończenia przedmiotu umowy, a Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym przez strony , najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu umownego.

2. Z czynności odbioru przedmiotu umowy strony sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz uzgodnią terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w dacie odbioru wad i usterek. Protokół ostatecznego odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

3.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) o usunięciu

wad. Zamawiający dokona odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

4.W przypadku zgłoszenia odrębnym protokołem o dniu gotowości do odbioru po terminie umownym zakończenia roboty. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia. Zwłoka w tym przypadku liczona jest od terminu umownego zakończenia roboty  do

dnia  zgłoszenia o gotowości do odbioru i od dnia odbioru do dnia  ostatecznego usunięcia usterek

licząc od 4 dnia usuwania usterek lub wad.

5.Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac określonych w umowie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i jest płatna przeza Zamawiającego w terminie 30 dni od doręczenia.

6.Postanowienia ust.5 stosuje się także w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze

stron umowy.

7.Po upływie terminu określonego w §3 ust. 1 umowy Zamawiający naliczy odsetki ustawowe , obliczone w/g. zasad art.359 Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Zamawiający może swoje uprawnienia wynikające z umowy w zakresie technicznym wykonania dzieła wykonywać poprzez ustanowionego inspektora nadzoru w zakresie geodezji. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia prac o powołaniu ,zakresie uprawnień i osobie inspektora nadzoru.

§ 9

Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru przedstawić Zamawiającemu kompletne operaty techniczne, operaty klasyfikacyjne, wymagane dokumenty formalno-techniczne oraz opracowane bazy w wymaganym formacie EWMAPA i EWOPIS transformowane do SWDE na nośnikach numerycznych  i w formie wyplotów i wydruków.

§ 10

W razie stwierdzenia w czasie odbioru  lub w okresie rękojmi , wad powstałych z winy Wykonawcy  nadających się do usunięcia , które czasowo uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:

1.obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej , estetycznej i technicznej.

2.żądać usunięcia wad , wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.

3.usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie .

§ 11

W razie stwierdzenia w czasie odbioru  lub w okresie rękojmi, wad powstałych z winy Wykonawcy , nie nadających się do usunięcia , które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem , Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi szkody wynikłe z wadliwego opracowania i poniesienia przez Zamawiającego szkód powstałych z tego tytułu.

§ 12

W przypadku odstąpienia od umowy z własnej winy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 25% wynagrodzenia w którym mowa w §4 ust. 1 umowy.

§ 13

Kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy będą obliczane za każdy dzień zwłoki  od wynagrodzenia określonego w § 4 umowy w wysokości:

2%       wynagrodzenia za zgłoszenie do odbioru roboty z wadami uniemożliwiającymi  użytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

0,04 % wynagrodzenia  za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad  stwierdzonych przy

odbiorze ( w przypadku zgłoszenia w terminie) lub w okresie rękojmi , licząc od  dnia 4-ego

po  zakończeniu odbioru ,do dnia ostatecznego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy

odbiorze.

§ 14

Suma kar umownych należnych Zamawiającemu ze wszystkich tytułów , za wyjątkiem kar umownych za zwłokę w usunięciu wad lub usterek ustalonych zgodnie z § 13 umowy, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody , zamawiający dochodzić może odszkodowania uzupełniającego.

§ 15

- Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji i kodeksowej rękojmi przedmiotowi wykonanego zadania geodezyjnego.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji  przedmiotu umowy wygasają  z upływem trzech lat  od  dnia          ostatecznego odbioru, zaś z tytułu rękojmi w terminach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i  rękojmi za wady , które powstały po

oddaniu przedmiotu umowy z powodu jego niewłaściwego użytkowania lub konserwacji , chyba że  wady wynikły z przyczyny tkwiącej już uprzednio w oddanych przedmiotach.

§ 16

Wykonawca nie może powierzyć wykonania wynikających z umowy prac innej osobie bez zgody Zamawiającegow formie pisemnej.

§ 17

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, po rygorem nieważności

§ 18

1.Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania przedmiotu umowy

przy usuwaniu przeszkód utrudniających pracę, w zakresie przewidzianym umową i warunkami technicznymi.

2. Przedmiot umowy będzie wykonany przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy.

§19

Integralnymi składnikami umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Warunki Techniczne prac klasyfikacyjnych i geodezyjnych przedstawione przez Wykonawcę wraz z umową i przyjęte przez Zamawiającego

§ 20

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z dn 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  ( Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z późn. zm./,  z przepisami wykonawczymi do w/w ustawy i standardami technicznymi.

-     ustawy z dn 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.).

- Kodeks Cywilny.

§ 21

Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A                                                       Z A M A W I A J Ą C Y

.......................................................                                .................................................