Załącznik nr 6

do  Projektu Uchwały

Rady Powiatu Ciechanowskiego

z dnia                     2004 r

#### WYDATKI NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE  - PROGRAMY  ZWIĄZANE

Z DROGAMI POWIATOWYMI  NA ROK 2005 I LATA NASTĘPNE.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych | Jednostka organ. realiz. zadania | Okres realizacji | Szacunkowa wartość robót | Wysokość wydatków w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Nakłady poniesione do końca 2004 | 2005 | 2006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ogółem | w tym: | ogółem | w tym |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | Środki pozyskane |  | Środki własne | Środki pozyskane |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Nasielsk-Kałęczyn-Gąsocin | Powiatowy Zarząd Dróg | 2000-2008 | 1.287.145 | 963.645 | 80.000 | 80.000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi pow.Ciechanów-Niechodzin Baby | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003-2006 | 845041 | 380.941 | 100.000 | 100.000 |  | 214.000 | 214.000 |  |
| 3 | 600 | 60014 | Modernizacja dr. pow. Kołaczkowo-Zielona | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003-2005 | 745.000 | 319.140 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |
| 4. | 600 | 60014 | Budowa chodnik dla pieszych ul. Graniczna | Powiatowy Zarząd Dróg | 2003-2006 | 426.000 | 126.000 | 50.000 | 50.000 |  | 200.000 | 200.000 |  |
| 5. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Osiek-Skaszewo | Powiatowy Zarząd Dróg | 2004-2006 | 708.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |  | 308.000 | 308.000 |  |
| 6. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej Sońsk-Gołymin | Powiatowy Zarząd Dróg | 2004-2006 | 1.050.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |  | 550.000 | 550.000 |  |
| 7. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi Ojrzeń-Bronisławie-Gostomin | Powiatowy Zarząd Dróg | 2004-2005 | 130.000 | 100.000 | 15.000 | 15.000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 600 | 60014 | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w Opinogórze | Powiatowy Zarząd Dróg | 2005 | 130.000 | 0 | 30.000 | 30.000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 600 | 60014 | Potrójne pow.utrw.dróg Luberadz-Obrąb | Powiatowy Zarząd Dróg | 2005 | 70.000 | 0 | 35.000 | 35.000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 600 | 60014 | Potrójne pow.utrw.dróg Mlock-Zalesie | Powiatowy Zarząd Dróg | 2005 | 170.000 | 0 | 90.000 | 90.000 |  | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 600 | 60014 | Modernizacja dr.Regimin-Włosty-Szulmierz | Powiatowy Zarząd Dróg | 2005 | 230.000 | 0 | 70.000 | 70.000 |  |  |  |  |
| 12 | 600 | 60014 | Przebudiwa grogi Regimin-Jarluty-Karniewo | Powiatowy Zarząd Dróg | 2005-2008 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 13 | 600 | 60014 | Remont mostu 3-go Maja w Ciechiechanowie | Powiatowy Zarząd Dróg | 2006-2007 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |  |
| RAZEM | 7.591.186 | 2.039.726 | 970.000 | 970.000 | 0 | 1.572.000 | 1.572.000 |  |