(Projekt umowy dotyczący ponownej

klasyfikacji  gruntów , aktualizacji

użytków i aktualizacji ewidencji

gruntów)

U M O W A  o  DZIEŁO  NR  G.3023-8D/2006

zawarta  w dniu .....................2006 roku

pomiędzy : Starostą Powiatu Ciechanowskiego  Sławomirem Morawskim

przy udziale  Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego Elżbiety Kwiatkowskiej

zwanym  w treści umowy „Zamawiającym”  ,a

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Na podstawie dokonanego w procedurze przetargu nieograniczonego wyboru  wykonawcy rozstrzygniętej 18 września 2006 roku zawiera się umowę następującej treści.

§ 1

Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło pn. „Ponowna klasyfikacja gruntów po melioracjach wraz z aktualizacją użytków i klas oraz opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów w części opisowej i graficznej dla wsi w gminie Gołymin tj. Watkowo, Wola Gołymińska, Ruszkowo i Garnowo Duże ”

Szczegółowy zakres prac przyjętych do wykonania przez Wykonawcę  ustalonych w trakcie  przetargu nieograniczonego z 18-09-2006 określa część III „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”. Zakres prac dotyczy całości czynności technicznych i prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 2

Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenia Min. Infrastruktury w/s ewidencji gruntów i budynków, przepisami prawnymi dotyczącymi klasyfikacji gruntów, standardami technicznymi ( Instr. G-5)oraz  warunkami określonymi w SWIZ.

§ 3

1.Termin wykonania zamówienia ustala się na dnia  31.05. 2007 r.

2.Wykonanie dzieła nastąpi w dwóch etapach

a) Etap I, na który składa się zakres wymieniony w pkt III. A ppkt a tj. wykonanie ponownej

gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obszarze części obrębów poddanych w latach ubiegłych

zabiegowi melioracji ( prace polowe i kartograficzne wraz z czystorysem mapy klasyfikacyjnej)

- do 10 grudnia 2006 r.

b) Etap II, na który składają się zakresy wymienione w pkt III A . b i c tj.

    - aktualizacja użytków gruntowych wraz z ponowną ich klasyfikacją na terenach nie objętych

melioracjami,

    - opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu egib w zakresie części graficznej i opisowej

- do 31 maja 2007 r.

3/. Zakończenie robót właściwe do odbioru I i II Etapu to dzień, w którym wykonawca powiadomi

pisemnie Zamawiającego o gotowości dzieła lub jego części do odbioru pod względem

jakościowym i ilościowym i  jednocześnie złoży w siedzibie zamawiającego część dzieła

określoną etapem I lub całość do kontroli i odbioru.

§ 4

1.Wynagrodzenie za wykonania działa opisanego w § 1 strony ustalają  na .......................... ........  zł

( słownie: .......................................................................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie podatki (w tym podatek VAT) , koszty i opłaty Wykonawcy

poniesione w trakcie realizacji dzieła, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z

Warunkami Technicznymi .

§  5

Rozliczenie wykonania dzieła nastąpi w dwóch Etapach.

a/. Wartość prac Etapu I strony określają  na ......%  wartości całego zamówienia tj................ zł

Pozytywny odbiór prac tego etapu, stanowi odstawę do wystawienia przez Wykonawcę

Zamawiającemu faktury za wykonane prace, w wysokości do 90 % wartości I Etapu tj. na kwotę

............... zł, płatne ze środków budżetowych roku 2006,

b/. Wartość prac Etapu II strony określają na .......% wartości całego zamówienia tj............... zł

określonych w  §  7 p. 5 umowy w roku 2007.

§ 6

Wykonawca jest zobowiązany  do prowadzenia dziennika robót , w którym Zamawiający może wpisywać swoje uwagi i zalecenia wiążące Wykonawcę w granicach umowy.

§ 7

1.Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dniu gotowości do odbioru zetapowanego przedmiotu

umowy najpóźniej w dniu  umownym zakończenia roboty lub jej etapu , a Zamawiający przystąpi do

odbioru w terminie uzgodnionym przez strony , najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu umownego.

Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do   odbioru w ciągu 14 dni od terminu umownego ,

Wykonawca  może wystawić fakturę za wykonanie  roboty.

2. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad i usterek .

Protokół ostatecznego odbioru stanowi podstawę do fakturowania roboty.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego ( inspektora nadzoru ) o

usunięciu  wad. Zamawiający dokona odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako

wadliwych.

4.W przypadku zgłoszenia o dniu gotowości do odbioru po terminie umownym zakończenia

roboty .  Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym nie później niż 30 dni od

dnia   zgłoszenia. Zwłoka w tym przypadku liczona jest od terminu umownego zakończenia

roboty , do dnia  zgłoszenia o gotowości do odbioru i od dnia odbioru do dnia  ostatecznego

usunięcia usterek  licząc od 4 dnia usuwania usterek lub wad.

5.Rozliczenie finansowe za wykonanie prac określonych w umowie nastąpi na podstawie faktury za

I etap i faktury  końcowej sporządzonej przez Wykonawcę w terminie 30 dni licząc od terminu

późniejszego  / tj.  otrzymanie faktury lub ostatecznego  zrealizowania postanowień protokółu

odbioru/.

6.Postanowienia ust.5 stosuje się także w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze

stron umowy.

7.Po upływie tego terminu określonego w ust. 5 mogą być naliczone przez Wykonawcę odsetki

ustawowe , obliczone w/g  zasad art.359 Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Zamawiający może swoje uprawnienia wynikające z umowy  / w zakresie technicznym wyk. roboty / wykonywać poprzez ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia robót o powołaniu, zakresie uprawnień i osobie inspektora nadzoru.

§ 9

Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru przedstawić Zamawiającemu dokumenty właściwe dla I etapu określone w SIWZ oraz dla II etapu kompletny operat techniczny, dokumenty formalno-techniczne oraz opracowane bazy w wymaganym formacie SWDE na nośnikach numerycznych  i w formie wyplotów .

§ 10

W razie stwierdzenia w czasie odbioru  lub w okresie rękojmi , wad powstałych z winy Wykonawcy  nadających się do usunięcia , które czasowo uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:

1.Obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej , estetycznej i technicznej.

2.Żądać usunięcia wad , wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.

3.Usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie .

§ 11

W razie stwierdzenia w czasie odbioru  lub w okresie rękojmi wad powstałych z winy

wykonawcy , nie nadających się do usunięcia , które uniemożliwiają użytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem , Zamawiający może odstąpić od umowy

lub żądać wykonania umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi szkody wynikłe z wadliwego opracowania i poniesienia przez zamawiającego szkód wynikających z przyczyn jw.

§ 12

Kary umowne za odstąpienie od umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu 25% umownego wynagrodzenia w   przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 13

Kara umowna za zwłokę jest obliczana za każdy dzień zwłoki w wysokości równej odsetkom   ustawowym  za każdy dzień ustalonym na podstawie art.359 Kodeksu Cywilnego, od wynagrodzenia określonego w § 10 umowy w wysokości:

10%    wynagrodzenia za zgłoszenie do odbioru roboty z wadami uniemożliwiającymi  użytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

0,03 % wynagrodzenia  za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad  stwierdzonych przy

odbiorze ( w przypadku zgłoszenia w terminie) lub w okresie rękojmi , licząc od  dnia 4-ego

po  zakończeniu odbioru, do dnia ostatecznego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych

przy odbiorze.

§ 14

Suma kar umownych należnych Zamawiającemu lub Wykonawcy ze wszystkich tytułów , za wyjątkiem kar za zwłokę w usunięciu wad lub usterek ustalonych zgodnie z § 13 umowy za dzieło , nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody , zamawiający dochodzić może odszkodowania uzupełniającego.

§ 15

1.Uprawnienia z tytułu gwarancji  za wady fizyczne dzieła wygasają  z upływem trzech lat  od  dnia

ostatecznego odbioru zaś z tytułu rękojmi w terminie wynikających z  Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i  rękojmi za wady , które powstały po

oddaniu przedmiotu umowy jego niewłaściwego użytkowania lub konserwacji , chyba że wady

wynikły z przyczyny tkwiącej już uprzednio w oddanych przedmiotach.

§ 16

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania wynikających z umowy prac innej osobie bez zgody

Zamawiającego.

- Odpowiedzialność za działania Wykonawcy w stosunku do osób trzecich ponosi Zamawiający jak za działania własne.

§ 17

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, po rygorem nieważności

§ 18

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania dzieła

przy usuwaniu przeszkód utrudniających pracę, w zakresie przewidzianym umową i warunkami

technicznymi.

- Dzieło będzie wykonywane przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy.

§ 19

Integralnymi składnikami umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Wytyczne Techniczne opracowania numerycznej mapy ewidencyjnej

- oferta wykonawcy

- warunki techniczne prac klasyfikacyjnych i geodezyjnych przedstawione przez wykonawcę i przyjęte przez zamawiającego

§ 20

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm. ) z przepisami wykonawczymi do w/w ustawy i instrukcjami technicznymi,

- ustawy z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn.

zm)

- Kodeks Cywilny.

§ 21

Umowa spisana została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i    jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A                                                       Z A M A W I A J Ą C Y

.......................................................                                .................................................