Załącznik nr 3

U M O W A  nr    /2007

zawarta w dniu ……………………………….. 2007 roku w Ciechanowie pomiędzy :

Starostwem Powiatowym w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 06 – 400 Ciechanów, reprezentowanym przez :

1. Sławomir Morawski                                 -  Starosta Ciechanowski

2. Zdzisław Puternicki                                 -  Wicestarosta Ciechanowski

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” – następującej treści :

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.1163 ze zmianami ) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nawierzchnie utwardzone na dwóch placach postojowych, pierwszym - z kostki betonowej, drugim – z mieszanki bitumicznej przy Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z technologią zawartą w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym złożona w postępowaniu przetargowym.

§ 2

1. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych nastąpi w dniu                                 2007 r. ,

a całkowite ich zakończenie nastąpi w dniu                                                    2007 roku,

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokółu w dniu podpisania niniejszej umowy.

§ 3

1. Do odbioru robót Zamawiający powoła Komisję i rozpocznie odbiór robót w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. Protokół odbioru zawierał będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności

odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad,

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, wówczas :

a/ jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego / o usunięciu wad oraz do ustalenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

4. Zamawiający w razie stwierdzenia podczas eksploatacji ewentualnych wad wydanego mu dzieła uprawniony jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji w ciągu 10 dni od dnia stwierdzenia istnienia wady.

5. Wykonawca obowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi na przedłożoną reklamację w ciągu 5 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

6. Wykonawca przystąpi do usuwania wad wskazanych w reklamacji nie później niż w ciągu 3 dni od jej uznania lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

§ 4

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi kwotę           złotych brutto, słownie :                           , netto kwotę                       złotych, słownie :                                                                                , VAT                     %, kwota                        złotych, słownie :                                                     .

2. Kwota brutto, o której mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy.

3. Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, iż rozliczenie należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie na podstawie faktury końcowej, po zakończeniu i odbiorze protokólarnym całości robót.

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy wykonania robót podpisany przez strony niniejszej umowy.

5. Wykonawca do wystawionej faktury obowiązany jest załączyć kopię protokółu odbioru robót, jej brak może stanowić podstawę odmowy dokonania przelewu należności na konto Wykonawcy.

6. Realizacja faktury przez Zamawiającego nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty należności na rzecz Wykonawcy uważać się będzie datę złożenia w banku Zamawiającego dyspozycji przelewu bankowego przez Zamawiającego.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w realizacji umowy.

2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie…………………………...                             nr uprawnień ………………………………….                                                                                                                                   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z :

1/ przedłożoną i przyjętą ofertą, a zwłaszcza zawartym w niej kosztorysem ofertowym,

2/ szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,

3/ warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

4/ zasadami sztuki i wiedzy budowlanej.

2. Wykonawca zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi oraz urządzeń znajdujących się na terenie prowadzonych prac. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

4. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

5. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia.

6. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązuje się uwzględnić następujące uwarunkowania przy organizacji pracy :

1/ wykonywane roboty nie mogą utrudniać pracy Starostwa Powiatowego, pracownicy oraz interesanci nie mogą mieć utrudnień w bieżącej komunikacji,

2/ Wykonawca zapewni wykonywanie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

7. Do wykonania zamówionych prac budowlanych Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

1/ Wykonawca oświadcza, że materiały niezbędne do realizacji zamówienia nie są obciążone prawami osób trzecich.

8. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów : certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, bądź deklarację zgodności.

9. Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał z urządzeń technicznych Zamawiającego.

10. Wykonawca będzie ponosił koszty zabezpieczeń podczas prowadzonych robót.

11. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji określonych ustawą Prawo budowlane.

12. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru robót.

13. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe :

1/ informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego,

2/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji robót – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

14. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika robót w osobie…………………………                                            Szczegółowy zakres czynności kierownika robót ustalony przez Wykonawcę przekazany zostanie Zamawiającemu w terminie 1 tygodnia od dnia rozpoczęcia robót.

Kierownik robót działa w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Zmiana Kierownika robót wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym.

§ 7

1. Wykonawca udziela                    miesiące pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane. Gwarancja stanowić będzie załącznik do protokółu końcowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela rocznej rękojmi na wady fizyczne przedmiotu umowy.

§ 8

1. Wykonawca na konto depozytowe Zamawiającego wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy, stanowiące 2 % ceny ofertowej brutto zamówienia w kwocie  ………………………………..  złotych,  słownie : ……………………………………………                                                                           .

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania robót za należycie wykonanych.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zwrócona zostanie Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości ( która dłuższa ).

§ 9

1.  W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu :

1/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 2 % kwoty brutto wynagrodzenia określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki,

2/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 2 % kwoty brutto wynagrodzenia określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy za jej zerwanie przez Wykonawcę.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

1/ za nieterminowe przekazanie terenu budowy w wysokości 2 % kwoty brutto wynagrodzenia ustalonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki,

2/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem okoliczności wymienionych w § 10 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową.

4. Zapłata kary umownej nie wyłącza ani ogranicza po stronie uprawnionej możliwości dochodzenia zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 10

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie oznaczonym w umowie, opóźniania się z rozpoczęciem robót o więcej niż o 1 tydzień licząc od daty przekazania terenu robót lub wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją i zakresem robót oraz stosowania materiałów nie odpowiadających normom technicznym. W tych przypadkach Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zachowując roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Zamawiającemu przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy w razie przerwania przez Wykonawcę realizacji robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.

§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zakazuje się zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2. Załączniki stanowią integralną część umowy.

3. Strony dołożą starań w celu polubownego rozstrzygania sporów. W razie nie osiągnięcia porozumienia między stronami dla rozpatrzenia sporów właściwy jest sąd dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane..

5. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki :

1. oferta wraz z kosztorysami ofertowymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne,

ZAMAWIAJĄCY :                                                    WYKONAWCA :

1. _______________________________                1. ______________________________

2. ________________________________              2. ______________________________

3. ______________________________

Projekt umowy akceptuję …………………………………. dnia …………………………

( czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy wraz z datą )