( Projekt umowy)

U M O W A    NR   G.7454-3/19/08

zawarta w lokalu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w dniu .....................2008 roku

pomiędzy : Starostą Powiatu Ciechanowskiego  Sławomirem Morawskim

przy udziale  Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego Elżbiety Kwiatkowskiej

zwanym  w treści umowy „Zamawiającym”  ,a

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Na podstawie dokonanego w procedurze przetargu nieograniczonego wyboru oferty wykonawcy rozstrzygniętej 3 października 2008 roku zawiera się umowę następującej treści.

§ 1

Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Realizacja projektu założenia osnowy wysokościowej III klasy w obszarze części gmin - Ciechanów , Regimin , Glinojeck o pow. około 13,2  tys. ha    ”

Szczegółowy zakres prac przyjętych do wykonania przez wykonawcę i ustalonych w trakcie przetargu nieograniczonego z 3 października 2008r. określają: pkt III „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, Wytyczne Techniczne realizacji  Projektu założenia osnowy  wysokościowej  III klasy oraz Opisy techniczne projektów osnowy wysokościowej stanowiące załącznik do umowy.  Zakres prac dotyczy całości czynności technicznych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

§ 2

Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami technicznymi i Wytycznymi technicznymi i Opisami Technicznymi projektów, o których mowa w § 1 , a także zatwierdzonymi Warunkami Technicznymi opracowanymi dla przedmiotu umowy na podstawie w/w przepisów, standardów geodezyjnych, Wytycznych Technicznych i Opisów technicznych Projektu.

§ 3

1. Zakończenie prac związanych wykonaniem I etapu i całości dzieła nastąpi w terminie do dnia

31 marca 2009r.

2. Wykonanie dzieła nastąpi w dwóch etapach

I etap – z zakresem określonym w SIWZ

do 8 grudnia 2008 r.

II etap- z zakresem określonym w SIWZ

do 31 marca 2009 r.

- 3. Zakłada się odbiór częściowy zamkniętego I etapu  zadania

- 4. Zakończenie prac , o których mowa w pkt 1 jest to dzień, w którym Wykonawca powiadomi pisemnie o

- gotowości robót do odbioru I etapu i całości pod względem jakościowym i ilościowym i jednocześnie

- złoży w siedzibie Zamawiającego do wglądu materiały z I etapu  oraz operat z założenia osnowy

- wysokościowej w całości stanowiący zamówione dzieło.

§ 4

  - Wynagrodzenie za wykonanie całości dzieła opisanego w § 1 , strony ustalają na .............................zł

( słownie..............................................................)

  - Wynagrodzenie zawiera wszelkie podatki (w tym podatek VAT) , koszty i opłaty Wykonawcy poniesione w trakcie realizacji dzieła , a niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi . Wynagrodzenie za wykonanie dzieła ma charakter ryczałtowy za całość prac.

§  5

3. Strony zakładają  częściowe rozliczenie dzieła po zakończeniu i odbiorze technicznym I etapu zadania

ocenianego na 75 % wartości całości prac. Finansowanie nastąpiłoby po dokonaniu odbioru I etapu

zadania , na poziomie do 80 % wartości prac ustalonych pomiędzy zamawiającym i wykonawcą..

Płatność nastąpiłaby w ciągu 15 dni od daty złożenia faktury.

4. Rozliczenie końcowe wykonania dzieła nastąpi po odbiorze całości zadania. Faktura końcowa

obejmuje wynagrodzenie za wykonanie całego dzieła o którym mowa w § 4 pkt 1 i 2

z uwzględnieniem wcześniej wypłaconego wynagrodzenia za realizację I etapu. Termin rozliczenia

końcowego strony ustalają na 30 dni licząc od daty zrealizowania postanowień protokołu odbioru i

złożenia faktury.

§ 6

1.Zamawiający  może swoje uprawnienia wynikające z umowy /w zakresie technicznym wyk. roboty/

wykonywać  poprzez ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w ciągu

miesiąca od momentu rozpoczęcia robót o powołaniu, zakresie uprawnień i osobie inspektora nadzoru.

2.Wykonawca jest zobowiązany  do prowadzenia dziennika robót , w którym Zamawia-jacy sam lub poprzez

inspektora nadzoru może wpisywać swoje uwagi i zalecenia wiążące Wykonawcę w granicach umowy.

§ 7

1.Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dniu gotowości do odbioru I etapu lub całości przedmiotu

umowy najpóźniej  w dniu  umownym zakończenia etapu lub całości Zamawiający przystąpi do odbioru w

terminie uzgodnionym przez strony , najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu umownego. Jeżeli Zamawiający

nie przystąpi do   odbioru w ciągu 14 dni od terminu umownego , Wykonawca

może wystawić fakturę za wykonanie  roboty.

2. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru

oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad i usterek . Protokół odbioru I etapu

lub odbioru ostatecznego całości zadania, części lub całości roboty stanowi  podstawę do fakturowania

roboty.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego ( inspektora nadzoru ) o usunięciu wad.

Zamawiający dokona odbioru zakwestionowanych wadliwych robót.

4. W przypadku zgłoszenia o dniu gotowości do odbioru po terminie umownym zakończenia roboty .

Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia.

Zwłoka w tym przypadku liczona jest od terminu umownego zakończenia roboty , do  dnia  zgłoszenia o

gotowości do odbioru i od dnia odbioru do dnia  ostatecznego usunięcia usterek.

§ 8

W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad powstałych z winy Wykonawcy,  nadający się do usunięcia, a wady te czasowo uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:

1. Obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej

2. Żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin

3. Usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

§ 9

W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad powstałych z winy Wykonawcy, nie nadający się do usunięcia, a wady te czasowo uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi, w Wykonawca naprawi szkody wynikłe z wadliwego opracowania i poniesienia przez Zamawiającego szkód wynikających z przyczyn jak wyżej

§ 11

Kary umowne za nieterminowość i wady roboty :

- Kara umowna za zwłokę jest obliczana za każdy dzień zwłoki w wysokości równej odsetkom ustawowym za każdy dzień ustalonym na podstawie art. 359 Kodeksu Cywilnego , od wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy, w wysokości:

- 10 % wynagrodzenia umownego za zgłoszenie do odbioru roboty z wadami uniemożliwiającymi użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- 0,02% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze ( w przypadku zgłoszenia w terminie) lub w okresie rękojmi, licząc od dnia 4-go po zakończeniu odbioru do dnia ostatecznego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze.

§ 12

Suma kar umownych należnych Zamawiającemu lub Wykonawcy ze wszystkich tytułów, za wyjątkiem kar za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, ustalonych zgodnie z § 11 umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia za dzieło. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 13

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne dzieła wygasają z upływem trzech lat od dnia

ostatecznego odbioru, zaś z tytułu rękojmi w terminach wynikających z Kodeksu Cywilnego

2. Wykonawca nie jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, które powstały po oddaniu

dzieła z powodu jego niewłaściwego użytkowania lub konserwacji, chyba że wady wynikły z przyczyny

tkwiącej już uprzednio w oddanych przedmiotach.

§ 14

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie.

§ 15

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności

§ 16

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania dzieła przy usuwaniu

przeszkód utrudniających pracę, w zakresie przewidzianym umową i warunkami technicznymi.

2. Dzieło będzie wykonywane przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy.

§ 17

Integralnymi składnikami umowy są :

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Wytyczne Techniczne Realizacji Projektu założenia osnowy wysokościowej III  klasy na części

gmin: Glinojeck, Regimin i Ciechanów

- Opis Techniczny projektu osnowy wysokościowej z załącznikami

- Oferta wykonawcy

- Warunki Techniczne przedstawione przez Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego

§ 18

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowani:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U 30 poz. 163 z późn.  zm.)

- przepisy wykonawcze do w/w ustawy i instrukcje techniczne

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U Nr 19, poz. 177 )

- Ustawa z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny /Dz.U. nr. 16 z 64r. Poz. 93 za zmianami/

§ 19

Umowa spisana została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A                                                                                Z A M A W I A J Ą C Y

.......................................................                                                      .................................................