Załącznik nr 3

U M O W A  nr   /2011

zawarta w dniu ……………………………………….2011 roku w Ciechanowie pomiędzy:

Powiatem Ciechanowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Sławomira Morawskiego                              -  Starosty Ciechanowskiego

- Andrzeja Pawłowskiego                                - Wicestarosty Ciechanowskiego

- przy udziale Elżbiety Kwiatkowskiej          - Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego

NIP: 566-16-70-042, REGON: 130381582, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,   a

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….., reprezentowanym przez:

. …………………………………………….,…………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

NIP: ………………., REGON: ………………………………………………………………,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” – następującej treści :

§ 1

1.  Zadanie geodezyjne pn. „PONOWNA KLASYFIKACJIA GRUNTÓW ZALESIONYCH

WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI DLA CELÓW AKTUALIZACJI

EWIDENCJI GRUNTÓW”.

2.  Przedmiot zamówienia, charakterystykę obiektów oraz zakres prac szczegółowo określają

pkt 3.1 - przedmiot, 3.2 – obiekty, 3.3 – zakres prac SIWZ

3.  Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania wraz  z załącznikami,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

§ 2

Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie  wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenia Min. Infrastruktury w/s ewidencji gruntów i budynków, przepisami prawnymi dotyczącymi klasyfikacji gruntów, standardami technicznymi oraz  warunkami określonymi w SWIZ.

§ 3

1.Zakończenie prac nastąpi  do dnia  15 września 2011 r.

2.Zakończenie robót , o którym mowa w ust.1 jest to dzień , kiedy wykonawca powiadomi  pisemnie o

gotowości  przedmiotu umowy  do odbioru pod względem jakościowym i ilościowym i jednocześnie    złoży dzieło (operaty techniczne , dyski CD, wyploty opracowanej mapy) i inne produkty określone w zamówieniu, w siedzibie Zamawiającego.

§ 4

1.Wynagrodzenie za wykonania działa opisanego w § 1 strony ustalają  na .......................... ........  zł

( słownie: .......................................................................................................................................... ).

2.Wynagrodzenie zawiera wszelkie podatki (w tym podatek VAT) , koszty i opłaty.  Wykonawcy

niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi .

§  5

Rozliczenie wykonania dzieła nastąpi po odbiorze całości zadania na warunkach określonych w § 7

p 5 umowy.

§ 6

Wykonawca jest zobowiązany  do prowadzenia dziennika robót , w którym Zamawiający może wpisywać swoje uwagi i zalecenia wiążące Wykonawcę w granicach umowy.

§ 7

1.Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dniu gotowości do odbioru przedmiotu umowy

najpóźniej  w dniu  umownym zakończenia prac , a Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie

uzgodnionym przez strony , najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu umownego.

Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do   odbioru w ciągu 14 dni od terminu umownego , Wykonawca

może wystawić fakturę za wykonane  dzieło.

2. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad i usterek .

Protokół ostatecznego odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonane dzieło.

3.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) o usunięciu

wad. Zamawiający dokona odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

4.W przypadku zgłoszenia o dniu gotowości do odbioru po terminie umownym zakończenia roboty .

Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym nie później niż 30 dni od dnia

zgłoszenia. Zwłoka w tym przypadku liczona jest od terminu umownego zakończenia roboty  do

dnia  zgłoszenia o gotowości do odbioru i od dnia odbioru do dnia  ostatecznego usunięcia usterek

licząc od 4 dnia usuwania usterek lub wad.

5.Rozliczenie finansowe za wykonanie prac określonych w umowie nastąpi na podstawie faktury

końcowej sporządzonej przez Wykonawcę w terminie 30 dni licząc od terminu późniejszego  tj.

otrzymanie faktury lub ostatecznego  zrealizowania postanowień protokółu  odbioru.

6.Postanowienia ust.5 stosuje się także w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze

stron umowy.

7.Po upływie tego terminu określonego w ust. 5 mogą być naliczone przez Wykonawcę odsetki

ustawowe , obliczone w/g. zasad art.359 Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Zamawiający może swoje uprawnienia wynikające z umowy w zakresie technicznym wykonania dzieła wykonywać poprzez ustanowionego inspektora nadzoru w zakresie geodezji. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia prac o powołaniu ,zakresie uprawnień i osobie inspektora nadzoru.

§ 9

Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru przedstawić Zamawiającemu kompletne operaty techniczne , dokumenty formalno-techniczne oraz opracowane bazy w wymaganym formacie SWDE na nośnikach numerycznych  i w formie wyplotów i wydruków.

§ 10

W razie stwierdzenia w czasie odbioru  lub w okresie rękojmi , wad powstałych z winy Wykonawcy  nadających się do usunięcia , które czasowo uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:

1.Obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej , estetycznej i technicznej.

2.Żądać usunięcia wad , wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.

3.Usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie .

§ 11

W razie stwierdzenia w czasie odbioru  lub w okresie rękojmi wad powstałych z winy

wykonawcy , nie nadających się do usunięcia , które uniemożliwiają użytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem , Zamawiający może odstąpić od umowy

lub żądać wykonania umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi szkody wynikłe z wadliwego opracowania i poniesienia przez Zamawiającego szkód wynikających z przyczyn jw.

§ 12

Kary umowne za odstąpienie od umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu 25% umownego wynagrodzenia w   przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 13

Kary umowne za nieterminowość i wady roboty

Kara umowna za zwłokę jest obliczana za każdy dzień zwłoki w wysokości równej odsetkom   ustawowym  za każdy dzień ustalonym na podstawie art.359 Kodeksu Cywilnego, od wynagrodzenia określonego w § 10 umowy w wysokości:

10%    wynagrodzenia za zgłoszenie do odbioru roboty z wadami uniemożliwiającymi  użytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

0,04 % wynagrodzenia  za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad  stwierdzonych przy

odbiorze ( w przypadku zgłoszenia w terminie) lub w okresie rękojmi , licząc od  dnia 4-ego

po  zakończeniu odbioru ,do dnia ostatecznego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy

odbiorze.

§ 14

Suma kar umownych należnych Zamawiającemu lub Wykonawcy ze wszystkich tytułów , za wyjątkiem kar za zwłokę w usunięciu wad lub usterek ustalonych zgodnie z § 13 umowy za dzieło , nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody , zamawiający dochodzić może odszkodowania uzupełniającego.

§ 15

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji  za wady fizyczne dzieła wygasają  z upływem trzech lat  od  dnia          ostatecznego odbioru zaś z tytułu rękojmi w terminach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i  rękojmi za wady , które powstały po

oddaniu przedmiotu umowy z powodu jego niewłaściwego użytkowania lub konserwacji , chyba że  wady wynikły z przyczyny tkwiącej już uprzednio w oddanych przedmiotach.

§ 16

Wykonawca nie może powierzyć wykonania wynikających z umowy prac innej osobie bez zgody Zamawiającego.

§ 17

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, po rygorem nieważności

§ 18

1.Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania dzieła

przy usuwaniu przeszkód utrudniających pracę, w zakresie przewidzianym umową i warunkami technicznymi.

2. Dzieło będzie wykonywane przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy.

§19

Integralnymi składnikami umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Warunki Techniczne prac klasyfikacyjnych i geodezyjnych przedstawione przez Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego

§ 20

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z dn 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne  ( Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z późn. zm./,  z przepisami wykonawczymi do w/w ustawy i instrukcjami technicznymi.

-     ustawy z dn 29 stycznia 2004r Prawo  zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19 poz. 177)

- Kodeks Cywilny.

§ 21

Umowa spisana została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i

jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A                                                       Z A M A W I A J Ą C Y

.......................................................                                .................................................