Załącznik nr 3 do SIWZ

-p r o j e k t -

U M O W A nr      /2012

zawarta w dniu …………………roku w Ciechanowie pomiędzy:

Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej, 06-400 Ciechanów,

ul. Strażacka 5 reprezentowanym przez:

Teresę Kaczorowską  - p.o.  Dyrektora

NIP:……………………..……., REGON: ……………., zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………..reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………… NIP: ………………………………….., REGON: ……………………………………,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” – następującej treści :

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j.  Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: "Wykonanie przebudowy pomieszczenia kasy kina na parterze, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wykonanie klimatyzacji w kabinie projekcyjnej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie" zgodnie z dokumentacją  i specyfikacją wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do SIWZ.

2. Zakres prac obejmuje

Roboty rozbiórkowe:

- wykucie ościeżnic drzwiowych drewnianych,

- częściowe skucie istniejących stopni schodowych,

- wykucie w ścianie otworu w celu obsadzenia drzwi wejściowych do kasy,

- rozebranie ścianki działowej,

- wykucie ze ściany istniejącej lady kasowej,

- zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów,

- wywiezienie gruzu z rozbiórek.

Roboty remontowe:

- wykonanie izolacji ze styropianu na posadzce,

- wylanie nowej posadzki betonowej w pom. kasy,

- wyrównanie podłoża posadzki w pomieszczeniu kasy,

- wykonanie ścianki GK działowej dzielącej pomieszczenia kasy i łazienki,

- obsadzenie drzwi łazienkowych,

- obsadzenie drzwi aluminiowych oszklonych wejściowych do kasy,

- montaż okna kasowego aluminiowego,

- obsadzenie lady kasowej z konglomeratu,

- wykonanie tynków wewnętrznych na ściance działowej,

- poszpachlowanie nierówności ścian i sufitów,

- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach,

- obłożenie ścian w łazience płytkami glazurowanymi,

- ułożenie gresu antypoślizgowego na posadzkach,

- wykonanie malowania ścian i sufitów z gruntowaniem,

- malowanie olejne grzejników i rur c.o.,

Roboty elektryczne:

- ułożenie w ścianach przewodów elektrycznych w celu zasilenia gniazd,

- montaż nowych opraw oświetleniowych,

- montaż nowych gniazd wtyczkowych i wyłączników.

Roboty sanitarne:

- wykonanie podejścia do kanalizacji i wody,

- montaż rur stalowych wodociągowych,

- montaż rur PCV kanalizacyjnych,

- montaż osprzętu w łazience: wpust podłogowy, umywalka + bateria, sedes,

- montaż uchwytów dla niepełnosprawnych.

Roboty budowlane związane z wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych:

- wykonanie podjazdu żelbetowego wzdłuż ściany,

- obłożenie nawierzchni podjazdu płytkami gres antypoślizgowymi,

- zamocowanie pochwytu ze stali nierdzewnej wzdłuż podjazdu na ścianie,

- zamocowanie w posadzce balustrady ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych- naprawa i uzupełnienie istniejących stopni schodowych po wykonaniu podjazdu.

Roboty budowlane związane z montażem klimatyzacji w pom. kinooperatora:

- zakup i montaż klimatyzacji (jednostka zewnętrzna i wewnętrzna) + klimatyzator

ścienny wewnętrzny + rurarz miedziany.

Roboty , których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót :

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokółu,  zgodnie z warunkami określonymi  w niniejszej umowie.

§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie dokumentacją budowlaną, sztuką budowlaną, stosować niezbędne materiały i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - ………………………………………..…

2. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na……………………………..

3. W przypadku niemożności  wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym

w ust. 2, z uwagi na warunki atmosferyczne Zamawiający przewiduje możliwość innego terminu realizacji zamówienia, w uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą.

3. Do odbioru robót budowlanych Zamawiający powoła Komisję i rozpocznie odbiór w terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania zamówienia.            Protokół odbioru zawierał będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad,

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, wówczas:

a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

4. Zamawiający w razie stwierdzenia podczas eksploatacji ewentualnych wad wydanego mu przedmiotu umowy uprawniony jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji w ciągu 10 dni od dnia stwierdzenia istnienia wady.

5. Wykonawca obowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi na przedłożoną reklamację w ciągu 5 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

6. Wykonawca przystąpi do usuwania wad wskazanych w reklamacji nie później niż w ciągu 3 dni od jej uznania lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ……………złotych brutto, słownie:………………………………………………, netto kwotę …………………….złotych, słownie: ……………………………., VAT …. % kwota ……………….złotych, słownie: ………………………………………………………..

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy.

3. Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, iż rozliczenie należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie na podstawie faktury końcowej, po zakończeniu i odbiorze protokólarnym całości robót przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru  ustanowionego przez Zamawiającego.

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy wykonania robót podpisany przez strony niniejszej umowy.

5. Realizacja faktury przez Zamawiającego nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty należności na rzecz Wykonawcy uważać się będzie datę złożenia w banku Zamawiającego dyspozycji przelewu bankowego przez Zamawiającego.

§ 5

1.W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4, tj………………………………….., słownie: …………………………………… 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu podpisania umowy,

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % tego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, natomiast część służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi wynosząca 30 % zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

4.Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca na swój koszt ustanawia  swojego kierownika robót w osobie ………………………………………………………………………………………………….

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z :

1) przedłożoną i przyjętą ofertą,

2) dokumentacją

3) przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy,

4) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

5) zasadami sztuki i wiedzy budowlanej.

2. Wykonawca zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania czystości i porządku na terenie wykonywania przedmiotu umowy,

4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów i materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia.

5. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązuje się uwzględnić następujące uwarunkowania przy organizacji pracy:

- wykonywane roboty nie mogą utrudniać działalności Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej  w Ciechanowie

2) Wykonawca zapewni wykonywanie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

6. Do wykonania zamówionych robót budowlanych Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

7. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną, bądź deklarację zgodności,

8. Wykonawca będzie ponosił koszty zabezpieczeń podczas prowadzonych robót.

9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji określonych ustawą Prawo budowlane.

10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru robót.

11. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach,

może zostać zobowiązany odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego,

2/) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych już robót, lub ich części w toku realizacji przedmiotu umowy – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

.

§ 8

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty objęte umową oraz na użyte do wykonania umowy materiały. Gwarancja stanowić będzie załącznik do protokółu końcowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela rocznej rękojmi na wady fizyczne przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia.

§ 9

1. W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % kwoty brutto wynagrodzenia określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 1 % kwoty brutto wynagrodzenia określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy za jej zerwanie przez Wykonawcę.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza ani ogranicza po stronie uprawnionej możliwości dochodzenia zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 10

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie nie wykonania przedmiotu robót przez Wykonawcę w terminie oznaczonym w umowie, opóźniania się z rozpoczęciem robót o więcej niż o 1 tydzień licząc od daty przekazania terenu robót lub wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją i zakresem robót oraz stosowania materiałów nie odpowiadających normom technicznym. W tych przypadkach Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zachowując roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Zamawiającemu przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy w razie przerwania przez Wykonawcę realizacji robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zakazuje się zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Strony dołożą starań w celu polubownego rozstrzygania sporów. W razie nie osiągnięcia porozumienia między stronami dla rozpatrzenia sporów właściwy jest sąd dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

4. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:

- oferta

WYKONAWCA:                                                           ZAMAWIAJĄCY :

. _______________________________                  1. ______________________________

2. ______________________________