Załącznik Nr 4 do SIWZ

- projekt -

U M O W A nr    …….  /2012

zawarta w dniu ……………………………………………roku w Ciechanowie pomiędzy:

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie , 06-400 Ciechanów  ul.  Sienkiewicza  13, reprezentowanym przez:

Dyrektora  - Barbary Kekenmajster

przy kontrasygnacie

Głównego Księgowego – Wandy Roman

NIP: 566-13-12-153, REGON: 000202347 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

firmą :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………..,  Regon………………………………………………….

KRS…………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”   i łącznie zwanymi „Stronami”

następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca  a  Wykonawca przyjmuje do wykonania: Opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji  przetargowej  na rozbudowę i modernizację budynku SOSW w  Ciechanowie ul. Sienkiewicza 13 obejmującą:

1. Część A. Opracowanie  projektu budowlanego i projektów wykonawczych na :

- Budowę nowego skrzydła  budynku SOSW (Internatu) – pow. zabudowy 836,5 m2 zgodnie z koncepcją architektoniczno - budowlaną rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie, stanowiącą zgodnie z załącznikiem   Nr  1 do SIWZ.

- Modernizację „starego budynku SOSW”  (obecnego) obejmującą:

- termomodernizację  (docieplenie) ,

- malowanie

- wymianę części okien i drzwi w budynku istniejącym tj. 52  szt. okien             i 1 szt. drzwi zewnętrznych (część została  w budynku wymieniona  na nowe),

- zaprojektowanie jednolitej elewacji całego obiektu  (część dotychczasowa i część nowa)

- elewacja powinna zawierać  elementy wyróżniające obiekt  (cechy identyfikujące) spośród innych budynków.

-rzuty elewacji muszą uwzględniać propozycję kolorystyki  całego obiektu (dotychczasowego i nowego).

Zamawiający nie posiada „Audytu energetycznego”,

- Drogę dojazdową, chodniki i parkingi z podjazdami wraz z zagospodarowaniem terenu.

- Budowę wielofunkcyjnego  boiska ze sztuczną nawierzchnią – pow.  1500 m  2 oraz  bezpiecznego placu zabaw o pow. 500 m2.

- Remontu ogrodzenia  -  700 m2 polegającego na:

-  malowaniu istniejącego  ogrodzenia,

-  instalacji nowych bram.

-Wszystkie projekty muszą  uwzględniać  dostosowanie poszczególnych obiektów dla osób niepełnosprawnych.

2. Dokumentację należy sporządzić w  wersji papierowej – w  6 egz.(dla każdej z robót oddzielnie) i  w wersji elektronicznej – płyta CV (dla każdej z robót oddzielnie)

3. Planowane przedsięwzięcie  nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

4. Część B. Opracowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w robót budowlanych :

- Opracowanie Specyfikacji wykonania i odbioru  robót oddzielnie dla każdej z poszczególnych robót budowlanych,

- Sporządzenie przedmiaru robót oddzielnie dla poszczególnych w/w  robót budowlanych.

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oddzielnie dla każdej z  poszczególnych w/w robót budowlanych oddzielnie .

- Sporządzenie  „Kosztorysu ofertowego” tzw. „ślepego” oddzielnie dla każdej z poszczególnych w /w robót budowlanych.

w wersji papierowej – w 2 egz. oddzielnie dla poszczególnych robót i  w wersji elektronicznej – płyta CV (oddzielnie dla każdej z robót).

5. Zamawiający udostępnia Wykonawcy mapy geodezyjne do celów projektowych.

6. Prace  realizowane są w ramach  Projektu „Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej i socjalno-bytowej Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie” realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO-WM)

§ 2

Strony ustalają, co następuje:

1) Projekt budowlany i projekty wykonawcze winny spełniać wszystkie wymogi :

a) ustawy z dnia  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010 roku,                    Nr 243,poz. 1623 ze zm.) i przepisów  wykonawczych do tej ustawy.

b) zawierać wszystkie elementy określone  w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

c) być zgodny z koncepcją architektoniczno-budowlaną rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ciechanowie,

2) Opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych określonych w § 1 niniejszej umowy.

a) Specyfikacje  wykonania i odbioru robót , przedmiary robót winny zostać sporządzone zgodnie z :

a) ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

3) Kosztorys inwestorski winien zostać opracowany zgodnie z

a) ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

b) rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych  oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy  zamówienia publicznego należy :

1) uzyskanie wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii, decyzji, postanowień itp.

2) uzyskanie uzgodnień  wymaganych przepisami prawa,

3) sporządzenie  wszelkiej niezbędnej dokumentacji do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę w zakresie objętym przedmiotem umowy.

§ 4

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie  z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej  ustawy,  Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć dokumentację projektową w pisemne oświadczenie, że została wykonana zgodnie z niniejszą umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy w całości ani   w części bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

Termin wykonania przedmiotu  umowy ustala się na  - 60 dni od daty podpisania umowy.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie  ogółem:

Kwota netto ……………………….………………….słownie …………………………………………….

Podatek VAT……………………………………….... słownie ……………………………………..…….

Kwota brutto…………………………………………  słownie …………………………………….…....

w  tym:

- Opracowanie  projektu budowlanego i projektów wykonawczych

Kwota netto ……………………….………………….słownie …………………………………………….

Podatek VAT……………………………………….... słownie ……………………………………..…….

Kwota brutto…………………………………………  słownie …………………………………….…....

- Opracowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Kwota netto ……………………….………………….słownie …………………………………………….

Podatek VAT……………………………………….... słownie ……………………………………..…….

Kwota brutto…………………………………………  słownie …………………………………….…....

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy.

3. Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, po zakończeniu i odbiorze protokólarnym całości prac określonych w § 1 umowy i uzyskaniu na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji  pozwolenia na budowę przez Zamawiającego.

4. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę i otrzymania faktury. Za datę zapłaty należności na rzecz Wykonawcy uważać się będzie datę złożenia w banku Zamawiającego dyspozycji przelewu bankowego przez Zamawiającego.

§ 8

1. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną;

1)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada zamawiający w wysokości w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego.

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego wskutek okoliczności, za które  odpowiada wykonawca – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego,

2) za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za tę pracę za każdy dzień zwłoki,

3) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego do usunięcia wad.

3. Ustalone w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w uregulowaniu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony dołożą starań w celu polubownego rozstrzygania sporów. W razie nie osiągnięcia porozumienia między stronami dla rozpatrzenia sporów właściwy jest sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych do tych ustaw.

§ 10

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,                                  w tym: 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

1) koncepcja architektoniczno-budowlana

rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Ciechanowie- /stanowiąca Załącznik Nr 1 do SIWZ/

WYKONAWCA:                                                           ZAMAWIAJĄCY :