Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA nr ……

zawarta w dniu …………..r. w Ciechanowie pomiędzy:

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13,

Numer NIP: 5661312153

Numer Regon: 000202347, reprezentowanym przez dyrektora Barbarę Kekenmajster, przy kontrasygnacie głównej księgowej Wandy Roman

zwanym dalej Zamawiającym

a  ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych w niniejszej umowie, obowiązki Managera w projekcie „Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie”.

- Funkcja Managera jest określona w projekcie „Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie” nr RPO/7.2/1/00231/09  (nr kancelaryjny 1371/09) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Ustala się, że Manager w ramach niniejszej umowy jest zobowiązany do wykonywania następujących obowiązków:

- Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień oraz ogłoszenia i przeprowadzenia  procedur   przetargowych przewidzianych w harmonogramie zamówień publicznych, niezbędnych do zrealizowania projektu „Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie”, obejmujących następujące zadania:

- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego,

- Wykonanie robót z zakresu rozbudowy, modernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, wykonanie infrastruktury zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomości oraz remont ogrodzenia,

- Wykonanie projektu wyposażenia budynku internatu,

- Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z montażem.

- Koordynacja organizacyjno-finansowa prawidłowej realizacji projektu

pn.: „Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie” zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 oraz obowiązującymi przepisami krajowymi;

- Uzgodnienie i koordynacja zadań realizacji pojedynczych etapów projektu zgodnie z harmonogramem oraz nadzór nad terminowością realizacji poszczególnych etapów i zadań;

- Nadzór bieżący nad realizacją zadań objętych projektem w miejscu ich realizacji;

- Nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji Projektu pod względem rzeczowym i finansowym;

- Uczestniczenie w protokolarnych odbiorach robót  (częściowych i końcowych) w ramach projektu;

- Prowadzenie bieżącej dokumentacji realizacji Projektu;

- Bieżące aktualizowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji we współpracy z nadzorem inwestorskim;

- Przygotowywanie wniosków o płatność wraz z załącznikami, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz odpowiednimi wytycznymi;

- Przygotowywanie okresowych sprawozdań określonych w umowie o dofinansowanie i zawierających informacje dotyczące zakresu rzeczowego i finansowego realizowanych prac w wymaganej formie;

- Utrzymywanie bieżących kontaktów (w tym przygotowywanie i koordynacja

korespondencji związanej z projektem) z Instytucją Zarządzającą Regionalnym

Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013, oraz

innymi instytucjami i jednostkami, jeśli wymagać tego będzie prawidłowa realizacja

projektu;

- Kontrola zgodności realizacji projektu z zaakceptowaną dokumentacją

aplikacyjną, umową o dofinansowanie oraz zapisami odpowiednich dokumentów

programowych;

- Rozliczenie rzeczowe i finansowe całego projektu w zakresie osiągnięcia celów założonych we wniosku o dofinansowanie.

§ 2

  - Wynagrodzenie Wykonawcy  wynosi  …………………………. zł brutto (słownie ………………………………………………………..) zł brutto łącznie i płatne jest w ratach miesięcznych w kwotach po …………………….. zł brutto (słownie ………………………………………………) po zakończeniu każdego miesiąca realizacji przedmiotu umowy.

  - Płatność należności z tytułu wykonywania zadań Managera przez zamawiającego na podstawie wystawionego rachunku (faktury) w terminie 14 dni od daty jego wystawienia.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

  - Płatność z tytułu wykonywania zadań Managera będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

§ 3

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie oraz Zarządem Powiatu Ciechanowskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji dyrektorowi SOSW w Ciechanowie wszystkich dokumentów dotyczących realizacji projektu co najmniej na 2 dni przed terminem dostarczenia do Instytucji Pośredniczącej.

§ 4

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość, terminowość i zgodność z planem działań  w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zapewniające wykonanie umowy na najwyższym poziomie, w sposób staranny według standardów zapewniających właściwą realizację projektu.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowego, starannego i profesjonalnego działania oraz realizacji projektu zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach RPO.

- Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszystkich materiałów i dokumentów, w których posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, nie później niż w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

- Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego z powodu jej naruszenia przez Wykonawcę.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy materiałów i dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, wykonywania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

§ 6

- Za niewykonanie przedmiotu umowy w terminach wynikających z projektu i wszystkich regulacji określających sposób jego wykonania, skutkujące dla Zamawiającego konsekwencjami finansowymi, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w całości wraz z odsetkami ustawowymi.

- Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadzie wynikającej z art. 471 kodeksu cywilnego.

§ 7

- Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących projektu na zasadach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym o ochronie danych osobowych..

- Ujawnienie informacji dotyczących projektu może nastąpić wówczas gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa oraz gdy jest to niezbędne do należytego wykonania obowiązków Managera.

§ 8

- Niniejszą umowę zawarto na czas określony od ……………... do ……………...

§ 9

- Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu cywilnego oraz wszystkie przepisy prawa dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

- Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA: