Załącznik nr 3

U M O W A  nr G.3037.5.3.2.2013

zawarta w dniu ……………………………………….2013 roku w Ciechanowie pomiędzy:

Powiatem Ciechanowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Sławomira Morawskiego                              -  Starosty Ciechanowskiego

- Andrzeja Pawłowskiego                                - Wicestarosty Ciechanowskiego

przy udziale Elżbiety Kwiatkowskiej          - Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego

NIP: 566-16-70-042, REGON: 130381582, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,   a

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….., reprezentowanym przez:

. …………………………………………….,…………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

NIP: ………………... ... ... ..... REGON: ……………………………………………………,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” – następującej treści :

§ 1

1.  Przedmiotem umowy jest realizacja zadania geodezyjnego pn. „Opracowanie  projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej  i projektu modernizacji i założenia szczegółowej osnowy wysokościowej w obszarze części:

m. CIECHANÓW- cz. 	obrębu Śródmieście, Podzamcze, Scalenie i Chrzanówek’,

gm. CIECHANÓW- cz. obrębu Niestum i Przążewo,

gm. OPINOGÓRA  - cz. obrębu Przedwojewo, Władysławowo i Chrzanówek.

2.  Przedmiot umowy, charakterystykę obiektu oraz zakres prac szczegółowo określa pkt 3 SIWZ

3.  Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania wraz  z załącznikami,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z 	przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie  wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,  Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, innymi  przepisami  wymienionymi w SIWZ oraz zgodnie z opracowanymi przez prof. dr. inż. Władysława Dąbrowskiego Warunkami Technicznymi  z dn. 14.VI.2013r. dotyczącymi opracowania projektów modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i projektu modernizacji i założenia  szczegółowej osnowy wysokościowej obszarze cz. m. Ciechanów i cz. gm. Ciechanów i Opinogóra

§ 3

1.Strony ustalają, że wykonanie umowy nastąpi  w terminie do dnia  6 grudnia 2013r r.  w tym:

2.Za datę zakończenia  całości prac będzie uważana data pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości przedmiotu umowy do odbioru pod względem ilościowym i jakościowym . W dacie zakończenia prac  Wykonawca składa operaty techniczne opracowanych  projektów, dyski CD z bazami, wyploty projektów osnów szczegółowych będących przedmiotem zlecenia  i inne niezbędne dowody i dokumenty.

§ 4

1.Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 strony ustalają  na kwotę ......................  zł, ( słownie: ............................................................................................. brutto).

2.Wynagrodzenie zawiera wszelkie podatki (w tym podatek VAT) , koszty i opłaty obciążające  Wykonawcę, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z Warunkami Technicznymi .

§  5

1.Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze  końcowym zadania.

2.Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie uzyskanej przez Wykonawcę faktury VAT z 30-dniowym terminem płatności z zastrzeżeniem treści §7.

§ 6

Wykonawca jest zobowiązany  do prowadzenia dziennika robót , w którym Zamawiający może wpisywać swoje uwagi i zalecenia wiążące Wykonawcę w granicach umowy.

§ 7

1.Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dniu gotowości do odbioru  przedmiotu umowy zgodnie z   treścią §3 ust 1 umowy najpóźniej  w dniu zakończenia  prac , a Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym przez strony , najpóźniej w ciągu 7 dni od zawiadomienia.

2. Z czynności odbioru  będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad i usterek . Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie  przedmiotu umowy  i rozliczenia całości prac .

3.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) o usunięciu

wad. Zamawiający dokona odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

4.W przypadku zgłoszenia gotowości do odbioru po terminie wykonania przedmiotu umowy wynikającym z §3 ust. 1 umowy, Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym, nie później niż w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia.

5.Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od bezusterkowego odbioru końcowego.

6.Po upływie terminu określonego w §3 mogą być naliczone przez Zamawiającego odsetki

ustawowe.

§ 8

Zamawiający może swoje uprawnienia wynikające z umowy w zakresie technicznym wykonania  zamówienia wykonywać poprzez ustanowionego inspektora nadzoru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia prac o powołaniu, zakresie uprawnień i osobie inspektora nadzoru.

§ 9

Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru przedstawić Zamawiającemu kompletne operaty techniczne , dokumenty formalno-techniczne oraz opracowane bazy w wymaganym formacie SWDE na nośnikach numerycznych  i w formie wyplotów i wydruków.

§ 10

W razie stwierdzenia w czasie odbioru  lub w okresie rękojmi , wad powstałych z winy Wykonawcy  nadających się do usunięcia , które czasowo uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:

1.Obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej.

2.Żądać usunięcia wad , wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.

3.Usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie .

§ 11

W razie stwierdzenia w czasie odbioru  lub w okresie rękojmi wad powstałych z winy wykonawcy, nie nadających się do usunięcia , które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem , Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać prawidłowego wykonania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkody wynikłe z wadliwego opracowania i poniesienia przez Zamawiającego szkód wynikających z przyczyn jw.

§ 12

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia określonego w §4 w przypadku odstąpienia od umowy ze swojej winy.

§ 13

- Za zwłokę w wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia określonego w §4 pkt.1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Za zgłoszenie do odbioru roboty z wadami uniemożliwiającymi  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w wysokości 10% wynagrodzenia.

- Za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad  stwierdzonych przy odbiorze ( w przypadku zgłoszenia w terminie) lub w okresie rękojmi w wysokości 0,04% wynagrodzenia.

§ 14

Suma kar umownych należnych Zamawiającemu ze wszystkich tytułów , za wyjątkiem kar za zwłokę w usunięciu wad lub usterek ustalonych zgodnie z § 13 umowy, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody , zamawiający dochodzić może odszkodowania uzupełniającego.

§ 15

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji  za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają  z upływem trzech lat  od  dnia          ostatecznego odbioru zaś z tytułu rękojmi w terminach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i  rękojmi za wady , które powstały po

oddaniu przedmiotu umowy z powodu jego niewłaściwego użytkowania lub konserwacji , chyba że  wady wynikły z przyczyny tkwiącej już uprzednio w oddanych przedmiotach.

§ 16

Wykonawca nie może powierzyć wykonania wynikających z umowy prac  osobie innej bez zgody Zamawiającego.

§ 17

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, po rygorem nieważności

§ 18

1.Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania przedmiotu umowy przy usuwaniu przeszkód utrudniających pracę, w zakresie przewidzianym umową i warunkami technicznymi.

2. Przedmiot umowy będzie wykonywany przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy.

§19

Integralnymi składnikami umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami,

- Warunki Techniczne z 12 czerwca 2013r. dotyczące realizacji  opracowania projektów modernizacji zgodne z wymogami Rozp. z 14 lutego 2012r.  Ministra Administracji i Cyfryzacji w/s osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

§ 20

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U.193 z 2012r. poz.1287)          z przepisami wykonawczymi do w/w ustawy.

-     ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych  (Dz. U. 113 z 2010r. poz.489)

- Kodeks Cywilny.

§ 21

Umowa spisana została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i

jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A                                                       Z A M A W I A J Ą C Y