Załącznik Nr 4 do SIWZ

- projekt -

U M O W A

zawarta w dniu ……………………………………….2015 roku w Ciechanowie pomiędzy:

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13 reprezentowanym przez:

- Barbarę Kekenmajster – Dyrektora

przy kontrasygnacie :  Wandy Roman – Głównego księgowego

NIP:……………, REGON: …………..zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a firmą:

…………………………………………………………………………………………………………....reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………..NIP:…………………………….., REGON: …………………………,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

i łącznie zwanymi „Stronami” o następującej treści :

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na roboty budowlane „ Remont podłóg w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.1907  ze zm. ) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty budowlane:

2. Zakres robót obejmuje:

- Wyniesienie mebli i sprzętu z pomieszczeń na czas  robót modernizacyjnych

i ustawienie ich w miejscu wskazanym przez Inwestora,

- Demontaż istniejących okładzin posadzek – płytki PCV i parkiet,

- Oczyszczenie  (szlifowanie)  podłóż  z  resztek  kleju  i  zaprawy  po  zerwaniu

starych posadzek,

- Wywiezienie i utylizacja odpadów pochodzących z rozbiórek.

- Gruntowanie  podłóż  żywicą  epoksydową  i  zasypanie  piaskiem  kwarcowym

przed  wykonaniem  wylewki  samopoziomującej  w  pokojach  i  korytarzach

parteru i I piętra,

- Wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 5 mm,

- Ułożenie  wykładzin  PVC  heterogenicznych  o  gr.  2,6  mm  z  wywinięciem  na ściany na wysokość 10 cm, klasa antypoślizgowa min. R9, tłumienie odgłosów uderzeniowych -          15 dB, odporna na krzesła na kółkach i na zaplamienia, klasa ścieralności - min. grupa T, trwałość kolorów min. 7, kolorystyka wykładziny do uzgodnienia  z  Zamawiającym,  Wykonawca  przedstawi  próbki  kolorów  do wyboru Zamawiającemu – odcienie beżu i brązu (wykładzina niejednolita np. przebarwiana ciemniejszym odcieniem tego samego koloru).

- Zgrzewanie wykładzin,

- Naprawienie  uszkodzeń  na  ścianach  poprzez  malowanie  zabrudzeń, powstałych w trakcie układania wykładzin,

- Wniesienie  i  ustawienie  mebli  i  sprzętu  ponownie  do  pomieszczeń  po zakończeniu robót posadzkowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót stanowiących załączniki  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną (rozumianą jako: specyfikacje techniczne, przedmiary robót), sztuką budowlaną, stosować niezbędne materiały i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia realizacji Zamówienia  - w dniu podpisania umowy. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże protokołem plac  budowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 25 dni od daty podpisania umowy.

3. Do odbioru robót budowlanych Zamawiający powoła Komisję i rozpocznie odbiór w terminie 3 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania .Protokół odbioru zawierał będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad,

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, wówczas:

a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania ustalenia nowego terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

6. Zamawiający w razie stwierdzenia podczas eksploatacji ewentualnych wad wydanego mu przedmiotu umowy uprawniony jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia istnienia wady.

7. Wykonawca obowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi na przedłożoną reklamację w ciągu 5 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

6. Wykonawca przystąpi do usuwania wad wskazanych w reklamacji nie później niż w ciągu 3 dni od jej uznania lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

§ 4

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie  w kwocie brutto ………………………………., słownie:……………………………………………………………… …………………………………,

netto kwotę  ……………………….słownie:………………………………………………………..,  VAT  - ……………..%   tj.  …………………..złotych,

słownie: …………………………………………………………………………….

2. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu robót objętych kosztorysem ofertowym zgłoszonych Zamawiającemu do protokolarnego odbioru końcowego

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust.1 jest kwotą ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem niniejszej umowy.

3. Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy dokonane zostanie na podstawie faktury po zakończeniu i odbiorze protokólarnym całości robót przez Zamawiającego oraz przedłożeniu Zamawiającemu dowodów zapłaty wszystkim podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zgodnie z treścią § 7 umowy.

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy wykonania robót podpisany przez strony niniejszej umowy.

5. Realizacja faktury  przez Zamawiającego nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty należności na rzecz Wykonawcy uważać się będzie datę złożenia w banku Zamawiającego dyspozycji przelewu bankowego przez Zamawiającego.

§ 5

1.W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania  umowy w wysokości  ………………….

słownie: ………………………………………………………

w formie ………………………………………………..

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi najpóźniej  w dniu podpisania umowy .

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % tego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, natomiast część służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi wynosząca 30 % zabezpieczenia, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

4.Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca z odsetkami wynikającymi umowy rachunku bankowego, na którym  było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za  przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z :

1) przedłożoną i przyjętą ofertą,

2) dokumentacją przetargową

3) przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy,

4) zasadami sztuki i wiedzy budowlanej.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania czystości i porządku na terenie wykonywania przedmiotu umowy oraz zapewnienie warunków bhp i ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów i materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia.

5. Wykonawca zapewni wykonywanie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

6. Do wykonania zamówionych robót budowlanych Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń.

7. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną, bądź deklarację zgodności,

8. Wykonawca będzie ponosił koszty zabezpieczeń podczas prowadzonych robót.

9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru robót.

10. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych już robót, lub ich części w toku realizacji przedmiotu umowy – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

11. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika robót.

§ 7

.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

3. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

4.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym przez Zamawiającego, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.Zamawiający w terminie określonym przez Zamawiającego, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstw, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach określonych w ust. 3.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym przez Zamawiającego, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. W przypadku o którym mowa, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. W/w postanowienia mają zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługujące do podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną  przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane przez Podwykonawcę roboty budowlane.

§ 8

1. Wykonawca udzielenia …………………..gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane,

2) Wykonawca udziela  ………….gwarancji jakości na materiały wykorzystane do wykonania robót budowlanych.

§ 9

1. W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu :

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % kwoty brutto wynagrodzenia określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 1 % kwoty brutto wynagrodzenia określonego niniejszą umową za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy za jej zerwanie przez Wykonawcę.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza ani ogranicza po stronie uprawnionej możliwości dochodzenia zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 10

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie nie wykonania przedmiotu robót przez Wykonawcę w terminie oznaczonym w umowie, opóźniania się z rozpoczęciem robót o więcej niż o 1 tydzień licząc od daty przekazania terenu robót lub wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją i zakresem robót oraz stosowania materiałów nie odpowiadających normom technicznym. W tych przypadkach Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zachowując roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Zamawiającemu przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy w razie przerwania przez Wykonawcę realizacji robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.

§ 11

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zakazuje się zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Załączniki stanowią integralną część umowy.

3. Strony dołożą starań w celu polubownego rozstrzygania sporów. W razie nie osiągnięcia porozumienia między stronami dla rozpatrzenia sporów właściwy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

5. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki :

- SIWZ

- oferta  Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

WYKONAWCA:                                                           ZAMAWIAJĄCY :

1. _______________________________                1. ______________________________

2. ______________________________