Załącznik nr 3 do SIWZ

U M O W A  nr G.3037.5.1.1.2016

zawarta w dniu  …………….. 2016 roku w Ciechanowie pomiędzy:

Powiatem Ciechanowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

- Sławomira Morawskiego                              -  Starosty Ciechanowskiego

- Andrzeja Pawłowskiego-                         Wicestarosty Ciechanowskiego

przy kontrasygnacie Elżbiety Kwiatkowskiej          - Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego

NIP: 566-16-70-042, REGON: 130381582, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,   a

…………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………

NIP: …………………… REGON: ……………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” – następującej treści :

§ 1

  - Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn.

„PONOWNA GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA UŻYTKÓW ZMIENIONYCH W TYM W  WYNIKU  ZALESIEŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROW 2007–2013 WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI DLA CELÓW AKTUALIZACJI OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA CZĘSCI  OBSZARU:

Część A – PONOWNA GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA UŻYTKÓW ZMIENIONYCH: Gm. CIECHANÓW

obręby: GUMOWO. KANIGOWEK, RYKACZEWO, NUŻEWKO, BABY

Część B – ZALESIENIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROW 2007-2013: Gm. CIECHANÓW, Gm. GLINOJECK,  Gm. OJRZEŃ, Gm. SOŃSK - dla 31 działek w 14 obrębach”.

  - Część A - PONOWNA GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA UŻYTKÓW ZMIENIONYCH  obejmuje:

- aktualizację  granic użytków gruntowych,

- wykonanie ponownej klasyfikacji użytków gruntowych zmienionych,  w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z 12.09.2012r. w/s gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z  aktualizacją istniejącej cyfrowej mapy ewidencyjnej  i zintegrowanej z nią części opisowej  uwzględniającej wyniki prac aktualizacyjnych i klasyfikacyjnych  wymienionych w  punktach  A i B .

  - Szczegółowa charakterystyka obiektu:

PONOWNA GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA UŻYTKÓW ZMIENIONYCH części gm.   CIECHANÓW – określa załącznik. nr 8 do SIWZ.

- Zamawiający zakłada, że zmiany nastąpiły głównie w użytkach rolnych  (R, S, Ł, Ps, Wsr, W, Lzr) i użytkach leśnych ( Ls, Lz) i ten zakres będzie przedmiotem niniejszej umowy.

- Podstawowe prace dotyczące ponownej klasyfikacji zmienionych użytków zlokalizowane są na określonych w pkt. 1 obszarach użytków rolnych i leśnych. Na podstawie dokonanej analizy wg. dotychczas zaktualizowanych i ponownie poddanych klasyfikacji gleb. typowych wiejskich obrębów w  gm. Ciechanów I, Sońsk, Grudusk, Glinojeck, Ojrzeń, Regimin, Ciechanów II i Glinojeck II (65 obrębów) ustalono, że zmiany dotyczyły około średnio 19,5%,

- Dla obiektu objętego SIWZ szacuje się, że

pracami aktualizacyjnymi objętych będzie      1865 ha x 19,5% = 364 ha,

- Dane określone w pkt. 1–3 mają charakter szacunkowy i mają  służyć Wykonawcy w przybliżonym  zorientowaniu się w ilości prac i ich zakresie na etapie opracowania  oferty wg podanych ilości i kosztów własnych jednostki. Zamawiającemu umożliwi to porównanie złożonych ofert.

- Brak możliwości precyzyjnego określenia danych w przypadku stwierdzenia różnic na etapie realizacji, nie może być podstawą roszczeń oferenta  z tytułu wzrostu pracochłonności zamówienia, gdyż wynagrodzenie zostanie ustalone wg ilości wykonanych jednostek rzeczowych. Zadanie dotyczy całości prac związanych  z zakresem prac klasyfikacyjnych i aktualizacyjnych, które mogą wystąpić w granicach części aktualizowanych obrębów składających się na zadanie.

- Wynagrodzenie za  wykonaną pracę zostanie ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości rzeczywiście wykonanych jednostek  rzeczowych aktualizacji z ponowną klasyfikacją liczoną w hektarach, z uwzględnieniem wartościowania prac, w rozbiciu na opisane w SIWZ dwa standardy prac, ustalone zgodnie z zaprezentowanymi w załączniku nr 10 zasadami.                                                                               Ponieważ weryfikacja, aktualizacja użytków i ich ponowna klasyfikacja jest asortymentem prac bardzo złożonym i różnorodnym co do zakresu, Zamawiający na podstawie zdobytych doświadczeń na innych obiektach, zdefiniował dwa standardy prac aktualizacyjnych, szczegółowo opisane  w cz III zał. nr 10, różniące się pomiędzy sobą zakresem, a zatem i wartością prac. Za modelowy zakres prac  aktualizacyjnych, należy uważać zespół czynności geodezyjno–klasyfikacyjnych opisany szczegółowo jak standard nr 1. Standard nr 2 różni się od standardu nr 1 tym, że nie potrzeba wykonywania pomiaru granic zmienionego użytku, bowiem jest treścią mapy ewidencyjnej dla poprzedniego zdefiniowanego co do granic użytku grunt., a więc zakres prac jest odpowiednio mniejszy i posiada odpowiednio mniejszą szacowana na 20% wartość. Biorąc to pod uwagę Zamawiający zwagował wartość każdego ze standardów odpowiednim współczynnikiem, który będzie wartościował prace aktualizacyjne przy rozliczaniu wartości z Wykonawcą na etapie odbioru końcowego.

- Zakres prac – szczegółowo został przedstawiony w zał. nr 10 do SIWZ.

  - Część B – ZALESIENIA, obejmuje:

- aktualizację  granic użytków gruntowych wywołanych zalesieniem dokonanym w trybie   ustawy o lasach i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013

- wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych, opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów n/w wsi wraz z  aktualizacją istniejącej cyfrowej mapy ewidencyjnej wsi i zintegrowanej z nią części opisowej  uwzględniającej wyniki prac aktualizacyjnych i klasyfikacyjnych  wymienionych  w punktach  a i b .

| CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - ZALESIENIA |
| --- |
| Lp. | GMINA | OBRĘB | Nr dz. | Pow. działki | Pow. zalesiona z PROW |
| 1. | CIECHANÓW | Rydzewo | 375 | 2,1000 | 1,53 |
|  |  |  | 405 | 0,3900 | 0,39 |
|  |  |  | 382 | 1,6460 | 1,56 |
|  |  |  | 399 | 2,0884 | 2,09 |
|  |  |  | 368 | 2,2100 | 2,21 |
|  |  |  | 370 | 1,2500 | 1,25 |
| Razem | 9,6844 | 9,03 |
| 2. | GLINOJECK | Wkra | 146 | 0,6946 | 0,21 |
|  |  |  | 202 | 1,7350 | 1,14 |
|  |  | Brody Młockie | 152 | 1,6047 | 1,60 |
|  |  | Juliszewo | 234/2 | 0,7372 | 0,74 |
|  |  |  | 227 | 1,2186 | 1,22 |
|  |  | Wólka Garwarska | 80 | 0,6809 | 0,49 |
|  |  |  | 76 | 0,6902 | 0,40 |
| Razem | 7,3512 | 5,80 |
| 3. | OJERZEŃ | Luberadz | 101 | 1,1903 | 0,20 |
|  |  |  | 550 | 0,7926 | 0,79 |
|  |  |  | 549 | 0,7871 | 0,79 |
|  |  | Młock | 407 | 4,6655 | 1,83 |
|  |  |  | 436 | 0,6098 | 0,61 |
|  |  |  | 719 | 0,3896 | 0,39 |
|  |  | Przyrowa | 4/6 | 3,4816 | 2,80 |
|  |  |  | 4/5 | 0,2574 | 0,26 |
|  |  |  | 5 | 3,3885 | 3,39 |
|  |  | Osada Wola | 65 | 3,5103 | 3,51 |
|  |  | Kałki | 130 | 0,5574 | 0,56 |
|  |  |  | 140 | 0,9328 | 0,93 |
|  |  | Ojrzeń | 116 | 1,8876 | 1,74 |
|  |  |  | 145 | 1,2111 | 1,07 |
|  |  | Kraszewo | 15 | 4,4589 | 3,88 |
| Razem | 28,1205 | 22,75 |
| 4. | SOŃSK | Marusy | 103 | 3,2717 | 0,51 |
|  |  | Koźniewo Średnie | 48 | 1,0312 | 0,27 |
|  |  |  | 18 | 2,3000 | 1,85 |
| Razem | 6,6029 | 2,63 |
| OGÓŁEM ZALESIENIA | 51,7590 | 40,21 |
|  | 4 gminy | 14 obrębów | 31 działek |  |  |

Zakres prac dotyczy 31 działek w 14 obrębach o pow. ewidencyjnej 51,76 ha, w których zalesiono 40,21 ha. Wymienione wyżej działki zostały zalesione w całości lub w części.

Załącznikiem do SWIZ szczegółowo opisującym obiekty do aktualizacji w płaszczyźnie własnościowej i przedmiotowej oraz terminów wykonanego zalesienia jest „Wykaz beneficjentów, którzy dokonali zalesienia wiosną/jesienią 2012r i wiosną roku 2013 na gruntach rolnych i gruntach leśnych  innych niż rolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – powiat ciechanowski” – zał. nr 9 sporządzany przez Wydział Rolnictwa, Środowiska i Działań Antykryzysowych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, z którego poz. 3 i 12 (bez dz. 149/6 i 130 w obrębie Rumoka gm. Glinojeck),oraz poz.1 i 2 oraz poz. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 1 i 14,  objęte są niniejszym postępowaniem.

Zakres prac – szczegółowo został przedstawiony w zał. nr 11.

Prace należy wykonać z uwzględnieniem:

a) projektów zalesienia w konkretnych działkach,

b) protokółów udatności.

Powyższe zadanie  wykonywane jest w ramach art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

  - Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania wraz  z załącznikami,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

  - Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie  wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Rozporządzeniem Rady Ministrów  z 12 09.2012r w sprawie klasyfikacji gleboznawczej gruntów i innymi przepisami  prawa.

§ 3

  - Strony ustalają, że wykonanie umowy nastąpi  w terminie do dnia 30 .X. 2016 r.

  - Za datę zakończenia  całości prac będzie uważana data pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości przedmiotu umowy do odbioru pod względem ilościowym i jakościowym. W dacie zakończenia prac  Wykonawca składa operaty techniczne opracowanych  projektów, dyski CD z bazami, wyploty mapy klasyfikacyjnej oraz wyplot zaktualizowanej mapy ewidencyjnej  z wykazami zmian gruntowych oraz inne materiały wymienione w SIWZ. będących przedmiotem zlecenia  i inne niezbędne dowody i dokumenty.

  - W przypadku  niemożliwości  realizacji przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ust. 1 wynikającej z nieprzewidywalnych w chwili zawierania umowy zjawisk np. warunki atmosferyczne czy zmienionych  warunków organizacyjnych czy prawnych, Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia innego, uzasadnionego terminu wykonania zamówienia.

§ 4

  - Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie ustalone w następujący sposób:

- Część A -  „PONOWNA GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA UŻYTKÓW ZMIENIONYCH’ szacowana w  ilości 364  ha wg zakresu prac określonego standardem nr.”1” w kwocie …………...zł/ha,

brutto  = …………..zł. słownie:……………………………………………………………………………… Ostateczne wynagrodzenie za wykonaną „Ponowną klasyfikację gleboznawczą zmienionych użytków” ustalone zostanie jako iloczyn ilości hektarów zmienionych użytków ponownie sklasyfikowanych przy pełnym zakresie prac jako standard nr 1, razy jednostkowa cena ofertowa brutto zadeklarowana w ofercie plus wartość prac przy niepełnym zakresie prac aktualizacyjnych, gdzie określone fragmenty powierzchni obrębu zostaną zaliczone do standardu nr 2 o wartości mniejszej o 20% od standardu nr 1.

- Części B - „ZALESIENIE ZREALIZOWANE W RAMACH PROW 2007-2013” wynosi …………zł brutto, słownie ………………………………………………………………………………. i jest  iloczynem ilości opracowanych ……. działek i stawki jednostkowej za jednostkowa działkę w kwocie …………… zł/działkę brutto.

  - Ilość opracowanych działek ustala się wynikowo po zakończeniu prac. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie sumą wynagrodzenia za część A –PONOWNA KLASYFIKACJA i część B – ZALESIENIA, opisanych w ust.1.

  - Ilość wykonanych prac związanych z  ponowną klasyfikacją, w  każdym ze standardów, dla celów ustalenia wynagrodzenia zaokrągla się do pełnego hektara, jako sumę z poszczególnych obrębów.

  - Ceny jednostkowe brutto są  niezmienne w okresie realizacji zamówienia i mają charakter ryczałtowy.

  - Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie podatki (w tym podatek VAT), koszty i obciążenia Wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi.

  - Strony ustalają, że wybór oferty będzie/ nie będzie* (właściwe zakreślić)  prowadził  do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług.

§  5

  - Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi po odbiorze  końcowym zadania.

  - Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w  terminie do 30 dni od daty końcowego odbioru i złożeniu faktury za wykonany zakres umowy.

§ 6

Wykonawca jest zobowiązany  do prowadzenia dziennika robót, w którym Zamawiający może wpisywać swoje uwagi i zalecenia wiążące Wykonawcę w granicach umowy.

§ 7

  - Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dniu gotowości do odbioru  zgodnie z treścią §3 ust 1 umowy najpóźniej  w dniu zakończenia  prac, a Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej w ciągu 7 dni od zawiadomienia.

  - Z czynności odbioru  będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad i usterek. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie  przedmiotu zamówienia  i rozliczenia całości prac .

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) o usunięciu  wad. Zamawiający dokona odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

  - W przypadku zgłoszenia o dniu gotowości do odbioru po terminie umownym zakończenia roboty . Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym nie później niż 15 dni od dnia  zgłoszenia. Zwłoka  liczona jest od terminu umownego zakończenia całości roboty  do dnia zgłoszenia o gotowości do odbioru i od dnia odbioru do dnia  ostatecznego usunięcia usterek licząc od 4 dnia usuwania usterek lub wad

  - Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od bezusterkowego odbioru końcowego.

  - Po upływie terminów określonych w § 3 mogą być naliczone przez Zamawiającego odsetki ustawowe.

§ 8

Zamawiający może swoje uprawnienia wynikające z umowy w zakresie technicznym wykonania zamówienia wykonywać poprzez ustanowionego inspektora nadzoru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia prac o powołaniu, zakresie uprawnień i osobie inspektora nadzoru.

§ 9

Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru przedstawić Zamawiającemu kompletne operaty techniczne, dokumenty formalno-techniczne oraz opracowane bazy w wymaganym formacie SWDE i GML na nośnikach numerycznych  i w formie wyplotów i wydruków.

§ 10

W razie stwierdzenia w czasie odbioru  lub w okresie rękojmi, wad powstałych z winy Wykonawcy  nadających się do usunięcia, które czasowo uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej.

- żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.

- usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

§ 11

W razie stwierdzenia w czasie odbioru  lub w okresie rękojmi wad powstałych z winy wykonawcy, nie nadających się do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać prawidłowego wykonania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkody wynikłe z wadliwego opracowania i poniesienia przez Zamawiającego szkód wynikających z przyczyn jw.

§ 12

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 13

  - Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w §4 pkt.1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

  - Za zgłoszenie do odbioru roboty z wadami uniemożliwiającymi  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w wysokości 10% wynagrodzenia.

  - Za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad  stwierdzonych przy odbiorze ( w przypadku zgłoszenia w terminie) lub w okresie rękojmi, licząc od  dnia 4-ego po  zakończeniu odbioru do dnia ostatecznego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia.

§ 14

Suma kar umownych należnych Zamawiającemu ze wszystkich tytułów, za wyjątkiem kar za zwłokę w usunięciu wad lub usterek ustalonych zgodnie z § 13 umowy, nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, zamawiający dochodzić może odszkodowania uzupełniającego.

§ 15

  - Uprawnienia z tytułu gwarancji  za wady fizyczne dzieła wygasają  z upływem ………lat       od dnia ostatecznego odbioru zaś z tytułu rękojmi w terminach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

  - Wykonawca nie jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i  rękojmi za wady, które powstały po oddaniu przedmiotu umowy z powodu jego niewłaściwego użytkowania lub konserwacji, chyba  że  wady wynikły z przyczyny tkwiącej już uprzednio w oddanych przedmiotach.

§ 16

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, po rygorem nieważności.

§ 17

  - Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania przedmiotu  umowy przy usuwaniu przeszkód utrudniających pracę, w zakresie przewidzianym umową i warunkami technicznymi.

  - Przedmiot umowy będzie wykonywany przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy.

§18

Integralnymi składnikami umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami,

- Oferta wraz z załącznikami złożona w postępowaniu przetargowym.

§ 19

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne  ( Dz. U. z 2010r

Nr 193, poz.1287 ze zm.) i  przepisy wykonawcze do  ustawy.

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo  zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) i  przepisy wykonawcze do  ustawy.

- Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 518)

§ 20

Umowa została sporządzona w  3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A                                                                 Z A M A W I A J Ą C Y

Akceptuję    …………………………………………………..