SPIS  TREŚCI

- Wstęp

  - Przedmiot opracowania

  - Cel opracowania

  - Zakres opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Podstawa prawna

  - Pojęcia i definicje

  - Wytyczne do Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ciechanowskiego i Sprawozdana z jego realizacji, wynikające z dokumentów wyższego rzędu

- Metodyka opracowania

- System gospodarki odpadami na terenie powiatu ciechanowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

  - Podstawowe założenia Koncepcji Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami (ZSGO)  i  zadania inwestycyjne w niej określone

  - Podział projektu na zadania inwestycyjne

  - Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu ciechanowskiego oraz ich stan formalno – prawny

  - Działania w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów

    - Składowisko w Ciechanowie przy ul. Kargoszyńskiej

    - Składowisko w Rembówku gm. Opinogóra

    - Składowisko w Ślubowie gm. Sońsk

- Bilans odpadów wytworzonych w powiecie ciechanowskim w latach 2004 – 2006 i sposób ich unieszkodliwiania

  - Odpady komunalne

  - Odpady opakowaniowe wydzielone z odpadów komunalnych

  - Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych

  - Odpady biodegradowalne

  - Osady ściekowe

  - Odpady przemysłowe z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

  - Odpady medyczne

  - Odpady zawierające azbest

- Stan realizacji działań ujętych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2006

- Źródła finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

- Podsumowanie i wnioski do aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami

SPIS  ZAŁĄCZNIKÓW

- Karta składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej gm. Ciechanów

- Karta składowiska odpadów w Humięcinie – Koski gm. Grudusk

- Zestawienie odpadów przemysłowych – niebezpiecznych, powstających na terenie powiatu (na podstawie udzielonych zezwoleń)

- Ewidencja zakładów wytwarzających odpady medyczne i weterynaryjne oraz udzielonych pozwoleń na ich wytwarzanie

# 1.	 Wstęp

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest „Sprawozdanie z Realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ciechanowskiego za lata 2004 – 2006”.

„Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ciechanowskiego” został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr II/38/315/03 z dnia 22 grudnia 2003 roku „w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz ze stanowiącym jego część Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami”.

Obowiązek składania, przez organ wykonawczy powiatu, co dwa lata, radzie powiatu, sprawozdań z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami,  wynika z art. 14 ust.13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Zakres informacji objęty Sprawozdaniem odnosi się zatem do zmian, które na terenie powiatu zaszły od dnia uchwalenia planu gospodarki odpadami tj. 22 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2006 roku, w odniesieniu do zadań wynikających z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i Polityki Ekologicznej Państwa, z uwzględnieniem zadań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Celem opracowania Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami  jest określenie postępów realizacji zadań zapisanych w Planie i porównanie uzyskanych wyników ze stanem gospodarki odpadami w nim opisanym.

Generalnie Sprawozdanie ma na celu ocenę realizacji planu, dlatego też odnosi się do treści przyjętego planu i porusza następujące aspekty:

- stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 roku,

- stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów.

Ponadto Sprawozdanie zawiera: analizę prognozowanych w planie zmian ilości wytwarzanych odpadów, analizę systemu gospodarki odpadami, ocenę sposobów i źródeł finansowania, ocenę przyjętego systemu monitoringu.

Sprawozdanie wskazuje też ewentualne potrzeby w zakresie zmian   niezbędnych do uwzględnienia w aktualizacji zapisów zadań długookresowych, wynikające z praktycznej realizacji planu oraz uwzględniających nowelizowane w tym zakresie prawo.

  - Cel opracowania

Opracowanie „Sprawozdania z Realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 -2006” jest spełnieniem wymogów prawnych wynikających z zapisów aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz planów wyższego szczebla, tj.: Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Mazowieckim oraz dokumentów polityki ekologicznej: Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010.

„Sprawozdanie z Realizacji Planu …” będzie w dalszej perspektywie stanowić punkt odniesienia do przygotowania aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ciechanowskiego”, co z kolei pozwoli na podjęcie skuteczniejszego planu realizacji przyszłych zadań oraz obiektywnie oceni działania już zrealizowane na terenie powiatu ciechanowskiego.

Celami uzupełniającymi są:

- przegląd nowoczesnych technologii i metod w zakresie gospodarki odpadami zastosowanych na terenie powiatu ciechanowskiego, zapewniających większe bezpieczeństwo dla środowiska (gleby, powietrza, wody) i zdrowia ludzkiego;

- określenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów;

- ocena świadomości ekologicznej wśród mieszkańców;

- integracja gospodarki odpadami z innymi działami gospodarki i infrastruktury komunalnej oraz innymi systemami ochrony środowiska.

1.3.	Zakres opracowania

Zakres „Sprawozdania z Realizacji Planu …” określony został na podstawie dokumentów szczebla krajowego i wojewódzkiego oraz wytycznych i wzoru do sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, opracowanego przez Ministerstwo Środowiska w 2006 roku. Należy jednak podkreślić, że zakres dokumentu, jakim jest „Sprawozdanie z Realizacji Planu Gospodarki Odpadami”, powinien być przede wszystkim spójny z założeniami i przyjętym harmonogramem działań,  zawartym  w  „Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ciechanowskiego”  i odnosić się do zmian, jakie zaszły od dnia uchwalenia PGO do dnia 31 grudnia 2006 r.

Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami obejmuje następujące aspekty:

- stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r., w tym:

- rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- istniejące systemy zbierania odpadów,

- rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów,

- stan formalno - prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

- stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w  zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego    oddziaływania na środowisko,

- działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

- ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć,

- ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

  - Materiały wyjściowe

W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w następujących dokumentach:

- II Polityka Ekologiczna Państwa;

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami;

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego;

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ciechanowskiego

- informacje uzyskane z ankiet skierowanych do urzędów miast i gmin z terenu powiatu ciechanowskiego.

1.5.	Podstawa prawna

System i zasady gospodarowania odpadami na terenie Polski w przeciągu ostatnich lat poddawane były nieustannym modyfikacjom w zakresie legislacyjnym w celu skuteczniejszego realizowania przyjętych celów i założeń Polityki Ekologicznej Państwa. Owocami tych zmian były zmieniające, istniejące zapisy, na nowe, w aktach prawnych oraz wykonawczych, uchwalonych w latach 2005 - 2006.

Poniżej zamieszczono najważniejsze akty prawne określające wytyczne i zasady postępowania z odpadami na terenie Polski.

USTAWY

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.);

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.);

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 ze zm.);

- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.);

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607);

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 ze zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

ROZPORZĄDZENIA

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1.07.1996 r. w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych (Dz.U. Nr 86, poz. 393);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami (Dz.U. z 2005 r. Nr 4, poz. 29);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 103, poz. 872);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. Nr 186, poz. 1553);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu ( Dz.U. Nr 11, poz. 60);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. Nr 136, poz. 965);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U. Nr 247, poz. 1816).

Realizacja gospodarki odpadami powinna wynikać także z wymogów prawnych UE zawartych w aktach stosowanych bezpośrednio bez obowiązku implementacji.

  - Pojęcia i definicje

Pojęcia użyte w Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami w Powiecie Ciechanowskim są zdefiniowane w art. 3 ustawy o odpadach.

1.7.	Wytyczne do Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ciechanowskiego

i Sprawozdania z jego realizacji wynikające z dokumentów wyższego rzędu

Bezpośrednią przesłanką do opracowania planów gospodarki odpadami na terenie województwa mazowieckiego są zapisy przyjęte przez Sejmik Województwa i przedstawione do zaopiniowania Ministerstwu Środowiska w postaci Planu Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego oraz wytyczne Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i II Polityki Ekologicznej Państwa, a także Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 - 2006 (z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010).

W okresie sprawozdawczym opracowano sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami za okres od 29 października 2002 r. do 29 października 2004 r. Na jego podstawie przygotowano w lipcu 2006 roku, do konsultacji społecznych, aktualizację Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Dokument ten w znacznym stopniu odbiegał od pierwotnego Planu. Traktując go jako wytyczną do opracowania gminnych i powiatowych planów gospodarki odpadami koniecznym jest poddanie reanalizie przyjętych dotychczas założeń.

- Metodyka opracowania

Jednym z instrumentów sprawnego i efektywnego zarządzania Planem Gospodarki Odpadami jest właściwe i rzetelne opracowanie „Sprawozdania z Wykonania Planu ...”  w celu zidentyfikowania i poddania analizie działań uchwalonych i wdrażanych w dość niedługim, bo dwuletnim, okresie. Niniejszy dokument będzie stanowił podstawę do planowanej aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ciechanowskiego”.

Jak każdy dokument, również niniejsze „Sprawozdanie z Wykonania Planu...” opiera się na pewnej metodyce prac, na której zbudowano strukturę dokumentu. W dużej mierze prace nad Sprawozdaniem opierały się na kilku bardzo istotnych elementach, wśród których najważniejszym były badania ankietowe skierowane przede wszystkim do samorządów gminnych i jednostek zajmujących się gospodarką odpadami na terenie powiatu. Na podstawie uzyskanych informacji można było odnieść się do stanu rzeczywistego i porównać go ze stanem prognozowanym. Rolą Sprawozdania jest przede wszystkim przeprowadzenie gruntownej analizy zrealizowanych działań w zakresie gospodarki odpadami oraz ocena skuteczności wdrażanego od dwóch lat planu.

Prace nad Sprawozdaniem opierały się na dwufazowym systemie pozyskiwania informacji, które w pewnym stopniu służyły do zbudowania bazy informacyjnej o faktycznym stanie gospodarki odpadami na terenie powiatu ciechanowskiego.

Pierwsza faza pozyskiwania informacji polegała na dokonaniu przeglądu dokumentów dotyczących gospodarki odpadami, który oparto na zasobach dokumentów zgromadzonych w: Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska – Delegaturze w Ciechanowie. Ten etap pozyskiwania danych był szczególnie istotny podczas uzupełniania informacji pozyskiwanych drogą ankietową.

Druga faza była oparta na realizowaniu badań ankietowych skierowanych przede wszystkim do urzędów miast i gmin z terenu powiatu ciechanowskiego oraz podmiotów zajmujących się poszczególnymi obszarami gospodarki odpadami na terenie powiatu. Ankiety zostały opracowane zarówno na podstawie wytycznych i wzoru sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska, jak również w oparciu o założenia i strukturę uchwalonego Planu dla powiatu ciechanowskiego. Ankieta została zbudowana w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić jej wypełnianie, czyli w postaci tabelarycznej i częściowo opisowej, z rozbiciem na lata sprawozdawcze: 2004, 2005 i 2006. Badania ankietowe miały w dużej mierze pomóc określić, jaki jest stan faktyczny realizowanych działań zmierzających do uporządkowania systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu. Dlatego zakres pytań dotyczył gospodarki odpadami komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi (odpady medyczne, weterynaryjne, zużyte baterie i akumulatory, azbest, itp.), odpadami pochodzącymi z przemysłu i inne. Ankieta obejmowała również zakres działań, jakie w „Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ciechanowskiego” przewidziano do realizacji. W ten sposób próbowano oszacować stopień zaawansowania realizacji zadań, bądź określić przyczyny odstąpienia od ich realizacji. Ankieta była próbą pozyskania wielu bardzo szczegółowych danych, które z punktu oceny i analizy zawartej w Sprawozdaniu wydawały się istotne, wręcz niezbędne do sformułowania wniosków i rekomendacji. Ankieta składała się z dwóch części: części głównej - obejmującej podstawowe zagadnienia w zakresie gospodarki odpadami oraz załącznika - karty składowiska lub instalacji.

Zastosowaną metodę pozyskiwania danych traktować należy jako najefektywniejsze narzędzie (spośród aktualnie dostępnych) możliwe do użycia. Tym niemniej trzeba być świadomym, że zastosowana procedura źródłoznawcza obarczona jest błędem, którego skala jest niewątpliwie istotna statystycznie.

- System gospodarki odpadami na terenie powiatu ciechanowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

Systematyczne wdrażanie systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu ciechanowskiego pozwala na racjonalne uporządkowanie wytwarzanych strumieni odpadów, uwzględniając nie tylko ich tradycyjne metody unieszkodliwiania (składowanie), ale również próby ich odzysku, recyklingu lub kompostowania.

Zmiana podejścia władz i społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami jest jednym z warunków przyjętych przez Polskę w chwili przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku oraz wypełnieniem podstawowych zobowiązań prawnych w obszarze wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarowania odpadami. Jego wymiernymi efektami jest realizacja zadań przyjętych w krótko- i długoterminowych planach działań w zakresie gospodarki odpadami, jakie Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwaliła 22 grudnia 2004 roku. Obecnie przypada okres rozliczeń z zadań wykonanych na rzecz gospodarki odpadami za lata 2004 - 2006.

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, którego wytyczne były brane pod uwagę przy opracowywaniu planów wojewódzkich i powiatowych, celowe jest: „utworzenie w skali kraju co najmniej kilkudziesięciu ponadgminnych struktur gospodarki odpadami komunalnymi, obsługujących wielkie miasta lub ośrodki liczące minimum 150 – 300 tys. mieszkańców.”

Na terenie Mazowsza „Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego” zakłada utworzenie podobnych struktur, tj. docelowo utworzenie 9 Rejonów Gospodarki Odpadami (RGO).  Składowisko odpadów w Woli Pawłowskiej koło Ciechanowa wskazane zostało jako jedno z 9 składowisk, które docelowo mają pozostać na terenie województwa mazowieckiego.

Biorąc po uwagę powyższe ustalenia, 27 gmin z terenu 4 powiatów (ciechanowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i makowskiego) postanowiło stworzyć wspólny system zbierania, segregacji i przetwarzania odpadów. Do realizacji tego zadania postanowiły zrzeszyć się i utworzyć Celowy Komunalny Związek Gmin (obecnie Związek ten jest w fazie rejestracji). Uchwały o przystąpieniu do Związku i przyjęciu jego statutu podjęły następujące rady gmin:

- powiat ciechanowski: Ciechanów (miasto), Ciechanów (gmina wiejska), Glinojeck, Gołymin, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra, Regimin;

- powiat makowski: Maków Mazowiecki, Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy - Bramura, Sypniewo, Szelków;

- powiat przasnyski: Przasnysz (miasto), Przasnysz (gmina wiejska), Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała;

- powiat pułtuski: Pułtusk, Pokrzywnica, Świercze.

Według Planu wojewódzkiego w skład regionu miały wchodzić również gminy powiatu wyszkowskiego, ale nie wykazały one zainteresowania wspólnym działaniem.

Zgodnie ze statutem, zadaniem Związku jest wspólne planowanie i wykonywanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, tworzenie warunków niezbędnych do utrzymywania czystości i porządku na terenach gmin tworzących Związek, w szczególności polegające na:

- realizacji kompleksowego regionalnego programu gospodarki odpadami poprzez prowadzenie ekologicznej edukacji społecznej, selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorcami, podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami;

- zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji wspólnych instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- rekultywacja starych wysypisk gminnych nie spełniających norm ochrony środowiska.

Tak sformułowane zadania w zasadzie przekazują Związkowi obowiązki gmin wynikające z przepisów ustaw: o odpadach oraz o utrzymaniu porządku i czystości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W lutym 2005 roku została opracowana „Koncepcja techniczno – ekonomiczna Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami”, będąca faktycznie planem ponad powiatowym (nie zatwierdzonym co prawda wg formuł ustawy o odpadach).

Koncepcja w sposób kompleksowy wskazuje na drogę działań promujących racjonalną gospodarkę odpadami, łącząc elementy edukacyjne z  praktycznymi działaniami na rzecz redukcji odpadów i nowoczesnego unieszkodliwiania odpadów powstających na terenie objętym systemem.

Koncepcja ZSGO stanowi podstawę do określenia kosztów i środków potrzebnych do zainwestowania w sprawnie funkcjonujący system gospodarki odpadami.

Założenia logistyczne systemu bazują na doświadczeniach krajów Europy Zachodniej i ukierunkowane są na tworzenie na terenie regionu ciechanowskiego systemu gospodarki odpadami zgodnego ze standardami Unii Europejskiej.

  - Podstawowe założenia Koncepcji Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami (ZSGO) i zadania inwestycyjne w niej określone

Głównym założeniem systemu jest:

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na obszarze objętym ZSGO;

- ujednolicenie systemu zagospodarowania odpadów na terenie gmin członkowskich;

- wprowadzenie wspólnego jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie;

- ustalenie jednolitej ceny za usuwanie odpadów w całym obszarze ZSGO;

- ustanowienie regionalnego zakładu gospodarki odpadami na terenie istniejącego składowiska w Woli Pawłowskiej (wg założeń WPGO).

Kolejnym zadaniem systemu gospodarowania odpadami będzie program edukacji ekologicznej społeczności lokalnych realizowany poprzez:

- prowadzenie działań w celu ograniczenia i zapobieganiu powstawania odpadów;

- nowe systemy zbierania odpadów, oraz rozszerzenie istniejących systemów (włącznie z systemem dla odpadów niebezpiecznych);

- planowanie inicjatyw w zakresie zbierania i odzysku surowców wtórnych (w tym recyklingu), oraz odpadów opakowaniowych;

- zamykanie instalacji, w tym starych składowisk odpadów nie spełniających norm ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa technicznie lub nieuzasadniona ekonomicznie;

- rekultywacja odzyskanych terenów.

Wszystkie wymienione zadania będą możliwe do realizacji w oparciu o rozmieszczone na obszarze systemu nowoczesne instalacje technologiczne :

    - Regionalny zakład gospodarki odpadami (RZGO) w Woli Pawłowskiej gm. Ciechanów,  wyposażony w następujące instalacje :

- stanowisko ewidencji ilościowej i jakościowej (waga),

- linię segregacji odpadów komunalnych zmieszanych,

- linię do kompostowania wyselekcjonowanych odpadów organicznych wraz z odpadami zielonymi i osadami ściekowymi,

- linię wytwarzania paliwa alternatywnego,

- nowoczesną nieckę składowiska,

- bazę sprzętu do transportu odpadów z obszaru objętego systemem i eksploatacji składowiska.

  - Stacja przeładunkowa na składowisku w Oględzie pow. przasnyski, wyposażona w obiekty do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych oraz urządzenia do przygotowania załadunku odpadów. Dodatkowo składowisko dostosowane będzie do składowania odpadów azbestowych z terenu podregionów ciechanowskiego i płockiego (wg WPGO o pow. 5 ha, jeden z 3-ch na Mazowszu), oraz magazyn do czasowego gromadzenia zbieranych odpadów niebezpiecznych i opakowań po nich.

  - Stacja przeładunkowa na składowisku w Płocochowie pow. pułtuski, wyposażona w obiekty do czasowego gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych oraz urządzenia do przygotowania załadunku odpadów. Dodatkowo zlokalizowany będzie zakład demontażu i segregacji odpadów wielkogabarytowych, sprzętu AGD, odpadów elektrycznych i elektronicznych.

4.  Stacja przeładunkowa na składowisku w Makowie Mazowieckim wyposażona w obiekty do czasowego gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych oraz urządzenia do przygotowania załadunku odpadów. Dodatkowo zlokalizowana będzie stacja przeróbki odpadów budowlanych, wyposażona w mobilną kruszarkę do betonu.

## 3.2.	Podział  projektu na zadania inwestycyjne

Realizacja koncepcji zintegrowanego systemu gospodarki odpadami regionu sprowadza się do dziewięciu zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1.

Budowa podstawowego obiektu RZGO – zakładu przetwarzającego wymieszane odpady komunalne na paliwo alternatywne. Nowoczesna technologia, akceptowana przez Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach – Zakład Wykorzystania Odpadów i Kontroli Środowiska. Proces składa się z fazy obróbki mechanicznej odpadów, około siedmiodniowego intensywnego procesu biologicznego oraz II stopnia mechanicznej obróbki odpadów.

W zakładzie w procesie mechaniczno - biologicznej przeróbki przetwarza się cały (z wyłączeniem niebezpiecznych), wymieszany (nie objęty selektywną zbiórką) strumień odpadów na paliwo alternatywne. Czyste paliwo alternatywne, bez zanieczyszczeń materiałem inertnym (balastem) jest pełnowartościowym produktem o stabilnym składzie i znacznej wartości kalorycznej. Wydzielony materiał inertny może być wykorzystany do produkcji elementów budowlanych. Przy składowaniu materiału inertnego, powstałego w przypadku produkcji paliwa alternatywnego, żywotność aktualnie eksploatowanego składowiska zwiększa się kilkakrotnie. Poza tym rozbudowa następnych kwater jest zdecydowanie tańsza (część typowych kosztów jest eliminowana). Termiczne wykorzystanie paliwa alternatywnego nie jest spalaniem śmieci i nie jest w związku z tym kontrowersyjne (co ma miejsce w przypadku spalarni odpadów).

Zadanie 2.

Podstawowe inwestycje towarzyszące RZGO :

- linia segregacji, uszlachetniania i konfekcjonowania surowców wtórnych gromadzonych selektywnie ;

- linia selekcji odpadów organicznych, odpadów zielonych i osadów ściekowych oraz instalacja kontenerowego ich kompostowania;

- linia suszenia osadów ściekowych;

- środki transportowo-załadunkowe do przewozu odpadów ze stacji przeładunkowych oraz punktów gromadzenia odpadów;

- sprzęt eksploatacyjny do obsługi składowiska;

- linia recyklingu tworzyw sztucznych.

Zadanie 3.

Gminne Punkty Gromadzenia Odpadów - punkty takie to utwardzone i ogrodzone kwatery o pow. ok. 100 m2 z dobrym dojazdem. Wyposażenie punktu to zadaszona wiata z pojemnikami na selektywną zbiórkę, kontener na odpady zmieszane.

Zadanie 4.

Dodatkowa kwatera składowiska o powierzchni 1,5 ha na terenie przylegającym do dotychczas eksploatowanej kwatery (pozostanie jeszcze rezerwa kolejnych 1,5 ha). Sposób wykonania nowej kwatery odpowiednie uszczelnione podłoże, systemy drenaży nad i podfoliowych, odprowadzających odcieki do specjalnego szczelnego zbiornika oraz system studni odgazowujących. Poza tym skład balastu złożonego na składowisko, pozbawiony prawie w całości frakcji organicznej, powodować będzie w zasadzie brak jego uciążliwości.

Zadanie 5.

Zakład recyklingu pojazdów w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej. Hale z pełnym wyposażeniem technologicznym (łącznie z prasą do karoserii).

Zadanie 6.

Stacja przeładunkowa  i zakład demontażu i segregacji odpadów wielkogabarytowych w  Płocochowie. Dwie hale o pow. ok. 500 m2 wraz z infrastrukturą (spłaszczarka, urządzenie do belowania).

Zadanie 7.

Stacja przeładunkowa i zakład przeróbki odpadów budowlanych i przemysłowych – 2 hale po ok. 500 m2  w Makowie Mazowieckim.

Zadanie 8.

Trzy obiekty na terenie składowiska w Oględzie :

- stacja przeładunkowa,

- stacja demontażu pojazdów (co najmniej wstępny demontaż),

- składowisko odpadów azbestowych (magazyn czasowego gromadzenia odpadów problemowych).

Zadanie 9.

Spalarnie odpadów medycznych i weterynaryjnych. Lokalizacje w szpitalach w Przasnyszu i Ciechanowie (istniejące piece zostaną zastąpione nowoczesnymi o zdolności spalania 25 kg odpadów medycznych / godz).

  - Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu ciechanowskiego oraz ich stan formalno – prawny

Na terenie powiatu ciechanowskiego funkcjonują obecnie następujące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów:

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Pawłowskiej gm. Ciechanów,

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Humięcinie – Koski gm. Grudusk.

Składowisko w Woli Pawłowskiej zostało wybudowane w 1994 roku, głównie w celu zapewnienia możliwości unieszkodliwiania odpadów z terenu miasta Ciechanów, z możliwością składowania odpadów z terenu gmin ościennych. Jest zlokalizowane w odległości ok. 8 km od centrum Ciechanowa. Zajmuje ono teren o powierzchni 11,5 ha. Składowisko wybudowano zgodnie z obowiązującymi w latach 90-tych przepisami, z zastosowaniem rozwiązań ograniczających jego oddziaływanie na środowisko. Podłoże niecki składowiska jest uszczelnione warstwą geomembrany o grubości 2 mm i posiada drenaż przechwytujący odcieki ze składowiska. Odcieki są podczyszczane w komorach odgazowania i napowietrzania. Podczyszczone odcieki są rozdeszczowywane na złoże składowiska, a ich nadmiar jest przekazywany do miejskiej oczyszczalni ścieków w Ciechanowie. Składowisko ma zatwierdzoną instrukcję eksploatacji, prowadzona jest ewidencja odpadów (elektroniczna waga samochodowa) oraz ich segregacja, a kierownik posiada wymagane kwalifikacje. Wszystkie urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, są na wyposażeniu składowiska. Składowisko objęte jest systematycznym monitoringiem. Badane są wody podziemne, gleba oraz jakość odcieków. Na składowisku deponowane są głównie odpady z miasta Ciechanów – ok. 85 % wszystkich składowanych odpadów. Pozostałe ilości odpadów pochodzą z obszaru innych gmin powiatu, a także z gminy Sochocin (pow. płoński) i Strzegowo (pow. mławski). Eksploatację tego obiektu prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie.

Składowisko w Humięcinie – Koski zostało wybudowane w 1996 roku. Jest zlokalizowane w odległości ok. 6 km na południe od miejscowości gminnej – Grudusk. Jednostką zajmującą się jego eksploatacją jest Zakład Komunalny w Grudusku – jednostka budżetowa Gminy Grudusk.  W 1996 r. został zrealizowany tylko I etap jego budowy. Do realizacji II etapu, z uwagi na tworzenie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami na terenie powiatu ciechanowskiego, nie przystąpiono. Pojemność składowiska wynosi ok. 35 tyś. m3. Podłoże niecki składowiska jest uszczelnione folią polietylenową HDPE o grubości 2 mm i posiada drenaż przechwytujący odcieki ze składowiska. Odcieki są gromadzone w specjalnym zbiorniku o poj. 20 m3 i przekazywane są do gminnej oczyszczalni ścieków w Grudusku. Składowisko ma zatwierdzoną instrukcję eksploatacji, prowadzona jest ewidencja odpadów, nie ma natomiast segregacji odpadów i instalacji do ujmowania gazu. Brak jest również badań monitoringowych, gdyż jak wykazała kontrola WIOŚ, piezometry są niedrożne. Składowisko przyjmuje odpady z terenu swojej gminy.

Charakterystykę powyższych instalacji zawierają załączone do niniejszego opracowania karty składowisk (zał. nr 1 i 2).

W trakcie budowy (etap uzyskania pozwolenia na budowę i użytkowanie) znajduje się instalacja pn. Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Sońskiej 18 w Ciechanowie.

  - Działania w zakresie  zamykania i rekultywacji składowisk odpadów

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami przeprowadzono analizę lokalizacji, urządzenia i eksploatacji istniejących składowisk. Stała się ona podstawą do sporządzenia listy składowisk nie spełniających wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk.

Na terenie powiatu ciechanowskiego zaplanowano zamknięcie dwóch składowisk komunalnych, tj. w Ślubowie gm. Sońsk i Rembówku gm. Opinogóra Górna, w terminie do końca 2006 roku.

W ramach realizacji ustaleń Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, powtórzonych również w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ciechanowskiego,  składowiska te zostały zamknięte w wyżej określonym terminie.

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że na terenie miasta Ciechanów (przy ul. Kargoszyńskiej) znajduje się zamknięte, lecz jeszcze nie zrekultywowane składowisko odpadów. W 2005 roku Gmina Miejska Ciechanów przystąpiła do opracowania przeglądu ekologicznego nieczynnego składowiska. W 2006 roku podjęto działania zmierzające do rekultywacji tego terenu.

Poniżej opisano stan zaawansowania prac i działania prowadzone w latach 2004 – 2006, zmierzające do rekultywacji terenów zamkniętych składowisk.

    - Składowisko w Ciechanowie przy ul. Kargoszyńskiej

W latach 1972 – 1994 odpady komunalne z terenu miasta Ciechanów były składowane na działkach po wyrobisku surowców ceramicznych przy ul. Kargoszyńskiej w Ciechanowie. Po wybudowaniu nowego składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej zaprzestano wywożenia odpadów na teren przy ul. Kargoszyńskiej. W międzyczasie nasyp nagromadzonych odpadów został częściowo wyrównany, a w latach 2002 – 2004 odzyskano ze składowiska 129 tys. m3 biogazu.

W 2006 roku podjęto prace przygotowawcze do przeprowadzenia rekultywacji w określonym, w decyzji administracyjnej Starosty Ciechanowskiego, kierunku - zadrzewień śródpolnych. Opracowany projekt rekultywacji zakłada między innymi wykonanie biernych studni odgazowujących, uszczelnienie od zewnątrz nasypu warstwą materiału izolacyjnego z ziemią urodzajną od powierzchni i nasadzenie roślinności krzewiastej. Wykonany ma być również piezometr do monitorowania jakości wód podziemnych.

Rekultywacja składowiska będzie prowadzona etapami, zgodnie z dokumentacją i decyzją Starosty Ciechanowskiego. W pierwszej kolejności w 2006 roku uprzątnięto odpady oraz zabezpieczono i oznakowano drogi dojazdowe do terenu składowiska. Dalsze prace, zgodnie z projektem, prowadzone będą w latach następnych.

    - Składowisko w  Rembówku gm. Opinogóra Górna

Gminne składowisko w Rembówku zostało zamknięte z końcem 2004 roku. Jego rekultywacja została zakończona w 2005 roku. Decyzją z dnia 17 października 2005 roku Starosta Ciechanowski uznał rekultywację gruntów składowiska w Rembówku za zakończoną. Zakres prac obejmował niwelację powierzchni wysypiska, nawiezienie i wyrównanie ziemi oraz zadrzewienie terenu.

    - Składowisko w Ślubowie gm. Sońsk

Składowisko w Ślubowie zostało zamknięte z dniem 30 czerwca 2005 roku. We wrześniu 2005 roku opracowano dokumentację techniczną rekultywacji gruntów składowiska i wystąpiono do Starosty Ciechanowskiego o wydanie decyzji i ustalenie harmonogramu działań związanych z rekultywacją. W powyższej sprawie trwa postępowanie administracyjne. Zrealizowano również zarządzenie pokontrolne WIOŚ, tj. usunięto odpady zawierające azbest oraz zasypano wjazd na składowisko, uniemożliwiając tym samym niekontrolowany wjazd na składowisko.

- Bilans odpadów wytworzonych w powiecie ciechanowskim w latach 2004 – 2006 i sposób ich unieszkodliwiania

  - Odpady komunalne

Odpady, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206), klasyfikuje się w zależności od źródła ich powstawania, dzieląc je na 20 grup.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem w odpadach komunalnych odpadami niebezpiecznymi są:

| 20.01.12 | Farby, kleje, lepiszcze i żywica |
| --- | --- |
| 20.01.13 | Rozpuszczalniki |
| 20.01.17 | Odczynniki fotograficzne |
| 20.01.19 | Pestycydy, herbicydy, insektocydy itp. |
| 20.01.21 | Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć |

Za odpady komunalne uważa się więc odpady powstające w wyniku działalności bytowo - gospodarczej człowieka w środowisku miejskim i wiejskim. Z uwagi na skład, właściwości technologiczne, stopień szkodliwości dla środowiska oraz warunki i miejsce powstawania wyróżnia się następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- odpady domowe związane z bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych;

- odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym m.in. z obiektów administracji, oświaty, kultury, służby zdrowia, handlu, usług itp. W wyliczeniach na ogół oba rodzaje odpadów przyjmuje się łącznie - stanowią one podstawową grupę 80-90% odpadów komunalnych);

- odpady z terenów otwartych, są to odpady uliczne z koszy, zmiotki, odpady z placów targowych, cmentarzy, zieleni miejskiej itp. Stanowią one 5-7% masy odpadów komunalnych;

- odpady wielkogabarytowe, jak zużyte meble, sprzęt gospodarstwa domowego, zużyty sprzęt elektroniczny, opakowania przestrzenne itp. Stanowią one 5-10% masy odpadów komunalnych;

- osady z komunalnych oczyszczalni ścieków.

Analiza wytworzonych odpadów komunalnych i sposobów gospodarowania nimi w miastach i gminach powiatu ciechanowskiego została wykonana na podstawie informacji udzielonych przez samorządy gminne, a także podmioty zajmujące się zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów. Wykorzystano również dane z bazy  Urzędu Marszałkowskiego oraz dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Delegatury w Ciechanowie.

Poniżej, w tabeli nr 1 - bilans odpadów komunalnych wytworzonych na terenie powiatu ciechanowskiego w latach 2004 – 2006, dokonano analizy ilości wytworzonych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych (poz.1), obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności (poz. 2) oraz odpady „zielone” (poz. 3). Pozostałe grupy odpadów, tj. odpady wielkogabarytowe (poz. 4) i osady ściekowe (poz. 5) zostaną omówione odrębnie, w osobnych rozdziałach niniejszego Sprawozdania.

TABELA  NR  1  BILANS ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na podstawie tej analizy można stwierdzić:

- w 2004 roku wytworzono ogółem na terenie powiatu 20.499,18 Mg odpadów komunalnych, w tym odpadów komunalnych pochodzących z obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych. Zebrano w sposób selektywny 388,75 Mg, co stanowi 1,9% ogólnej ilości odpadów wytworzonych. Na składowiskach zgromadzono 20.110,43 Mg odpadów, co stanowi ok. 98,1 % ogólnej ilości odpadów komunalnych wytworzonych w tym roku;

- w 2005 roku wytworzono ogółem 20.021,54 Mg odpadów komunalnych. Zebrano w sposób selektywny 351,5 Mg, co stanowi 1,8 % ogólnej ilości odpadów wytworzonych. Na składowiskach zgromadzono 19.670,49 Mg odpadów, co stanowi ok. 98,2 % ogólnej ilości odpadów komunalnych wytworzonych w tym roku;

- w 2006 roku wytworzono ogółem 22.224,43 Mg odpadów komunalnych. Zebrano z tego w sposób selektywny 404,51 Mg, co stanowi 1,8 % ogólnej ilości odpadów wytworzonych. Na składowiskach zgromadzono 21.819,92 Mg odpadów, co stanowi 98,2 % ogólnej ilości odpadów komunalnych wytworzonych w tym roku;

- ogółem w okresie sprawozdawczym, tj. w latach 2004 - 2006, na terenie powiatu ciechanowskiego wytworzono 62.745,15 Mg odpadów komunalnych. Zebrano w sposób selektywny 1144,76 Mg, co stanowi 1,8 % ogólnej ilości odpadów wytworzonych. Na składowiskach zgromadzono 61.600,84 Mg odpadów, co stanowi 98,2 % ogólnej ilości odpadów komunalnych wytworzonych w latach 2004 – 2006.

Poniżej zestawiono rzeczywiste ilości wytworzonych odpadów w latach 2004 - 2006 w odniesieniu do prognozowanej ilości w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami (tabela nr 2):

| Rok | Prognozowana ilość odpadów wg PPGO [Mg} | Rzeczywista ilość odpadów [Mg] | % wytworzonych odpadów w stosunku do prognozy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | b.d. | 20.499 | b.d. |
| 2005 | 25.855 | 20.022 | 77 |
| 2006 | 25.855 | 22.224 | 86 |

Jak wynika z powyższego zestawienia, ilości powstających odpadów komunalnych w poszczególnych latach ulegają pewnym zmianom – zauważa się niewielką tendencję wzrostową. Rzeczywiste ilości wytwarzanych odpadów są niższe od wielkości prognozowanych w PPGO.

Różnice w wykazanej ilości odpadów, w poszczególnych latach, nie są zbyt duże, niemniej jednak są zauważalne i nie wynikają ze wzrostu liczby mieszkańców. Zauważalny wzrost ilości odpadów komunalnych w 2006 roku (111 % ilości z 2005 r.) mogło spowodować wiele czynników, np.: warunki atmosferyczne (wysokie opady powodują wzrost wagi odpadów, a ostra zima przyczynia się do większej ilości odpadów ze zużycia paliw stałych, głównie w gospodarstwach domowych, kontrole posesji przez Straż Miejską na terenie miasta Ciechanów (większe ilości odpadów ze sprzątania), ilości przeprowadzonych remontów mieszkań i domów, wykonanych przez osoby fizyczne.

Poniżej zestawiono ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie powiatu ciechanowskiego w poszczególnych latach 2004 – 2006 w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu ciechanowskiego (tabela  nr 3).

| Rok | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych [kg/rok] | Liczba ludności powiatu ciechanowskiego | Ilość odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca [kg/1 M/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 20 499 180 | 91.666 | 224 |
| 2005 | 20 021 540 | 91.153 | 220 |
| 2006 | 22 224 430 | 90.187 | 246 |

W celu porównania powyżej zestawionych ilości odpadów komunalnych, a w szczególności wskaźnika  ilości odpadów przypadających na jednego mieszkańca, poniżej przedstawiono dane w tym zakresie dla województwa mazowieckiego i całego kraju (dane wg opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2005 roku”).

W 2005 roku na terenie województwa zebrano 1.500 tys. Mg odpadów komunalnych (w Polsce zebrano 9.351,1 tys. Mg), co w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa wynosiło 293 kg (dla kraju wskaźnik ten wynosił 245 kg).

Jak wynika z powyższego zestawienia, wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu ciechanowskiego kształtuje się na poziomie tego wskaźnika dla Polski - od 220 do 246 kg/1 M/rok.

Przy tym należy zaznaczyć, że w Polsce wskaźnik ilości odpadów komunalnych zebranych na 1 mieszkańca jest na znacznie niższym poziomie niż dla krajów Unii Europejskiej, który wynosił 534 kg/ mieszkańca (dane za 2003 rok).

Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2006 roku objętych było:

- na terenie miasta Ciechanów – około 98 % gospodarstw (na etapie opracowania planu tj. w 2004 roku – 95 %);

- na terenie miasta i gminy Glinojeck – około 75 % gospodarstw (w 2004 r. 50%);

- na terenie pozostałych gmin odpowiednio: Ciechanów 29% (10%), Regimin 45% (33%), Opinogóra 70% (9%), Grudusk 50% (34%), Ojrzeń 1,4% (0,5%), Gołymin 52% (30%), Sońsk 86% (31 %).

Można więc stwierdzić, że ilość gospodarstw (więc także mieszkańców) objętych zorganizowaną zbiórką odpadów zdecydowanie wzrasta.

  - Odpady opakowaniowe wydzielone z odpadów komunalnych

Rozsądna selektywna zbiórka odpadów i ich ponowne wykorzystanie staje się po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej powszechnym obowiązkiem.

Statystyczny Polak produkuje dziennie 1 kg śmieci, a przeciętna 3-osobowa rodzina wytwarza ich tonę w ciągu roku. W odpadach tych znajduje się coraz więcej surowców wtórnych w postaci zużytych opakowań.

Na podstawie danych zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami ustalono, że najliczniejszą grupą odpadów opakowaniowych jest makulatura (36 %), następnie szklana stłuczka opakowaniowa (27 %), odpady z tworzyw sztucznych (14 %) oraz drewna (13 %).

Odzysk odpadów opakowaniowych prowadzony jest przede wszystkim jako recykling materiałowy (przetwarzanie odpadów bez zmiany ich struktury chemicznej), w odniesieniu do odpadów, które stanowią wartościowe surowce wtórne, potrzebne ze względów technologicznych istniejącym zakładom przetwórczym.

Najwyższy poziom w kraju osiągnięto dla odpadów z papieru i tektury (ok. 40 %), następnie dla aluminium (22 %), szklanej stłuczki opakowaniowej (16 %) i i odpadów z tworzyw sztucznych (ok. 12 %).

Poczynione w tym rozdziale analizy i zestawienia oparte są na następujących założeniach:

- ilość odzyskanych odpadów opakowaniowych z komunalnych można odnieść do ilości odzyskanych surowców,

- znaczną część wyselekcjonowanych stanowią odpady opakowaniowe, tj. 100 % zebranego szkła i tworzyw sztucznych, natomiast nieco mniejszy procent zebranego papieru i tektury.

Na terenie powiatu ciechanowskiego selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest od 2000 roku. Zastosowano, w zależności od charakteru zabudowy terenu, dwa systemy selektywnego zbierania: „u źródła” i „w sąsiedztwie”.

Na terenie miasta Ciechanów, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej selektywną zbiórkę prowadzi się „u źródła” - w systemie workowym, natomiast na terenach zabudowy wielorodzinnej i przy obiektach użyteczności publicznej oraz na terenie wszystkich gmin – odpady opakowaniowe zbierane są „w sąsiedztwie” – w systemie pojemnikowym.

W wyniku selektywnej zbiórki odpadów, ze strumienia odpadów komunalnych wydzielone zostaje szkło, papier i tworzywa sztuczne.

Rozszerzając prowadzony odzysk surowców z odpadów niesegregowanych w lipcu 2006 r. uruchomiono na składowisku w Woli Pawłowskiej linię sortowniczą TRYMET. Linia przeznaczona jest do segregacji odpadów komunalnych zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki: tworzyw sztucznych, szkła, makulatury, metali, puszek aluminiowych i frakcji mineralnej. Odsiana frakcja podsitowa wykorzystywana jest do przesypywania warstw odpadów w niecce składowiska. Pozostała część odpadów jest poddawana kompostowaniu lub unieszkodliwiana na składowisku.

Podstawowym miernikiem efektywności, jak i stopnia rozwoju selektywnej zbiórki zużytych opakowań jest wskaźnik masy odzyskiwanych odpadów na mieszkańca w ciągu roku.

W 2004 roku w kraju średnio przekazano do recyklingu 4,8 kg odpadów na jednego mieszkańca. W gminach miejskich ten wskaźnik wynosił się od 2,4 do 14,3 kg.

Dla porównania, w Ciechanowie w 2004 roku zebrano 16,2 tys. ton wytworzonych przez mieszkańców komunalnych odpadów zmieszanych, co oznacza, że przeciętny Ciechanowianin wytworzył ich ok. 345 kg. Dzięki selektywnej zbiórce przekazano do recyklingu 600 ton odpadów, głównie szkła, makulatury i tworzyw sztucznych, co oznacza , że odzyskano 3,7 % odpadów, czyli 13 kg odpadów zebranych selektywnie w ciągu roku przez statystycznego mieszkańca Ciechanowa (na podstawie danych PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie).

Poniżej, w tabeli nr 4 - bilans odpadów zebranych selektywnie na terenie powiatu ciechanowskiego w latach 2004 – 2006, przedstawiono dane dotyczące odzysku odpadów opakowaniowych na terenie powiatu ciechanowskiego.

Jak wynika z tego zestawienia, na terenie powiatu ciechanowskiego w latach 2004 - 2006 zebrano w sposób selektywny 1.144,76 Mg odpadów opakowaniowych, w tym: szklanej stłuczki opakowaniowej 724,81 Mg, makulatury 272,20 Mg, tworzyw sztucznych 136,75 Mg.

TABELA nr 4 – selektywna zbiórka

Biorąc pod uwagę powyższe dane, poniżej, w tabeli nr 5, obliczono wskaźnik masy odzyskiwanych odpadów na mieszkańca w ciągu roku (w poszczególnych latach: 2004, 2005 i 2006).

| Rok | Ilość odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie [kg/rok] | Liczba ludności powiatu ciechanowskiego | Ilość odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca [kg/1 M/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 388.750 | 91.666 | 4,2 |
| 2005 | 351.500 | 91.153 | 3,9 |
| 2006 | 404.510 | 90 187 | 4,5 |

Porównując wskaźniki ilości odpadów opakowaniowych na jednego mieszkańca (zebranych selektywnie) w powiecie ciechanowskim i kraju, świadczące o rozwoju i efektywności selektywnej zbiórki zużytych opakowań, można stwierdzić, że kształtują się one na bardzo zbliżonym poziomie.

Poniżej, w tabeli nr 6, obliczono procentowy udział odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie w stosunku do ilości odpadów wytwarzanych w poszczególnych latach: 2004, 2005 i 2006.

| Rok | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych [kg/rok] | Ilość odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie [kg/rok] | Procentowy odzysk surowców z ogólnej masy wytworzonych odpadów [%]] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 20 499 180 | 388.750 | 1,9 |
| 2005 | 20 021 540 | 351.500 | 1,8 |
| 2006 | 22 224 430 | 404.510 | 1,8 |

W tabeli nr 7 przedstawiono dane o ilości zakupionych pojemników do segregacji odpadów w poszczególnych gminach powiatu ciechanowskiego w okresie sprawozdawczym 2004 – 2006, ze wskazaniem kosztów ich zakupu.

| Rok | Gmina | Ilość zakupionych pojemników i ich przeznaczenie | Koszt zakupu pojemników [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | Miasto Ciechanów | - | - |
|  | Gmina Ciechanów | 6 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 8.132,00 |
|  | Gmina Glinojeck | 33 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 19.771,90 |
|  | Gmina Gołymin | 6 szt. (szkło, tw. sztuczne) | 7.704,00 |
|  | Gmina Grudusk | 6 szt. (szkło, tw. sztuczne, puszki alum.) | 5.800,00 |
|  | Gmina Ojrzeń | 12 szt. (szkło, tw. sztuczne) | 18.300,00 |
|  | Gmina Opinogóra | 15 szt. (szkło, tw. sztuczne) | 15.087,00 |
|  | Gmina Regimin | 14 szt. (szkło, tw. sztuczne) | 19.886,00 |
|  | Gmina Sońsk | - | - |
|  | RAZEM | 92 szt. | 94.680,90 |
| 2005 | Miasto Ciechanów | 21 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 18.958,80 |
|  | Gmina Ciechanów | 6 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 8.150,00 |
|  | Gmina Glinojeck | - | - |
|  | Gmina Gołymin | 4 szt. (szkło, tw. sztuczne) | 5.270,00 |
|  | Gmina Grudusk | 6 szt. (szkło, tw. sztuczne, puszki alum.) | 5,800,00 |
|  | Gmina Ojrzeń | 12 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 18.300 zł |
|  | Gmina Opinogóra | 13 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 18.544,00 |
|  | Gmina Regimin | 13 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 17.494,80 |
|  | Gmina Sońsk | - | - |
|  | RAZEM | 75 szt. | 92.517,60 |
| 2006 | Miasto Ciechanów | 21 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 19.471,20 |
|  | Gmina Ciechanów | 12 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 20.252,00 |
|  | Gmina Glinojeck | 22 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 17.421,60 |
|  | Gmina Gołymin | 6 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 5.538,00 |
|  | Gmina Grudusk | - | - |
|  | Gmina Opinogóra | - | - |
|  | Gmina Regimin | 12 szt. (papier, szkło, tw. sztuczne) | 17.421,60 |
|  | Gmina Sońsk | - | - |
|  | RAZEM | 73 szt. | 80.380,00 |
| LATA 2004 – 2006 | 252 szt. | 187.278,88 |

W latach 2004 – 2006 na terenie powiatu zakupiono 252 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów za łączną kwotę 187.278,88 zł.

Zakup pojemników był finansowany z następujących źródeł: budżetów gmin, ze środków gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi, Zakładu USKOM Sp. z o.o. w Mławie (dla miasta i Gminy Glinojeck).

  - Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych

Poza selektywną zbiórką odpadów, w rodzajach opisanych wcześniej (punkt 4.2 opracowania), w 2005 roku rozpoczęto na terenie powiatu ciechanowskiego zbiórkę baterii.

W wyniku selektywnej zbiórki na terenie Ciechanowa, ze strumienia odpadów komunalnych, zebrano w latach 2005 i 2006  odpowiednio 180 i 518 kg baterii. Specjalne pojemniki (44 szt.) do zbierania baterii umieszczono w wytypowanych punktach (Urząd Miasta, placówki handlowe, szkoły, przedszkola).

W gminie Glinojeck w 2006 roku zebrano 189 kg baterii (pojemniki ustawione we wszystkich szkołach oraz w 4 placówkach handlowych).

W gminie Grudusk w latach 2005 – 2006 zebrano 16 kg baterii.

W pozostałych gminach prowadzona jest również zbiórka baterii (zazwyczaj pojemniki znajdują się w szkołach, w siedzibach urzędów gmin), jednak brak jest danych o ilości zebranych baterii.

Ponadto, od 1 października funkcjonuje na terenie Ciechanowa Miejski Punkt Zbierania Odpadów Problemowych. Został on utworzony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. we współpracy z Urzędem Miasta, na terenie bazy Spółki. Mieszkańcy gminy miejskiej Ciechanów mogą nieodpłatnie przekazywać do punktu następujące rodzaje odpadów:

- lodówki, telewizory,

- drobny sprzęt RTV i AGD,

- świetlówki i lampy fluorescencyjne,

- baterie i akumulatory,

- drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- kable i przewody.

Do końca 2006 roku w punkcie zebrano 1.200 kg odpadów z gospodarstw domowych i 206 kg z innych źródeł. Punkt będzie rozbudowywany i systematycznie będą wprowadzane nowe rodzaje zbieranych odpadów.

  - Odpady biodegradowalne

Praktycznie na terenie powiatu nie wdrożono planu redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko. Na terenie miast (w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej) i gmin w wielu miejscach istnieją przydomowe kompostownie, wykonane systemem gospodarczym. Nie mniej jednak ich ilość oraz ilość odpadów poddawanych kompostowaniu nie jest znana i trudna nawet do oszacowania.

W 2007 roku PUK Sp.  o.o. w Ciechanowie zamierza wybudować tymczasowy plac do gromadzenia i kompostowania odpadów  zielonych w pryzmach otwartych. Inwestycja ma być zrealizowana ze środków własnych przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  - Osady ściekowe

Na terenie powiatu ciechanowskiego funkcjonuje pięć komunalnych oczyszczalnie ścieków: w Ciechanowie, Garwarzu Starym gm. Glinojeck, Grudusku, Opinogórze, Komorach Dąbrownych gm. Sońsk. Praca komunalnych oczyszczalni ścieków powoduje powstawanie następujących odpadów:

- skratek,

- odpadów z piaskownika,

- osadów ściekowych.

W wyniku eksploatacji w/w oczyszczalni, w analizowanym okresie czasu (lata 2004 – 2006), powstały następujące ilości odpadów (tabela nr 8):

| Lokalizacja oczyszczalni | Ilości powstających odpadów w wyniku eksploatacji komunalnych oczyszczalni ścieków [Mg] |
| --- | --- |
|  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |
| Ciechanów | 7.877,00 | 9.959,00 | 9.011,00 |
| Garwarz Stary | 16,54 | 20,70 | 12,57 |
| Opinogóra | 0,70 | 0,90 | 0,70 |
| Grudusk | 30,00 | 27,00 | 22,00 |
| Komory Dąbrowie | 321,60 | 240,90 | 190,00 |
| RAZEM w poszczególnych latach | 8.245,84 | 10.248,50 | 9.236,27 |
| RAZEM w latach 2004 – 2006 | 27.730,61 |

Skratki i odpady z piaskowników z oczyszczalni miejskiej w Ciechanowie, po higienizacji wapnem, gromadzone są czasowo na terenie oczyszczalni, po czym wywożone na składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej gm. Ciechanów. Natomiast komunalne osady ściekowe z tej oczyszczalni poddawane są stabilizacji, w procesie fermentacji metanowej, po czym wykorzystywane rolniczo lub do rekultywacji terenu przez odbiorców indywidualnych.

Osady ściekowe z oczyszczalni w Grudusku są wykorzystywane do umacniania skarp i przysypywania odpadów stałych na gminnym składowisku w m. Humięcino – Koski.

Osady ściekowe z oczyszczalni w Garwarzu Starym zostały przekazane Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu WROTRANS z/s w Izabelinie, z przeznaczeniem do rekultywacji gruntów poza terenem powiatu ciechanowskiego.

Osady ściekowe z oczyszczalni w Opinogórze przekazywane są na składowisko odpadów w Woli Pawłowskiej.

Osady ściekowe z oczyszczalni w Komorach Dąbrownych gromadzone są na terenie oczyszczalni ścieków. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji dot. możliwości wykorzystania osadów do rekultywacji terenów i ich rolniczego wykorzystania.

Z powyższego zestawienia wynika, że większość odpadów powstających w wyniku funkcjonowania oczyszczalni ścieków jest wykorzystywana rolniczo oraz w celach przemysłowych - do rekultywacji składowisk odpadów, terenów zdegradowanych i nieużytków, niwelacji terenu itp.

  - Odpady przemysłowe z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Na terenie powiatu ciechanowskiego na koniec 2005 roku zarejestrowanych było około 6.578 podmiotów gospodarczych. Od czasu opracowania Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami tendencja rejestrowanych podmiotów jest malejąca, ale zauważa się niewielki wzrost średnich przedsiębiorstw. Najliczniejszą jednak grupę stanowią niewielkie firmy, często jednoosobowe.

Zakładami prowadzącymi działalność na terenie powiatu, które wytwarzają znaczące ilości odpadów, w tym często również z udziałem odpadów niebezpiecznych, są:

- Agroma PHU w Ciechanowie,

- Auto-Części PH w Ciechanowie E. Dzilińska,

- AUTO-ZŁOM Zakład Handlowo-Usługowy w Ciechanowie,

- Auto Złom w Ciechanowie Sławomir Matuszewski,

- Browar Ciechanów ul. Kilińskiego 8,

- Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska w Ciechanowie,

- CZD CEDROB w Ciechanowie,

- Delitissue Sp. z o.o. w Ciechanowie,

- DPI – Zakład Części Silnika Poland Sp. z o.o. w Ciechanowie,

- Fanar S.A. Fabryka Narzędzi w Ciechanowie,

- Firma WTÓRNIX Andrzej Szymankiewicz w Ciechanowie,

- HENKEL POLSKA w Ciechanowie,

- METAL-TECH Piasecki s.c. Z-dy Mechaniczne Cynkownia Ogniowa w Ciechanowie,

- MARPREX Sp. z o.o. w Ciechanowie,

- Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,

- Produkcja –Handlowa Spółdzielnia SAMOPOMOCY w Ciechanowie,

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechanowie,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Ciechanowie,

- Przedsięb. Robót Wodno-Inżynieryjnych MELWOBUD Sp. z o. o. w Ciechanowie,

- Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Poligraficzne GRYF S.A. w Ciechanowie,

- SERVMOT PHU Sp. z o.o. w Ciechanowie,

- Skup Metali Kolorowych i Złomu M. Leonowicz w Ciechanowie,

- Wydawnictwo BAUER Sp. z o.o. Drukarnia w Ciechanowie,

- Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód Sp. z o.o. w Ciechanowie,

- Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Ciechanowie,

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ciechanowie,

- Zakład Przetwórstwa Mięsnego EUROPA w Regiminie,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe SIMIO Sp. z o.o. – Zakład w Regiminie,

- Norco Polska Sp. z o.o. w Sońsku,

- Prod – Met Sp. z o.o. – Zakład w Sońsku,

- Spółdzielnia Mleczarska w Gąsocinie,

- Cukrownia GLINOJECK S.A. w Glinojecku,

- Ferma Drobiu w Kondrajcu Pańskim,

- Zakład Garmażeryjny JEAN STELAWEN POLSKA Sp. z o.o. w Glinojecku.

Zakłady wytwarzające odpady zobowiązane są do postępowania z nimi, zgodnie   z obowiązującymi  przepisami  i  w  tym  zakresie  podlegają  kontroli służb inspekcji ochrony środowiska, a także zobowiązane są do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, systematycznego składania zbiorczych zestawień o wytwarzanych i posiadanych odpadach czy ponoszenia opłat.

Generalnie odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne przeznaczone są do gospodarczego wykorzystania lub w ostateczności składowane na składowisku, natomiast odpady niebezpieczne muszą być odbierane i utylizowane przez jednostki do tego celu uprawnione, co zakłady mają obowiązek dokumentować.

Załącznik nr 3 do niniejszego opracowania zawiera ewidencję zakładów wytwarzających odpady oraz udzielonych pozwoleń na ich wytwarzanie.

Załącznik nr 4 zawiera wykaz powstających odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów przemysłowych.

Poniższe dane dotyczące ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych w latach 2004 – 2006 pochodzą z bazy SIGOP Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W 2004 roku na terenie powiatu ciechanowskiego wytworzono ok. 94 930,780 Mg odpadów przemysłowych, a 2 841,592 Mg pozostało do zagospodarowania z lat biegłych. W sumie do zagospodarowania na terenie powiatu pozostało 97 772,372 Mg. Odpady te w większości, bo aż 57 % poddano odzyskowi (55 486,121 Mg). Unieszkodliwianiu poza składowaniem 41 % (40 730,979 Mg) oraz unieszkodliwianiu przez składowanie 0,4 % (404,820 Mg). Magazynowane u producentów pozostało 1,2 % (1 150,452 Mg).

Z analizy bilansu wytworzonych odpadów przemysłowych, według grup odpadów wynika, że w roku 2004 :

- najwięcej wytworzono odpadów z grupy 02 ( odpady z rolnictwa, sadownictwa, przetwórstwa żywności) stanowiące 61,7 %,

- kolejne miejsca zajmują odpady z grupy 10 ( odpady z procesów termicznych) stanowiące 13,2 %,

- oraz z grupy 19 (odpady z instalacji służących do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody), ich udział w bilansie wynosi 11,6 %,

- pozostałe grupy odpadów stanowią 13,5% ogółu.

Na składowiskach deponowane były głównie odpady z grupy 19,  a z grupy 15 tylko śladowe ilości.

W stosunku do wszystkich odpadów przemysłowych wytworzonych w roku 2004 na terenie powiatu odpady niebezpieczne stanowiły 0,55 % (517,965 Mg). Zapas z lat ubiegłych wynosił  45,087 Mg.

Odpady niebezpieczne przede wszystkim unieszkodliwiano poza składowaniem – 59,4 % (334,545 Mg), poddano odzyskowi – 31,9 % odpadów (179,742 Mg) oraz magazynowane u producentów było 8,7 % (48,965 Mg).

W 2005 roku na terenie powiatu ciechanowskiego wytworzono ok. 73.973,941 Mg odpadów przemysłowych, a 620,525 Mg pozostało do zagospodarowania z lat biegłych. Odpady te:

- w znakomitej większości, bo aż 96,1 % poddano odzyskowi (71 708,9 Mg),

- 0,9 % unieszkodliwiono poza składowaniem (639,925 Mg),

- 0,9 % unieszkodliwiono przez składowanie (681,850 Mg),

- a 2,1 % (1 563, 791 Mg) jest magazynowane przez zakłady.

Z analizy bilansu wytworzonych odpadów przemysłowych, według grup odpadów wynika, że w roku 2005 :

- najwięcej wytworzono odpadów z grupy 02 ( odpady z rolnictwa, sadownictwa, przetwórstwa żywności) stanowiące 51,7 %,

- kolejne miejsca zajmują odpady z grupy 10 ( odpady z procesów termicznych) stanowiące 21,8 %,

- oraz z grupy 19 (odpady z instalacji służących do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody), ich udział w bilansie wynosi 11,7 %,

- pozostałe grupy odpadów stanowią 14,8% ogółu.

Odzyskowi poddawano najczęściej odpady z grupy 02 (53.3 %). Unieszkodliwiane poza składowaniem w największym stopniu były odpady z grupy 08 - 50,7 % ( odpad z produkcji, przygotowania , obrotu i stosowania powłok drukarskich).

Na składowiskach deponowane były głównie odpady z grupy 19 (99,2 %), a pozostałe grupy 10 i 15 stanowiły śladowe ilości.

W stosunku do wszystkich odpadów przemysłowych wytworzonych w roku 2005 na terenie powiatu odpady niebezpieczne stanowiły 0,65 % (479,458 Mg). Zapas z lat ubiegłych wynosił  44,981 Mg.

Odpady niebezpieczne przede wszystkim poddano odzyskowi – 51,5 % odpadów (270,247 Mg) oraz unieszkodliwianiu poza składowaniem - 44,7 % (234,389 Mg). Magazynowane u producentów było 3,4 % (17,853 Mg).

W 2006 roku na terenie powiatu ciechanowskiego wytworzono ok. 96.112,034 Mg odpadów przemysłowych, a 1 617,934 Mg pozostało do zagospodarowania z lat biegłych. Odpady te:

- w znakomitej większości, bo aż 80 % poddano odzyskowi (78 086,767 Mg),

- 0,6 % unieszkodliwiono poza składowaniem (606,195 Mg),

- 1,4 % unieszkodliwiono przez składowanie (1 424,320 Mg),

- a 18 % (17 612, 686 Mg) jest magazynowane przez zakłady.

Analizując bilans odpadów przemysłowych za rok 2006 stwierdza się, że najwięcej wytworzono odpadów z grupy 02 (odpady z rolnictwa, sadownictwa, leśnictwa, łowiectwa, przetwórstwa żywności) – 60,3 % (57 925,220 Mg). Kolejne miejsce zajmują odpady z grupy 10 ( odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej) stanowiące 14,7 % (14 115,850 Mg) oraz z grupy 19 (odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków i uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych), których udział w bilansie wynosi 10,2 % (9 825,684 Mg). Pozostałe grupy, z wyłączeniem niesegregowanych odpadów komunalnych, stanowią 14,82 % (14 245,281 Mg) ogółu wytworzonych odpadów przemysłowych..

Spośród całości odpadów poddanych odzyskowi w powiecie 53,4 % (41 668,410 Mg) stanowiły odpady z grupy 02. Drugie miejsce w kolejności zajmują odpady z grupy 10, które stanowią 18,8 % (17 708,000 Mg). Kolejne miejsce odpady z grupy 19, stanowiące 11,9 % (9 289,850 Mg). Pozostałe grupy odpadów stanowią 16 % (12 420,507 Mg) ogółu poddanych odzyskowi odpadów.

Unieszkodliwiane poza składowaniem w największym stopniu były odpady z grupy 08 (odpady z produkcji, przygotowania , obrotu i stosowania powłok ochronnych – farb, lakierów, emalii ceramicznych, kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich) – 58 % (351,513 Mg). Kolejne miejsce zajmują odpady z grupy 15 (odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach) – 16,8 % (102,000 Mg). Pozostałe grupy odpadów stanowią 16 % (12 420,507 Mg) ogółu odpadów poddanych unieszkodliwianiu poza składowaniem.

Na składowiskach deponowane były tylko odpady z grupy 19 (odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych) oraz z grupy 15 i 20, z wyłączeniem rodzaju 200301 (niesegregowane – zmieszane odpady komunalne).

W stosunku do wszystkich odpadów przemysłowych wytworzonych w roku 2006 na terenie powiatu odpady niebezpieczne stanowiły 0,5 % (499,836 Mg). Zapas z lat ubiegłych wynosił  17,989 Mg, łącznie do zagospodarowania pozostało więc 517,825 Mg. Odzyskowi poddano 60,3 % odpadów (312,173 Mg), unieszkodliwianiu poza składowaniem 33 % (171,119 Mg), magazynowane u producentów pozostało 6,4 % (32,883 Mg).

Poddając analizie dane odnośnie ilości powstających odpadów przemysłowych w latach 2004 – 2006 można stwierdzić, że ilość wytworzonych odpadów w okresie sprawozdawczym ulegała nieregularnym zmianom, w niezbyt wielkim zakresie, najmniej wyprodukowano ich w 2005 roku (73 973,941 Mg), więcej i w porównywalnych ilościach w roku 2004 (94 930,780 Mg) i 2006 (96 112,034).

Pozytywnym kierunkiem w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu ciechanowskiego jest zarejestrowanie, na podstawie dostępnych danych, zmniejszającej się ilości odpadów magazynowanych na terenie zakładów w latach 2005 i 2006  w stosunku do roku 2004.

Jednym ze sposobów unieszkodliwiania wytworzonych odpadów jest poddawanie ich procesom odzysku, który według uzyskanych danych z WIOŚ jest na stosunkowo wysokim poziomie w stosunku do pozostałych ilości i ich sposobu wykorzystania, a mianowicie w 2004 roku osiągnął poziom 55 486,121 Mg, w 2005 roku – 71 709 Mg, w 2006 roku - 78 086,767 Mg odpadów odzyskanych.

4.7.  Odpady medyczne

Dane dotyczące wytwarzania odpadów medycznych pochodzą głównie ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz z ankiet wypełnionych przez samorządy gminne.

Na terenie powiatu ciechanowskiego do dnia 31 grudnia 2005 roku eksploatowana była spalarnia odpadów medycznych, zlokalizowana w budynku kotłowni, na terenie Szpitala w Ciechanowie. Spalarnia pracowała od 1992 roku. Jej zdolność przerobowa wynosiła 0,15 Mg/h.

Powstające w tym czasie na terenie powiatu niebezpieczne odpady medyczne były unieszkodliwiane w spalarni, w procesie termicznego ich przekształcania (proces D10). W 2004 roku unieszkodliwiono 46,30 Mg, a w 2005 roku – 46,64 Mg odpadów medycznych wytwarzanych w Szpitalu oraz zbieranych od indywidualnych podmiotów gospodarczych z terenu powiatu.

Poniżej w tabeli nr 9 zestawiono rodzaje i ilości unieszkodliwianych odpadów medycznych w latach 2004 - 2006.

| Rok | Nazwa jednostki wytwarzającej odpady medyczne | Kod rodzaju odpadów | Rodzaj wytwarzanych odpadów | Ilość wytwarzanych i zebranych odpadów [Mg] | Sposób miejsce unieszkodliwiania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 2004 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 180102* | Części ciała, tkanka | 0,924 | Spalanie w spalarce szpitalnej |
|  |  | 180103* | Inne odpady, zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny | 27,418 | Spalanie w spalarce szpitalnej |
|  |  | 180104* | Inne odpady niż wymienione w 180103 | 14,650 | Spalanie w spalarce szpitalnej |
|  |  | 180106* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne | 0,223 | Odbiór przez firmę zewnętrzną |
|  | Inne jednostki medyczne z terenu powiatu | 180103* | Inne odpady, zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny | 3,322 | Spalanie w spalarce szpitalnej |
| 2005 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 180102* | Części ciała, tkanka | 0,973 (z tej ilości 0,058 Mg odebrała firma zewnętrzna) | Spalanie w spalarce szpitalnej |
|  |  | 180103* | Inne odpady, zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny | 27,148 (z tej ilości 5,019 Mg odebrała firma zewnętrzna) | Spalanie w spalarce szpitalnej |
|  |  | 180104 | Inne odpady niż wymienione w 180103 | 14,628 (z tej ilości 3,054 Mg odebrała firma zewnętrzna) | Spalanie w spalarce szpitalnej |
|  | Inne jednostki medyczne z terenu powiatu | 180103* | Inne odpady, zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny | 3,919 (z tej 0,277 Mg odebrała firma zewnętrzna) | Spalanie w spalarce szpitalnej |
| 2006 2006 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie | 180102* | Części ciała, tkanka | 0,849 | Odbiór przez firmę zewnętrzną |
|  |  | 180103* | Inne odpady, zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny | 32,724 | Odbiór przez firmę zewnętrzną |
|  |  | 180104 | Inne odpady niż wymienione w 180103 | 18,277 | Odbiór przez firmę zewnętrzną |
|  |  | 180106* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezp. | 0,093 | Odbiór przez firmę zewnętrzną |
|  |  | 180182* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 0,029 | Odbiór przez firmę zewnętrzną |
|  | Inne jednostki medyczne z terenu powiatu | 180103* | Inne odpady, zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny | 3,872 | Odbiór przez firmę zewnętrzną |

Z uwagi na to, że spalarka nie odpowiadała obowiązującym wymogom oraz nie były dotrzymywane standardy emisyjne, z dniem 1 stycznia 2006 r. Szpital nie uzyskał decyzji na unieszkodliwianie  odpadów medycznych.

Dalsza eksploatacja spalarni wymagała dużych nakładów inwestycyjnych, aby móc ją w pełni dostosować do obowiązujących wymagań dotyczących: monitoringu składu gazów odlotowych, automatycznego systemu podawania odpadów, urządzeń do odprowadzania gazów spalinowych oraz urządzeń do odzysku ciepła.

W związku z powyższym z początkiem 2006 roku zaprzestano eksploatacji spalarni. Odpady medyczne gromadzone są w specjalnych workach foliowych, wkładanych do pojemników, a następnie transportowane są do pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie do ich gromadzenia. Przekazywane są do utylizacji wyspecjalizowanej firmie, posiadającej stosowne zezwolenia. Transport odpadów odbywa się pojazdami odbiorcy, przystosowanymi do przewozu tego rodzaju odpadów.

Załącznik nr 5 do opracowania zawiera ewidencję zakładów wytwarzających odpady medyczne i weterynaryjne oraz udzielonych pozwoleń na ich wytwarzanie.

  - Odpady zawierające azbest

W świetle obowiązujących przepisów prawnych krajowych i europejskich właściwy organ na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym jest zobowiązany ustawowo do usunięcia wyrobów zawierających azbest w perspektywie do 2032 roku. W celu uporządkowania gospodarki odpadami azbestowymi na terenie powiatu ciechanowskiego konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, określenie poziomów ich uszkodzenia oraz metod unieszkodliwiania azbestu zgodnie z wytycznymi 30-letniego krajowego programu oczyszczania Polski z azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz obowiązującymi przepisami w kraju i UE.

Po zapoznaniu się z dostępnymi danymi stwierdza się, że gminy powiatu ciechanowskiego podjęły pewne kroki w zakresie identyfikacji źródeł występowania wyrobów zawierających azbest poprzez tworzenie inwentaryzacji obiektów zawierających azbest.

Jednak w okresie sprawozdawczym samorządy nie podjęły działań w celu opracowania i wdrożenia Programu Usuwania Azbestu.

W powiecie ciechanowskim od początku 2003 roku do końca 2006 roku usunięto wyroby azbestowe z następujących obiektów:

- w 2003 roku w miejscowości gminnej Regimin wymieniono 749 mb. rur  wodociągowych azbestowo – cementowych. Przedsięwzięcie finansowane przez Gminę Regimin,

- w 2006 roku w m. Zawady Dworskie gm. Gołymin Ośrodek wymieniono pokrycie dachowe na budynku remizy strażackiej (327,60 m2). Przedsięwzięcie finansowane przez Gminę Gołymin i Ochotniczą Straż Pożarną,

- od 2003 roku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów usunięto wyroby azbestowe z ok. 56 obiektów budowlanych. Łączna ilość usuniętych wyrobów azbestowych wyniosła ok. 6.100 m2,

- w lipcu 2006 roku wymieniono pokrycie dachu na budynku szkoły należącej do Zespołu Szkół w Gołotczyźnie (1700 m2). Przedsięwzięcie finansowane ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starostwa Powiatowego w Ciechanowie,

- na terenie Cukrowni Glinojeck usunięto elementy azbestowe znajdujące się na terenie zakładu (koszt 400 000 zł).

Gminy z terenu powiatu ciechanowskiego prowadziły również zadania pozainwestycyjne, polegające na informowaniu swoich mieszkańców o konieczności usuwania wyrobów zawierających azbest. Pracownicy administracji samorządowej uczestniczyli w szkoleniach dot. problematyki azbestowej, a w szczególności zagrożeń i procedury związanej z usuwaniem azbestu.

- Stan realizacji działań ujętych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2006

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu ciechanowskiego został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 22 grudnia 2003 r.

Plan ten został opracowany w 2003 r. i zawiera przytoczenie obowiązujących, na dzień opracowania, przepisów prawa, natomiast w zakresie celów i zadań do realizacji na szczeblu powiatu ciechanowskiego odsyła do opracowanego w 2000 roku „Kompleksowego Programu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ciechanowskiego”.

Opracowanie to zostało wykonane przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W związku z tym nie jest dokumentacją odpowiadającą w pełni zakresowi obowiązującego prawa. Kompleksowy program zawiera między innymi harmonogram wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przedstawiony wariantowo, z okresami realizacji na poszczególne lata: 2001 – 2005, 2006 – 2010 i 2011 – 2015. Podstawą realizacji każdego z wariantów jest budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów z terenu powiatu na bazie składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej.

Poniżej, w tabeli nr 10, zestawiono proponowane wariantowe rozwiązania systemu gospodarki odpadami dla powiatu ciechanowskiego w latach 2001 – 2005.

| Zadania harmonogramu wdrażania systemu w latach 2001 – 2005 |
| --- |
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3a |
| Selektywne gromadzenie dwupojemnikowe |  |  |
| Selektywne gromadzenie trójpojemnikowe | Selektywne gromadzenie trójpojemnikowe | Selektywne gromadzenie trójpojemnikowe |
| Zakład segregacji odpadów | Funkcje wspomagające selektywną zbiórkę: linia segregacji i uszlachetniania surowców wtórnych, prasy lub rozdrabniarki do wydzielonych surowców wtórnych, magazyn surowców wtórnych, magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych | Funkcje wspomagające selektywną zbiórkę: linia segregacji i uszlachetniania surowców wtórnych, prasy lub rozdrabniarki do wydzielonych surowców wtórnych, magazyn surowców wtórnych, magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych |
| Kompostownia odpadów etap I – komp. polowa etap II – komp. komorowa | Kompostowania odpadów zmieszanych | Kompostowania odpadów zmieszanych |
| Wysypisko odpadów: rozbudowa istniejącego wysypiska | Wysypisko odpadów: rozbudowa istniejącego wysypiska | Wysypisko odpadów: rozbudowa istniejącego wysypiska |
| Wysypisko odpadów: rekultywacja istniejącego wysypiska | Wysypisko odpadów: rekultywacja istniejącego wysypiska | Wysypisko odpadów: rekultywacja istniejącego wysypiska |
| Wysypisko odpadów: rekultywacja wysypiska w Kargoszynie | Wysypisko odpadów: rekultywacja wysypiska w Kargoszynie | Wysypisko odpadów: rekultywacja wysypiska w Kargoszynie |

Pomimo tego, że powyższy harmonogram zapisany jest w dokumentacji opracowanej wcześniej, to jednak działania prowadzone przez gminy powiatu ciechanowskiego są w zasadzie zgodne z zapisami zakładanych powyższych wariantów.

Przede wszystkim na terenie powiatu działa system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (opisany w punkcie 4.2. niniejszego opracowania). Na składowisku odpadów w Woli Pawłowskiej uruchomiono linię segregacji odpadów wspomagającą selektywną zbiórkę. Na terenie składowiska znajdują się magazyny i place do gromadzenia surowców wtórnych, natomiast na terenie bazy PUK w Ciechanowie działa Miejski Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych.

Ponadto w 2007 roku PUK Sp. z o.o. wykona tymczasowy  plac do gromadzenia odpadów zielonych. Inwestycję tą będzie realizować ze środków własnych przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie ostatnie zapisane we wszystkich wariantach, a dotyczące rekultywacji wysypiska odpadów przy ul. Kargoszyńskiej w Ciechanowie jest również realizowane. Prowadzona jest rekultywacja tego terenu. Prezydent  Miasta  Ciechanów uzyskał decyzję Starosty Ciechanowskiego (znak: G.6018-2/206 z 28.07.2006 r.) zobowiązującą do rekultywacji  powierzchni 3,19 ha ( działki nr 76 i 80 ) przy ul. Kargoszyńskiej. Termin zakończenia rekultywacji gruntów, w kierunku zadrzewień śródpolnych, określono na 31.12.2011 r., a ostatecznego zagospodarowania terenu do końca 2012 roku.

Uwzględniając zalecaną formę sprawozdania, zgodnie z „Wytycznymi oraz wzorem sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami”, opracowanymi na zamówienie Ministra Środowiska, poniżej przedstawiono w ujęciu tabelarycznym (tabela nr 11) stan realizacji działań w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu ciechanowskiego w latach 2004 – 2006, odnosząc się w pierwszej kolejności do przedsięwzięć wynikających z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Jak wynika z powyższego zestawienia w powiatowym planie uwzględniono wszystkie zadania, które zostały przypisane powiatom w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Stopień zaawansowania realizacji większości zadań jest wysoki. Pewne zadania, głównie w zakresie rozwoju selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji, budowlanych, znajduje się w początkowej fazie realizacji. Intensyfikacja działań w tym zakresie nastąpi z chwilą wdrożenia w życie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.

- Źródła finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Realizacja zadań, zestawionych w tabeli nr 11, wymaga poniesienia określonych nakładów. W powiatowym planie gospodarki odpadami nie określono kwot na poszczególne zadania przewidziane do realizacji. Wskazano w nim koszty inwestycyjne dla trzech założonych wariantów (przedstawionych w punkcie 5 opracowania) docelowego rozwiązania gospodarki odpadami w powiecie do roku 2010, co  nie daje zupełnie możliwości porównania w zakresie poniesionych nakładów.

W planie przewidziano jedynie szacunkowe koszty inwestycyjne funkcjonowania planowanego systemu jako całości.

Jako źródła finansowania zadań podano:

- środki własne budżetów gmin i gminnych funduszy ochrony środowiska,

- środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- dotacje ze źródeł zewnętrznych,

- pożyczki z funduszy celowych i kredytów preferencyjnych.

Rzeczywiste koszty (w tys. zł) poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami w latach 2004 – 2006 kształtowały się następująco (tabela nr 12):

| Lp. | Nazwa zadania | Koszty poniesione ( tys. zł ) | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i aktualizacja planów gospodarki odpadami | 48,8 | gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
| 2. | Współudział w tworzeniu RZGO: - studium wykonalności RZGO, - koncepcja techn.- ekonom. zintegrowanego systemu gospodarki odpadami | 10,0 24,0 | Budżet Gminy Miejskiej Ciechanów Budżet Gminy Miejskiej Ciechanów |
| 3. | Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie wszystkich gmin powiatu | 187,3 | gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 4. | Realizacja programu edukacyjnego w zakresie gospodarki odpadami | 25,0 31,8 | gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 5. | Objęcie wszystkich mieszkańców gmin w obrębie powiatu zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych | 170,8 12,6 | P.U.K. sp. z o.o. w Ciechanowie Z.U.K. USKOM sp. z o.o. w Mławie |
| 6. | Wdrożenie systemu zbiórki odpadów komunalnych na terenie powiatu: - utworzenie GPZON w Ciechanowie, - organizowanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych | 4,5 2,6 | PUK Sp. z o. o w Ciechanowie GFOŚiGW (Gminy Miejskiej C-nów) gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej |
| 7. | Monitoring składowiska w Woli Pawłowskiej: - budowa piezometru, - prowadzenie monitroingu, - wniosek o pozwolenie zintegrowane. | 8,1 29,1 27,8 | PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie |
| 8. | Dostosowanie składowiska w Woli Pawłowskiej: - kanalizacja do odprowadzenia odcieków | 1.238,6 | PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 9. | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Rembówko gm. Opinogóra | 34,2 | Budżet Gminy Opinogóra Górna |
| 10. | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Ślugowo gm. Sońsk | 8,0 | Budżet Gminy Sońsk Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 11. | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowie przy ul. Kargoszyńskiej | 39,9 | Budżet Gminy Miejskiej Ciechanów |
| RAZEM | 1.854,3 tys. zł |

Jak wynika z powyższego zestawienia, w latach 2004 – 2006 na realizację zadań powiatowego planu gospodarki odpadami wydano ogółem 1.854,3 tys. zł (z tego: środki własne - 1.249,3 tys.zł, środki funduszy ekologicznych – 605,0 tys. zł), co w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu daje wskaźnik około 20,56 zł / mieszkańca.

Faktycznie wskaźnik realizacji zadań wynikających z planu jest nieco wyższy, gdyż część zadań ujętych w planie w zakresie gospodarki odpadami zostało zrealizowanych bez poniesienia kosztów, np. wykonanie odgazowania składowiska,  zainstalowanie linii sortowniczej czy opracowanie planów gospodarki odpadami przez niektóre Gminy we własnym zakresie.

Nie przestawia się również nakładów poniesionych na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi, gdyż zostały one już ujęte w punkcie dotyczącym selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- PODSUMOWANIE  I  WNIOSKI  DO AKTUALIZACJI PLANU  GOSPODARKI  ODPADAMI

„Powiatowy plan gospodarki odpadami” jest obok „Programu ochrony środowiska” podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie powiatu ciechanowskiego. Pierwszoplanowym celem w tworzeniu tych dokumentów jest określenie skutecznego planu realizacji zadań, zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego i efektywnego zarządzania środowiskiem.

Jednym z instrumentów sprawnego i efektywnego zarządzania Planem Gospodarki Odpadami jest opracowanie „Sprawozdania z Realizacji Planu ...”,  w celu zidentyfikowania i poddania analizie działań uchwalonych i wdrażanych w dość niedługim, bo trzyletnim, okresie.

Analizując realizację „Powiatowego planu Gospodarki Odpadami” należy pamiętać, że zadania o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska, obciążają samorządy gminne i podmioty gospodarcze.

Generalnie realizacja zadań wynikających z Planu jest w dość znacznym stopniu zaawansowana. Jednak  pewne zadania, głównie w zakresie rozwoju selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji, budowlanych, znajduje się w początkowej fazie realizacji. Odpady tego rodzaju są w bardzo małym stopniu odzyskiwane ze strumienia  odpadów komunalnych. Intensyfikacja działań w tym zakresie nastąpi z chwilą wdrożenia w życie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.

W fazie początkowej znajduje się również selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych. W 2005 roku rozpoczęto zbiórkę baterii, w 2006 r. uruchomiono Punkt Zbierania Odpadów Problemowych w Ciechanowie. Dlatego też nie podaje się wskaźników w tym zakresie.

„Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami” określił tylko z nazwy wskaźniki monitorowania planu nie odnosząc się do konkretnych wartości bazowych, przy czym plan zawiera wiele danych szacunkowych. W związku z tym nie ma możliwości przedstawienia jednoznacznej oceny monitorowania, w sposób zalecany w wytycznych.

Na podstawie prowadzonej ewidencji ilościowej można określić (wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku) pewne wskaźniki monitorowania gospodarki odpadami, jednak bez odniesienia do wartości przewidywanych na koniec 2006 roku:

- ilość wytworzonych odpadów komunalnych /  mieszkańca / rok  -  246 kg/1M/rok,

- stopień objęcia mieszkańców odbieraniem odpadów  -  56 %,

- ilość zebranych selektywnie odpadów / mieszkańca / rok  -  4,5 kg/1M/rok,

- nakłady na realizacje zadań z planu w latach 2004–2006   -  20,56  zł/mieszkańca.

Niniejszy dokument powinien stanowić podstawę do przygotowania zaktualizowanej wersji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ciechanowskiego”.

Zaktualizowany „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Ciechanowskiego” z założenia powinien być dokumentem o strukturze „otwartej”. Otwarta forma dokumentu pozwoli na bieżącą weryfikację Planu Gospodarki Odpadami, poprzez cykliczne opracowywanie sprawozdań z realizacji przewidzianych zadań krótko- i długoterminowych oraz pojawienia się nowych, dotąd nieuwzględnionych kwestii w zakresie usprawnienia funkcjonującego systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu ciechanowskiego.