DRUK   Nr 4

RAPORT

o stanie realizacji

„Strategii rozwoju powiatu ciechanowskiego do roku 2020”

w latach 2008-2012

Ciechanów, maj 2013

RAPORT  O  STANIE  REALIZACJI

„STRATEGII  ROZWOJU  POWIATU  CIECHANOWSKIEGO  DO  ROKU  2020”

w latach 2008-2012

Uwagi wstępne

Podstawowym aktem prawnym zobowiązującym samorządy powiatowe do prowadzenia własnej, lokalnej polityki rozwoju jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 ze zm.). Efektywne realizowanie celów polityki rozwoju wymaga odpowiednio sformułowanej strategii oraz sprawnego systemu jej wdrażania. Takiego systemu, który strategiczne założenia i cele przełoży na racjonalnie określone działania i dobrze przygotowane projekty. Należy podkreślić, że ustawodawca bardzo ogólnie określił przedmiot, funkcje i procedury tworzenia strategii rozwoju na szczeblach lokalnych, pozostawiając decyzje w tym zakresie samorządom powiatów i gmin. Dlatego dla określenia zakresu przedmiotowego strategii rozwoju powiatów podstawę stanowi Ustawa z dnia    5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1592 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym a zadania te nie mogą naruszać zakresu działania gmin. Dlatego strategia rozwoju powiatu dotyczyć powinna przede wszystkim zadań własnych samorządu powiatowego. Jednakże              w związku z tym, że na obszarze powiatu istnieje wiele funkcjonalnych powiązań samorządu powiatowego z samodzielnie działającymi gminami oraz innymi podmiotami, muszą być realizowane zasady spójności, partnerstwa         i współdziałania. Uwzględniane powinny być także funkcjonalne związki           z sąsiednimi powiatami oraz z samorządem województwa.

We wrześniu 2007 roku zakończono, trwające od lipca tego roku, prace nad projektem „Strategii rozwoju powiatu ciechanowskiego do roku 2020”. Zgodnie z przyjętymi procedurami, Zarząd Powiatu projekt tego dokumentu skierował do konsultacji społecznych. Przedstawiono go do wiadomości mieszkańców powiatu i partnerów społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) samorządu powiatowego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Oficjalne zaproszenia do wyrażenia uwag i propozycji skierowane zostały również do samorządów gmin z obszaru powiatu, do samorządów sąsiednich powiatów oraz do samorządu województwa mazowieckiego. Starosta Ciechanowski, zgodnie z art. 42, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przedstawił projekt strategii Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Państwowemu Wojewódzkiemu i Inspektorowi Sanitarnemu, z prośbą        o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych              w prognozie oddziaływania strategii na środowisko. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego po konsultacjach przyjął projekt i skierował go do Rady Powiatu, która na sesji w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwaliła „Strategię Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do 2020 roku”. Dokument wszedł w życie   z dniem 01 stycznia 2008 roku (tekst uchwały Rady Powiatu w tej sprawie stanowi załącznik nr 1 niniejszego raportu). W dalszej części tego opracowania „Strategia rozwoju powiatu ciechanowskiego do roku 2020” zwana jest Strategią.

Zgodnie z zawartym w Strategii zapisem dotyczącym monitorowania jej realizacji, co cztery lata sporządzany jest raport z ewaluacji pośredniej (mid-term), przedkładany przez Zarząd Powiatu pod debatę Rady Powiatu. Niniejszy raport opracowany został po czterech latach od uchwalenia Strategii i obejmuje lata 2008-2011. Uwzględniono w nim również działania podejmowane przez samorząd powiatowy w 2012 roku. Raport opracowany został na podstawie materiałów i dokumentów zebranych przez Starostwo Powiatowe a także na podstawie stałego monitoringu (sprawozdawczość) prowadzonego                     w jednostkach organizacyjnych podległych samorządowi powiatowemu. Wykorzystano również informacje partnerów samorządowych (gmin z terenu powiatu, sąsiednich powiatów oraz samorządu województwa mazowieckiego), publikacje w lokalnych i regionalnych mediach  oraz materiały i dokumenty statystyczne. Szczególnym uwarunkowaniem, istotnym dla ewentualnych korekt Strategii, jest rozpoczęcie przez samorząd województwa prac nad kolejną aktualizacją „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020” oraz pierwszą aktualizacją „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”. Założenia tych prac, przyjęte przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, stanowią dla powiatu ciechanowskiego ważny zewnętrzny układ odniesienia, który powinien zostać uwzględniony w rekomendacjach zgłaszanych do „Strategii powiatu ciechanowskiego do roku 2020”                   w niniejszym raporcie ewaluacyjnym. Wśród tych rekomendacji znaleźć się powinny również kierunkowe propozycje zgłaszane przez samorząd powiatowy do wspomnianych wyżej, aktualizowanych dokumentów wojewódzkich,           w trakcie konsultacji społecznych.

Całościowy przegląd (w formie tabelarycznej) dostępnych wskaźników ilustrujących strukturę społeczno-gospodarczą powiatu ciechanowskiego oraz jego charakterystykę na tle kraju i województwa mazowieckiego znajduje się w załącznikach do tego raportu. Tam też zamieszczone zostały w postaci tabel, fotografii, wykresów, map i w innej formie informacje uzupełniające treści zawarte w głównej części raportu.

Strategiczne cele i priorytety rozwoju powiatu ciechanowskiego

Uchwalona i przyjęta do realizacji Strategia dotyczy przede wszystkim zadań własnych samorządu powiatowego, ale uwzględnia oraz eksponuje partnerskie powiązania z jednostkami samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami, które wspierać mogą realizację tych zadań.

Na podstawie rzetelnej diagnozy stanu, określono w Strategii wizję rozwoju powiatu ciechanowskiego, którą streszcza hasło:

„Ziemia ciechanowska to bezpieczna i przyjazna ludziom moja mała ojczyzna, tu można godnie żyć i pracować”.

Naczelną ideą (misją) tego dokumentu jest:

Dążenie do uzyskania odczuwalnej społecznie poprawy jakości życia 
i pracy mieszkańców ziemi ciechanowskiej, poprzez realizację przede wszystkim zadań publicznych samorządu powiatu ciechanowskiego.

Po czterech latach realizacji Strategii należy przypomnieć 
o głównych przesłankach określenia wizji i misji tego dokumentu. Wizja miała stanowić zarówno syntetyczny opis stanu powiatu, jaki zamierza się uzyskać     w wyniku prowadzenia przedstawionej w Strategii polityki rozwoju, jak             i formułę, z którą mógłby się utożsamiać każdy jego mieszkaniec. Misja jest      w istocie celem nadrzędnym polityki rozwoju powiatu ciechanowskiego, prowadzonej przez samorząd powiatowy, a także jego (samorządu) swoistym  zobowiązaniem do podejmowania takich konkretnych (mierzalnych) działań, których efekty odczuje w nieodległym czasie większość mieszkańców powiatu.

W Strategii określono cztery długookresowe cele strategiczne samorządu powiatowego:

- poprawa jakości życia i pracy mieszkańców powiatu;

- zwiększenie konkurencyjności powiatu na Mazowszu, w kraju oraz 
w układzie europejskim;

- dążenie do spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej powiatu;

- ugruntowanie pozycji Ciechanowa jako ośrodka subregionalnego na Mazowszu.

Przedstawiony w tym raporcie stan realizacji Strategii (ewaluacja pośrednia po czterech latach realizacji) dotyczy przede wszystkim jej celów operacyjnych, które w formule wykonawczej urzeczywistniają cele strategiczne.

Cele operacyjne obejmują:

- rozwój i doskonalenie kapitału społecznego;

- modernizację i rozwój infrastruktury technicznej;

- rozwój obszarów wiejskich, przy zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego;

- wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu;

- tworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa obywateli;

- stymulowanie rozwoju ponadlokalnych (subregionalnych) usług publicznych w Ciechanowie i na terenie powiatu;

- kształtowanie pozytywnego wizerunku i wysokiej pozycji konkurencyjnej powiatu, zdolnego do przyjmowania i wytwarzania innowacji.

Opisy stanu realizacji poszczególnych celów operacyjnych zaprezentowane są w tym raporcie w odniesieniu do projektowanych działań, wskazanych w strategii dla każdego z tych celów. Poprzedzone są opisami ogólnych uwarunkowań ich realizacji. Po prezentacji podejmowanych działań następują wnioski oraz rekomendacje do Strategii. Rekomendacje stanowią swoistą wypadkową wniosków wypływających z oceny realizacji poszczególnych celów Strategii, wskazując na potrzebę utrzymania dotychczasowych zapisów zawartych w tym dokumencie, lub na ich zmiany. Podobną metodę opisu zastosowano w przypadku oceny realizacji przyjętych priorytetów oraz instrumentów, zasad i monitorowania realizacji Strategii.

Należy podkreślić, że niniejszy raport zawiera informacje o realizacji Strategii głównie w latach 2008-2012. Dlatego w opisach znajdują się informacje o działaniach dotychczas zrealizowanych, będących w trakcie realizacji oraz jeszcze, z różnych przyczyn, nie realizowanych. Co nie oznacza, że te dotychczas nie podejmowane nie doczekają się realizacji do roku 2020. Część danych (wskaźniki statystyczne), ze względu na oficjalne procedury ich aktualizacji, obejmuje informacje z 2011 roku. Dane statystyczne z 2012 roku będą dostępne dopiero pod koniec 2013 roku. Wykorzystane więc zostaną         w następnym raporcie ewaluacyjnym.

Realizacja celów operacyjnych

Strategii

Cel 1.  Rozwój i doskonalenie kapitału społecznego

Ogólna diagnoza uwarunkowań realizacji celu

Realizacja działań służących rozwojowi i doskonaleniu kapitału społecznego powiatu przebiegała w minionych latach w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych. Stale zmniejszała się liczba ludności powiatu. Zjawisko to obserwowano z roku na rok, mimo, że już od roku 2006 rejestrowano w skali powiatu minimalnie dodatni przyrost naturalny. Z danych statystycznych, opracowanych w związku reformą administracyjną w 1999 roku (swoisty bilans otwarcia), wynika, że powiat ciechanowski zamieszkiwało wówczas 94 080 osób. Od tego czasu, w ciągu 11 lat, liczba ludności powiatu zmniejszyła się o około 2,7 tys. osób, to jest o prawie 3%. W końcu roku 2011 wyniosła 91 385 osób. Według prognoz liczba ludności powiatu w 2020 roku, to jest w ostatnim roku realizacji tej strategii, może wynosić 88 467 osób. Przewidywany jest więc dalszy, wyraźny spadek populacji. Obserwowany spadek liczby mieszkańców powiatu jest efektem głównie ujemnego salda migracji. Z dostępnych analiz wynika, że spośród decydujących się na migrację stałą najliczniejszą grupę stanowią ludzie młodzi, wykształceni                            i przedsiębiorczy. W roku 2009 ogólny wskaźnik migracji na 1000 ludności wynosił -2,57. Wskaźnik ten był wyższy niż np. w niektórych sąsiednich powiatach (mławski -1,38, płoński -0,13), ale jednocześnie niższy niż                 w powiecie przasnyskim (-4,25) i makowskim (-2,80). W roku 2010 nadal odpływ ludności z terenu powiatu (-1 357) był większy niż napływ (+984), co sprawiło, że ogólne saldo migracji w tym roku wyniosło -373. W roku 2011 zjawisko migracji stałej utrzymywało się na zbliżonym (do lat poprzednich) poziomie. Zwraca uwagę malejąca od kilku lat liczba młodzieży w wieku 15-19 lat, a więc w wieku przewidzianym na naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, podległych samorządowi powiatowemu.

W okresie minionych czterech lat istniały sprzyjające warunki do inwestowania zarówno w bazę jak i kapitał ludzki, ze względu na możliwości ubiegania się o zewnętrzne, finansowe wsparcie, głównie ze środków pomocowych UE (z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Utrzymywała się trudna sytuacja na rynku pracy w powiecie. Niełatwo było uzyskać pracę absolwentom szkół, również szkół wyższych. W pierwszych latach realizacji Strategii ograniczone były możliwości zatrudnienia absolwentów u miejscowych pracodawców. Większość małych i średnich przedsiębiorstw oczekiwała dobrze przygotowanych absolwentów szkół zawodowych. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie pracodawców organizacją praktyk zawodowych.

Realizacja działań określonych dla celu 1.

Działanie:  inwestowanie w rozwój bazy oświatowej

W analizowanym okresie działania dotyczące bazy oświatowej obejmowały przede wszystkim przedsięwzięcia remontowe, od drobnych – doraźnych, do większych, dotyczących części obiektów szkolnych lub ich zaplecza. Działania takie podejmowane były we wszystkich placówkach edukacyjnych podległych samorządowi powiatowemu. W latach 2008-2012 w szkołach oraz placówkach oświatowych zrealizowano łącznie prawie 100 przedsięwzięć remontowych za łączną kwotę ponad 3,5 mln zł. Zakupiono również pomoce naukowe za łączną kwotę 1,04 mln zł. Przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane w tym zakresie, skoncentrowane były na tworzeniu lub przebudowie obiektów szkolnych podległych samorządowi powiatowemu, oraz wyposażaniu klasopracowni, pracowni lub warsztatów szkolnych, np. w nowocześniejszy sprzęt służący zadaniom dydaktycznym. W okresie, który obejmuje raport, takie działania realizowane były w następujących placówkach oświatowych:

- Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego

-   uruchomiono trzy klasopracownie komputerowe;

-   powiększono część dydaktyczną szkoły o 9 sal lekcyjnych;

-   oddano do użytku nowocześnie wyposażoną świetlice szkolną.

2.  Zespół Szkół Nr 1 im.  gen. Józefa Bema

-   utworzono drugie centrum multimedialne;

-   zmodernizowano salę gimnastyczną.

3.  Zespół Szkół Nr 2 im. Oskara Lange

- wyposażono pracownię komputerową w ramach projektu „Pracownie       komputerowe  dla szkół” współfinansowanego przez UE;

- wyposażono pracownię gastronomiczną w ramach projektu MEN 
          w stanowiska do egzaminów zawodowych;

-   przygotowano projekt budowy boiska przyszkolnego.

4.  Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica

-   zakupiono urządzenia i narzędzia stanowiące dodatkowe wyposażenie   pracowni  samochodowej.

5.  I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego

-   opracowano projekt przebudowy (do realizacji w czterech etapach) kompleksu boisk przyszkolnych (do roku 2011 wykonano prace za ponad 912 tys zł., między innymi kort tenisowy i boisko wielofunkcyjne);

-   zmodernizowano cztery pracownie przedmiotowe.

6.  Centrum Kształcenia Ustawicznego

-   zakupiono i zainstalowano sprzęt multimedialny.

7.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

-   opracowano koncepcję budowlaną oraz studium wykonalności projektu   rozbudowy Ośrodka oraz złożono wniosek o jego dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – priorytet VII, działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji (wartość projektu ok. 12 mln. zł.). Projekt przeszedł pomyślnie oceny merytoryczne i - po okresie oczekiwania w grupie projektów rezerwowych - zakwalifikowany został w 2012 roku do realizacji. Umowa podpisana została 16 listopada 2012 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji;

-   zakupiono - łącznie za prawie 220 tys. zł (również przy wsparciu środków UE) -  nowy sprzęt służący działaniom edukacyjnym;

-   w ramach likwidacji barier architektonicznych wykonano 
(przy wykorzystaniu środków PFRON) szyb windowy, zainstalowano   windę oraz wybudowano platformę schodową;

8.   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

-   zakupiono nowy sprzęt diagnostyczny i dydaktyczny służący poradnictwu   psychologiczno-pedagogicznemu.

Działanie: określenie i wspieranie rozwoju placówek oświatowych,     specjalizujących się w zakresie kształcenia zawodowego (specjalizacje w subregionie)

W poszczególnych zespołach szkół podejmowano, przy współudziale PUP i Powiatowej Rady Zatrudnienia, działania obejmujące poszerzenie oferty kształcenia zawodowego i wprowadzanie nowych zawodów w szkołach zawodowych. Nie udało się jednak wyeksponować kształcenia zawodowego, zauważalnego w skali subregionu, w sposób prowadzący do osiągania przewagi konkurencyjnej na tym obszarze. W ramach, organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy, dorocznych Subregionalnych Targów Pracy, na towarzyszących tym imprezom konferencjach przeprowadzono dyskusje nad stanem oraz perspektywami kształcenia zawodowego w powiecie ciechanowskim. Subregionalne Targi Pracy stały się imprezą cykliczną, odwiedzaną z roku na rok przez coraz liczniejsze rzesze wystawców                    i uczestników (młodzież, nauczyciele, rodzice, osoby bezrobotne).

Działanie:    doskonalenie kadry pedagogicznej w szkołach

W tym zakresie podejmowano wiele wymiernych działań obejmujących kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej. Obejmowały one, między innymi, kierowanie na studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne          i doskonalące oraz szkolenia z zakresu nowoczesnej organizacji pracy. W latach 2008-2011 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,              w szkołach ponadgimnazjalnych podległych samorządowi powiatowemu przeznaczono łącznie ponad 550 tys. zł. Od dwóch lat najliczniejszą grupę nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych podległych samorządowi powiatowemu stanowią nauczyciele dyplomowani. Łącznie z grupą nauczycieli mianowanych jest ich obecnie 389 (w tym: 132 mianowanych i 257 dyplomowanych) i stanowią oni prawie 75% kadry nauczycielskiej w tych szkołach.

Działanie:     wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie metod

i organizacji nauczania

Wśród działań, podejmowanych w tym zakresie w latach 2008-2012 przez szkoły i inne placówki podległe samorządowi powiatowemu, szczególne znaczenie miały projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji                  w regionach”. Przygotowano i złożono w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych 23 wnioski o ogólnej wartości prawie 12 mln. zł. Wnioski złożyły:

- Zespół Szkół Nr 1 im. J. Bema (4 wnioski);

- Zespół Szkół Nr 2 im. O. Lange (5 wniosków, w tym 2 w partnerstwie);

- Zespół Szkół Nr 3 im. S. Staszica (2 wnioski);

- Zespół Szkół Technicznych im. S. Płoskiego (5 wniosków);

- I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego (1 wniosek);

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (6 wniosków).

Szczegółowe zestawienie składanych projektów przedstawiono w załączniku 
nr 5 w końcowej części raportu.

Na uwagę zasługują zakupy nowoczesnego sprzętu służącego wprowadzaniu nowej technologii nauczania. Dotyczy to zakupów nowoczesnych tablic interaktywnych we wszystkich szkołach podległych samorządowi powiatowemu.

W ramach przedsięwzięć proinnowacyjnych podjęto również działania dotyczące wdrożenia systemu rekrutacji elektronicznej oraz systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce uczniów, obejmującego wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w powiecie. Podejmowano również działania (np. w ramach programu UE Leonardo da Vinci) związane z doskonaleniem organizacji praktyk zawodowych.

Działanie:      upowszechnianie umiejętności obsługi komputerów 
oraz znajomości języków obcych

Działania (głównie promocyjne) w tym zakresie dotyczyły przede wszystkim niektórych dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich powiatu ciechanowskiego (powyżej pięćdziesiątego roku życia) pozbawionych, jak dotychczas, możliwości korzystania z technik i technologii komputerowych. 
          Upowszechnianie najnowszych umiejętności informatycznych było również przedmiotem projektów unijnych realizowanych w szkołach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W niektórych szkołach (Zespół Szkół Technicznych, I LO, ZS II) podejmowano dodatkowe przedsięwzięcia, obejmujące m.in. wymianę młodzieży w układzie międzynarodowym (między innymi Niemcy, Francja). Działania te przyczyniały się do doskonalenia znajomości języków obcych.

Działanie:   wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego w Ciechanowie

W tym zakresie we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu pod koniec każdego roku szkolnego prowadzono kampanie informacyjne zachęcające absolwentów tych szkół do podejmowania studiów    w szkołach wyższych działających w Ciechanowie. Podpisane zostały również umowy partnerskie szkół z uczelniami (m.in. Państwową Wyższą Szkołą Zawodową i Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora). Realizowana była współpraca z Międzywydziałowym Instytutem Rozwoju Regionalnego               i Lokalnego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, między innymi         w zakresie projektu badawczego mateczniki kultury na Mazowszu. Obecnie ta współpraca obejmuje Wydział Turystyki, Hotelarstwa i Promocji  Środowiska AH. W jej ramach zorganizowano w Starostwie Powiatowym między innymi spotkanie poświęcone uwarunkowaniom rozwoju i promocji turystyki               w powiecie ciechanowskim. Problemy rozwoju kultury, edukacji oraz szeroko rozumiane problemy społeczno-gospodarcze powiatu ciechanowskiego są przedmiotem wielu prac dyplomowych napisanych w przedstawionych wyżej uczelniach.

Starostwo Powiatowe czynnie uczestniczyło w analizowanym okresie we wszystkich organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową          w Ciechanowie dorocznych sympozjach poświęconych między innymi rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, prezentując doświadczenia powiatowej administracji samorządowej w tym zakresie.

Działanie:    promocja i ochrona zdrowia

W szkołach i placówkach edukacyjnych podległych samorządowi powiatowemu realizowano programowe działania, których celem była promocja i ochrona zdrowia. Dotyczyło to między innymi działań stricte edukacyjnych (profilaktyka), realizowanych w ramach obowiązujących programów szkolnych, a także organizowania imprez sportowych i konkursów kreujących postawy zdrowego stylu życia.

W analizowanym okresie aktywność samorządu powiatowego w zakresie promocji i ochrony zdrowia dotyczyła również m.in.: zakupu sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie; sfinansowania badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu; utrzymania      i doposażenia gabinetów profilaktyki szkolnej; zakupu pomocy dydaktycznych, na przykład do prowadzenia edukacji antytytoniowej wśród młodzieży                i dorosłych. Szczególną specyfikę miały aktywne działania w zakresie promocji zdrowia podejmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach opracowanych tam strategii i programów.

Wnioski:

- Działania służące realizacji celu 1 przebiegały w warunkach stale zmniejszającej się liczby mieszkańców powiatu; Główną przyczyną zmniejszania się od kilku lat liczby mieszkańców powiatu są, oprócz niskiego przyrostu naturalnego, ruchy migracyjne (migracja stała). Wydaje się uzasadnione rozpoznanie odniesień tego zjawiska do programowania rozwoju powiatu a także rozwoju podlegającego samorządowi powiatowemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i jego oddziaływania na lokalny rynek pracy w powiecie. Warto również wnikliwie przeanalizować jakość i efektywność współdziałania samorządów lokalnych (gmin) z samorządem powiatowym w zakresie realizacji polityki rozwoju powiatu (i szerzej subregionu ciechanowskiego).

- Zmienia się zakres i poziom kształcenia zawodowego w szkołach podległych samorządowi powiatowemu. Nie udało się przygotować     i wyeksponować oferty (ofert) kształcenia w zawodach, które uzyskałyby wysoką pozycję konkurencyjną w subregionie, ale pojawiło się kilka atrakcyjnych dla młodzieży propozycji kształcenia, na przykład w Zespole Szkół Technicznych im. S. Płoskiego               w Ciechanowie. Dotyczy to oferty kształcenia w takich nowych specjalnościach jak: technik drogownictwa, technik geodeta, technik ochrony środowiska, technik urządzeń sanitarnych. Mogą one             w przyszłości stać się rozpoznawalną na Mazowszu ofertą kształcenia zawodowego.

- Należy podejmować działania w celu zainteresowania lokalnych przedsiębiorców współdziałaniem ze szkołami zawodowymi                 i zatrudnianiem absolwentów tych szkół. Warto w tym zakresie wykorzystać w większym stopniu możliwości Powiatowej Rady Zatrudnienia.

- Efektywne i atrakcyjne były działania dotyczące projektów w ramach POKL podejmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rekomendacje do strategii:

1. Działania zapisane w „Strategii…” dotyczące realizacji celu 1 są   uzasadnione i aktualne. Nie wymagają więc istotnych, merytorycznych korekt.

- Warto rozważyć wpisanie do zestawu działań w ramach celu 1 działania: poprawa pozycji konkurencyjnej podległych samorządowi powiatowemu szkół ponadgimnazjalnych w regionie, wpisując jednocześnie to działanie do grupy priorytetów. Warto również rozważyć potrzebę opracowania strategii rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego (lub szerzej - edukacji) w powiecie ciechanowskim w sytuacji, gdy uwarunkowania zewnętrzne, prawne i finansowe, ulegną pewnej stabilizacji.

Cel 2. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej

Ogólna diagnoza uwarunkowań realizacji celu

Stan dróg powiatowych, których ogólna długość na początku okresu realizacji Strategii wynosiła ponad 440,8 km, (w tym 419,9 km dróg zamiejskich i 20,9 km dróg miejskich) nie był dobry. We wstępie do przyjętego przez Zarząd Powiatu w 2007 roku „Programu modernizacji dróg powiatowych w powiecie ciechanowskim w latach 2007-2013” zapisano, że stan systemu transportowego w powiecie „… jest nadal istotną barierą dla jego rozwoju społeczno-gospodarczego. Rozwiązanie tej kwestii będzie miało duży wpływ na rozwój powiatu, decydować będzie o jego atrakcyjności dla przyszłych inwestorów oraz turystów.” Dlatego uznano, że poprawa stanu dróg powiatowych powinna stać się priorytetem działań samorządu powiatowego.

W analizowanym okresie pojawiły się nowe możliwości finansowego wspierania działań inwestycyjnych w zakresie rozwoju lokalnej i regionalnej infrastruktury technicznej, przede wszystkim dróg publicznych. W fazę realizacji wszedł pierwszy po akcesji Polski do UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i związane z tym możliwości ubiegania się o finansowe, zewnętrzne wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W latach 2007-2009 można było również korzystać z pomocy finansowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (z komponentami)”. Istotne znaczenie miały też finansowe środki wsparcia ministra infrastruktury a także ministra spraw wewnętrznych                i administracji („Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”). 
W niewielkim zakresie można było również wykorzystywać środki z FOGR. Podejmowaniu decyzji o ubieganie się o środki zewnętrznego wsparcia finansowego sprzyjała dobra kondycja finansowa samorządu powiatowego, co pozwalało na przygotowanie (również poprzez kredyt) środków na konieczny wkład własny realizacji projektów inwestycyjnych.

W latach 2007-2012, w wyniku porozumień partnerskich samorządowi gminy miejskiej Ciechanów przekazano 3,739 km km dróg powiatowych stanowiących dotychczas odcinki 8 ulic miejskich. Powiat przekazał również, po wykonaniu kapitalnego remontu mostu, ulicę 3 Maja w Ciechanowie. Samorząd powiatowy przekazuje sukcesywnie samorządowi gminy miejskiej Ciechanów kolejne odcinki dróg powiatowych, będących ulicami miasta. Szczegółowe dane dotyczące ulic przekazanych przez samorząd powiatowy gminie miejskiej Ciechanów zawarto w załączniku nr 4. Korzystnym dla realizacji inwestycji drogowych uwarunkowaniem jest możliwość wykorzystania, znajdujących się na obszarze powiatu, kruszyw naturalnych (udokumentowane zasoby kruszyw to prawie 20 mln. ton).

Realizacja działań określonych dla celu 2

Działanie:   osiąganie obowiązujących standardów technicznych dróg  powiatowych, między innymi w wyniku współdziałania samorządu powiatowego z samorządem województwa i samorządami gmin oraz sąsiednich powiatów a także poprzez efektywne wykorzystywanie środków pomocowych UE

W ramach realizacji tego działania przebudowano lub zmodernizowano  w latach 2007-2011 ponad 153 km dróg powiatowych. Stanowi to 35,3% długości wszystkich dróg powiatowych. Wybudowano ponadto 21,2 km chodników, prawie 2 km kanalizacji deszczowej. Przebudowano lub zmodernizowano kilka ważnych obiektów infrastruktury drogowej, w tym sześć mostów. Łączna wartość tych inwestycji to 63,0 mln zł. Większość związanych z tym przedsięwzięć wykonano przy wykorzystaniu pozyskanych środków zewnętrznego wsparcia finansowego, głównie ze środków UE, środków resortowych i środków wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, łącznie 27,9 mln zł. Istotnym elementem wsparcia były środki finansowe gmin  z terenu powiatu. Wspierały one wysiłek samorządu powiatowego, angażując (umowy partnerskie) łącznie ponad 6,6 mln. zł. Szczegółowa informacja dotycząca modernizacji powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2008-2012  przedstawiona została w załączniku nr 4.

Przebudowane drogi uzyskały parametry techniczne zgodne ze standardami UE. Jednym z efektów była istotna poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz wskaźników ekonomicznych eksploatacji dróg. Wskaźniki takie opracowywane były każdorazowo przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Poprawiony został również poziom technicznego zaplecza Powiatowego Zarządu Dróg, który wyposażony został w nowoczesny sprzęt służący do utrzymania dróg.

Działanie:   poprawa systemu funkcjonalnych powiązań głównych dróg  powiatowych z drogami wojewódzkimi i krajowymi 
oraz z drogami gminnymi

Inwestycje drogowe stworzyły możliwości istotnej poprawy funkcjonalnych powiązań głównych dróg powiatowych z drogami wojewódzkimi i krajowymi oraz drogami gminnymi. System dróg publicznych w powiecie ciechanowskim obejmuje obecnie łącznie ponad 940 km, w tym: 82 km dróg krajowych (drogi nr: 7, 50 i 60), 61,5 km dróg wojewódzkich, 437 km dróg powiatowych oraz 360 km dróg gminnych.

Zapewnienie funkcjonalnych, systemowych powiązań dróg powiatowych z pozostałymi drogami publicznymi, stanowiło podstawową przesłankę opracowanego w 2007 r. – przyjętego w tym samym roku przez Radę Powiatu „Programu modernizacji dróg powiatowych w powiecie ciechanowskim            w latach 2007-2013”. Przyjęto założenie, że zadanie to wymaga działań kompleksowych, poprzedzonych rozpoznaniem zarówno planowanych działań innych zarządców dróg, jak i potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin.

Przykładem kompleksowości działań jest między innymi przebudowa ciągu dróg powiatowych, stanowiących tzw. południową obwodnicę powiatu, obejmującą szlak drogowy: od granicy powiatu z powiatem pułtuskim, poprzez Gąsocin - Ojrzeń (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) - Ościsłowo (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 [tzw. wielką obwodnicą Mazowsza])          i dalej (przez Sulerzyż i Chotum) do regionalnego składowiska odpadów.         W ramach tego ciągu drogowego powstał, między innymi, funkcjonalny węzeł trzech dróg powiatowych w miejscowości Młock.

W ramach działań służących aktywizacji gospodarczej południowych terenów powiatu, na styku z powiatami płońskim i pułtuskim, przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 2421W z Ciechanowa do Sońska (z perspektywą przebudowy kolejnych odcinków tej drogi). Zadanie to stanowiło modernizację systemu powiązań komunikacyjnych służących rozwojowi rejonu wydobycia kruszyw na terenach gmin wiejskich Sońsk i Ciechanów, której głównym elementem jest ta droga. Przebudowano również (na terenie gminy Opinogóra Górna) odcinek drogi powiatowej nr 1238W, łączący drogi wojewódzkie nr 616 i nr 617.

Poniżej na fotografiach odcinek jednej z przebudowanych dróg powiatowych, drogi nr 1242W Ojrzeń-Gasocin, z przebudowanym mostem        w rejonie Łopacina, oraz przebudowany przez samorząd powiatowy zabytkowy most 3 Maja na rzece Łydyni w Ciechanowie. Na kolejnej stronie przedstawiono 
w formie graficznej na mapie powiatu ciechanowskiego odcinki dróg, które      w latach 2007-2012 zostały gruntownie przebudowane lub zmodernizowane. Odcinki dróg przebudowanych lub zmodernizowanych zaznaczone zostały grubą, w kolorze fioletowym, kreską.

Fot. Przebudowana droga powiatowa w rejonie Łopacina.

Fot. Przebudowany most 3 Maja w Ciechanowie

Działanie:      usprawnienie powiązań komunikacyjnych Ciechanowa 
z Warszawą: drogowych – w tym między innymi poprzez nowo ukształtowany ciąg drogowy wzdłuż linii kolejowej E65 na kierunku Ciechanów – Nasielsk oraz kolejowych

Problem usprawnień komunikacyjnych Ciechanowa z Warszawą był przedmiotem analiz podejmowanych już w 2007 roku przez Zarząd Powiatu. Dotyczyło to m.in. rozpoznania możliwości realizacji, określonego w „Planie zagospodarowanie przestrzennego województwa mazowieckiego”, alternatywnego połączenia Ciechanowa z Obszarem Metropolitalnym Warszawy. W maju 2007 roku starosta ciechanowski wystąpił do marszałka województwa mazowieckiego z zapytaniem o plany samorządu województwa  w tym zakresie. W odpowiedzi marszałek stwierdził, że w zestawieniu zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w ramach zaktualizowanej w 2006 r. „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020” w latach 2014-2020 ujęte jest zadanie określone wstępnie jako budowa drogi Ciechanów - Nowy Dwór Mazowiecki, z wykorzystaniem istniejących dróg powiatowych. Jest to jednak zadanie trudne, wymagające zaawansowanych prac planistycznych i dużych środków finansowych. Nie sposób więc jednoznacznie określić terminu realizacji tego zadania. Pisma w tej sprawie w załączniku nr 6. Problem ten stał się ponownie przedmiotem zainteresowania samorządów lokalnych w związku z pracami nad kolejną aktualizacją strategii rozwoju Mazowsza. Z inicjatywy samorządu powiatowego wszystkie samorządy lokalne z obszaru powiatu ciechanowskiego zgłosiły potrzebę realizacji najkrótszego połączenia drogowego Ciechanowa z Warszawą do „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030” oraz do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Przedsiębiorstwo PLK (Polskie Linie Kolejowe) w roku 2010 rozpoczęło modernizację linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia (wraz z planowaną przebudową infrastruktury obejmującej m.in. dworce kolejowe i przystanki) oraz budowę ponad 20 wiaduktów zlokalizowanych na obszarze powiatu, również w ciągach dróg powiatowych. Na terenie powiatu ciechanowskiego zaplanowana jest modernizacja dworców i przystanków zlokalizowanych przy linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia. W fazie końcowej są prace modernizacyjne na tej linii obejmujące szlaki: Świercze – Ciechanów oraz Ciechanów – Mława, trwa również budowa zlokalizowanych na tych podcinkach skrzyżowań wielopoziomowych.

Działanie:   tworzenie warunków do zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wyeliminowania na terenie powiatu utrudnień w zaopatrywaniu w energię elektryczną środowisk wiejskich

Na obszarze powiatu nie ma podmiotów gospodarczych produkujących energię elektryczną. Jest ona liniami przesyłowymi sprowadzana z zewnątrz, podobnie zresztą jak inne źródła, np. gaz i paliwa płynne. Sieci przesyłowe energii elektrycznej są rozbudowane, ale nie wszystkie są nowoczesne i w pełni sprawne. Część lokalnych linii przesyłowych jest przestarzała i w złym stanie technicznym. Powoduje to lokalne przerwy w dostawie energii elektrycznej 
w wielu rejonach wiejskich powiatu.

Informacje o utrudnieniach w zaopatrywaniu w energię elektryczną niektórych terenów wiejskich na obszarze powiatu, stanowiły podstawę do oficjalnego wystąpienia starosty do przedsiębiorstwa ZEP Dystrybucja Wschód Sp. z. o. o. (funkcjonująca w ramach grupy kapitałowej Energa) zaopatrującego powiat w energię elektryczną. Z uzyskanych informacji wynikało, że niektóre linie przesyłowe na obszarach wiejskich są przestarzałe i w złym stanie. Wymagają więc modernizacji a nawet gruntownej przebudowy. W okresie, którego dotyczy niniejszy raport udało się poprawić jakość dostaw energii, zmniejszając znacznie (z informacji operatora sieci wynika, że prawie o połowę) ilość dokuczliwych dla odbiorców energii elektrycznej wyłączeń. Możliwości działania samorządu powiatowego są w tym zakresie ograniczone, jest to kompetencja specjalistycznego przedsiębiorstwa. Powiat podejmował jednak działania interwencyjne, deklarując wsparcie w obszarach problemowych, które pozostają w zakresie jego kompetencji i realnych możliwości.

Działanie:   promowanie wykorzystywania energii odnawialnej

Starostwo Powiatowe prowadziło w analizowanym okresie działania promocyjne, poprzez eksponowanie różnych wydawnictw, plakatów, poradników a także na stronach internetowych Starostwa, zachęcając mieszkańców powiatu do podejmowania decyzji o instalowaniu urządzeń służących pozyskiwaniu tzw. energii odnawialnej. Efekty tych działań były jednak niewielkie, ze względu na małe zainteresowanie potencjalnych inwestorów, które uniemożliwiło udział powiatu w ogólnopolskim rankingu. Zwracano uwagę, że tym zakresie, oprócz atrakcyjnych działań promocyjnych    i edukacyjnych, konieczne są sprzyjające uwarunkowania formalno-prawne oraz ekonomiczne w wymiarze ogólnopolskim. Dopiero pod koniec 2011 roku pojawiły się działania, których efektem są instalowane urządzenia (tzw. wiatraki) służące pozyskiwaniu energii wiatrowej. Należy dodać, że brak jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych powodował, że ich usytuowanie było często przedmiotem sporów    i protestów mieszkańców.

Należy również odnotować, że struktury organizacyjne samorządu powiatowego wsparły techniczne i organizacyjne przedsięwzięcia związane        z modernizacją gospodarki odpadami. Obejmowały one między innymi opracowanie przez Starostwo Powiatowe projektu dokumentacji systemu komunikacyjnych powiązań składowiska i zakładu utylizacji odpadów w Woli Pawłowskiej k/Ciechanowa z uczestniczącymi w przedsięwzięciu ponad dwudziestoma gminami z kilku powiatów północnego Mazowsza.

Działanie: wspieranie rozwoju małej retencji, w tym wznowienie prac na rzecz wybudowania na rzece Łydyni (na północ od Ciechanowa w gminie Regimin) wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego

W tym zakresie dotychczas nie zostały podjęte działania zmierzające do rozpoczęcia ewentualnych działań inwestycyjnych. Potrzeba podjęcia budowy zbiornika retencyjnego w rejonie Regimina była jedynie sygnalizowana            w lokalnych mediach. Należy wspomnieć, że prace studialne dotyczące budowy takiego zbiornika podjęto na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Podjęto też działania organizacyjne, których celem miało być wyłonienie inwestora. Nie osiągnięto w tym zakresie istotnego postępu, umożliwiającego rozpoczęcie realizacji inwestycji. Potrzebę budowy zbiornika retencyjnego na rzece Łydyni eksponowano w konferencjach i na spotkaniach organizowanych przez służby planistyczne samorządu województwa mazowieckiego. Należy odnotować, że w dokumentach planistycznych samorządu wojewódzkiego województwa mazowieckiego ujęte zostały zapisy eksponujące potrzebę tworzenia warunków rozwoju małej retencji. Dodać również należy, że w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Ciechanów (wiejska) i Regimin przewidziano lokalizację małych zbiorników retencyjnych na rzece Łydyni. Podkreślenia wymaga fakt, że ewentualne plany realizacji tych inwestycji nie leżą w kompetencjach samorządu powiatowego. Powiat może podejmować jedynie działania wspierające projekt.

Działanie:   wspieranie modernizacji urządzeń melioracyjnych

W analizowanym okresie samorząd powiatowy zwracał uwagę na potrzebę i obowiązek modernizacji urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu. Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy, dwukrotnie angażował się                 w realizację regionalnego planu „Praca i środowisko”, którego celem było wykorzystanie bezrobotnych do prac, obejmujących konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu ciechanowskiego.

Działanie: wspieranie nowoczesnych rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
i gospodarki odpadami

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie podjęło działania wspierające samorządy gmin (z terenów kilku powiatów północnego Mazowsza) uczestniczących w realizacji regionalnego programu zagospodarowania odpadów. Dotyczyło to przygotowania projektu komunikacyjnych powiązań systemu dostarczania odpadów do składowiska w Woli Pawłowskiej k/Ciechanowa. Opracowano założenia programu, wykonano specjalistyczną mapę, zorganizowano kilka spotkań konsultacyjnych z liderami samorządów gmin. Ze względu na problemy związane z organizowaniem i funkcjonowaniem międzygminnego związku regionu ciechanowskiego (działającego na rzecz zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi), efekty tych działań oczekują na praktyczne zastosowanie.

Zarząd Powiatu sporządza co cztery lata program ochrony środowiska. Ważnym jego elementem jest określenie działań w zakresie gospodarki wodnej. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej samorząd powiatowy (ze względu na brak kompetencji w tej sprawie) nie podejmował dotychczas istotnych działań.

Wnioski:

- Działania służące realizacji celu 2 były w analizowanym okresie w dużym stopniu podejmowane i realizowane. Dotyczyło to w szczególności modernizacji infrastruktury komunikacyjnej (drogowej). Działania w tym zakresie stanowiły rzeczywisty priorytet działań samorządu powiatowego. Ich łączna wartość (ogólny koszt inwestycji drogowych w latach 2007-2012) przekroczyła 63 mln zł. Na wsparcie finansowe realizacji inwestycji drogowych w analizowanym okresie  pozyskano, z różnych źródeł, prawie 28 mln zł;

- Samorząd powiatowy wykazywał dużą inicjatywę w nawiązywaniu porozumień partnerskich, z samorządami gmin z terenu powiatu a także   z sąsiednimi powiatami, korzystnych z punktu widzenia pozyskiwania finansowego wsparcia realizacji inwestycji drogowych. Działania w tym zakresie powinny być kontynuowane. Przynoszą one bowiem istotne finansowe wsparcie wysiłków samorządu powiatowego w zakresie modernizacji  dróg.

- Z różnych powodów (pozostających poza ustawowymi kompetencjami samorządu powiatowego) nie uzyskano wyraźnych efektów w zakresie wzrostu zainteresowania osób fizycznych i instytucji (również powiatowych) pozyskiwaniem i wykorzystywaniem energii odnawialnej. Rozpoczęte pod koniec 2011 roku, działania polegające na instalowaniu na obszarze powiatu elektrowni wiatrowych, w sytuacji braku rozstrzygnięć prawnych, związanych z lokalizacją tych obiektów, są procesem trudnym i konfliktogennym.

- Poprawiła się na obszarach wiejskich powiatu jakość dostaw energii elektrycznej, ale w tym zakresie możliwości działania samorządu powiatowego były ograniczone.

- Samorząd powiatowy w 2007 roku podejmował działania (oficjalne wystąpienia do marszałka województwa mazowieckiego) dotyczące alternatywnego (przez Nasielsk) połączenia drogowego Ciechanowa         z Obszarem Metropolitalnym Warszawy. Działania w tym zakresie były kontynuowane w 2011 i 2012 roku w związku z rozpoczęciem przez samorząd wojewódzki województwa mazowieckiego kolejnej aktualizacji swoich dokumentów strategicznych. Aktywność Zarządu Powiatu zakończyła się pozytywnie i działanie dotyczące nowego, alternatywnego połączenia drogowego Ciechanowa z Warszawą zostało wpisane  oficjalnie  do projektu „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030”. Znajdzie się ono również w mandacie negocjacyjnym do Kontraktu Terytorialnego 2014, w zakresie propozycji inwestycji mających być przedmiotem negocjacji samorządu województwa               z Rządem RP.

Rekomendacje do strategii:

- Działania zapisane w Strategii, dotyczące realizacji celu 2 zachowują aktualność i powinny być kontynuowane. Warto jednak zmienić nieco uzasadnienie wspierania  przez powiat działań dotyczących na przykład ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami. 
W odniesieniu do tych działań bardziej eksponować należałoby sprawy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, akcentując potrzebę zapobiegania określonym zdarzeniom;

- Warto rozważyć ponowne wpisanie do grupy działań priorytetowych działania na rzecz zwiększania lesistości na obszarze powiatu.

- W związku z aktualizacją strategii rozwoju województwa mazowieckiego oraz aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
i zamiarem wpisania w tych dokumentach działania dotyczącego alternatywnego połączenia drogowego Ciechanowa z Warszawą przez Nasielsk, do grupy zadań  samorządu województwa, należałoby umieścić to działanie również w zaktualizowanej Strategii powiatu.

Cel 3.  Rozwój obszarów wiejskich, przy zachowaniu  walorów środowiska  przyrodniczego

Ogólna diagnoza uwarunkowań realizacji celu

W ramach realizacji tego celu strategicznego, stosownie do kompetencji    i realnych możliwości działania samorządu powiatowego, działania w tym zakresie koncentrowały się na tworzeniu sprzyjającej rozwojowi obszarów wiejskich powiatu infrastruktury technicznej. Dotyczyło to przede wszystkim modernizacji dróg powiatowych i ich funkcjonalnych powiązań z siecią dróg gminnych i wojewódzkich.

W realizacji tych przedsięwzięć istotny, wymierny finansowo i rzeczowo, element stanowiły partnerskie porozumienia samorządu powiatowego                 z samorządami wszystkich gmin z terenu powiatu, które inwestycje drogowe samorządu  wsparły kwotą ponad 6 mln. zł. (najwięcej środków wsparcia w tym zakresie przeznaczyły gminy Regimin, Glinojeck i Ojrzeń). Wykorzystywano również w tym zakresie dostępne środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).

Inwestycje realizowane były pod kontrolą służb ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującymi procedurami formalno-prawnymi. W przypadku inwestycji drogowych konieczne, ze względu na bezpieczeństwo ruchu, usuwanie przydrożnych drzew rekompensowane było w ponad 100% nowymi nasadzeniami w miejscach nie zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg.

Jednym z ważniejszych planowanych działań powiatu w zakresie ochrony środowiska i rozwoju obszarów wiejskich było zwiększanie lesistości. Było to realizowane poprzez stymulowanie (informacja, promocja) zalesiania gruntów rolnych o niskiej bonitacji, zwiększanie bioróżnorodności itp. Obowiązujący system zalesiania gruntów rolnych realizowany jest na terenie powiatu ciechanowskiego w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W latach 2008-2012 powierzchnia lasów na obszarze powiatu zwiększyła się o ponad 800 ha. Wskaźnik lesistości wzrósł    w tym okresie z 15,44% do 16,20%. Nadal jednak wskaźnik lesistości powiatu jest niższy niż średnia wojewódzka w tym zakresie (22 %).

Realizacja działań określonych dla celu 3

Działanie: rozwój infrastruktury transportowej oraz technicznej na obszarach wiejskich, obejmujący: usprawnianie powiązań dróg powiatowych 
i gminnych (wiejskich), wspieranie rozbudowy sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych, budowy oczyszczalni w aglomeracjach oraz oczyszczalni lokalnych, modernizacji lokalnych sieci elektroenergetycznych oraz sieci telekomunikacyjnych a także budowy sieci gazowych

Realizacja tego działania obejmowała przede wszystkim rozwój lokalnej sieci dróg. Ponad 95% dróg powiatowych znajduje się na obszarach wiejskich. Główną przesłanką współdziałania samorządu powiatowego z samorządami gmin w zakresie modernizacji dróg powiatowych, było usprawnianie powiązań dróg powiatowych z drogami gminnymi. Niektóre odcinki dróg powiatowych, przebiegające przez tereny zabudowane (wsie) wyposażane były w instalacje kanalizacyjne (kanalizacja deszczowa, instalacje odpływowe itp.), np. we wsiach: Gąsocin, Kownaty Żędowe, Młock, Sońsk, Zeńbok.

Podejmowane były również działania informacyjno-promocyjne  (forma wsparcia samorządów gmin z terenu powiatu) dotyczące możliwości instalacji lokalnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej. Najwięcej urządzeń tego typu zostało dotychczas zainstalowanych w gminach Opinogóra i Grudusk (przy wsparciu środków lokalnego samorządu). W tym zakresie planowane są również działania w gminach Sońsk  i Gołymin.

Działanie:   Tworzenie warunków do wzmocnienie konkurencyjności gospodarstw rolnych z terenu powiatu, poprzez m. in. ich modernizację, ekologizację i specjalizację (owoce miękkie, warzywa, uprawy szklarniowe i nasiennictwo) oraz organizowanie różnorodnych form powiązań i kooperacji zarówno w układzie poziomym (grupy producenckie), jak i pionowym (pomiędzy producentami, przetwórcami, odbiorcami itp.)

W tym zakresie w minionym okresie podejmowane działania koncentrowały się głównie na różnorodnych formach informacji i doradztwa. Dotyczyły przede wszystkim możliwości wykorzystywania finansowego wsparcia konkretnych przedsięwzięć, głównie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Starostwo Powiatowe podejmowało działania wspierające struktury powiatowe Mazowieckiej Izby Rolniczej. Obejmowały one między innymi gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie informacji na potrzeby producentów rolnych.

Pracownicy jednostek organizacyjnych podległych samorządowi powiatowemu służyli wszystkim zainteresowanym doradztwem w zakresie działalności rolniczej, działań w zakresie melioracji i zalesień, problematyki obwodów łowieckich, a także możliwości uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów. Powiatowy Urząd Pracy przedstawiał informacje         w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji osób mieszkających na obszarach wiejskich. Przedstawiciel MIR był członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Podejmowane były również działania związane z rozwojem Obszaru Funkcjonalnego Zielone Płuca Polski (powiat ciechanowski leży na tym obszarze). Podejmował je w pierwszych latach realizacji Strategii kierownik ówczesnego Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego, który jest  z rekomendacji samorządu powiatowego społecznym członkiem Rady Naukowej Porozumienia ZPP. Opracował on m.in. „Ramowy program rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Zielone Płuca Polski do roku 2020”. Należy podkreślić, że kilka przedsiębiorstw z terenu powiatu, a także miasto Ciechanów, posiada prawo do używania znaku promocyjnego ZPP.

Działanie:   Wspieranie tworzenia na wsi nowych miejsc pracy (zwłaszcza samozatrudnienia) w zakresie działalności pozarolniczej (turystyka i agroturystyka, obsługa rolnictwa, konserwacja przyrody, szeroka paleta usług bytowych, usług związanych 
z gospodarką odpadami oraz z utrzymywaniem infrastruktury technicznej a także rzemiosło artystyczne itp.)

Główne zadanie w tym zakresie spoczywało na Powiatowym Urzędzie Pracy, który na terenie powiatu organizował i finansował miejsca pracy (roboty publiczne, prace interwencyjne, wspieranie samozatrudnienia). Dotyczyło to     w analizowanym okresie również mieszkańców wsi, którzy stanowili odpowiednio: w 2007 roku – 38,46%; w 2008 roku – 40,06%; w 2009 roku – 36,84% i w 2010 roku – 40,10% ogółu korzystających z aktywnego wsparcia PUP, w zakresie samozatrudnienia mieszkańców wsi. Starostwo Powiatowe podjęło również współpracę z Wydziałem Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora oraz z Oddziałem Regionalnym Polskiej Izby Turystyki w Warszawie w zakresie diagnozowania uwarunkowań i stymulowania rozwoju turystyki (również agroturystyki) na obszarze powiatu. Jednym z efektów tej współpracy są m.in. prace dyplomowe studentów Akademii poświęcone między innymi zagadnieniom rozwoju agroturystyki w powiecie.

Nie udało się jednak, mimo podejmowanych prób, nawiązać efektywnej współpracy ze środowiskiem rzemieślniczym (Cech Rzemiosł Różnych                w Ciechanowie) powiatu, w celu określenia uwarunkowań i ewentualnych wspólnych działań sprzyjających rozwojowi usług rzemieślniczych na wsi.

Działanie:    wdrażanie na obszarach chronionego krajobrazu (w gminach wiejskich: Ciechanów, Glinojeck, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra 
i Regimin) programów rolno-środowiskowych

W latach 2007-2012 w ramach programu rolno-środowiskowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ciechanowska placówka powiatowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła ponad 100 wniosków. W poszczególnych obszarach tematycznych dotyczyło to przede wszystkim: pakietu zrównoważonego – 33 wnioski; pakietu ekologia – 29 wniosków; pakietu ekstensywne trwałe użytki zielone – 4 wnioski; pakietu ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 – 1 wniosek; pakietu zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – 7 wniosków; pakietu ochrona gleb i wód – 43 wnioski; pakietu strefy buforowe – 1 wniosek. Łącznie w ciągu pięciu analizowanych lat kwota wnioskowana (wartość dopłat) wyniosła 1.195.636,10 PLN.
          W porównaniu z ogólną wartością dopłat, która w tym czasie wynosiła łącznie około 135 mln PLN, realizacja programów rolno-środowiskowych stanowi w powiecie ciechanowskim znikomy odsetek działań wspieranych finansowo w ramach dopłat do rolnictwa.

Działanie:   tworzenie warunków do rozwoju kształcenia ustawicznego 
w środowiskach wiejskich

Szeroki pakiet ofertowy w zakresie kształcenia ustawicznego realizuje    w powiecie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. W ofercie edukacyjnej CKU znajdują się propozycje, z których korzystają w dużym stopniu również mieszkańcy wsi. Spośród 1443 słuchaczy CKU, w minionych czterech latach podnoszących swoje kwalifikacje - 776 osób, z tego 330 kobiet, to mieszkańcy wsi.

Centrum nie tworzyło ofert kształcenia w formule ustawicznej, adresowanej specjalnie do środowiska wiejskiego. Propozycje mają charakter ogólny, adresowany do wszystkich zainteresowanych – w tym również do mieszkańców wsi.

Wnioski

- Uzyskano istotny postęp w rozwoju i modernizacji infrastruktury transportowej na obszarach wiejskich. We wszystkich gminach wiejskich powiatu realizowano przedsięwzięcia usprawniające powiązania dróg powiatowych z drogami gminnymi (wiejskimi). Więcej informacji na ten temat zawierają opisy dotyczące realizacji celu 2 – modernizacja              i rozwój infrastruktury technicznej. Samorząd powiatowy nie miał realnych możliwości oddziaływania na rozwój pozostałych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich.

- Ze względu na brak formalno-prawnych rzeczowych możliwości efektywnego oddziaływania samorządu powiatowego na poprawę konkurencyjności lokalnych gospodarstw rolnych, efektywność podejmowanych działań (głównie informacyjnych i promocyjnych) była ograniczona. Nie było również zapotrzebowania środowisk producentów rolnych na wsparcie w tym zakresie ze strony samorządu powiatowego.

- Odnotowano pewne wymierne efekty w zakresie pozyskiwania, również na wsi, nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Działania w tym zakresie podejmował Powiatowy Urząd Pracy samodzielnie (realizując ustawowe zadania) lub w porozumieniu z partnerami społecznymi. Nadal istnieje na wsi oczekiwanie na tworzenie systemowych (ogólnopolskich lub regionalnych) rozwiązań w zakresie rozwoju działalności pozarolniczej (usługi). Podejmowane dotychczas działania nie dają wymiernych efektów w większej skali.

4. Należy rozważyć, czy konieczne jest tworzenie przez CKU ofert kształcenia (zawodowego i tzw. ustawicznego – również dla dorosłych) specyficznych dla potrzeb wsi i rolnictwa. Istniejące oferty kierowane są ogólnie do wszystkich zainteresowanych, bez segmentacji ze względu na miejsce zamieszkania.

Rekomendacje do strategii

- Korekty wymagają zapisy w strategii, dotyczące stymulowania przez samorząd powiatowy rozwoju obszarów wiejskich. Zaplanowane            w strategii rozwoju powiatu działania, ze względu na realne możliwości prawne samorządu powiatowego, mogą być w znacznej mierze jedynie wspierane a nie realizowane przez powiat.

- W rekomendowanym do realizacji programie (strategii) rozwoju edukacji w powiecie należałoby wyodrębnić obszar problemowy dotyczący wsi     i rolnictwa. Warto byłoby również nawiązać (i wyraźnie je dyskontować) do ponad stuletnich tradycji działań edukacyjnych i wychowawczych      w Gołotczyźnie, kierowanych do środowiska wiejskiego. Z atrakcyjnym wyeksponowaniem (i wykorzystaniem do promocji powiatu i zajęć wychowawczych w szkołach) ogromnego, pozytywistycznego dorobku działających tam przed ponad stu laty wybitnych postaci Aleksandra Świętochowskiego oraz Aleksandry Bąkowskiej.

- Warto rozważyć nadanie rangi działań priorytetowych wdrażaniu na obszarach wiejskich (głównie na obszarach chronionego krajobrazu) programów rolno-środowiskowych. Około 37 % powierzchni powiatu (około 40 tys. ha) stanowią bowiem obszary chronione.

Cel 4. Wykorzystywanie zasobów kulturowych 
           i przyrodniczych dla rozwoju powiatu

Ogólna diagnoza uwarunkowań realizacji celu

Na obszarze powiatu ciechanowskiego znajdują się liczne i atrakcyjne turystycznie zasoby kulturowe oraz przyrodnicze. Dotyczy to zarówno miasta Ciechanowa, jak i poszczególnych gmin wiejskich. Zasoby te obejmują obiekty lub kompleksy zabytkowe, miejsca zdarzeń historycznych, rezerwaty i pomniki przyrody, użytki ekologiczne i obszary chronionego krajobrazu np. zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Ciechanowie,. Odpowiednio przygotowane          i wyeksponowane (informacja turystyczna, promocja) mogą przyciągać liczniejsze rzesze turystów.

W południowo zachodniej części powiatu (w rejonie rzeki Wkry) znajdują się bardzo atrakcyjne przyrodniczo tereny, które mogą być wykorzystywane do celów rekreacyjnych, oczywiście z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Duże możliwości rozwoju mają również tereny w gminie wiejskiej Ciechanów. Mogą one być w większym stopniu wykorzystywane jako naturalne zaplecze (budownictwo jednorodzinne, funkcje rekreacyjne) miasta Ciechanów. Miejscowości na terenie powiatu dysponują więc zasobami przyrodniczymi         i kulturowymi, które mogą stanowić wartościowy produkt turystyczny oraz źródło rozwoju specjalistycznych (dochodowych) usług. Mogą więc kształtować swój rozwój, wykorzystując te zasoby. Samorząd powiatowy oraz samorządy gmin mogą (w różnym stopniu) wspierać instytucje zarządzające tymi zasobami.

Samorząd powiatowy, dysponując instytucjami kultury (PCKiSz oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna) eksponuje dziedzictwo kulturowe ziemi ciechanowskiej poprzez wydawnictwa, różnego rodzaju imprezy 
i przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne.

Na obszarze powiatu ciechanowskiego dwie, jedyne w powiecie, instytucje muzealne podlegają samorządowi województwa. Prowadzą swoją działalność, współdziałając partnersko z samorządami gmin. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wypracowało sobie w ostatnich latach rangę regionalną i ogólnopolską. Muzeum Szlachty Mazowieckiej, jedyne w skali kraju, prowadzi aktywną działalność, organizując atrakcyjne imprezy plenerowe, konferencje przygotowując wystawy i okolicznościowe wydawnictwa.

Realizacja działań określonych dla celu 4

Działanie:    Rewitalizacja zespołów zabytkowych i wykorzystywanie ich 
do rozwoju funkcji turystycznych oraz wspieranie tworzenia lokalnych parków kulturowo-historycznych wokół istniejących zabytków architektury w Ciechanowie, Opinogórze i Gołotczyźnie

W minionym okresie różne instytucje i organizacje podejmowały wiele znaczących działań, służących rewitalizacji zespołu zabytkowego Opinogóry (Muzeum Romantyzmu) oraz Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie (Muzeum Szlachty Mazowieckiej). Działania podejmowane przez Muzeum      w Opinogórze mają kompleksowy charakter, realizowane są przy istotnym wsparciu finansowym samorządu województwa oraz ze środków Unii Europejskiej. Ich celem jest nie tylko odtworzenie zaprojektowanych przez Krasińskich obiektów i przywrócenie przestrzeni historyczno-kulturowej, ale doprowadzenie do ożywienia turystycznego Opinogóry w stopniu większym, niż dotychczas. Kompleks pałacowo-parkowy Opinogóry, obejmujący obiekty, które kiedyś funkcjonowały lub zostały odtworzone (zamek, oficyna oraz dwór oranżeria i zespół folwarczny), staje się atrakcyjnym parkiem kulturowo-historycznym, poświęconym dziedzictwu polskiego i europejskiego romantyzmu.

Prowadzone przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie prace na ciechanowskim zamku (środki finansowe samorządu województwa), stanowią pierwszy etap realizacji przyjętego planu rewitalizacji, mającego na celu lepsze przystosowanie tego zabytkowego obiektu do potrzeb turystów.      W działaniach programowych Muzeum Szlachty Mazowieckiej dominują głównie funkcje ekspozycyjne (zamek książąt mazowieckich, obiekt główny przy pl. Kościuszki w Ciechanowie i Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie). Na uwagę i pozytywną ocenę zasługują cykliczne imprezy (rekonstrukcje historyczne) organizowane dorocznie na błoniach zamkowych (Spotkania ze Średniowieczem, Powrót Szwoleżerów Gwardii) oraz w części parkowej Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Zajazd Szlachecki). Samorząd powiatowy eksponował te działania we własnych wydawnictwach promocyjnych, wspierając konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie koniecznych procedur i rozstrzygnięć administracyjnych.

Działanie:   Modernizacja bazy służącej działalności kulturalnej i rozbudowa zaplecza turystycznego

W ramach modernizacji bazy służącej działalności kulturalnej 
i rozbudowy zaplecza turystycznego, zrealizowano istotną część planu przebudowy Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Obejmowała ona modernizację sali widowiskowej oraz innych pomieszczeń tej placówki. Przedsięwzięcie to zrealizowane zostało przez samorząd powiatowy, przy istotnym wsparciu finansowym ze środków resortu kultury i dziedzictwa narodowego oraz Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Wykonano również termomodernizację budynku, udoskonalono technologię i organizację działalności kina (cyfryzacja) i zakupiono nowoczesne wyposażenie. Łączna wartość środków finansowych przeznaczonych dotychczas (w latach 2008-2012) na te działania to ponad 1,7 mln złotych. Zwiększono również w sposób istotny ilość miejsc parkingowych przy budynku PCKiSz.

Doraźne działania modernizacyjne wykonano w analizowanym okresie także w obiektach Powiatowej Biblioteki Publicznej. Należy przypomnieć, że   w powiecie ciechanowskim działa 19 bibliotek publicznych, trzy punkty biblioteczne oraz trzy biblioteki specjalistyczne. Na podkreślenie zasługuje utworzenie w strukturze Powiatowej Biblioteki Publicznej specjalistycznego zbioru (Biblioteka Regionalna).

Na terenie powiatu ciechanowskiego w minionym okresie poprawił się stan tzw. zaplecza turystycznego, obejmującego instytucje oraz urządzenia służące obsłudze ruchu turystycznego. Dotyczy to wzrostu ilości miejsc hotelowych o dobrym standardzie (głównie na terenie Ciechanowa), zaplecza gastronomicznego i pojemności miejsc parkingowych. Na terenie powiatu do dyspozycji przyjezdnych (głównie turystów) jest ponad 600 miejsc noclegowych.

Działanie: określenia pasm turystyczno-kulturowych oraz rozwój sieci 
szlaków turystycznych w powiecie, w tym sieci dróg o znaczeniu turystycznym, szlaków rowerowych, pieszych i innych

W minionym okresie wyraźnie ukształtowało się pasmo turystyczno-kulturowe Opinogóra – Ciechanów - Gołotczyzna. Wkładem samorządu powiatowego w rozwój tego pasma było przebudowanie łączących te miejscowości dróg powiatowych, drogi powiatowej Chrzanówek-Opinogóra-Dzbonie (w tym przejście przez Opinogórę) oraz odcinka drogi powiatowej Ciechanów-Gołotczyzna. Obie inwestycje zrealizowano przy wsparciu finansowym pozyskanych środków zewnętrznych od samorządu województwa mazowieckiego (Mazowiecki Instrument Wsparcia z komponentami). Łączny koszt tych inwestycji wyniósł 5.004 mln  PLN.

Pewnym niedostatkiem tego pasma jest znikoma ilość elementów informacji turystycznej (tablice informacyjne, bilboardy), dotyczącej obiektów kulturowych oferowanych do zwiedzania turystom.

Działanie: wspieranie działalności lokalnych organizacji turystycznych

Samorząd powiatowy był w grupie założycielskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza, której celem statutowym jest wykorzystywanie lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych tej części regionu dla celów turystycznych. Początkowo duża, aktywność tej organizacji  w ostatnich dwóch latach prawie całkowicie ustała, co stawia pod znakiem zapytania członkostwo Powiatu w tym stowarzyszeniu. W pewnym zakresie cele 
i zadania LOT PM realizuje powołana przed kilku laty Fundacja Ciuchcia Krasińskich. Warto w kolejnych latach realizacji Strategii rozpoznać możliwości ożywienia działalności LOT Północnego Mazowsza.

Działanie:   tworzenie dogodnych warunków do rozwoju kompleksów wypoczynkowych i rekreacyjnych

Samorząd powiatowy nie podejmował działań bezpośrednich (inwestycyjnych) w zakresie rozwoju kompleksów wypoczynkowych                  i rekreacyjnych. Nie leży to w jego ustawowo określonych kompetencjach          i zadaniach W tym zakresie aktywność samorządu powiatowego ograniczała się do gotowości przyspieszania terminów realizacji koniecznych procedur, między innymi w zakresie geodezji i spraw budowlanych, wymaganych dla zgłaszanych projektów.

W minionym okresie na terenie powiatu nie podejmowano działań zmierzających do utworzenia większych ogólnodostępnych kompleksów wypoczynkowo rekreacyjnych. W tym zakresie aktywność samorządów gmin: Ciechanów (gmina miejska oraz wiejska), Glinojeck, Grudusk, Ojrzeń                i Opinogóra zaowocowała wybudowaniem wiejskich i przyszkolnych boisk sportowo-rekreacyjnych. W trakcie realizacji jest również modernizacja przyszkolnych boisk sportowo-rekreacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego oraz (na etapie przygotowań) w Zespole Szkół Nr 2 im. Oskara Lange w Ciechanowie.

Wnioski

- Wśród działań podejmowanych przez samorząd powiatowy w ramach realizacji analizowanej polityki rozwoju, ważną rolę odgrywały przedsięwzięcia służące również rozwojowi szeroko rozumianej kultury. Było to oddziaływanie pośrednie, ale istotne (drogi dojazdowe do miejscowości bogatych w dziedzictwo kulturowe) z punktu widzenia rozwoju turystyki kulturowej;

- Na uwagę zasługują działania prowadzące do specjalizacji podległych samorządowi powiatowemu placówek kultury (utworzenie Czytelni Regionalnej), podkreślające specyfikę działań tego samorządu,                w odróżnieniu od działań podejmowanych na poziomie samorządów    gminnych;

- Nie było warunków (zewnętrznych) do aktywnego włączenia się samorządu powiatowego w działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza. Ustała prawie całkowicie działalność statutowych struktur tej organizacji.

Rekomendacje do strategii

- Działania wskazane do realizacji celu 4 powinny być kontynuowane;

- Warto rozważyć dopisanie w tym zakresie nowego działania, obejmującego opracowanie odrębnej strategii rozwoju kultury w powiecie ciechanowskim, być może w powiązaniu z projektowaną, rekomendowaną wcześniej w niniejszym raporcie, strategią rozwoju edukacji (szkolnictwa ponadgimnazjalnego). Należy dodać, że samorząd województwa mazowieckiego rozpoczął opracowanie wojewódzkiej strategii rozwoju kultury.

- Warto również rozważyć określenie (np. program operacyjny lub wyodrębniony element strategii promocji powiatu) polityki rozwoju turystyki w powiecie ciechanowskim, rekomendując sąsiednim partnerom samorządowym (powiatom) potrzebę skoordynowania działań w tym zakresie w wymiarze subregionalnym.

- Do Strategii należałoby również wpisać działania obejmujące usprawnienie (organizacja i lokalizacja) działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, ze wskazaniem na lokalizację całej tej instytucji w budynku przy ulicy Warszawskiej (budynek dawnego hotelu „Polonia”).

Cel 5.  Tworzenie warunków dla poprawy

bezpieczeństwa  obywateli

Ogólna diagnoza uwarunkowań realizacji celu

Istotnym ogólnym uwarunkowaniem realizacji tego celu było tworzenie na Mazowszu zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego, którego ważnymi ogniwami mają się stać samorządy lokalne. W skali kraju w minionym okresie podejmowane były działania (ustawowo określone) polegające na tworzeniu centrów powiadamiania ratunkowego. Na Mazowszu utworzono dwa takie centra w Płocku, Radomiu i Warszawie. Dostępność środków finansowego wsparcia modernizacji i rozwoju infrastruktury drogowej, które powiatowi udało się pozyskać, pozwoliła na zmodernizowanie wielu odcinków dróg powiatowych, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na tych odcinkach. Do dyspozycji (można było składać wnioski) były również środki wsparcia programów służących adaptacji społecznej m.in. rodzin z tzw. grup wysokiego ryzyka.

Realizacja działań określonych dla celu 5

Działanie: organizowanie kampanii i akcji prewencyjnych, których celem będzie informowanie i edukowanie społeczeństwa w sprawach dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa

Komenda Powiatowa Policji w lokalnych mediach popularyzowała działania ukierunkowane na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich. Prowadziła systematyczne audycje, a w lokalnej prasie ukazywały się publikacje prasowe mające na celu promowanie właściwych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, jak również właściwych zachowań w miejscach publicznych            i miejscu zamieszkania. Prowadzona w „Katolickim Radio Ciechanów” akcja „Lato z Ciechanowską Komendą Policji”, polegała na zorganizowaniu licznych konkursów dla dzieci i młodzieży promujących bezpieczne zachowania podczas letniego wypoczynku. W ramach prowadzonej kampanii: „Dlaczego warto nie brać” policjanci na antenie Katolickiego Radia Ciechanów wspólnie                    z pracownikami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowie udzielali porad.

Rzecznik Prasowy KP Policji uczestniczył w programach Katolickiego Radia Ciechanów, m. in. na temat: zabezpieczenia domostw przed wyjazdem na wypoczynek, bądź zabezpieczenie imprez kulturalno-rozrywkowych, bezpieczne wyjazdy na urlop (bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, hotelach, marketach, stacjach benzynowych, campingach), bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą (bezpieczeństwo przy poszukiwaniu ofert pracy za granicą), bezpieczeństwo w ruchu drogowym - planowanie trasy wakacyjnych przejazdów z uwzględnieniem miejsc wypoczynku i postoju, przygotowanie samochodu do drogi (sprawdzenie  jego stanu technicznego), bezpieczeństwo dzieci w okresie wakacyjnym (zapewnienie właściwej opieki osobom małoletnim, ograniczenie dostępu dzieci do maszyn i urządzeń rolniczych przy pracach polowych, bezpieczne zachowania nad wodą i podczas korzystania z kąpielisk), bezpieczeństwo dzieci „w sieci” (zapewnienie należytej opieki dzieciom korzystającym z Internetu: „Gadu-gadu”, „Nasza klasa”, minimalizacja ryzyka krzywdzenia dzieci w ramach tzw. cyberprzemocy).

Lokalne media codziennie otrzymywały, drogą elektroniczną, informacje o zdarzeniach zaistniałych podczas ostatniej doby na terenie powiatu ciechanowskiego, a lokalna społeczność na bieżąco jest informowana                  o zdarzeniach i niepokojących zjawiskach, co miało i ma za zadanie wpłynąć na jej wyobraźnię, zwiększyć czujność i zachęcić do przestrzegania prawa i zasad ruchu drogowego. Promowany jest nadal Policyjny telefon zaufania funkcjonujący w Komendzie Powiatowej Policji. Działania prewencyjne prowadziły również Sanepid, KP PSP i PCK.

Działanie:   wprowadzanie nowoczesnych form i metod monitoringu miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością i wypadkowością

Na terenie miasta Ciechanów usytuowanych jest obecnie 16 kamer monitorujących. Funkcjonowanie monitoringu miejskiego w znaczny sposób przyczynia się do efektywności działania służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na terenie miasta Ciechanów. Wykorzystano monitoring do wykrycia lub ujawnienia przestępstw, wykroczeń i innych zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa, tj. rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, nietrzeźwych kierujących pojazdami, bójek i pobić, itp., a także wykroczeń       w zakresie ruchu drogowego, zdarzeń o charakterze kryzysowym, takich jak: awarie kanalizacji, wodociągów, tarasowanie drogi przez powalone drzewa, drobne pożary, np. śmietników. Przeglądanie i analiza zapisanych obrazów pozwoliła na ustalenia okoliczności zdarzeń, typowanie sprawców do prowadzonych postępowań przygotowawczych o przestępstwa i wykroczenia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach powiatu i zmniejszenia ilości wypadków drogowych zamontowano maszty do automatycznego pomiaru prędkości.

Działania: ograniczenie przestępczości, podnoszenie stanu bezpieczeństwa na  drogach i nad wodą a także poprawa organizacji ruchu drogowego oraz jakości dróg i urządzeń drogowych

Działania w zakresie ograniczania przestępczości realizowano w ramach przyjętego przez Radę Powiatu Ciechanowskiego we wrześniu 2010 roku Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu ciechanowskiego na lata 2010-2013. Ich prezentacji dokonano wyżej w opisach działań podejmowanych w celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.

Ważnymi działaniami wpływającymi na stan bezpieczeństwa na drogach były (opisane wcześniej) inwestycje  obejmujące przebudowę ponad 150 km dróg powiatowych. W oparciu o bieżącą analizę stanu bezpieczeństwa dyslokowano służby (policja) w miejsca i na odcinki dróg zagrożonych wypadkowością. W celu wyeliminowania miejsc niebezpiecznych dla użytkowników dróg dokonywano bieżącej ich lustracji, występowano do zarządców dróg z wnioskami o zmianę organizacji ruchu drogowego w rejonach zagrożonych wypadkowością. W ciągach komunikacyjnych zagrożonych wypadkowością Komenda Powiatowa Policji prowadziła działania                      z wykorzystaniem mierników prędkości oraz nie oznakowanego pojazdu wyposażonego w videorejestrator.

Za pośrednictwem lokalnych mediów informowano społeczeństwa            o aktualnych zagrożeniach i przyczynach zdarzeń drogowych oraz prowadzonych działaniach np.: „Niechronieni”, „Alkohol i Narkotyki”, „Bus”, „Truck”, „Prędkość”, „Bezpieczne Wakacje”. Rozpropagowano wśród dzieci       i młodzieży oraz kierujących publikacje z zakresu zasad  zachowania na drodze, prowadzono stały nadzór nad środkami transportu dowożącymi dzieci                 i młodzież do szkół. Za pośrednictwem lokalnego radia, prasy i telewizji informowano społeczeństwo o aktualnych zagrożeniach i przypadkach zdarzeń  z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zwiększono ilość patroli ruchu drogowego do działań ukierunkowanych na respektowanie przez kierujących i pasażerów obowiązku korzystania podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa z  uwzględnieniem ujawniania i eliminowania z ruchu nietrzeźwych kierujących.

Dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży prowadzono programy edukacyjno – profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowano spotkania przedstawicieli KPP z uczniami oraz konkursy              i turnieje, w trakcie których prezentowano zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków. Policjanci uczestniczyli w egzaminach (kart rowerowych i motorowerowych) organizowanych przez dyrektorów szkół.

W ramach II Ciechanowskiego tygodnia troski o życie na drodze, Komenda Powiatowa Policji przeprowadziła na drogach powiatu akcję edukacyjno – informacyjną skierowaną do użytkowników dróg, wskazując zagrożenia na drogach, jakie stanowią nietrzeźwi kierujący.  Wykonano banery z hasłem „Masz tylko jedno życie – piłeś nie jedź”, które ustawiono przy wybranych drogach na obszarze powiatu.

W zakresie podnoszenia stanu bezpieczeństwa nad wodą prowadzono działania ukierunkowane na redukcję liczby przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminalnych w obrębie zbiorników i cieków wodnych, co miało się przyczynić do wzrostu poczucia bezpieczeństwa osób korzystających i mieszkających        w pobliżu akwenów wodnych. W ramach podejmowanych przedsięwzięć zwracano również uwagę na eliminowanie przestępstw, związanych z ochroną środowiska wodnego.

W okresie wakacyjnym każdego roku prowadzono kontrole kąpielisk na terenie miasta Ciechanów, jak również przeprowadzano kontrole zbiorników wodnych, gdzie obowiązywał zakaz kąpieli - pod kątem przestrzegania tego zakazu (KPP i Straż Miejska).  Sezonowym nadzorem sanitarnym objęto miejsca wykorzystywane do kąpieli (glinianka Krubin, rzeka Wkra w rejonie Glinojecka, basen odkryty w Ciechanowie). O jakości wody na bieżąco informowano poprzez wydanie oceny, informacje o zagrożeniach niezwłocznie przekazywano organizatorom miejsc wykorzystywanych do kąpieli i władzom samorządowym. Zwracano uwagę czy zapewniono osobom korzystającym         z tych miejsc właściwe warunki sanitarne.

Działanie: rozwijanie i doskonalenie zintegrowanego (policja, straż pożarna, służba zdrowia oraz inne służby) systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego

W ramach rozwijania i doskonalenia zintegrowanego systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego zorganizowano Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i przystąpiono do jego profesjonalnego wyposażenia. Opracowano również „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia na terenie powiatu ciechanowskiego”. Samorząd powiatowy powiatu ciechanowskiego od kilku lat prowadzi cykliczne ćwiczenia dowódczo-sztabowe, współdziałając z Akademią Obrony Narodowej w zakresie współdziałania układu pozamilitarnego powiatu z Siłami Zbrojnymi RP w likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń w czasie pokoju oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Działanie: doskonalenie organizacji działania służb reagowania kryzysowego 
w celu usprawniania systemu interwencji w sytuacjach kryzysowych

Ważnym działaniem podjętym i zrealizowanym w tym zakresie było zlokalizowanie dyspozytorni pogotowia ratunkowego w strukturach                    i pomieszczeniach powiatowego stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Usprawniono w ten sposób (konieczne w wielu wypadkach) współdziałanie pogotowia ratunkowego oraz służb ratowniczych PSP.

Działanie: objęcie programami profilaktyki, interwencji, terapii i poradnictwa osób lub rodzin z grupy wysokiego ryzyka, w sytuacji nasilających się zjawisk patologicznych

Realizacja programów profilaktyki, interwencji, terapii i poradnictwa dla osób lub rodzin z grupy wysokiego ryzyka, w sytuacji nasilania się zjawisk pa-tologicznych, była przedmiotem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Działania te podejmowane były zgodnie z przyjętymi programami budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie ciechanowskim (na lata 2006-2008 oraz na lata 209-2016). Szczegółowy opis podejmowanych działań w załączniku nr 8.

Ze względu na zapisy znowelizowanej w czerwcu 2010 roku ustawy        o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, opracowany został - przyjęty przez Radę Powiatu Ciechanowskiego w marcu 2011 r. - „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie ciechanowskim na lata 2011-2016”. Celem tego programu jest stworzenie podstaw do utworzenia systemu przeciwdziałania przemocy             w rodzinie oraz zmniejszania skutków tej przemocy. Program, opracowany na podstawie wnikliwej analizy problemu przemocy w rodzinach (głównie w tzw. rodzinach patologicznych), zawiera również szczegółowy harmonogram działań służących jego realizacji.

Działanie: współdziałanie z partnerami społecznymi na rzecz rozwiązywania problemów osób i rodzin patologicznych

Współdziałanie z partnerami społecznymi w zakresie rozwiązywania tych problemów, stanowi jedną z podstaw metodyki funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W analizowanym okresie to współdziałanie dotyczyło przede wszystkim takich instytucji jak: gminne ośrodki pomocy społecznej, szkoły, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowie, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Mławie a także Prokuratura Rejonowa i Sąd Rejonowy w Ciechanowie, Komenda Powiatowa Policji, Kuratorium Oświaty     i Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Jak wynika z informacji o przemocy w rodzinie, gromadzonych przez gminne ośrodki pomocy społecznej, tylko w latach 2009-2010 w wyniku skutecznego współdziałania udzielono pomocy kilkuset poszkodowanym w ponad 150 zgłoszonych przypadkach.

Wnioski

- Działania, podejmowane w analizowanym okresie przez samorząd powiatowy i podległe mu jednostki organizacyjne w ramach realizacji celu 5, były profesjonalne i skuteczne. W wielu obszarach problemowych miały charakter systemowy, na przykład zintegrowany system ratownictwa i reagowania kryzysowego;

- Na pozytywne oceny w tym zakresie zasługuje współdziałanie wszystkich samorządów lokalnych działających na obszarze powiatu;

- Sprawnie i skutecznie realizowało swoje działania w zakresie tworzenia warunków dla poprawy bezpieczeństwa członków rodzin patologicznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

- Na podkreślenie zasługują formy i metody działań z zakresu prewencji, służących edukacji społeczeństwa w zakresie zapobiegania różnorodnym zagrożeniom bezpieczeństwa.

Rekomendacje do Strategii

Określenia dotyczące działań w zakresie realizacji celu 5 nie wymagają istotnych zmian.

Cel 6.  Stymulowanie rozwoju ponadlokalnych (subregionalnych) usług publicznych 
w Ciechanowie i na terenie powiatu

Ogólna diagnoza uwarunkowań realizacji celu

Po rozwiązaniu województwa ciechanowskiego (z dniem 31 grudnia 1998 roku) społeczność Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego oczekiwała na spełnienie deklaracji ówczesnego premiera Jerzego Buzka, dotyczących umocnienia i rozwoju funkcji ponadlokalnych (subregionalnych) miasta – dotychczas stolicy województwa. Deklaracje dotyczyły przede wszystkim utrzymania instytucji publicznych pełniących funkcje subregionalne. Na początku 1999 roku działało w Ciechanowie ponad trzydzieści instytucji publicznych, których zasięg działania obejmował kilka powiatów północnego Mazowsza (delegatury, ośrodki regionalne, placówki zamiejscowe, uczelnie itp.). Oczekiwania środowisk lokalnych zakładały nie tylko utrzymanie tych instytucji, ale – w miarę możliwości – ich umacnianie i rozwój. Niestety,          w minionych latach zlikwidowane zostały, działające dotąd w Ciechanowie, ośrodki regionalne (ponadpowiatowe) kilku ważnych instytucji publicznych, m.in.: Izba Skarbowa i Urząd Kontroli Skarbowej, struktury regionalne ZUS      i KRUS, Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego (przeniesiony do Płocka), Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  Zlikwidowano - działające od kilku lat w Ciechanowie - Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, zlikwidowana została również, działająca w Ciechanowie od kilkudziesięciu lat, jednostka wojskowa a także Delegatura Ministra Skarbu Państwa.

Należy podkreślić, że Ciechanów, jako subregionalny ośrodek wzrostu, wpisany został w oficjalnych dokumentach programowych samorządu województwa mazowieckiego (strategia rozwoju i plan zagospodarowania przestrzennego województwa), ale w systemie statystycznym (NTS 3) stanowi tylko część podregionu płocko-ciechanowskiego. Obecnie w Ciechanowie działają następujące instytucje publiczne o zasięgu ponadpowiatowym:

      - Krajowe Biuro Wyborcze  Delegatura w Ciechanowie 
(powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, przasnyski [Sejm 
i Senat]);

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
Delegatura w Ciechanowie 
(powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński);

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki  Delegatura – Placówka zamiejscowa
w Ciechanowie 
(powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński):

- Wojewódzki Urząd Pracy   Delegatura w Ciechanowie 
(powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński);

- Urząd Statystyczny w Warszawie  Oddział w Ciechanowie 
(powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński);

- Urząd Celny w Ciechanowie
(powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, żuromiński);

- Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Ciechanowie 
(ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński);

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie -
Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie 
(powiaty: ciechanowski, mławski, nowodworski, płoński, pułtuski, żuromiński);

- Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego
Oddział Terenowy w Ciechanowie
(całe województwo – zakres ochrona środowiska);

- Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Wydział w Ciechanowie 
(powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski, pułtuski, żuromiński);

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Delegatura w Ciechanowie
(powiaty: ciechanowski, mławski, nowodworski, płoński, pułtuski, żuromiński);

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie
(brak rejonizacji)

- Mazowiecki Inspektorat Transportu Drogowego
Oddział Terenowy w Ciechanowie 
(powiaty: ciechanowski, mławski, nowodworski, płoński, pułtuski, żuromiński);

- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Rejon Drogowy 2 
(powiaty: ciechanowski, mławski, przasnyski, sierpecki, żuromiński);

- Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki 
w Warszawie  Delegatura w Ciechanowie
(powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński);

- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
(powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński);

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Wydział Spraw Terenowych I
     (powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński);

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Delegatura w Ciechanowie 
(powiaty: ciechanowski, legionowski, mławski, nowodworski, płoński, pułtuski, żuromiński);

- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
Delegatura w Ciechanowie
(powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński);

- Mazowiecka Izba Rolnicza w Warszawie 
Oddział Biura Regionalnego w Ciechanowie
(powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński);

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie
     (powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński);

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Oddział w Ciechanowie
(powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński);

- Wojskowa Komenda Uzupełnień
(powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, żuromiński);

Są to dwadzieścia trzy instytucje publiczne, które potwierdzają w jakiejś mierze status Ciechanowa jako ośrodka subregionalnego. Od ich utrzymania      w mieście zależy, czy Ciechanów w zakresie usług administracyjnych nie zostanie sprowadzony do roli wyłącznie centrum jednego powiatu.

Realizacja działań określonych dla celu 6

Działanie:      tworzenie warunków do efektywnego funkcjonowania 
i podejmowanie działań na rzecz utrzymania w Ciechanowie  ośrodków zamiejscowych (delegatur) administracji rządowej oraz samorządu województwa mazowieckiego

Na obszarze Ciechanowa instytucje o funkcjach ponadpowiatowych mają dobre, materialne warunki funkcjonowania. Dotyczy to również wykształconej   i doświadczonej kadry urzędniczej. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie tych ośrodków, to w tym zakresie decyzje podejmowane są przez kierownictwa instytucji, których ośrodki zamiejscowe działają w Ciechanowie. Jest to efekt realizacji przyjętego modelu rozwoju regionalnego i koncepcji polaryzacyjno-dyfuzyjnej. W minionych latach działania liderów lokalnych na rzecz utrzymania tych ośrodków, miały charakter głównie politycznego lobowania     u właściwych decydentów.

Działanie:   inspirowanie administracji rządowej do określenia odrębnego (bez wspólnego z subregionem płockim) NTS-3 na obszarze subregionu ciechanowskiego

Administracja rządowa (wojewoda) w ostatnich czterech latach nie podejmowała dyskusji dotyczącej problemu korekty podziału województwa mazowieckiego na tzw. NTS-3 (podregiony wyodrębnione do celów statystycznych). Jednym z elementów realizacji tego celu było opracowanie      w 2007 r. założeń i projektu koncepcji określenia odrębnego NTS-3 na obszarze subregionu ciechanowskiego. W ramach konsultacji dotyczących zmian lub korekt podstawowych dokumentów planistycznych samorządu wojewódzkiego Mazowsza: „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020” oraz „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”, wielokrotnie prezentowano potrzebę dokonania zmian w strukturze NTS-3, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby rozdziału NTS-3 ciechanowsko-płockie-

go. Ostatnia taka propozycja miała miejsce w bieżącym roku, w czasie konsultacji projektów aktualizacji przedstawionych wyżej dokumentów.

Działanie:    wspieranie rozwoju Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 
 w Ciechanowie jako wiodącej w subregionie placówki ochrony   zdrowia

Samorząd powiatowy powiatu ciechanowskiego wspierał działania rozwojowe ciechanowskiego szpitala, między innymi poprzez zakup                  (i przekazanie w formie darowizny w 2009 r.) nowoczesnego wyposażenia jednego z oddziałów. Dotyczyło to zakupu elementów wyposażenia Bloku Operacyjnego obejmującego sprzęt do zabiegów laparoskopowych. W roku 2011 samorząd powiatowy dofinansował badania profilaktyczne mieszkańców regionu, obejmujące między innymi 300 badań poziomu cukru, 150 badań poziomu cholesterolu i 150 badań poziomu trójglicerydów.

Działanie:    wspieranie rozwoju i promocja wyższych uczelni w Ciechanowie

W tym zakresie samorząd powiatowy przekazał Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej obiekt przy ulicy Zagumiennej w Ciechanowie, w którym zlokalizowano Wydział Kulturoznawstwa. Ze względów organizacyjno-ekonomicznych Wydział ten przeniesiony został do jednego z budynków głównych Uczelni, w związku z tym przekazany wcześniej budynek wrócił do zasobów Powiatu.

Starostwo powiatowe w bloku działań promocyjnych eksponowało działalność wszystkich uczelni wyższych działających w Ciechanowie. Pracownicy Starostwa przez kilka lat uczestniczyli w konferencjach                    i sympozjach naukowych organizowanych przez ciechanowskie uczelnie wyższe. Samorząd powiatowy wsparł również finansowo okolicznościowe wydawnictwo z okazji 10-lecia PWSzZ.

Działanie:     promowanie działalności regionalnych placówek kultury 
 w Ciechanowie, Gołotczyźnie oraz Opinogórze

Starostwo Powiatowe w przebudowanym systemie informacji i promocji powiatu ciechanowskiego (nowa strona internetowa, BIP, wydawnictwa) promowało również jednostki organizacyjne, które działają na obszarze powiatu a które mają subregionalny lub regionalny zasięg działania. Dotyczyło to również regionalnych (podległych samorządowi województwa mazowieckiego) placówek kultury w Ciechanowie, Gołotczyźnie i Opinogórze. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego zamieszczano wyodrębnione bloki informacyjno-promocyjne poświęcone tym instytucjom. Niektóre elementy wizerunków tych instytucji wykorzystywane były w wydawnictwach samorządu powiatowego (katalogi, kalendarze, mapy, widokówki itp.), oficjalnych dokumentach i materiałach urzędowych a także na banerach i „firmowym” standzie Powiatu Ciechanowskiego i Starostwa.

Działanie:   Tworzenie inicjatyw o zasięgu subregionalnym i regionalnym (porozumień powiatów i gmin subregionu ciechanowskiego) 
w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa, edukacji oraz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej

Najważniejszą, realizowaną w minionych czterech latach, wspólną inicjatywą samorządów lokalnych (gminnych) z terenu subregionu ciechanowskiego było porozumienie w sprawie zagospodarowywania odpadów. Inicjatywa ta uzyskała status programu regionalnego, współfinansowanego ze środków UE. Samorząd powiatowy włączył się do tej inicjatywy w pierwszej fazie prac, z propozycją opracowania programu organizacji transportu odpadów, w tym dostosowania sieci dróg prowadzących do regionalnego składowiska       w Woli Pawłowskiej nieopodal Ciechanowa. Opracowano ramowe założenia takiego programu wraz z tematyczną mapą (w skali 1: 50 000). Opracowany przez Starostwo wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg „Program modernizacji dróg powiatowych w powiecie ciechanowskim w latach 2007-2013” uwzględniał w grupie działań priorytetowych przebudowę dróg służących dostarczaniu odpadów do składowiska w Woli Pawłowskiej. Z tej grupy inwestycji priorytetowych przebudowana została m.in. droga powiatowa Ciechanów-Modła.

Inicjatywą samorządu powiatowego w zakresie edukacji i rozwoju rynku pracy było bez wątpienia zorganizowanie w Ciechanowie Subregionalnych Targów Edukacji i Pracy. Odbyły się już cztery edycje tej imprezy, z udziałem szkół ponadgimnazjalnych, uczelni, pracodawców, organizacji i instytucji prowadzących działalność w szeroko rozumianym obszarze edukacji.

Działanie: podejmowanie działań na rzecz tworzenia w Ciechanowie oraz (stosownie do możliwości) w innych miejscowościach powiatu ciechanowskiego ponadlokalnych instytucji usług publicznych

W tym zakresie nie podejmowano dotychczas skutecznych działań, których efektem mogłoby być tworzenie w Ciechanowie, lub innych miejscowościach powiatu ciechanowskiego, ponadlokalnych instytucji usług publicznych.

Wnioski

- Stymulowanie rozwoju ponadlokalnych usług publicznych                       w Ciechanowie i działania na rzecz umacniania pozycji miasta jako ośrodka subregionalnego na Mazowszu, stanowiło jedno z ważniejszych, strategicznych celów samorządu powiatowego. Ich realizacja nie mogła jednak być w pełni skuteczna i efektywna, ponieważ decyzje                    o pozostawieniu lub likwidacji instytucji o znaczeniu ponadlokalnym podejmowane są przez ośrodki centralne lub regionalne.

- Samorząd powiatowy nie miał formalnych możliwości podejmowania skutecznych działań, które doprowadziłyby do korzystnego dla miasta       i powiatu wykorzystania bazy po zlikwidowanej jednostce wojskowej     w Ciechanowie. Przygotowane w Starostwie propozycje nie zyskały uznania właściwych podmiotów.

Rekomendacje do Strategii

- Działania zapisane do realizacji w ramach celu 6 nie wymagają istotnych zmian.

- Wydaje się uzasadnione utrzymanie dotychczasowej rangi działań priorytetowych dotyczących starań o utrzymanie i rozwijanie funkcji regionalnych (subregionalnych) Ciechanowa.

Cel 7. 	Kształtowanie pozytywnego wizerunku i wysokiej pozycji konkurencyjnej powiatu, zdolnego do przyjmowania i wytwarzania innowacji

Ogólna diagnoza uwarunkowań realizacji celu

W minionym okresie były dobre warunki do podejmowania przez samorząd powiatowy różnorodnych działań promocyjnych. Sprzyjała temu dostępność do nowoczesnych technik i technologii multimedialnych, materiałów oraz sprzętu. Dobrze układała się również w tym zakresie współpraca                 z samorządem województwa mazowieckiego. Nie udało się natomiast w sposób  efektywny, przynoszący wymierne korzyści, eksponować powiatu, jako jednostki samorządowej zdolnej do przyjmowania i wytwarzania innowacji. Główną przyczyną była mała ilość realizowanych w powiecie, liczących się na Mazowszu nowych przedsięwzięć innowacyjnych. Działania podejmowane          w tym zakresie przez samorząd powiatowy (innowacje w sferze organizacji pracy jednostek samorządowych) prezentowane były w lokalnej prasie oraz      w BIP.

Działanie:   eksponowanie walorów powiatu oraz atrakcyjna i efektywna prezentacja jego osiągnięć a przede wszystkim możliwości

Podejmowane w tym zakresie działania obejmowały informacje                w internecie na stronie www.ciechanow.powiat.pl a także w cyklicznym (miesięcznik) czasopiśmie „Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego”. Wydane zostały kolejne katalogi promocyjne „Powiat Ciechanowski”, zawierające atrakcyjną prezentację walorów i możliwości powiatu ciechanowskiego. Samorząd powiatowy uczestniczył w wielu imprezach promujących Mazowsze, między innymi: „Mazowieckie klimaty”, „Forum Mazowsza”, „Targi turystyczne w Warszawie”, „Dożynki wojewódzkie”. Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy oraz jednostki organizacyjne podległe samorządowi powiatowemu (szkoły, poradnie, inne instytucje edukacyjne) przy wsparciu WUP organizowały doroczne „Subregionalne Targi Edukacji i Pracy”. Treści promujące powiat ciechanowski zamieszczano również w „Kronice Mazowieckiej” a także w okolicznościowym wydawnictwie poświęconym 20-leciu samorządu terytorialnego w Polsce. Samorząd powiatowy wspierał również (finansowo) różnorodne działania wydawnicze eksponujące walory powiatu a także liczące się na Mazowszu, organizowane    w powiecie, imprezy kulturalne i edukacyjne.

Działanie:    tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego Ciechanowa jako ośrodka subregionalnego

Ze względu na małą aktywność w tym zakresie samorządu miasta Ciechanów jako gospodarza terenu, brak było możliwości podejmowania konkretnych, wymiernych działań służących rozwojowi potencjału innowacyjnego Ciechanowa jako ośrodka subregionalnego. Bazowym obszarem rozwoju potencjału innowacyjnego w sferze gospodarki może być ciechanowska dzielnica przemysłowa, jak dotychczas tylko w części wykorzystana do lokalizacji nowoczesnych inwestycji. Pozostałe obszary problemowe, które       w sferze innowacyjności mogłyby eksponować Ciechanów, jako subregionalny ośrodek wzrostu, są niewykorzystane. Dotyczyć to może na przykład tworzenia parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości itp.

Samorząd powiatowy, w ramach własnych kompetencji i możliwości, realizował działania systemowe, obejmujące doskonalenie pracy Starostwa, między innymi program e-urząd oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań        w systemach baz danych geodezyjnych.

Działanie:   zwiększanie stopnia koordynacji polityk rozwoju samorządu powiatowego oraz samorządów gmin miejskich i wiejskich, 
jako czynnika stymulującego spójne programowanie 
rozwoju i promocji powiatu

Działania podejmowane w tym zakresie miały ograniczony zakres przedmiotowy, dotyczyły kilku doraźnych spotkań inicjowanych przez starostę w związku z konkretnymi potrzebami. W zakresie koordynacji polityk rozwoju oraz spójnego programowania rozwoju i promocji podejmowano jedynie działania (powiat i gminy wiejskie) dotyczące głównie inwestycji komunikacyjnych. W ramach niniejszej ewaluacji „Strategii rozwoju powiatu…” starosta zwrócił się do partnerów samorządowych o ocenę realizacji tego dokumentu z punktu widzenia samorządów gmin z terenu powiatu, samorządów sąsiednich powiatów i samorządu województwa. Większość samorządów wypowiedziała swoje opinie w tej sprawie. Są zainteresowani współdziałaniem w zakresie koordynacji polityk rozwoju w formułach partnerstwa. W załączniku nr 7 zawarto opinie i uwagi (pisma) liderów samorządowych – rzeczywistych i potencjalnych partnerów powiatu w realizacji „Strategii…”.

Działanie: wspieranie organizowania na terenie powiatu specjalnych podstref ekonomicznych a także parków technologicznych

W tym zakresie działania dotyczyły przede wszystkim samorządu gminy miejskiej Ciechanów. Obejmowały głównie wspieranie utworzenia w 2007 roku i rozwoju lokalnej (ciechanowskiej) podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, związanej z rozbudową firmy poligraficznej „Bauer”.

Działanie: aktywny udział powiatu w działaniach z zakresu programowania rozwoju i promocji Mazowsza

Samorząd powiatowy uczestniczył aktywnie we wszystkich działaniach samorządu województwa mazowieckiego w zakresie programowania rozwoju     i promocji Mazowsza. Dotyczy to konsultacji projektów strategii i programów operacyjnych oraz innych dokumentów planistycznych. Starosta ciechanowski jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, stanowiący główny dokument zarządzania prorozwojowymi funduszami unijnymi na Mazowszu. Dotyczyło to m.in. prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa mazowieckiego, strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim i opracowania projektu strategii rozwoju kultury Mazowsza. Pod koniec 2011 roku oraz w roku 2012 współorganizowano subregionalne spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020” oraz „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”.

Działanie:  promowanie powiatu, adresowane do inwestorów krajowych 
i zagranicznych, turystów oraz instytucji krajowych i Unii Europejskiej a także (poprzez PR wewnętrzny) do mieszkańców całej ziemi ciechanowskiej

W tym zakresie promowano wizerunek powiatu opracowując: nową stronę internetową, nowe wydawnictwa promocyjne i gadżety, zakupiono banery i stand promocyjny. Zainicjowano doroczne Subregionalne Targi Edukacji i Pracy, cykliczną imprezę organizowaną przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy przy wsparciu innych podmiotów (szkoły oraz instytucje oświatowe).

Samorząd powiatowy wspierał finansowo przedsięwzięcia wydawnicze, które mogły kształtować pozytywny wizerunek powiatu. Był również współorganizatorem regionalnych imprez (konferencje, warsztaty itp.) przybliżających walory powiatu, np. warsztatów dotyczących możliwości rozwoju turystyki w powiecie (z Mazowiecka Izbą Turystyczną). Starostwo uczestniczyło także aktywnie (organizacja i prezentacja stoisk powiatu) w kilku regionalnych imprezach poświęconych m.in. wykorzystaniu funduszy unijnych (m.in. w kilku edycjach tzw. Forum Mazowsza). Starosta (wraz                           z przewodniczącym Polsko-Szwajcarskiej Grupy Międzyparlamentarnej)  był współgospodarzem spotkania z ambasadorem Szwajcarii.

Należy podkreślić promocyjne oddziaływanie wielu, organizowanych przez instytucje powiatowe, imprez kulturalnych, takich jak:  Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupalnocka”, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Dionizje”, Międzynarodowe Dni Ks. Michała Kazimierza Sarbiewskiego, Jesień poezji, Spotkania „Z bibliotecznej półki”, „Wiosna literatury”                w Gołotczyźnie, Koncert Noworoczny „Gala” i inne.

Działanie:   wspieranie inicjatyw służących kształtowaniu życzliwych swojej małej ojczyźnie postaw obywatelskich mieszkańców powiatu

Zarząd powiatu wspierał finansowo wiele inicjatyw (wspomniane już wcześniej imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne, plenery, wydawnictwa) służących promocji ziemi ciechanowskiej. W minionych latach przeznaczył łącznie na ten cel kwotę ponad 540 tysięcy zł. Wśród wydawnictw wymienić należy między innymi: Zeszyty Literackie Związku Literatów na Mazowszu, tomiki poezji i inne wydawnictwa okolicznościowe (np. Krasiniana z okazji 200 rocznicy urodzin Z. Krasińskiego), promujące ziemię ciechanowską.

Należy podkreślić również wydatne finansowe wsparcie tych inicjatyw za strony Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, który w analizowanym okresie wsparł działania samorządu powiatowego kwotą ponad 300 tys. złotych.

Wnioski

- Nie udało się uzyskać wyraźnych efektów w zakresie rozwoju potencjału innowacyjnego Ciechanowa jako ośrodka subregionalnego. Utworzenie  w 2007 roku Ciechanowie podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie miało istotnego wpływu na ożywienie               w szerszym wymiarze ciechanowskiej dzielnicy przemysłowej i wzrost ilości miejsc pracy.

- W minionych latach brakowało większego zainteresowania samorządów gmin organizowaniem wspólnych, stałych kontaktów, służących analizowaniu ważnych problemów powiatu i subregionu, oraz podejmowaniu spójnych działań służących rozwojowi oraz budowaniu wysokiej pozycji konkurencyjnej ciechanowskiej części północnego Mazowsza. Spotkania starosty z poszczególnymi liderami samorządów gmin miały charakter doraźny, służący rozwiązywaniu konkretnych problemów publicznych.

- Powiat angażował się w działania z zakresu programowania rozwoju Mazowsza. Działania tego rodzaju powinny być kontynuowane;

- Starostwo podejmowało również działania w zakresie promocji województwa (udział w organizacji imprez promujących np. wykorzystywanie funduszy unijnych, rozwój turystyki itp.).

Rekomendacje do strategii

Proponuje się utrzymać zapisy działań dotyczących realizacji celu 7 bez istotnych zmian.

Realizacja priorytetów

„Strategii…”

Cel 1  Rozwój i doskonalenie kapitału społecznego (dwa priorytety)

Działania wskazane jako priorytetowe w ramach celu 1 były realizowane z dobrym skutkiem w ramach priorytetu dotyczącego rozwoju i modernizacji bazy dydaktycznej szkół oraz bazy materialnej innych placówek oświatowych. Rozpoczęto i zrealizowano w tym zakresie przebudowę boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego oraz zmodernizowano salę gimnastyczną w Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. Zmodernizowano również salę gimnastyczną w ZS nr 1. Zmodernizowano           i rozbudowano oraz doposażono w nowszy sprzęt dydaktyczny wiele pomieszczeń do zajęć we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych podległych samorządowi powiatowemu.

Z mniejszymi efektami realizowano działanie priorytetowe dotyczące wskazania i wspierania szkół, które mogą budować wysoką markę i pozycję konkurencyjną na Mazowszu. Są one ciągle działaniami w toku, z utrzymującą się wysoką pozycją I LO w rankingach szkół ogólnokształcących na Mazowszu.

Rekomendacje:

Proponuje się utrzymać zapisy działań priorytetowych bez zmian. Głównym celem tych działań priorytetowych powinna być poprawiająca się pozycja konkurencyjna szkół w regionalnych (i ogólnopolskich) rankingach.

Cel 2 Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej (cztery priorytety)

Zrealizowano w pełni działanie priorytetowe obejmujące opracowanie „Programu modernizacji dróg powiatowych w powiecie ciechanowskim             w latach 2007-2013”. Dokument ten został przyjęty do realizacji przez Radę Powiatu Ciechanowskiego i był w pełni realizowany przez minione lata, tj.        w okresie poddanym ewaluacji. Szczegółowy opis efektów realizacji tego priorytetu w załączniku nr 4.

Realizacja priorytetu dotyczącego wspierania gmin – głównie wiejskich – w ich wysiłkach na rzecz modernizacji lokalnych linii przesyłowych oraz urządzeń elektroenergetycznych obejmowała oficjalne wystąpienie starosty do firmy (obecnie Energa) dostarczającej energię elektryczną odbiorcom na obszarze powiatu ciechanowskiego. W piśmie zasygnalizowano potrzebę poprawy jakości dostaw energii do odbiorców wiejskich, poprzez wyeliminowanie uciążliwych przerw oraz spadków napięcia w dopływie prądu do gospodarstw wiejskich. Dotychczasowe inwestycje w tym zakresie na terenie powiatu poprawiły w dużym stopniu jakość dostaw energii elektrycznej.

Nie podjęto dotychczas żadnych wymiernych przedsięwzięć dotyczących realizacji priorytetu obejmującego wspieranie działań na rzecz realizacji budowy wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego na rzece Łydyni na północ od Ciechanowa. Potrzebę budowy zbiornika wodnego na Łydyni samorząd powiatowy przedstawił (ponownie) pod koniec 2011 roku na konferencji konsultacyjnej w Ciechanowie, dotyczącej aktualizacji „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020” oraz aktualizacji „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”. Rola samorządu powiatowego w tym zakresie dotyczy głównie eksponowania potrzeb w zakresie gospodarki wodnej a także bezpieczeństwa (wskazywanie na źródła potencjalnych zagrożeń powodziowych).

Podjęto realizację priorytetu obejmującego wsparcie realizacji zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin subregionu ciechanowskiego. Zorganizowano w tym celu, na zaproszenie starosty ciechanowskiego, spotkanie starostów powiatów leżących na obszarze subregionu ciechanowskiego w celu przystąpienia do opracowania programu modernizacji dróg powiatowych, funkcjonalnie związanych z realizacją regionalnego programu gospodarki odpadami. Starostwo, przy wsparciu ciechanowskiego oddziału Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, opracowało założenia programu modernizacji dróg oraz przygotowało ogólną koncepcję systemu dróg przewidzianych do modernizacji. Podjęte działania nie zostały rozwinięte, ze względu na brak zainteresowania partnerów – sąsiednich samorządów powiatowych. Powiat ciechanowski w tym zakresie zrealizował modernizację prawie wszystkich (przede wszystkim drogi Ciechanów-Modła, bezpośrednio prowadzącej do składowiska odpadów) zarządzanych przez siebie dróg powiatowych, funkcjonalnie związanych z dojazdami na składowisko odpadów w Woli Pawłowskiej.

Rekomendacje:

- W związku z wykonaniem działania dotyczącego opracowania „Programu modernizacji dróg powiatowych w powiecie ciechanowskim w latach 2007-2013” proponuje się przystąpić do opracowania kolejnego programu operacyjnego dotyczącego modernizacji dróg powiatowych na lata 2014-2020.

- W obszarze realizacji celu 2 proponuje się utrzymać jako zadania priorytetowe podjęcie działań na rzecz budowy zbiornika (lub zbiorników) retencyjnego na rzece Łydyni oraz wspieranie realizacji Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin subregionu ciechanowskiego.

Cel 3 Rozwój obszarów wiejskich, przy zachowaniu walorów  środowiska przyrodniczego (dwa priorytety)

Jednym z działań priorytetowych w ramach realizacji tego celu było skoordynowanie (spójność) gminnych polityk rozwoju obszarów wiejskich        w ramach powiatu, podjęcie inicjatywy opracowania ramowego programu rozwoju obszarów wiejskich w powiecie ciechanowskim a także ułatwianie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na tych obszarach. W ramach realizacji tego priorytetu udało się doprowadzić do partnerskiego (umowy) współdziałania samorządu powiatowego z samorządami gmin w zakresie modernizacji dróg publicznych na ich obszarach. Szczegółowe informacje o efektach współdziałania w tym zakresie w załączniku nr 4.  Wobec braku zgodnej woli samorządów nie opracowano dotychczas ramowego programu rozwoju obszarów wiejskich w powiecie ciechanowskim. Podstawowe elementy tej problematyki są zawarte w strategiach rozwoju samorządów, studiach rozwoju    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, dokumentach konsultowanych z samorządem powiatu ciechanowskiego.

Drugi priorytet, obejmujący wprowadzenie do programów szkół średnich (ponadgimnazjalnych) praktycznych zajęć przygotowujących absolwentów do efektywnego „wejścia” na rynek pracy, a także oferowanie osobom poszukującym pracy aktywnego doradztwa realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy był realizowany. W szkołach podległych samorządowi powiatowemu organizowano, przy współpracy z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ciechanowie, zajęcia uczące przyszłych absolwentów radzenia sobie na rynku pracy. We wszystkich zespołach szkół podległych samorządowi powiatowemu pracują kompetentni (ukończone kursy kwalifikacyjne lub studia podyplomowe) pedagodzy szkolni, których zadaniem jest również przygotowywanie uczniów, przyszłych absolwentów, do wyboru zawodu oraz do radzenia sobie na współczesnym rynku pracy. Aktywne, profesjonalne doradztwo zawodowe skierowane do absolwentów poszukujących pracy prowadzi również od wielu lat Powiatowy Urząd Pracy.

Rekomendacje:

Proponuje się utrzymanie zapisów dotyczących zadań priorytetowych     w obszarze celu 3 w dotychczasowej formule. Warto rozważyć nadanie planowaniu strategicznemu w powiecie (współdziałanie wszystkich samorządów gmin i samorządu powiatowego) formy zinstytucjonalizowanej, polegającej np. na porozumieniu wyznaczającym stałe kontakty w tym zakresie.

Cel 4 Wykorzystywanie zasobów kulturowych i przyrodniczych dla rozwoju powiatu  (dwa priorytety)

Jednym z priorytetów w realizacji tego celu było wspieranie podejmowanych na obszarze powiatu lokalnych oraz regionalnych przedsięwzięć, mających na celu turystyczne wykorzystywanie atrakcyjnych obiektów i zespołów zabytkowych w Opinogórze (Muzeum Romantyzmu), Gołotczyźnie (Muzeum Pozytywizmu) i w Ciechanowie (zabytkowy zespół wokół Zamku Książąt Mazowieckich, zabytkowa część browaru oraz niektóre obiekty poprzemysłowe). Działania w tym zakresie były realizowane stosownie do potrzeb i możliwości samorządu powiatowego. Zorganizowano m.in. pilotażowe spotkanie z kierownictwem Mazowieckiej Izby Turystycznej            z udziałem instytucji i organizacji z terenu powiatu zajmujących się obsługą ruchu turystycznego. Prowadzona jest od kilku lat stała współpraca                     z Wydziałem Turystyki, Hotelarstwa i Promocji Środowiska Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora (Wydział ten działa w Ciechanowie). Współpraca ta obejmowała np. podjęcie problematyki rozwoju turystyki           w powiecie w pracach dyplomowych studentów AH. Samorząd powiatowy od kilku lat wspiera finansowo imprezy i wydawnictwa służące promocji                 i informacji turystycznej na obszarze powiatu. Przedstawiciele samorządu powiatowego działają w radach muzealnych Muzeum Romantyzmu                    w Opinogórze oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej.	Drugim priorytetem     w ramach tego celu było wykreowanie na terenie miasta i gminy Ciechanów oraz gmin Opinogóra i Sońsk atrakcyjnego pasma turystyczno-kulturowego,      w obrębie którego wyznaczono by szlaki turystyczne (głównie rowerowe             i piesze, być może również konne), oraz rozwijane byłyby usługi turystyczno-rekreacyjne. W tym zakresie podejmowane były dwojakiego rodzaju działania – inwestycyjne i promocyjne. Po pierwsze zmodernizowane (przebudowane) zostały drogi powiatowe z Ciechanowa do Gołotczyzny (Muzeum Pozytywizmu) i Sońska oraz z Ciechanowa, przez Chrzanówek, do Opinogóry (Muzeum Romantyzmu). Tworzą one swoisty szlak turystyczny łączący obie, podległe samorządowi województwa mazowieckiego, placówki muzealne. Nie udało się dotychczas (brak środków oraz ze względu na ograniczenia przestrzenne) wybudować wzdłuż tych dróg ścieżek rowerowych. Rodzi się jednak koncepcja nadania drodze powiatowej z Ciechanowa do Sońska              (i dalszym odcinkom dróg powiatowych w kierunku Warszawy) rangi drogi wojewódzkiej, stanowiącej najkrótsze połączenie Ciechanowa z Warszawą przez Nasielsk. W ciągu tej drogi (m. in. na odcinku Ciechanów-Gołotczyzna) zakłada się wybudowanie ścieżki rowerowej.  Należy podkreślić, że ten odcinek drogi, jako istotna część szlaku turystycznego, wyeksponowany został               w materiałach promocyjnych samorządu powiatowego oraz na stronie internetowej Starostwa. Możliwość realizacji projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w tym zakresie stworzą środki zewnętrzne na infrastrukturę drogową, które będą dostępne w latach 2014-2020.

Rekomendacje:

Proponuje się utrzymanie zapisów dotyczących zadań priorytetowych 
w obszarze celu 4 w dotychczasowej formule.

Cel 5 Tworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa  obywateli  (trzy priorytety)

Pierwsze zadanie priorytetowe w ramach realizacji tego celu dotyczyło organizowania edukacyjnych akcji prewencyjnych w szkołach oraz wspieranie działań wyspecjalizowanych organizacji  (m.in. WOPR). Ważnym zadaniem     w tym zakresie (realizowanym przez PCPR na podstawie odpowiedniego programu) było ograniczanie zjawisk patologicznych w rodzinach. Priorytet ten był w pełni realizowany. W części pierwszej dotyczyło to wspierania przez samorząd powiatowy wielu akcji edukacyjnych, współdziałania (współorganizacja, nagrody) z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz Komendą Powiatową Policji w konkursach organizowanych dla dzieci         i młodzieży z terenu powiatu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dotyczyło to również działań prewencyjnych KP Policji dotyczących zapobiegania przestępstwom. Szczegółowa prezentacja działań dotyczących ograniczania zjawisk patologicznych w rodzinie, podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, została przedstawiona wcześniej           w niniejszym raporcie. Drugie zadanie priorytetowe, obejmujące doskonalenie oznakowania dróg powiatowych oraz przebudowa i wprowadzanie sygnalizacji świetlnej w miejscach (głównie skrzyżowania dróg) szczególnie niebezpiecznych, było efektywnie realizowane. Dotyczyło to m.in. przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych (ulic Mazowieckiej i Niechodzkiej                  w Ciechanowie) wraz z zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej oraz przebudowy drogi powiatowej (ulicy Kraszewskiego w Ciechanowie)                  z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ulicą 17 Stycznia. Regularnie (dwa razy do roku – wiosną i jesienią) Powiatowy Zarząd Dróg wykonywał kompleksowe przeglądy stanu oznakowania wszystkich dróg powiatowych (również gminnych, funkcjonalnie związanych z drogami powiatowymi).

Trzecie zadanie priorytetowe, obejmujące utworzenie powiatowego centrum zarządzania kryzysowego; organizowanie i prowadzenie cyklicznych szkoleń, treningów oraz ćwiczeń podmiotów działających w ramach powiatowego systemu reagowania kryzysowego a także kontynuowanie, we współdziałaniu z Akademią Obrony Narodowej, szkoleń mających na celu doskonalenie umiejętności i procedur współdziałania w realizacji zadań obronnych i reagowania kryzysowego, zostało w pełni zrealizowane. Przewiduje się również kontynuację, w miarę zainteresowania AON, wspólnych ćwiczeń     i szkoleń dotyczących spraw obronnych i reagowania kryzysowego.

Rekomendacje:

- Proponuje się utrzymać łączną formułę priorytetu dla działania dotyczącego organizowania edukacyjnych akcji prewencyjnych               w szkołach oraz wspierania działań wyspecjalizowanych organizacji  (m.in. WOPR), oraz dla działania dotyczącego ograniczania zjawisk patologicznych w rodzinach.

- Działanie priorytetowe dotyczące doskonalenia oznakowania dróg powiatowych oraz przebudowa i wprowadzanie sygnalizacji świetlnej     w miejscach (głównie skrzyżowania dróg) szczególnie niebezpiecznych, staje się priorytetem w obszarze celu 2.

- Działanie priorytetowe dotyczące zarządzania kryzysowego proponuje się zapisać w następującej formule: prowadzenie cyklicznych szkoleń, treningów oraz ćwiczeń podmiotów działających w ramach powiatowego systemu reagowania kryzysowego a także kontynuowanie, we współdziałaniu z Akademią Obrony Narodowej, szkoleń mających na celu doskonalenie umiejętności i procedur współdziałania w realizacji zadań obronnych i reagowania kryzysowego,

Cel 6  Stymulowanie rozwoju ponadlokalnych (subregionalnych)    usług publicznych w Ciechanowie i na terenie powiatu

(cztery priorytety)

Priorytet pierwszy dotyczący inspirowania wojewody i marszałka województwa do utrzymania i umacniania roli delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie można uznać za zrealizowany. Delegatury tych instytucji (mimo wielokrotnych prób ich likwidacji) działają nadal. Nie można jednak zaprzestać działań w tym zakresie, ponieważ – jak wynika to z dotychczasowych doświadczeń – takie zagrożenia mogą się jeszcze pojawiać.

Nie uzgodniono dotychczas, mimo podejmowanych prób, oficjalnego stanowiska wszystkich samorządów lokalnych z terenu subregionu ciechanowskiego w sprawie odrębnego NTS-3 dla tego subregionu. Działania    w tym zakresie ograniczały się jedynie do okolicznościowych deklaracji liderów samorządowych o potrzebie rozdzielenia istniejącego obecnie ciechanowsko-płockiego NTS-3 i utworzenia dwóch odrębnych jednostek. Zmiany takie leżą  w kompetencji właściwych organów centralnych administracji publicznej.

Działanie priorytetowe trzecie, obejmujące współdziałanie samorządu powiatowego z samorządem województwa oraz parlamentarzystami ziemi ciechanowskiej na rzecz utrzymania pozycji Szpitala Wojewódzkiego jako ośrodka subregionalnego oraz dalszego rozwoju placówki, było realizowane stosownie do możliwości prawno-finansowych samorządu powiatowego. Podejmowano także inne działania wspierające tę placówkę.  Dotyczyły one wspierania szpitala przez samorząd powiatowy poprzez m.in. zakupy (dary) elementów wyposażenia np. Bloku Operacyjnego, dofinansowywanie badań itp. Zapowiedziane przekształcenia własnościowe szpitala i ich potencjalne konsekwencje będą przedmiotem zainteresowania samorządu powiatowego.

W zakresie priorytetu czwartego, tj. wspierania prorozwojowych inicjatyw ciechanowskich uczelni oraz ich prezentacja w przedsięwzięciach promocyjnych samorządu powiatowego, podejmowano między innymi działania służące rozwojowi bazy dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (przekazanie pomieszczeń). Aktywnie współdziałano również    z Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora, między innymi w zakresie diagnozowania uwarunkowań rozwoju powiatu a także w organizacji konferencji poświęconym turystyce, lokalnym rynkom pracy a także dziedzictwu kulturowemu ziemi ciechanowskiej.

Rekomendacje:

Proponuje się utrzymanie zapisów dotyczących zadań priorytetowych 
w obszarze celu 6 w dotychczasowej formule.

Cel 7  Kształtowanie pozytywnego wizerunku i wysokiej pozycji konkurencyjnej powiatu, zdolnego do przyjmowania 
i wytwarzania innowacji  (trzy priorytety)

Priorytet pierwszy dotyczył opracowania „Programu promocji powiatu ciechanowskiego na lata 2007-2013”. Przyjęto założenie, że eksponowanie walorów powiatu poprzez informację oraz prezentację jego rzeczywistych osiąg-

nięć i możliwości, (…), przyczyni się do wzrostu znaczenia powiatu na Mazowszu i w kraju. Zakładano, że na obszarze powiatu wymiernym efektem tych działań będzie wzrost zaangażowania kapitału krajowego i zagranicznego. Program promocji powiatu nie został opracowany w formie odrębnego dokumentu, jest bowiem częścią przyjętej do realizacji „Strategii rozwoju powiatu ciechanowskiego do roku 2020”. Priorytet ten był realizowany poprzez konkretne działania promocyjne (realizowane w ramach organizowanych przez powiat a także samorząd województwa imprez), które zostały przedstawione     w niniejszym raporcie. Należy podkreślić, że swoistym efektem tych działań była pozycja powiatu ciechanowskiego w różnych rankingach. W roku 2011     w rankingu Związku Powiatów Polskich powiat ciechanowski zajął drugie miejsce na Mazowszu (42 powiaty) i 44 w Polsce (na 379 powiatów).

Drugie działanie priorytetowe obejmowało rozpoznanie potencjału innowacyjnego powiatu, oraz włączenie się do działań określonych                   w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego, a także wspieranie proinnowacyjnych inicjatyw uczelni działających w Ciechanowie, przede wszystkim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Podejmowano działania (przygotowanie i prezentacja dorobku Starostwa w zakresie informatyzacji), wspierające proinnowacyjną inicjatywę edukacyjną PWSzZ, obejmującą doroczne sympozja poświęcone rozwojowi informatyki.

Trzecie działanie priorytetowe dotyczyło ważnej roli samorządu powiatowego, jako inicjatora i koordynatora współdziałania samorządów lokalnych z terenu powiatu w zakresie polityk rozwoju i promocji. Głównym celem takich działań powinno być uzyskanie efektu spójności tych polityk           i zwiększenie możliwości uzyskania finansowego wsparcia konkretnych, prorozwojowych projektów ze środków Unii Europejskiej.  W tym zakresie podejmowane przez powiat działania wymagają działania systemowego            w wymiarze lokalnym lub subregionalnym.

Rekomendacje:

Proponuje się utrzymanie zapisów dotyczących zadań priorytetowych      w obszarze celu 7 w dotychczasowej formule, wskazując jednocześnie na potrzebę ich intensyfikacji.

Instrumenty i monitorowanie realizacji „Strategii…”

Zapisy dotyczące podstawowych prawnych instrumentów realizacji Strategii (krajowych i wspólnotowych) pozostają w mocy.

Zapisy dotyczące instrumentów finansowych wymagają aktualizacji 
i dostosowania do realnych możliwości ich wykorzystywania w kolejnych latach realizacji Strategii.

Zapisy dotyczące zasad wdrażania Strategii, wynikające z uwarunkowań unijnych pozostają w mocy.

Zapisy dotyczące organizacji wdrażania Strategii wymagają aktualizacji w związku ze zmianami organizacyjnymi (nowa nazwa dotychczasowego Wydziału Rozwoju i Promocji).

Zapisy dotyczące zewnętrznych instrumentów wsparcia realizacji Strategii wymagają aktualizacji i dostosowania do realnych możliwości ich wykorzystywania w kolejnych latach realizacji „Strategii…”.

Zapisy dotyczące monitorowania realizacji Strategii proponuje się utrzymać w mocy.

Spis treści

- Uwagi wstępne ………………………………………………………………..…….. 2

- Strategiczne cele i priorytety rozwoju powiatu ciechanowskiego……..….……… 4

- Realizacja celów operacyjnych „Strategii…” ……………..………………….…… 6

- Realizacja priorytetów „Strategii…” ……………………..………………..…….. 49

- Instrumenty i monitorowanie realizacji „Strategii…”………………...….………57

- Spis treści ……………………………………………………………………...…… 58

- Załączniki ……………………………………………………………………………59

ZAŁĄCZNIKI

Spis załączników:

- Uchwała nr III/9/76/07 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Strategii Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020;

- Charakterystyki powiatu ciechanowskiego na tle kraju i województwa 
w latach 2005-2011.

- Informacja o stanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013, w latach 2009-2012.

- Informacje Powiatowego Zarządu Dróg: o działaniach podejmowanych 
w latach 2007-2012 w zakresie realizacji „Strategii rozwoju powiatu ciechanowskiego do roku 2020”; o drogach powiatowych (ulicach) przekazanych gminie miejskiej Ciechanów;

- Zestawienie składanych projektów w ramach Priorytetu IX POKL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w latach 2008-2012;

- Pisma (starosty ciechanowskiego do marszałka województwa mazowieckiego i odpowiedź marszałka) w sprawie planów dotyczących najkrótszego drogowego połączenia Ciechanowa z Warszawą;

- Opinie i uwagi partnerów samorządowych (województwo, powiaty, gminy) dotyczące realizacji „Strategii rozwoju powiatu ciechanowskiego do 2020 roku”.

- Informacja o przedsięwzięciach podejmowanych w latach 2007-2012 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w zakresie działań określonych w „Strategii rozwoju powiatu ciechanowskiego do roku 2020”;

- Informacja o działaniach podejmowanych w latach 2007-2012 przez      Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie w zakresie realizacji ”Strategii  rozwoju powiatu ciechanowskiego do roku 2020”;

- Mapa ilustrująca zasięgi oddziaływania szkół wyższych działających 
 w Ciechanowie.

Pod pojęciem polityka rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań, podejmowanych 
i realizowanych w celu zapewnienia trwałego, harmonijnego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej, w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej (powiaty i gminy).

Zostały one opracowane na podstawie opublikowanych danych statystycznych Urzędu Statystycznego 
   w Warszawie.

Przyjęte zostało, że w „Strategii” używane będą zamiennie określenia powiat ciechanowski i ziemia ciechanowska. Stanowi to swoiste nawiązanie do wykorzystywanych w „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020” określeń: województwo mazowieckie i Mazowsze.

Prognoza demograficzna do 2035 roku, przedstawiona w drugiej połowie 2011 roku przez Urząd Statystyczny 
   w Warszawie. Zob. http://www.stat.gov.pl/warsz.

Inwestycja to nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększenie majątku trwałego.

Z informacji przekazanych przez dyrektorów jednostek podległych samorządowi powiatowemu.

Były to ulice: Mleczarska, Sienkiewicza, 3 Maja, 11 Listopada, Gąsecka, Siewna, Spółdzielcza, 
Plac Kościuszki i Plac Piłsudskiego.

Po zmianach obejmujących przekazanie przez samorząd powiatowy miastu Ciechanów 3,739 km dróg powiatowych będących ulicami miasta.

W dokumencie tym zapisano, że w ramach koniecznych usprawnień powiązań komunikacyjnych między innymi Ciechanowa z Warszawą, ukształtowany zostanie nowy ciąg drogi wojewódzkiej (poprzez zmianę kategorii odcinków dróg powiatowych) położony wzdłuż linii kolejowej E65 na kierunku Ciechanów - Nasielsk.

Mapa ilustrująca zasięgi oddziaływania wyższych uczelni działających w Ciechanowie w załączeniu.

Szczegóły w załączniku dotyczącym  m.in. finansowego wspierania przedsięwzięć w zakresie kultury, edukacji i kultury fizycznej.