Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  105 /10

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego

z dnia   31   sierpnia 2010   roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego

za I półrocze 2010 roku.

I. OGÓLNE  WYNIKI  REALIZACJI BUDŻETU  POWIATU

CIECHANOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE  2010 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zm.), Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze  półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Szczegółowość informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego w powiecie ciechanowskim zgodnie z art. 266 ust.2 pkt 1 cytowanej ustawy, którą ma obowiązek przedstawić Zarząd  określona została przez Radę Powiatu Ciechanowskiego uchwałą  Nr III/35/245/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

W zakresie wykonania dochodów budżetu powiatu informację sporządza się w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe, natomiast w zakresie wykonania wydatków budżetu powiatu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Analizę wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za I półrocze  2010 roku opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdania gospodarki pozabudżetowej sporządzone przez samorządowe jednostki organizacyjne powiatu realizujące budżet powiatu ciechanowskiego.

Podstawą przygotowania sprawozdań finansowych były dane liczbowe wynikające z ewidencji księgowej danej jednostki prowadzonej zgodnie z :

- Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 ze zm.) ,

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010  roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej  ( Dz. U. Nr 20, poz. 103);

- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku  w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).

Podkreślenia wymaga fakt, iż sprawozdania sektora budżetowego sporządzane są jako:

  - sprawozdania jednostkowe przygotowywane przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu,

  - sprawozdania zbiorcze sporządzane przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych podległych mu jednostek i własnego sprawozdania jednostkowego.

Zarząd Powiatu, poprzez Wydział Finansowy Starostwa , sprawdzał czy sporządzane sprawozdania jednostek powiatowych są kompletne i posiadają wszystkie cechy formalne, czy zostały sporządzone według obowiązujących przepisów i nie zawierają błędów rachunkowych.

Przyjęcie sprawozdań odbywało się więc po wstępnej kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej.

Sprawozdania sporządzone przez jednostki za rok  2010 nie budziły wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Uchwałę Budżetową Powiatu Ciechanowskiego na 2010 rok Nr III/30/210/09 – Rada Powiatu Ciechanowskiego przyjęła w dniu 28 grudnia 2009 roku uchwalając:

1. dochody budżetu powiatu w kwocie – 93.646.772 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 70.568.379 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 23.078.393 zł

2. wydatki budżetu powiatu w kwocie 105.708.144 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 69.693.125 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 36.015.019 zł.

Na etapie uchwalania budżetu pierwotnego ustalono deficyt w kwocie 12.061.372 zł, na którego sfinansowanie zaplanowano kredyt długoterminowy, natomiast przychody w kwocie 850.399 zł zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań tj. wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku budżet uległ zmianie i wynosił:

1. dochody budżetu powiatu ogółem 90.456.947 zł, w tym:

1) dochody bieżące 		-	73.679.386 zł

2) dochody majątkowe		-	16.777.561 zł

2. wydatki budżetu powiatu ogółem 104.878.319 zł, w tym:

1) wydatki bieżące			-	73.146.359 zł

2) wydatki majątkowe		-	31.731.960 zł

Na dzień 30 czerwca 2010 roku planowany deficyt budżetu zwiększył się i wyniósł 14.421.372 zł.

Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów nie uległa zmianie, natomiast dodatkowym źródłem sfinansowania deficytu poza planowanym kredytem są wolne środki z lat ubiegłych.

Zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2010 roku wprowadzone były uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Wprowadzone zmiany w pierwszym półroczu 2010 roku ogólnie zmniejszyły budżet na 2010 rok po stronie :

- dochodów o kwotę			-	3.189.825 zł

- wydatków o kwotę			-           829.825 zł

Natomiast w podziale na kategorie dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

- dochody bieżące			plus	 3.111.007 zł

- dochody majątkowe			minus 6.300.832 zł

- wydatki bieżące			plus    3.453.234 zł

- wydatki majątkowe			minus 4.283.059 zł

Analizując zmiany w budżecie, trzeba zaznaczyć, że zmniejszyły się tylko dochody majątkowe i wydatki majątkowe, natomiast zakres rzeczowy planowanych inwestycji nie uległ zmianie.

Sytuacja taka jest wynikiem przetargów przeprowadzonych na budowę dróg powiatowych, gdzie planowane wydatki są zdecydowanie mniejsze niż zakładano pierwotnie. W konsekwencji, zmniejszyły się źródła finansowania z zewnątrz ( udział w inwestycjach procentowy).

Zmniejszyły się również dochody i wydatki majątkowe w związku z zawartymi aneksami do wcześniej zawartych umów na realizację projektów „Poprawa Spójności Komunikacyjnej i Przestrzennej Obszaru Północnego Mazowsza Poprzez Przebudowę Dróg Powiatowych” (środki unijne).

Za pierwsze półrocze 2010 roku budżet powiatu ciechanowskiego wykonany został po stronie dochodów w wysokości 44.779.244,63 zł w stosunku do planu 90.456.947 zł tj. 49,5 %, a po stronie wydatków 37.369.734,41 zł w stosunku do planu 104.878.319 zł tj. 35,63 %.

Dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonano następująco:

- bieżące 			-	56,97 %

- majątkowe		-	16,73 %.

Wydatki w podziale na wydatki bieżące i majątkowe wykonano:

- bieżące 		w 49,08 %,

- majątkowe	w   4,62 %.

Podkreślić należy, że realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiega zgodnie z uchwalonym  budżetem w tym zakresie.

Wpływ na niskie wykonanie dochodów majątkowych budżetu powiatu ciechanowskiego ( 16,73 %) mają planowane dochody z tytułu dofinansowania infrastruktury drogowej z zewnatrz.

Warunkiem otrzymania planowanych środków unijnych na realizację inwestycji jest jej realizacja. Forma refundacji poniesionego wydatku i zaliczka. Większość umów z wykonawcami określa termin realizacji na III i IV kwartał roku 2010.

Przekazanie środków finansowych Powiatowi Ciechanowskiemu w ramach Priorytetu III – Regionalny System Transportowy, działanie 3.1 – „Infrastruktura drogowa” odbywa się sukcesywnie od miesiąca lipca br. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia inwestycji drogowych to listopad 2010 roku.

Analogicznie, realizacja planowanych wydatków majątkowych  (4,62 %) ma zdecydowany związek z wyżej omówioną sytuacją.

Z uwagi na to, że udział planowanych wydatków majątkowych w budżecie powiatu wynosi 30,26 %, to ich wykonanie ma wpływ na wykonanie wydatków ogółem (35,63%).

II. Dochody.

Zmiany w planie dochodów budżetu w I półroczu  2010 roku prezentuje poniższe  zestawienie:

w  zł

| Lp. | Nazwa i nr działu | Plan dochodów na 2010 r. wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Różnica (4 – 3) | % (4 : 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | DOCHODY BIEŻĄCE | 70568379 | 73679386 | +3111007 | 104,41 |
| 1 | 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 60000 | 60000 | 0 | 100,00 |
| 2 | 020 – Leśnictwo | 237961 | 237961 | 0 | 100,00 |
| 3 | 600- Transport i łączność | 90000 | 97080 | +7080 | 107,87 |
| 4 | 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 154000 | 185185 | +31185 | 120,25 |
| 5 | 710– Działalność usługowa | 386000 | 386231 | +231 | 100,06 |
| 6 | 750 – Administracja publiczna | 2191669 | 2345792 | +154123 | 107,03 |
| 7 | 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4309184 | 4359768 | +50584 | 101,17 |
| 8 | 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 13752120 | 13752120 | 0 | 100,0 |
| 9 | 758 – Różne rozliczenia | 37384359 | 37939972 | +555613 | 101,49 |
| 10 | 801 – Oświata i Wychowanie | 74400 | 1028015 | +953615 | 1381,74 |
| 11 | 851 – Ochrona zdrowia | 2749000 | 2771000 | +22000 | 100,80 |
| 12 | 852 – Pomoc społeczna | 8160328 | 8159778 | -550 | 99,99 |
| 13 | 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 867158 | 1621136 | +753978 | 186,95 |
| 14 | 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 152200 | 152200 | 0 | 100,0 |
| 15 | 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 521456 | +521456 |  |
| 16 | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 61692 | +61692 |  |
| II. | DOCHODY MAJĄTKOWE | 23078393 | 16777561 | -6300832 | 72,70 |
| 1 | 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 65000 | 45000 | -20000 | 69,23 |
| 2 | 600 – Transport i łączność | 20607893 | 13219740 | -7388153 | 64,15 |
| 3 | 750 – Administracja publiczna | 5500 | 5500 | 0 | 100 |
| 4 | 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 250000 | 250000 |  |
| 5 | 758 – Różne rozliczenia | 2400000 | 1047100 | -1352900 | 43,63 |
| 6 | 801 – Oświata i wychowanie | 0 | 37500 | +37500 |  |
| 7 | 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 23000 | +23000 |  |
| 8 | 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 2149721 | +2149721 |  |
|  | RAZEM DOCHODY | 93646772 | 90456947 | -3189825 | 96,59 |

Planowane dochody w kwocie 90.456.947 zł w I półroczu 2010 roku zrealizowane zostały w kwocie 44.779.244,63 z tego:

dochody bieżące – 41.972.43,74 zł

dochody majątkowe – 2.806.813,89 zł, w  sposób następujący:

w  zł.

| Lp. | Źródło dochodu | Uchwalony budżet na 2010 rok po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2010 | % (2010:2009) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | DOCHODY BIEŻĄCE | 73.679.386 | 41.972.430,74 | 56,97 |
| 1. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11322686 | 4571651 | 40,38 |
| 2. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 493534 | 210700,01 | 42,69 |
| 3. | Planowane subwencje z tego: | 37939972 | 22794578 | 60,08 |
|  | oświatowa | 33155152 | 20403168 | 61,54 |
|  | wyrównawcza | 3358028 | 1678016 | 50,0 |
|  | równoważąca | 1426792 | 713394 | 50,0 |
| 4. | Dotacje celowe ogółem z tego: | 11.437.342 | 6.523.691 | 57,04 |
|  | Dotacja celowa na zadania rządowe | 8329503 | 4708260 | 56,53 |
|  | Dotacja na zadania własne (DPS) | 3107839 | 1815431 | 58,42 |
| 5. | Środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa – ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie upraw leśnych | 183.461 | 95189,62 | 51,89 |
| 6. | Dotacje z tytułu porozumień z tego: | 474.450 | 278.069,10 | 58,61 |
|  | Środki z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie | 256788 | 109921 | 42,81 |
|  | porozumień z innymi powiatami za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu | 117825 | 63843 | 54,19 |
|  | porozumień z innymi powiatami za przygotowanie rodzin do adopcji dzieci | 5145 | 6252,04 | 121,52 |
|  | porozumień z innymi powiatami za prowadzenie praktycznej nauki zawodu | 30000 | 35700 | 119,0 |
|  | porozumień z innymi powiatami za udzielanie porad psychologiczno- pedagogicznych | 3000 | 661 | 22,03 |
|  | Dochody z tytułu zawartych porozumień z administracją rządową ( Centrum Kultury i Sztuki , Biblioteka) | 61.692 | 61.692 | 100,0 |
| 7. | Dochody własne ogółem w tym między innymi: | 9.392.778 | 5.397.247,07 | 57,46 |
|  | opłata komunikacyjna | 1.935.900 | 908.688,20 | 46,94 |
|  | opłaty od pensjonariuszy DPS | 4.401.480 | 2.514.775,94 | 57,14 |
|  | dochody z tytułu czynszu za pomieszczenia i media | 1.390.165 | 713962,63 | 51,36 |
| 8. | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy. | 642.500 | 324.000 | 50,43 |
| 9. | Środki z EFS ( Powiatowy Urząd Pracy) | 85.494 | 70.135,94 | 82,04 |
|  | Środki z EFS ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) | 759.553 | 759.553 | 100,0 |
|  | Środki z EFS ( Zespół Szkół Nr 2 i ( Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) | 947.616 | 947.616 | 100,0 |
| II | DOCHODY MAJĄTKOWE | 16.777.561 | 2.806.813,89 | 16,73 |
|  | Zawarte porozumienia z gminami na dofinansowanie inwestycji drogowych | 2.195.000 | 60.000.00 | 27,34 |
|  | Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 45.000 | 0 | 0 |
|  | Dotacja z Ministerstwa Infrastruktury | 1.047.100 | 1.047.100 | 100,0 |
|  | Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego | 957.887 | 0 | 0 |
|  | Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 | 10.316.853 | 1.094.065,57 | 10,61 |
|  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( PCPR i SOSW) | 60500 | 60500 | 100,0 |
|  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (PKPSP) | 2149721 | 0 |  |
|  | Sprzedaż mienia | 5500 | 5148,32 | 93,61 |
|  | Ogółem: | 90.456.947 | 44.779.244,63 | 49,50 |

Z powyższego zestawienia wynika, że głównymi źródłami dochodów budżetu powiatu są:

subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca, dotacje celowe na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych i zadań własnych , dochody własne oraz dochody z tytułu zawartych umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz środki unijne.

W I półroczu 2010 r.  do budżetu powiatu przekazano dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu w kwocie 6.523.691 zł (57,04% planu po zmianach) co stanowiło 15,54 % łącznych dochodów powiatu wykonanych w I półroczu br.

Na zadania własne dotowane (§ 2130) wypłynęła kwota 1.815.431 zł 58,42 %) i na zadania ustawowo zlecone ( § 2110)  4.708.260 zł tj. (56,53 %) w stosunku do planu.

# Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 105.000 zł dotyczą dochodów:

- bieżących w kwocie 60.000 zł

- majątkowych w kwocie 45.000 zł

Dochody bieżące to dotacja celowa na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych. W I półroczu nie przekazano powiatowi środków z uwagi na to,  że realizację zadań przypada na II półrocze roku budżetowego.

Dochody majątkowe dotyczą zawartej umowy z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3018W( Polesie- Luszewo – Glinojeck od km 2+923 do km 3+340” polegającego na modernizacji drogi  dojazdowej do gruntów rolnych.

Zadanie to ujęte jest w spisie zadań na 2010 rok realizowanych przy współudziale środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zatwierdzonych Uchwałą Nr 239/RW/RM.II/D-F7/10  z dnia 15 lipca 2010 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Planowane dochody  w kwocie 45.000 zł nie zostały przekazane w I półroczu. Realizacja zadania przewidziana jest na IV kwartał  br.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO.

Planowane dochody bieżące w kwocie  237.961 zł  w tym dziale dotyczą:  umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przekazania środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.  W I półroczu 2010 przekazano 95.189,62 zł planu   tj. 51,89  %.

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie 54.500 zł zostanie przekazana powiatowi zgodnie z harmonogramem w II półroczu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane dochody w wysokości 13.316.820 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.776.830,92 zł tj. w 13,34 %.

Z tego:

- dochody bieżące na plan 97.080 zł wykonano  82.765,35 zł tj.

80,43 % i dotyczyły odsetek oraz różnych wpływów wynikających

z działalności Powiatowego Zarządu Dróg;

- dochody majątkowe	na plan 13.219.740 zł wykonane zostały w kwocie

1.694.065,57 zł tj. 12,82 %, z tego środki z unii europejskiej na

planowane   10.316.853 zł przekazano powiatowi w wysokości

1.094.065,57 zł tj. 10,61%.

W tym rozdziale są  sklasyfikowane wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla  na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, które zrealizowano  w wysokości 600.000 zł. na planowane 1.945.000 zł.

Zawarte umowy z tytułu pomocy finansowej dotyczą:

- Przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1219 W Ojrzeń –

Kałki –  Malużyn  dofinansowanie 200.000 zł -  umowa z gminą

Ojrzeń- termin przekazania środków lipiec 2010;

- Przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1225 W  Kraszewo –

Żochy  przejście przez Kraszewo dofinansowanie

125.000 zł  - umowa z gminą  Ojrzeń – termin przekazania środków

lipiec 2010

- Przebudowy drogi powiatowej Nr 1215 W Grzybowo -Regimin-

Szulmierz na odcinku Karniewo - Włosty  -  300.000 zł -  umowa z

gminą  Regimin - środki zostały przekazane do budżetu   powiatu;

- Przebudowy drogi powiatowej Nr 1239 W Ciechanów –  Ropele –

Karniewo – Jarluty – Regimin przejście przez miejscowość Zeńbok

– dofinansowanie 300.000 zł – umowa z gminą Regimin – środki

zostały przekazane do budżetu powiatu;

- Przebudowy drogi powiatowej Nr 1241 W Ciechanów – Młock – Wola

Młocka - Luszewo  na odcinku Niechodzin – Kownaty Żędowe -

dofinansowanie 200.000 zł – umowa z gminą  Ciechanów - środki nie

zostały  przekazane do budżetu  powiatu;

- Przebudowy drogi powiatowej  Nr 1231 W Glinojeck – Żeleźnia Krusz

w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Glinojecku –  dofinansowanie

300.000 zł – umowa z miastem i gminą Glinojeck-  gmina nie

przekazała środków w I półroczu;

- Odnowy nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej  Nr 3018 W

Polesie – Luszewo – Glinojeck w ciągu ulicy Fabrycznej w Glinojecku

–   dofinansowanie   80.000 zł – umowa z miastem i gminą Glinojeck –

gmina nie  przekazała środków w I półroczu;

- Przebudowy  drogi powiatowej Nr 1248 W Gołotczyzna – Zawady	-

dofinansowanie 100.000 zł – umowa z gminą  Sońsk -  gmina nie

przekazała środków w I półroczu;

- Przebudowy drogi powiatowej Nr 1228 W Sońsk – Ciemiewo –

Gołymin Ośrodek – dofinansowanie 40.000 zł – umowa z gminą

Sońsk - gmina nie przekazała środków w I  półroczu;

- Przebudowy drogi powiatowej Nr 1238 W Szulmierz – Wola

Wierzbowska –Zielona – Wężewo – Krasiniec ( do drogi nr 57) II etap w

km 3+253 – 6+385,21 – dofinansowanie 100.000 zł -  umowa z gminą

Opinogóra – termin przekazania środków wrzesień 2010, oraz umowa z

Wojewodą na kwotę 957.887 zł – środki zostaną przekazane do

budżetu   powiatu po zakończeniu inwestycji;

-  Przebudowy drogi powiatowej nr 1244 W ul. Kraszewskiego w

Ciechanowie w km 0+000-0+514 – dofinansowanie 200.000 zł –

umowa z Miastem Ciechanów –przekazano środki  do budżetu

powiatu w miesiącu lipcu 2010.

Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektów „Poprawa Spójności Komunikacyjnej i Przestrzennej Obszaru Północnego Mazowsza Poprzez Przebudowę Dróg Powiatowych, planowana w kwocie 10.316.853 zł została  wykonane w wysokości  1.094.065,57 zł. Natomiast pozostałe środki przekazywane będą w formie zaliczki w miarę realizacji inwestycji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

W dziale tym planowane dochody w kwocie 185.185 zł zostały wykonane  w wysokości 79.222,45 zł tj. 42,78 % i dotyczyły tylko dochodów bieżących.

Głównymi pozycjami tych dochodów były:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, które  wykonano w kwocie 32.516,94 zł tj. 40,14 %

planowanych ,

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości w kwocie 20.704,76 zł. na planowane 17.185 tj. 120,48

%.

- dotacja celowa, która   została przekazana do budżetu   powiatu w

30,23 % . tj. 26.000 złotych przy planie 86.000 zł.

Dotacja przekazywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem na środki

dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

DZIAŁ  710 -  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 386.231 zł dotyczą dochodów bieżących, których głównym źródłem jest dotacja celowa przekazana do budżetu powiatu w kwocie 178.186,38 zł tj. 46,14 % planu ogółem.

Kwota 331.231 zł dotyczy dotacji przeznaczonej na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego, która została zrealizowana w 53,81 %. Niższe wykonanie dochodów ogółem spowodowane jest tym, iż na prace geodezyjno-kartograficzne środki zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem w drugim półroczu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.346.276 zł wykonano w wysokości 1.425.783,94 zł tj. 60,77 % i dotyczyły:

- dochodów bieżących w kwocie     – 1.420.635,62 zł

- dochodów majątkowych w kwocie –       5.148,32 zł

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat								-  151.190,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 		-  462.107,59 zł

- pozostałe dochody							-  807.338,03 zł

( odsetki bankowe, wynajem i dzierżawa pomieszczeń

biurowych oraz partycypacja w kosztach)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym realizowane są dochody z następujących źródeł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-    2.689.151 zł

( środki przeznaczone na sfinansowanie utrzymania Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)

- pozostałe odsetki							-      2.847,55 zł

Planowane dochody bieżące  zostały wykonane w kwocie 2.691.998,55 zł tj. 61,75 % planu.

Dochody majątkowe, które zostały zaplanowane w kwocie 250.000 zł nie zostały przekazane do budżetu powiatu. Środki będą przekazane w II półroczu.

###### DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

W dziale tym dochody zaplanowano w kwocie 13.752.120 zł, a wykonano w 41,38 % tj. 5.691.039,21 zł i dotyczyły tylko dochodów bieżących.

Źródłem zrealizowanych dochodów bieżących były:

- podatek dochodowy od osób fizycznych		-	4.571.651,00zł

- podatek 	dochodowy od osób prawnych		-          210.700,01 zł

Realizacja podatków jest niezależna od działań Zarządu Powiatu , a wynika z faktycznego wykonania przez Ministerstwo Finansów. Odpowiednio dochody z tytułu podatku od osób fizycznych zrealizowano w 40,38 %, a od osób prawnych w 42,69 %.

- wpływy z opłaty komunikacyjnej				-	   908.688,20 zł

tj. 46,94 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

W dziale tym realizowane są dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej powiat otrzymał z tego tytułu środki w kwocie 22.795.578 zł tj. 60,08 % planowanych.

Środki przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w transzach miesięcznych ( 1/12 ) do 24 dnia każdego miesiąca.

Poza dochodami bieżącymi realizowane są dochody majątkowe, które na planowane w  kwocie 1.047.100 zł zostały przekazane do budżetu powiatu w 100 % (środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane  dochody w tym dziale w kwocie 1.065.515 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2010 w  wysokości 1.049.921 zł  tj. w 98,54  %. I dotyczyły:

- dochodów bieżących 	-1.012.421,00 zł (98,48 % )

- dochodów majątkowych	-     37.500,00 zł (100,00 %)

Źródła zrealizowanych  dochodów bieżących  to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 947.616,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

realizację bieżących zadań własnych powiatu		-     5.999,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z innych powiatów na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego		-    34.200,00 zł

- pozostałe dochody							-   24.606,00 zł,

(odsetki bankowe, wynajem pomieszczeń)

Źródła zrealizowanych dochodów majątkowych to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.

3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich – 37.500 zł tj. 100 % planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Planowane dochody bieżące w tym dziale z tytułu dotacji celowej otrzymanej  z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zrealizowane przez powiat w kwocie 2.771.000 zł wykonanie zostały w I półroczu 2010 w kwocie 1.458.048 zł tj. w 52,62 %.W ramach tej wielkości finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych świadczeniem, dla Powiatowego Urzędu Pracy oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie.

DZIAŁ 852 – POMOC  SPOŁECZNA.

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 8.159.778 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2010  w wysokości 4.659.523,27  zł tj. w 57,10 %.

Źródła zrealizowanych  dochodów bieżących  to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

realizacje bieżących zadań własnych powiatu 	-	1.809.432,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat							-           152.127,00 zł

- wpływy z usług							-        2.456.309,65 zł

(odpłatności od mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej)

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego	-	   180.016,10 zł

- pozostałe dochody						- 	     61.638,52 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE  ZADANIA  W  ZAKRESIE  POLITYKI

SPOŁECZNEJ

Planowane  dochody w tym dziale w kwocie 1.644.136 zł zostały wykonane w wysokości 1.248.192,86 zł  tj. w 75,92  %. i dotyczyły:

- dochodów bieżących 	- 1.225.192,86 zł (98,48 % )

- dochodów majątkowych	-     23.000,00 zł (100,00 %)

Źródła zrealizowanych  dochodów bieżących  to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat								-    54.049,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	  -829.688,56 zł

(projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

i Powiatowy Urząd Pracy)

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów

wynagrodzenia   i składek na ubezpieczenie społeczne

pracowników powiatowego urzędu pracy 			-  324.000,00 zł

- pozostałe dochody							-    17.455,30 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 23.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych  z udziałem    środków europejskich.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

W dziale tym planowane dochody bieżące  w kwocie 152.200 zł  wykonane zostały w I półroczu 2010 w  wysokości 101.528,04 zł tj. w 66,71  %.

Źródła zrealizowanych  dochodów bieżących  to:

- wpływy z usług								  -  90.576,25 zł

( odpłatność uczniów za internat)

- pozostałe dochody							  -  10.951,79

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.671.177 zł dotyczą :

- dochodów  bieżących	 –   521.456 zł

- dochodów majątkowych	 - 2.149.721 zł

Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 419.410,39 zł tj. 80,43 %  i dotyczyły wpłat z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska oraz pozostałości środków finansowych na dzień 31.12.2009 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku Fundusz został zlikwidowany.

Dochody majątkowe zrealizowane będą zgodnie z harmonogramem płatności przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w związku z realizowanym projektem unijnym na zakup sprzętu specjalistycznego. Planowany termin otrzymania środków IV kwartał 2010 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO.

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 61.692 zł  dotyczyły dochodów bieżących i w I półroczu br zostały wykonane w 100 %.

Jest to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , która przeznaczona jest  dla niżej wymienionych instytucji kultury:

- Centrum Kultury i Sztuki				-	40.000 zł

- Powiatowa Biblioteka Publiczna			-	21.692 zł

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze  2010 roku wynosi 44.779.244,83 zł na plan 90.456.947 zł, co stanowi 49,50 %.

Analizując realizację dochodów budżetu powiatu za I półrocze roku 2010 w porównaniu z I półroczem 2009, należy stwierdzić, że występuje tu tendencja wzrostowa  do  wykonania planu.

Wykonanie dochodów z I półrocza 2010 (44.779.244,63) jest wyższe o 5.275.925,42 zł od wykonania za I półrocze 2009 roku  (39.503.319,21 zł).

Sprawozdanie finansowe w zakresie realizacji dochodów stanowi załącznik nr 1 do części opisowej sprawozdania za I półrocze  2010.

II.WYDATKI  BUDŻETU  POWIATU  CIECHANOWSKIEGO.

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej na 2010 rok Nr III/30/210/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na 2009 rok wyniosły 105.708.144  zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2010 roku – 104.878.319 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 829.825 zł tj. o 0,78 %.

Wydatki zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku w kwocie 37.369.734,41 zł tj. 35,63 %.

Realizacja wydatków przebiegała w dwóch obszarach jako:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków w ramach tych obszarów przedstawia się następująco:

- planowane wydatki bieżące w kwocie 73.146.359 zł zostały

zrealizowane w 49,08 % tj. 35.902.678,05 zł;

- planowane wydatki majątkowe w kwocie 31.731.960 zł zostały

zrealizowane w 4,62 % tj. 1.467.056,36 zł.

Wykonanie wydatków zrealizowanych przez powiat w I półroczu 2010 roku w podziale na wydatki bieżące (z uwzględnieniem struktury wydatków) i majątkowe  przedstawia się następująco:

|  | 2010 rok |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % 3:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem | 104.878.319 | 37.369.734,41 | 35,63 |
| Wydatki bieżące | 73.146.359 | 35.902.678,05 | 49,08 |
| z tego : |  |  |  |
| 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51.097.038 | 25.977.880,50 | 50,84 |
| 2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13.580.048 | 6.340.294,80 | 46,69 |
| 3.dotacje i porozumienia na zadania bieżące | 3.683.242 | 1.855.271,76 | 50,37 |
| 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.025.748 | 1.013.614,86 | 50,04 |
| 5.wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.959.345 | 581.376,77 | 29,67 |
| 6.wydatki na obsługę długu | 800.938 | 134.239,36 | 16,76 |
| Wydatki majątkowe | 31.731.960 | 1.467.056,36 | 4,62 |
| w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15.953.784 | 1.157.324,46 | 7,25 |

Zestawienie zmian wydatków budżetu powiatu w I półroczu 2010 w podziale na działy gospodarki przedstawia poniższa tabela:

(w zł)

| Lp. | Nazwa i nr działu | Plan wydatków na 2010 r. wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Różnica (4 – 3) | % (4 : 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | WYDATKI BIEŻĄCE | 69.693.125 | 73.146.359 | +3.453.234 | 104,96 |
| 1. | 010 – Rolnictwo i Łowiectwo | 60.000 | 60.000 | 0 | 100,0 |
| 2. | 020 – Leśnictwo | 313.798 | 313.798 | 0 | 100,0 |
| 3. | 600– Transport i łączność | 2.984.600 | 3.005.650 | +21.050 | 100,71 |
| 4. | 630- Turystyka | 4.211 | 4.211 | 0 | 100,0 |
| 5. | 700 – Gospodarka Mieszkaniowa | 56.000 | 86.000 | +30.000 | 153,57 |
| 6. | 710 – Działalność usługowa | 385.000 | 385.231 | +231 | 100,06 |
| 7 | 750 – Administracja publiczna | 9.922.528 | 10.082.372 | +159.844 | 101,61 |
| 8 | 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.307.881 | 4.378.465 | +70.584 | 101.64 |
| 9. | 757 – Obsługa długu publicznego | 632.151 | 800.938 | +168.787 | 126,70 |
| 10. | 758– Różne rozliczenia (rezerwa) | 1.881.002 | 1.741.887 | -139.115 | 92,60 |
| 11. | 801– Oświata i wychowanie | 25.583.625 | 27.088.738 | +1.505.113 | 105,88 |
| 12. | 851- Ochrona zdrowia | 2.766.045 | 2.800.045 | +34.000 | 101,23 |
| 13. | 852- Pomoc społeczna | 12.012.922 | 12.137.517 | +124.595 | 101,04 |
| 14 | 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.325.304 | 3.212.978 | +887.674 | 138,18 |
| 15. | 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 4.735.990 | 4.733.205 | -2.785 | 99,94 |
| 16. | 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 391.796 | +391.796 |  |
| 17. | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.622.068 | 1.823.528 | +201.460 | 112,42 |
| 18. | 926 – Kultura fizyczna i sport | 100.000 | 100.000 | 0 |  |
|  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 36.015.019 | 31.731.960 | -4.283.059 | 88,10 |
| 1. | 600 – Transport i łączność | 35.990.164 | 28.767.224 | -7.222.940 | 79,93 |
|  | 750 – Administracja publiczna | 24.855 | 374.855 | +350.000 | 1508,17 |
|  | 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 2.529.381 | +2.529.381 |  |
|  | 801– Oświata i wychowanie | 0 | 37.500 | +37.500 |  |
|  | 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 23.000 | +23.000 |  |
|  | RAZEM | 105.708.144 | 104.878.319 | -829.825 | 99,22 |

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdział 01005- Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby

rolnictwa.

Przewidywane wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

W I półroczu nie dokonywano wydatków w tym rozdziale, gdyż wykonanie ponownej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków i opracowaniem dokumentacji dla celów aktualizacji ewidencji gruntów i klasyfikacji gruntów wystąpi drugim półroczu  2010 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO.

W dziale tym planowane wydatki bieżące wynoszą 313.798 zł i zostały wykonane w kwocie 130.779,34 zł tj. w 41,68 %. Realizowane są w dwóch rozdziałach. I tak:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 237.961 zł zostały wykonane w I półroczu 2010 w wysokości 95.189,62 zł. tj. w 40,00 % . Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 	-	95.189,62 zł

(wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za

wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych).

Ekwiwalenty te były wypłacane dla 28 rolników).

Planowana kwota 54.500 zł w ramach dotacji celowej na zadania rządowe wydatkowana zostanie w II półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

### Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 75.837 zł dotyczą wydatków bieżących i zostały zrealizowane w I półroczu br.  w wysokości 35.589,72  zł tj. w 46,93  %.

W ramach  tej wielkości finansowane były wydatki związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Nadzór realizują 3 nadleśnictwa  tj. Ciechanów, Płońsk i Przasnysz.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 31.772.874 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.005.464,78 zł tj. 9,46 % i dotyczyły:

- wydatków bieżących	-  1.546.308,42 zł tj. 51,45 %;

- wydatków majątkowych- 1.459.156,36 zł. tj. 5,07 %.

W I półroczu 2010 zrealizowane  wydatki bieżące dotyczyły utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg i dróg powiatowych, między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			- 586.208,18 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-     6.812,32 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Powiatowego Zarządu Dróg					- 953.287,92 zł

z tego :

- zakup materiałów do prac związanych

z bieżącym utrzymaniem dróg 	-  153.872,61 zł;

- roboty drogowo-mostowe	         -  569.289,74 zł

- zakup paliwa i części do

samochodów				-    45.855,14 zł

W ramach wydatków majątkowych  w I półroczu wydatkowano 1.459.156,36 zł tj. 5,07 % planu.

Powiatowy Zarząd Dróg zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały nr III/35/243/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok realizuje 22 inwestycje drogowe w powiecie ciechanowskim. W ramach tych inwestycji 7 realizowanych jest jako inwestycje wieloletnie, z czego trzy inwestycje są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Pięć inwestycji zostało zrealizowanych w I półroczu 2010, co miało wpływ na wykonanie w 5,07 % planu wydatków majątkowych. Pozostałe inwestycje zakończone i sfinansowane zostaną zgodnie z zawartymi umowami w III i IV kwartale roku budżetowego.

Pełny wykaz realizowanych inwestycji określa załącznik nr 6 i 7 cytowanej w/w uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 4.211 zł  - zrealizowane zostały w kwocie 998,44 zł tj. w 23,71%.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z tym, iż większość zadań z zakresu turystki realizowana jest w okresie wakacji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

# Rozdział 70005  -  Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 86.000 zł zostały zrealizowane w wysokości – 9.352,11  zł tj. w 10,88 %.

Wydatki dotyczyły głownie opracowań dokumentacji geodezyjnej nieruchomości Skarbu Państwa.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z harmonogramu prac, które przewidziane są do zakończenia w IV kwartale 2010 roku.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.352,46 zł.

### DZIAŁ 710  - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki bieżące ogółem w kwocie 385.231 zł zostały zrealizowane w wysokości 159.709,49 zł tj. w 41,46 %.

W ramach tego działu finansowane są trzy rozdziały tj.:

Rozdział 71013  -  Prace geodezyjno-kartograficzne (nie

inwestycyjne)

W I półroczu 2010 r. nie poniesiono żadnych wydatków na planowane 25,000 zł.

Powyższe wynika z tego, że realizacja umowy w zakresie projektu osnowy pionowej i poziomej odbędzie się w II półroczu.

# Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne .

#### Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 30.000 zł, w I półroczu  2010 r.  również  nie zostały zrealizowane. Zgodnie z harmonogramem finansowym ich wykonanie planowane jest na drugie półrocze.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.813,00 zł.

Rozdział 71015  -  Nadzór budowlany.

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 159.709,49  zł tj. w 48,36 % na planowane – 330,231 zł, a dotyczyły działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wydatkowane środki dotyczyły miedzy innymi:

-  wynagrodzeń i składek od nich naliczanych		 -	139.600,63 zł

-  wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego-	  20.108,86 zł

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.406,72 zł.

# DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 10.457.227 zł w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie  4.668.523,67 zł tj. w 44,64 %. W ramach tego działu finansowane są wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące na plan 10.082.372 zł wydatkowano w kwocie 4.668.523,67 zł tj. w 46,30 %;

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 374.855 zł zrealizowane będą w II półroczu br. Jednym z głównych zadań jest wymiana wind w budynku Starostwa Powiatowego.

#### Rozdział 75011  -  Urzędy Wojewódzkie.

Planowane wydatki bieżące  na 2010 rok w kwocie 205.004  zł zostały wykonane w I półroczu  2010 roku w kwocie 106.976,82 złotych tj. w 52,18 %

Wydatki w tym rozdziale finansowane są tylko dotacją celową na zadania zlecone i dotyczyły  wyłącznie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.300,22 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 398.195 zł w I półroczu zrealizowane zostały w wysokości 182.542,59 zł. tj. w 45,84 % i dotyczyły:

- wypłat diet dla  radnych za udział w posiedzeniach

komisji, zarządu i sesjach 				     	     –  163.738,31 zł

- wydatków związanych z realizacją zadań

Biura Rady Powiatu	(telefony, zakupy materiałów

biurowych)							     -     18.804,28 zł

## Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie  8.031.520 zł i wydatków majątkowych w kwocie 350.000 zł.

W I półroczu 2010 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 3.652.342,49 zł tj. w 45,48 % planu.

W ramach tych wydatków  sfinansowano przede wszystkim :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.781.299,48 zł

- wydatki związane z realizacją zadań

statutowych Starostwa Powiatowego		-           871.043,01 zł

z tego: między innymi:

- druki praw jazdy, świadectwa kwalifikacyjne i inną

dokumentację komunikacyjną (nalepki kontrolne,

druki, dowody rejestracyjne, pozwolenie czasowe,

czasowo – badawcze, karty pojazdu)                   -    238.374,12 zł

-    tablice rejestracyjne					      -    121.628,17  zł

- opłaty telekomunikacyjne				     –       39.560,06 zł

- opłaty pocztowe  (znaczki plus skrytka pocztowa)–       54.037,15 zł

- opłaty za energię elektryczną, c. o. i wodę 	     –     127.493,08 zł

- akcesoria komputerowe				     -	     36.978,61 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych							      -       97.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne  w kwocie 346.589,13 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych oraz  składki na ubezpieczenia społeczne  i Fundusz Pracy – 198.751,43 zł.

Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem prac w tym zakresie.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Planowane wydatki bieżące  w kwocie 51.000 zł zostały zrealizowane w 80,00 % tj. w kwocie 40.800 zł .

W ramach tych środków realizowane były wydatki dotyczące działalności komisji poborowej i w całości finansowane były dotacją celową.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące  w kwocie 104.230 zł a wydatkowano 41.603,99 zł tj. 39,92 %.

Wydatki dotyczyły :

kompleksowej obsługi medialnej; druku folderów powiatu ciechanowskiego, druku gazety „Samorządowiec powiatu Ciechanowskiego”, ogłoszeń ,publikacji materiałów promocyjno- reklamowych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.292.423 zł, a wydatkowano 644.257,78 zł tj. 49,85 %.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych		-	321.232,73 zł

- wydatków związanych z realizacją zadań

statutowych							-        323.025,05 zł

W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki dotyczące obsługi i utrzymania budynku Starostwa Powiatowego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 24.855 zł, wykonanie nastąpi  w IV kwartale br.

Dotyczą umowy w sprawie współpracy przy realizacji projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa („Projekt EA”). Powiat ciechanowski wpłaca zaliczkę jako wkład własny do projektu na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁ 754  -  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE   I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA.

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 6.907.846 zł dotyczyły:

- wydatków bieżących 		-	4.378.465 zł;

- wydatków majątkowych	-	2.529.381 zł.

W I półroczu 2010 r. zrealizowane wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie  2.368.232,33 zł. tj. w 54,09 %.

W ramach tego działu finansowane są zadania w 4 rozdziałach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Powyższe środki zostaną  przekazane w II półroczu 2010 roku zgodnie z zawartym porozumieniem.

### Rozdział 75411  -  Komendy Powiatowe Państwowej Straży

### Pożarnej.

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w kwocie 2.529.381 zł i wydatki bieżące w kwocie 4.385.880 zł, które przeznaczone są na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej  w Ciechanowie.

Zadanie to ( wydatki bieżące)  finansowane jest z dotacji budżetu Wojewody Mazowieckiego.

W I półroczu  roku 2010 wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.367.014,33  zł tj. 53,97 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych		-	1.999.448,33 zł

- świadczeń na rzecz osób fizycznych			-             14.177,54 zł

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej-          353.388,46 zł

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne

w kwocie 92.455,17 zł .

W I półroczu nie realizowano wydatków majątkowych, wykonanie w tym zakresie nastąpi w IV kwartale br., a dotyczyć będzie zakupu sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie w ramach środków unijnych. Aktualnie zakończone zostały procedury przetargowe.

Rozdział 75414 – obrona cywilna.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 5.000 zł. Za I półrocze br. zostały  wykonane  w 6,8 % tj. w kwocie 340,00 zł.

W ramach planowanych środków zapłacono roczną opłatę abonamentową za serwis techniczny systemu SRK 2006 (Zarządzanie kryzysowe) oraz zakup papieru.

Kwota 4.500 zł planowana jest na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń Obrony Cywilnej.

Wydatki w tym rozdziale finansowane są w całości dotacją celową na zadania zlecone.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 5.197 zł. W I półroczu br. wydatkowano 878 zł. tj. 16,89 %. Gro wydatków zostanie zrealizowane w drugim półroczu, a dotyczyć będzie działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

# Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

# i pożyczek  jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 800.938 zł zostały wykonane w  16,76 % tj. w kwocie 134.239,36 zł, a dotyczyły spłaty odsetek od kredytów długoterminowych.

Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż gro wydatków w tym zakresie będzie ponoszonych w II półroczu. W miesiącu sierpniu planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji drogowych.

Znaczącymi wydatkami bieżącymi w budżecie powiatu w I półroczu 2010 roku były wydatki w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej. Wydatki te stanowią 45,53 % w strukturze poniesionych wydatków powiatowych – co stanowi kwotę 16.345.604,41  zł.

Zestawienie za I półrocze  2010 roku w szczegółowości wydatków realizowanych w ramach ogólnej subwencji oświatowej przedstawia poniższe zestawienie.

w  zł

| Wyszczególnienie | 2010 rok | 3:2 |
| --- | --- | --- |
|  | Plan po zmianach | Wykonanie |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wydatki ogółem | 104.878.319 | 37.369.734,41 | 35,63 |
| w tym |  |  |  |
| Dział 801- wydatki na oświatę ogółem z tego: | 27.126.238 | 13.796.245,16 | 50,86 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 1.007.401 | 289.124,41 | 28,70 |
| Wynagrodzenia i środki od nich naliczane | 21.367.321 | 10.989.720,95 | 51,43 |
| Dział 854- wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą z tego: | 4.733.205 | 2.549.359,25 | 53,86 |
| Wynagrodzenia i środki od nich naliczane | 3.975.224 | 2.061.623,28 | 51,86 |

Ogółem wydatki bieżące  na oświatę i opiekę edukacyjną zostały zrealizowane w kwocie 16.345.604,41 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 13.051.344,23  zł tj. 79,85 % całości wydatków.

W dziale tym realizowane są dwa Projekty pod nazwą : „Nowoczesność w kształceniu niepełnosprawnych” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie  i „ Wzrost kompetencji zawodowych uczniów” przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie.

Znaczący wpływ na realizację wydatków w placówkach oświatowych mają świadczenia socjalne, które wyniosły 1.090.074,75  zł. tj. 6,67 % ogółu wydatków oświatowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Planowane wydatki ogółem w tym dziale w kwocie 27.126.238 zł dotyczyły:

- wydatków bieżących w kwocie 		- 27.088.738 zł

- wydatków majątkowych w kwocie	-        37.500 zł

W I półroczu  2010 roku realizowano tylko wydatki bieżące w wysokości 13.796.245,16 zł tj. w 50,93 %.

Wydatki majątkowe zrealizowane będą w II półroczu br., a dotyczą wydatków realizowanych w ramach środków unijnych ( Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ciechanowie).

Wydatki bieżące dotyczyły rozdziałów:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.494.528 zł zostały wykonane za I półrocze  w wysokości 1.150.072,10 zł tj. w 46,10 %.

Powyższe wydatki realizowane były w formie zadania w rozdziale ”szkoły podstawowe specjalne”  przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w  Ciechanowie.

W rozdziale tym zaplanowane są środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „ Nowoczesność w kształceniu niepełnosprawnych” w kwocie 815.056 zł, z tego wydatkowano w I półroczu 289.124,41 zł tj. 35,47 %.

Zrealizowane wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym  dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych			-802.131,38 zł

- wydatki związane z realizacją zadań

statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego							-  58.816,31 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				- 289.124,41 zł

Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 209.263,77 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy. Zobowiązania w kwocie 162.784,46 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach środków unijnych. Termin zapłaty zobowiązań przypada na lipiec br.

Rozdział 80105 – przedszkola specjalne.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 393.754 zł zostały wykonane za I półrocze  w wysokości 243.108,49 zł tj. w  61,74 %.

Wydatki realizowane były w formie zadania w rozdziale ”przedszkola specjalne”  przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  w  Ciechanowie. Przedszkole rozpoczęło działalność  od września 2006 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych			-221.061,43 zł

- wydatków związanych z realizacją zadań

statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego							-  22.047,06 zł

Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.903,21 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Termin zapłaty zobowiązań przypada na lipiec br.

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 688.347 zł zostały wykonane  w I półroczu  w  54,65  % tj. w kwocie 376.209,43 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie.

Zrealizowane wydatki w I półroczu br. dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych			-351.689,87 zł

- wydatków związanych z realizacją zadań

statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego							-  24.519,56 zł

Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.979,32 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy. Termin zapłaty zobowiązań przypada na lipiec br.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 10.457.220  zł zostały wykonane  w I półroczu w wysokości 5.649.949,83  zł tj. w 54,03 %.

Realizacja wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez kilka jednostek oświatowych.

Mianowicie:

-   I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie

-   Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie

- Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie

- Zespół Szkól Nr 3 w Ciechanowie

- oraz dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych.

W I półroczu 2010 roku  łącznie w/w jednostkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		      -4.659.665,27 zł

- wydatki związane z realizacją zadań

statutowych w/w jednostek oświatowych   		      -   680.915,90 zł

- dotacja dla szkół niepublicznych				      -	 309.368,66 zł

Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 258.269,97 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz w kwocie  12.488,74 zł z tytułu wydatków  rzeczowych. Termin zapłaty zobowiązań przypada na lipiec.

Rozdział 80123 – Licea profilowane.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.418.451  zł zostały wykonane  w I półroczu w wysokości 714.581,74  zł tj. w 50,38 %.

Realizacja wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez kilka placówek oświatowych.

Mianowicie:

-   Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie

- Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie

- Zespół Szkól Nr 3 w Ciechanowie

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie

- Zespół Szkół Technicznych

- oraz dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych

W I półroczu  2010 łącznie w/w placówkach wydatki zostały zrealizowane następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-          649.820,07 zł

- wydatki związane z realizacją zadań

statutowych w/w placówek oświatowych   		-	    43.523,97zł

- dotacja dla szkół niepublicznych				-	     21.237,70 zł

Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 36.200,98 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup energii. Termin zapłaty zobowiązań przypada na lipiec br.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 9.009.779 zł zostały zrealizowane w I półroczu w wysokości 4.351.816,98  zł tj. w  48,30 %.

Wydatki realizowano w:

-   Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie

- Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie

- Zespole Szkół Nr 3 w Ciechanowie

- Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie

- Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie

-   oraz jako dotację podmiotową z budżetu powiatu dla szkół

niepublicznych

-   wydatki związane z zawartymi porozumieniami w zakresie

praktycznej  nauki zawodu uczniów.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych		-        3.326.303,85 zł

- wydatków związanych z realizacją zadań

statutowych w/w jednostek oświatowych   		-	   559.403,50 zł

- dotacji dla szkół niepublicznych				-           371.473,30 zł

- wydatków na praktyczną naukę zawodu uczniów

w ramach zawartych porozumień			-             21.062,00 zł

Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 183.846,60 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz w kwocie   8.770,09 zł tytułu wydatków rzeczowych. Termin zapłaty zobowiązań przypada na lipiec br.

W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki z tytułu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt „ Wzrost kompetencji zawodowych uczniów” w kwocie 229.845 zł z czego wydatkowano w I półroczu 73.574,33 zł tj. w 32,01 %. Zadanie to realizowane jest przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne.

W rozdziale tym zadania realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.081.291 zł w I półroczu  2010 zostały wykonane w 49,41 % tj. w kwocie 534.310,14 zł.

Realizacja wydatków  w I półroczu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia  i składki od nich naliczane		-          483.791,95 zł

- wydatki związane z realizacją zadań

statutowych w/w placówki oświatowej   		-	    50.518,19zł

Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.009,92 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Termin zapłaty zobowiązań przypada na lipiec br.

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz  ośrodki  doskonalenia zawodowego.

W rozdziale tym zadania realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.103.994 zł zostały wykonane  w 49,12 % tj. w kwocie 542.299,66 złotych.

Realizacja wydatków  w I półroczu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-          493.534,13 zł

- wydatki związane z realizacją zadań

statutowych w/w placówki oświatowej   		-	    48.765,53 zł

Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.061,81 z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Termin zapłaty zobowiązań przypada na lipiec.

# Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 156.000 zł w I półroczu  2010 roku zostały wykonane w 37,30 % tj. w kwocie 58.182,79 zł.

Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli i opłacenie szkoleń nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. I tak:

- Zespół Szkół Nr 1 na planowane dofinansowanie 14.300 zł –

wykonanie – 0 zł.

- Zespół Szkół Nr 2 na planowane dofinansowanie 14.300 zł –

wykonanie – 7.459,57 zł, z tego: opłata czesnego za studia – 3,600 zł,

zwrot kosztów podróży  – 2.359,57  zł,  szkolenia nauczycieli – 1.500 zł;

- Zespół Szkół Technicznych na planowane dofinansowanie 12.300 zł –

wykonanie – 1.452,20, z tego; opłata czesnego  za studia – 1.330 zł,

zwrot kosztów podróży – 122,20 zł.

- Zespół Szkół Nr 3 na planowane dofinansowanie 4.800 zł – wykonanie

– 1.535 zł, z tego: opłata czesnego za studia 900,00 zł i szkolenia

nauczycieli 635 zł;

- Centrum Kształcenia Ustawicznego na planowane dofinansowanie

4.100 zł –    wykonanie – 854,00 zł- wydatkowano na szkolenia

nauczycieli.

- I Liceum Ogólnokształcące na planowane dofinansowanie 10.500 zł –

wykonanie – 2.520,50 zł, z tego:podróże służbowe krajowe – 270,50 zł,

opłata   czesnego za studia – 1.200 zł, szkolenia nauczycieli  - 1.050 zł;

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na planowane dofinansowanie

8.200  zł –  wykonanie 1.445,89  z tego: dopłaty do czesnego za studia

podyplomowe 1.200 zł, zwrot kosztów podróży  – 245,89 zł.

- Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na planowane

dofinansowanie 2.900 zł wydatkowano 0.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy na  planowane

dofinansowanie 30.100  zł – wykonanie – 24.600 zł, z tego:  opłata

czesnego za studia – 24.000 zł organizacja warsztatów szkoleniowych

–600 zł;

- Zespól Burs Szkolnych w Ciechanowie na planowane 500 zł

wydatkowano – 0;

- Starostwo Powiatowe na planowane 54.000 zł – wykonanie 18.315,63

zł, które przeznaczono na  szkolenie dyrektorów placówek

oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie 322.874 zł w I półroczu  2010 roku zostały wykonane w 54,42 % tj. w kwocie 175.714,00 zł. Środki zostały przeznaczone między innymi na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów  i rencistów                               -154.780,00 zł

- dofinansowanie wynagrodzeń prezesa i wiceprezesa

Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego –13.061,00 zł

-    zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji								    -  6.150,00 zł

# DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 2.549.359,25  zł tj. w 53,86  % na plan 4.733.205  zł i dotyczyły zadań z zakresu:

- wychowania specjalnego,

- poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

- wychowania pozaszkolnego,

- internatów i bursy szkolnej,

- schroniska młodzieżowego.

- pozostałej działalność.

Rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

W ramach wykonywania zadań wydatki bieżące w I półroczu 2010 roku  zostały zrealizowane w wysokości 1.075.455,06 zł tj. w 53,13 % do planowanych 2.024.334 złote.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-          923.351,81 zł

- wydatki związane z realizacją zadań

statutowych w/w placówki oświatowej   		-	  152.103,25 zł

W wydatkach statutowych placówki mieści się między innymi  kwota 61.655,61 zł, która wydatkowana była na żywienie dzieci.

Na dzień 30 czerwca br.  wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 54.388,96 zł, które  dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych  i pochodnych od wynagrodzeń 47.180 zł i 7.208,96 zł wydatków  statutowych. Termin płatności przypada na lipiec br.

Rozdział  85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne

poradnie specjalistyczne.

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ciechanowie.

Planowane wydatki bieżące w tej placówce w kwocie 1.016.417  zł zostały zrealizowane w I półroczu br. w wysokości 540.067,37 zł. tj. w 53,13 %.

Głównymi wydatkami były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-          473.599,64 zł

- wydatki związane z realizacją zadań

statutowych w/w placówki oświatowej   		-	    66.467,73 zł

Na dzień 30 czerwca  br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.575,86 zł, które  dotyczyły tylko wydatków rzeczowych(zakup usług pozostałych, opłaty administracyjne, usługi remontowe). Termin płatności przypada na lipiec br.

Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego.

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Planowane wydatki w tym zakresie wyniosły 25.870 zł i zostały wykonane w 49,99 % tj. w kwocie 12.933,18 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

W rozdziale tym zadania realizują: Zespół Burs Szkolnych  w  Ciechanowie oraz internat w Zespole  Szkół Nr 2 w Ciechanowie.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.521.389 zł w I półroczu 2010 zostały zrealizowane w wysokości 818.169,17  zł tj. w 53,78  %.

Głównymi pozycjami wydatków były:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-          615.053,17 zł

- wydatki związane z realizacją zadań

statutowych w/w jednostek oświatowych   		-	    203.116,00 zł

(z tego zakup energii elektrycznej i cieplnej

140.049,85 zł)

Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 50.587,07 zł, które  dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup energii i usług pozostałych. Termin płatności przypada na lipiec br.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ciechanowie.

Na planowane wydatki bieżące  95.979 zł zrealizowano w I półroczu br. w kwocie 57.745,97 zł. tj. w 59,38 % , w zakresie;

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych		-           49.618,66 zł

- wydatków związanych z realizacją zadań

statutowych w/w placówki oświatowej   		-	      8.127,31 zł

Na dzień 30 czerwca  br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.927,39 zł, które  dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń oraz usług pozostałych. Termin płatności przypada na lipiec br.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki  w tym rozdziale dotyczą świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan 47.939 zł wykonano w kwocie 44.988,50 zł tj. w 93,85 %. Zadania realizowane są przez wszystkie jednostki oświatowe.

# Dział 851  -  OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem

ubezpieczenia  zdrowotnego .

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale  w kwocie 2.771.000  zł zostały wykonane  w  I półroczu br. w wysokości  1.453.320,82  zł tj. w 52,45 %.

W ramach tej wielkości realizowane są  wydatki:  na składki dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz składki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Są to wydatki sklasyfikowane jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Realizacja składek na ubezpieczenia zdrowotne dotyczyła:

- Powiatowego Urzędu Pracy  na plan 2.749.000 zł- wydatkowano –

1.443.024,82  zł   tj. w 52,49 %,

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna  w Gołotczyźnie

na  plan -    22.000 zł  wydatkowano – 10.296,00 zł tj. w 46,80 %.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. wystąpiły zobowiązania  niewymagalne w kwocie 245.654,63 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale  w kwocie 29.045  zł zostały wykonane  w  I półroczu br. w wysokości  16.529,48  zł tj. w 56,91 %.

W I półroczu 2010 roku w ramach środków wyodrębnionych w budżecie powiatu na działania z zakresu promocji zdrowia dofinansowano :

- organizację eliminacji powiatowych „XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”  - 1.500,00 zł

- organizację Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Drużyn PCK  –

576,14 zł

- organizację spotkania uczniów z ciechanowskich szkół i mieszkańców

Ciechanowa  z Jankiem Melą – 880,84 zł

- organizację sympozjum pn. „Kardiologia interdyscyplinarnie”

- 1.000,00  zł

- zakupiono drobny sprzęt medyczny (pistolet i igły do biopsji) dla

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

– 12.572,50  zł

# DZIAŁ 852 – POMOC  SPOŁECZNA.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 12.137.517 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku w 54,54 % tj. w kwocie 6.619.988,94 zł.

W ramach tego działu w omawianym okresie sprawozdawczym  wydatkowano środki na  następujące zadania:

- finansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna w Gołotczyźnie)

- finansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej,

- finansowanie Ośrodka Wsparcia dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi,

- finansowanie opieki w rodzinach zastępczych,

- finansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- finansowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

Rozdział 85201 – Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze .

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.058.909  zł zostały zrealizowane w 48,46 %, tj. w kwocie 997.671,45 złotych.

Wydatki dotyczą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołotczyźnie  (872.516,65 zł) ;  usamodzielnienia wychowanków.Zadanie to realizowane jest przez Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie (51.931,70 zł); dotacji celowych przekazanych przez  powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – (61.200 zł) za dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego przebywające w placówkach na terenie innych powiatów.

Wydatki zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	624.832,39 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

Wielofunkcyjnej	 w Gołotczyźnie				-	210.360,86 zł

- dotacja na zadania bieżące				-	  61.200,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	  89.255,10 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	  12.023,10 zł

(zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w  wysokości 53.554,32 zł, z tego podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne – 39.220,87 zł. Termin zapłaty upływa w lipcu br.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej .

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7.573.865 zł zostały w I półroczu  zrealizowane w wysokości  4.273.572,32  zł. tj. w 56,43 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dwóch domów pomocy społecznej tj. DPS „Kombatant” i DPS przy ul. Kruczej.

Wydatki zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	3.304.514,96 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Domów Pomocy Społecznej				-	   963.828,72 zł

Z tego: zakup energii – 411.763,52 zł

zakup środków żywności

i lekarstw - 299.142,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	       5.228,64 zł

Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w  wysokości 221.235,48 zł, z tego podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne – 174.703,03 zł. Termin zapłaty zobowiązań upływa w lipcu br.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia .

Plan wydatków bieżących na 2010 rok uchwalony jest na kwotę 271.700 zł. Wykonanie za I półrocze  stanowi 53,95 % planu rocznego tj. kwota 146.568,91 złotych. Jest to zadanie finansowane w ramach dotacji celowej  na zadania rządowe. W rozdziale tym finansowany jest Ośrodek Wsparcia przy ulicy Świętochowskiego w Ciechanowie. Jest to placówka powiatowa, koedukacyjna, przeznaczona obecnie dla 22 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi.

Realizacja wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych		-	113.171,59 zł

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań

Ośrodka								-	  32.969,79 zł

- świadczeń na rzecz osób fizycznych			-	       427,53 zł

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące  (dotyczące rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad dziećmi w powiecie ciechanowskim)  w wysokości 1.422.282 zł zostały  wykonane w I półroczu br. w 53,45 % tj. w kwocie 760.157,10 zł.

Dzieci pozbawione opieki rodziców mają zapewnioną opiekę w rodzinach zastępczych. W I półroczu były 82 takie rodziny. Wśród nich 76 rodzin to rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 3 rodziny niespokrewnione z dzieckiem i 3 rodziny zawodowe niespokrewnione z dzieckiem. Rodziny zapewniają opiekę łącznie dla 123 dzieci.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	48.759,52 zł

- dotację na zadanie bieżące				-        73.150,92 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych			-      623.423,66 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-        14.823,00 zł

(zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Rozdział 85218 – powiatowe centra  pomocy rodzinie .

Planowane wydatki bieżące w kwocie 591.884 zł zostały wykonane w omawianym okresie sprawozdawczym  w 55,50 % tj. w kwocie 328.474,44 złote.

Realizacja wydatków dotyczy działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-      280.266,87 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	48.207,57 zł

Na dzień 30 czerwca 2010 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 128,54 zł, których płatność przypada w miesiącu lipcu br.

Rozdział 85226 – ośrodki adopcyjno - opiekuńcze .

#### Planowane wydatki bieżące w kwocie 205.877 zł.  zostały wykonane w I półroczu br. w 48,84 % tj. w kwocie 100.555,08 złotych i dotyczyły działalności Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.

Poniesione wydatki  przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	87.265,36 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-        13.289,72 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w kwocie 13.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.989,64 zł tj. 99,92 %.

W rozdziale tym sklasyfikowane jest poradnictwo specjalistyczne dotyczące udzielania porad prawnych, terapeutycznych i psychologicznych. Zadanie to realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 1 lutego do 30 kwietnia 2010 roku.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych		-	    8.442,87 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-            4.546,77 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W  ZAKRESIE  POLITYKI

SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych.

Planowane wydatki  bieżące w tym rozdziale, to dotacja na zadania bieżące w kwocie 49.320 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie. Środki zostały przeznaczone na opłaty za czynsz i energię elektryczną i cieplną i zostały w I półroczu br. wykonane w 50,00 % tj. w kwocie 24.660 zł.

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania

o niepełnosprawności.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 133.600 zł zostały  zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 75.059,20  zł tj. w 56,18 % i dotyczyły wydatków przeznaczonych na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	69.641,64 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	  5.417,56 zł

Środki powyższe pochodziły z:

- dotacji celowej z budżetu Wojewody		-	  54.049,00 zł

- środków własnych powiatu				-          21.010,20 zł

Zespół realizował zadania dot. orzekania o niepełnosprawności dla potrzeb pozarentowych  osób z powiatu ciechanowskiego.

# Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie i zostały zrealizowane w I półroczu 2010 r. w   wysokości 1.220.828,65 zł tj. w 53,77 % planu wynoszącego 2.270.505 zł.

Powiatowy Urząd Pracy zadania realizuje w ramach środków własnych powiatu oraz w niewielkim stopniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie  wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	981.431,16 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	187.013,48 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem

środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	  52.384,01 zł

Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zobowiązanie niewymagalne w kwocie 7.772,61 zł, które dotyczyły zakupu energii w kwocie 7.561,99 zł i zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 210,62 zł. Termin płatności przypada w lipcu br.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 759.553 zł zostały  zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 139.447,92  zł tj. w 18,36 % natomiast planowane wydatki majątkowe w wysokości 23.000 zł zostały wykonane w kwocie 7.900 zł tj. 34,35 %.

W rozdziale tym realizowany jest projekt pod tytułem „ Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie to realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki dotyczyły programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1pkt. 2 i 3.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków   z opłat  i kar za korzystanie ze

środowiska.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 391.796 zł zostały wykonane w 4,81 % tj. w kwocie 18.835,99 zł. i dotyczyły realizacji zadań statutowych Starostwa Powiatowego. Gro wydatków z tego rozdziału zostanie poniesionych w IV kwartale br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.823.528 zł zostały zrealizowane w I półroczu br. w wysokości 935.178,81  zł tj. w 51,28 %.

Wydatki dotyczyły dotacji dla Centrum Kultury i Sztuki, Powiatowej Biblioteki Publicznej i pozostałych zadań w zakresie kultury realizowanych w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

Rozdział 92113 – centra kultury i sztuki.

Planowana dotacja na zadania bieżące w kwocie 956.874 zł została  przekazana w I półroczu br.  Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w 53,67  % tj. w kwocie 513.538 złotych.

Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne od płac.

Rozdział 92116 – biblioteki.

Planowane wydatki jako dotacja na zadania bieżące w kwocie 796.654 zł w I półroczu 2010 roku wykonano w 48,85  % tj. w kwocie 389.148 złotych.

Planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęła do budżetu powiatu w miesiącu lipcu i i została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane głównie na płace i pochodne od płac.

Instytucje kultury działalność finansową  prowadzą w oparciu o ustawę o rachunkowości i funkcjonują na zasadzie przedsiębiorstwa.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury.

W ramach planowanych wydatków bieżących w kwocie 70.000 zł zrealizowano w I półroczu  w wysokości  32.492,81 zł tj. w 46,42 %, które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją  zadań statutowych 	-   2.992,81 zł

- dotację na zadania bieżące					-  24.500,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-    5.000.00 zł

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, w I półroczu wypłacono środki   finansowe (z podpisanych 7 umów) na realizację następujących zadań :

- Związek Literatów na Mazowszu „Dzień Ciechanowski Światowego Dnia Poezji pod patronatem UNESCO”-  4 000  zł

2.S.A.MAKATA –„XVIII Międzynarodowy festiwal Teatralny DIONIZJE

2010”- 4.000 zł

3. OSP Watkowo – VII Mazowieckie Majowe Muzykowanie - 4.000 zł

4. Polskie Towarzystwo Opieki Zdrowotnej Oddział w Ciechanowie –

„ V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu ( etap powiatowy)-

3 000 zł.

5. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  Oddział w Ciechanowie –

„Organizacja cyklu  spotkań pn. „Z bibliotecznej półki...” – 1 500 zł

6.Polskie Towarzystwo Historyczne- Oddział w Ciechanowie –

„ Wydanie  książki nt. sześćsetlecia parafii św. Wojciecha

w Malużynie” – 5 000 zł

7. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  Oddział w Ciechanowie

„Druk książki „Cyprysińscy  na Mazowszu” -  3 000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

## Rozdział 92605  - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Budżet w tym rozdziale został zrealizowany w 35,08  % tj. na plan 100.000 zł wydatkowano 35.080,67 złotych. które przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją  zadań statutowych 	-   2.090,67 zł

- dotację na zadania bieżące					-  33.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w I półroczu wypłacono środki   finansowe z podpisanych 5  umów na realizację następujących zadań :

- Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska –„ Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla szkół  podstawowych , gimnazjów i szkół  ponadgimnazjalnych” – 10 000 zł

- MKS „Jurand” – „Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki i kolarskiej”- 10.000 zł

- CLKS ,,Mazovia”  –„Zgrupowanie sportowe w podnoszeniu ciężarów” - 5.000 zł

- Stowarzyszenie „Czarni Regimin” – „Szkolenie  dzieci i młodzieży  w sekcji  piłki ręcznej” -5.000 zł

- UKS  „Spring” – „XVI Ogólnopolskie Zawody Pływackie  Szkół STO” - 3.000 zł

Sprawozdanie finansowe w zakresie realizacji wydatków stanowi załącznik Nr 2 do części opisowej za I półrocze  2009 informacji.

Realizację budżetu Powiatu Ciechanowskiego

za I półrocze 2010  przedstawia poniższa tabela.

w zł.

| Wyszczególnienie | Plan na dzień 30.VI.2010 | Wykonanie na dzień 30.VI.2010 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem z tego: | 90.456.947 | 44.779.244,63 | 49,50 |
| Dochody majątkowe z tego: | 16.777.561 | 2.806.813,89 | 16.73 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w ar t. 5 ust.1 pkt 2 i3 | 14.569.737 | 1.154.565,57 | 7,92 |
| Dochody bieżące z tego: | 73.679.386 | 41.972.430,74 | 56,97 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa war t. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach środków europejskich | 1.792.663 | 1.777.304,56 | 99,14 |
| Wydatki ogółem | 104.878.319 | 37.369.734,41 | 35,63 |
| Wydatki bieżące z tego: | 73.146.359 | 35.902.678,05 | 49,08 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.959.345 | 581.376,77 | 29,67 |
| Wydatki majątkowe z tego: | 31.731.960 | 1.467.056,36 | 4,62 |
| Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15.953.784 | 1.157.324,46 | 7,25 |

Reasumując powyższe , w  I półroczu 2010 roku dochody budżetu Powiatu

wyniosły 44.779.244,83 zł, a wydatki 37.369.734,41 zł, w związku z czym w I półroczu budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 7.409.510,42 zł. Tak wysoka nadwyżka wynika z faktu, że transza subwencji oświatowej na miesiąc lipiec wpłynęła w czerwcu br. (kwota 2.550.396 zł) podobnie jak transza dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 266.266 złotych.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie stanowi załącznik nr 3 do części opisowej.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 r.,  wykazano zobowiązania łączne budżetu Powiatu w kwocie 8.009.358,44 zł.,które dotyczą:

- zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za

miesiąc czerwiec (termin płatności 20 lipiec br.);

- składek na ubezpieczenia społeczne, składki zdrowotnej i Funduszu

Pracy ( termin płatności 05 lipiec br.);

- wydatków majątkowych – 6.008.274,345 zł ( termin płatności lipiec br.)

Sprawozdanie Rb- N o stanie należności na dzień 30.VI. 2010 r. stanowi załącznik Nr  4,  a sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na  dzień 30.VI.2010 r.  stanowi załącznik nr 5 do części opisowej.

W I półroczu 2010 roku Zarząd Powiatu dokonał spłaty rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi zaciągniętymi w latach wcześniejszych.

Realizacja spłat przebiega terminowo i stanowi  w I półroczu kwotę 409.139 zł.

Została zachowana zasada określona w art. 169 ust 1 ustawy o finansach publicznych, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

W powicie ciechanowskim łączne spłaty wraz z odsetkami w roku 2010 stanowią 1,83 %.

*  *   *

Jedną z form finansowych wspierających budżet w jednostkach organizacyjnych jest rachunek dochodów własnych.

Wykaz jednostek organizacyjnych, które utworzyły rachunki dochodów własnych stanowi załącznik nr 6.

W załączniku nr 7 zestawiono wykonanie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Rolą dochodów własnych na rachunku wyodrębnionym jest:

- finansowanie zajęć o charakterze oświatowo-edukacyjnym

i opiekuńczym,  zgodnie z działalnością statutową jednostki,

- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu,

- zakup środków żywności,

- finansowanie innych wydatków związanych bezpośrednio

z funkcjonowaniem jednostki.

Dotyczy to również rachunku dochodów własnych gromadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Środki przeznaczane są na:

- poprawę standardu usług w jednostkach pomocy społecznej,

- zakup w ramach działalności statutowej sprzętu i wyposażenia,

- inne wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem jednostki.

Analizując sprawozdania z rachunków dochodów własnych jednostek organizacyjnych wynika, że na dzień 30 czerwca 2010 stan środków  finansowych wyniósł – 90.131,05 złotych.

GOSPODARKA   POZABUDŻETOWA

Dodatkową  forma finansowania zadań powiatu, obok budżetu jest czynnik pozabudżetowy, obejmujący swym zasięgiem  Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Wykonanie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień  30 czerwca  2010 roku.

- Planowane wpływy				               -    620.000,00 zł

- Stan środków obrotowych 01.01.2010r.   		     –    348.676,27 zł

- zrealizowane przychody                                          -    275.237,61 zł

z tego:

- odsetki od środków zgromadzonych

na rachunku bankowym			        	      -        7.764,20 zł

-   wpływy z usług						      -    267.473,41 zł

-   planowane wydatki                                       	      -    968.676,27 zł

-   wykonane wydatki                                           	      -    145.237,85 zł

- stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r.    -    478.676,03 zł

Zrealizowane  wydatki za I półrocze 2010 roku dotyczyły między innymi:

- przelewów redystrybucyjnych                                           52.801,60 zł

- zakupu materiałów i wyposażenia                                      2.060,14 zł

- zakupu energii                                                                  26.549,60 zł

- zakupu usług remontowych                                                3.657,58 zł

- zakupu usług							          43.821,06 zł

- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych  		      	   5.330,20 zł

- szkoleń pracowników						               130,00 zł

- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kartograficznych                 			                868,64 zł

- zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji              							    9.979,78 zł