Ciechanów dnia 2007-05-16

G. 3024-3/07

# G. 7454-3/5/07

## SPECYFIKACJA

## ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadnie pt : „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Założenie ewidencji budynków części gminy CIECHANÓW – obręby GUMOWO, KANIGÓWK, RYKACZEWO, UJAZDÓWK, UJAZDOWO, KOWNATY – ŻĘDOWE, GOŁOTY, NUŻEWKO, BABY, MIESZKI WIELKIE”.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Starosta Ciechanowski, ul. 17 Stycznia 7

06-400 Ciechanów

II.  Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

III.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

- założenie opisowych baz ewidencyjnych budynków i lokali,

- aktualizacja mapy ewidencyjnej o treści budynkowe,

- sporządzenie właściwych operatów

- geodezyjno-prawnego

- opisowo-kartograficznego

wraz z powiadomieniem stron i wyłożeniem,

- zintegrowanie założonej ewidencji gruntów z istniejącymi bazami.

### Charakterystyka obiektu

Szczegółowa charakterystyka obiektu zawarta jest w tab. Nr 1 , stanowiącej załącznik do „Projektu założenia ewidencji budynków”

Podstawowe parametry ilościowe rzutujące na pracochłonność wykonania zadnia to:

a) pow. obrębów wchodzących w skład opracowania   -  3944 ha

a) pow. gruntów zabudowanych i zurbanizowanych      -     85  ha

c) ilość działek                                                                 - 2456 szt.

d) szacunkowa ilość budynków                                       - 2320 ob.

e) szacunkowa ilość lokali                                               -     20 ob.

Łączną wielkość rzeczowa prac  do wykonania będzie ściśle związana z ilością obiektów, do zaewidencjonowania. Określa się ją szacunkowo na 2340 obiektów .

Zamawiający podając podstawowe wielkości obiektowe , decydujące o pracochłonności , a zatem i o kosztach opracowania zastrzega się , iż dane te nie są precyzyjne i mają charakter orientacyjny i szacunkowy.

Oferent winien dokonać ich samodzielnej weryfikacji w trakcie przygotowania oferty . Na nieścisłości danych w przypadku stwierdzenia różnic na etapie realizacji , oferent nie może opierać potencjalnych roszczeń z tytułu wzrostu pracochłonności . Zadanie dotyczy bowiem całości prac związanych z założeniem ewidencji budynków , które mogą wystąpić w granicach opracowywanych obrębów składających się na zadanie „CIECHANÓW II ”

Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia jest mapa 1:100 000 z zaznaczonymi granicami opracowywanych obrębów . Pozostałe źródła informacji jak : operat obowiązującej ewidencji gruntów , operaty mapy zasadniczej i operaty jednostkowe oraz inne materiały geodezyjne  są do wykorzystania na miejscu w Powiatowym Ośrodku Zasobu Geodezyjno- Kartograficznego.

### Zakres prac

Ewidencja budynków dla obrębów składających się na zadanie jak w tytule winna być wykonana zgodnie z uzgodnionym w dniu 08-05- 2007 r. przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego „Projektem  modernizacji ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków części gminy Ciechanów”.

Zakres prac jest szczegółowo omówiony w części II „Projektu” stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ. Zakres ten w przełożeniu na cechy i warunki obiektu ma być szczegółowo określony w „ WARNKACH TECHNICZNYCH”. Źródła danych o budynkach i lokalach omówiono szczegółowo w części III „ Projektu”. Źródła i metody pozyskania winny być również przedmiotem „WARUNKÓW TECHNICZNYCH”.

IV . Terminy wykonania zadania

#### Wykonanie zadania nastąpi w dwóch fazach

- Faza I składająca się z etapów I, II, III, IV, V, i VI

wg harmonogramu realizacji zdania stanowiącego załącznik nr 3 do

„Projektu założenia ewidencji budynków

- termin do 30 listopada 2007 r

- Faza II składająca się z etapów VII, VIII i IX

wg harmonogramu

termin do 30 kwietnia 2008 r

#### Przyjmuje się , iż czynności wykonane w Fazie I w etapach I do VI obejmują około

90 % zakresu prac .Zamawiający zakłada finansowanie Fazy I na poziomie 80% wartości prac w ramach budżetu 2007 w grudniu 2007 r . Zakończenie prac ( Faza II) i końcowe rozliczenie dzieła nastąpi po jego końcowym odbiorze w ramach budżetu 2008 .

### Warunki udziału w przetargu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia

#### Do przetargu mogą przystąpić podmioty spełniające warunki określone w art.22ust.1pkt.1-4

1) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

2) posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz potencjał techniczny , a także

### dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4) nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 Prawa zamówień publicznych.

##### Za spełnienie

- Kryterium uprawnień do wykonywania działalności zamawiający uważał będzie za udowodnione jeśli prowadzenie działalności gospodarczej  w dziedzinie geodezji przez podmiot gospodarczy w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych lub ( Dz. U. z 2000r. Nr 94 , poz. 1037 ze zm.) lub Kodeksu Cywilnego przez  składającego ofertę wykonania zamówienia odbywa się w ramach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 173 , poz. 1807 ze zmianami).

- Kryterium wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego zamawiający uważał będzie za udowodnione jeżeli :

- prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji zachodziło przez okres co najmniej sześciu lat przez oferenta lub poprzednią jednostkę dla której „oferent” jest następcą prawnym i zachowana została ciągłość kadrowa .Doświadczenie uważane będzie za udowodnione  jeżeli oferent udowodni się założeniem , odnowieniem , modernizacją  lub aktualizacją ewidencji gruntów w formie numerycznej dla co najmniej trzech obrębów o powierzchni 200 ha , 150 działek każdy zrealizowanych w ciągu ostatnich 6 lat lub założeniem ewidencji budynków dla co najmniej jednego obrębu , gdzie zaewidencjonowano ponad 500 obiektów budynkowych.

- Posiadanie potencjału technicznego uznane będzie za spełnione jeśli oferent udowodni posiadanie co najmniej dwóch zestawów sprzętu geodezyjnego , dwóch zestawów sprzętu komputerowego i oprogramowania gwarantującego uzyskanie wymaganej jakości opracowania

- Wymóg dysponowania osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia będzie spełniony jeśli :

- w jednostce oferenta zatrudnione są co najmniej dwie osoby z wykształceniem geodezyjnym będące właścicielami , wspólnikami lub pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony , posiadające uprawnienia w zakresie 1 i 2 oraz

- zatrudnione są na czas nieokreślony dalsze trzy osoby z wykształceniem geodezyjnym , budowlanym lub prawniczym

- Kryterium sytuacji i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – uważane będzie przez zamawiającego za spełnione jeśli oferent przedstawi dowody na to, że :

- – nie zalega w płaceniu podatków

- – nie jest dłużnikiem ZUS-u w płaceniu opłat na wszystkie obowiązkowe świadczenia

społeczne i zdrowotne

- wykażą, że sytuacja ekonomiczna  i finansowa pozwala na zaangażowanie środków własnych w wysokości 80% wartości zamówienia do czasu ostatecznego odbioru i rozliczenia I fazy zadania

- Kryterium nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będzie uważane za spełnione , jeśli nie zaistniała wobec oferenta jakakolwiek z osobna, czy łącznie przesłanka wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 i 2 prawa o zamówieniach publicznych

Ponadto do przetargu mogą przystąpić wykonawcy , którzy:

- Udzielają gwarancji na wykonane przez siebie prace , na okres nie krótszy niż 3 lata i rękojmi wg Kodeksu Cywilnego

- Złożą oświadczenie , ze zapoznali się z dokumentacją przetargową i przyjmują ją bez zastrzeżeń

- Wniosą w terminie określone w SWIZ wadium w formie pieniężnej

- Przyjmują warunek 21 dniowego związania ofertą w okresie określonym przez zamawiającego w SWIZ

- Złożą pozytywne referencje wydane przez geodetę powiatowego , w terenie którego powiatu były wykonywane prace związane z zakładaniem , modernizacją lub aktualizacją ewidencji gruntów , z wyjątkiem jednostek które wykonywały wymieniony asortyment prac na terenie powiatu ciechanowskiego.

### Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków do udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia przez oferenta warunków określonych w części V, na podstawie art. 25 i 26 ust. 2 Zamawiający prosi o przedstawienie przy złożonej ofercie następujących dowodów w postaci dokumentów lub oświadczeń.

Ad VI-1       Dokument potwierdzający status prawny oferenta wraz z datą rozpoczęcia

działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji lub  poświadczony

wyciąg z aktu rejestracji , aktualną umowę spółki , czy potwierdzenie

zgłoszenia działalności gospodarczej. Dokumenty muszą mieć potwierdzoną

cechę aktualności na czas przetargu , nie mogą być wystawione przed upływem 3

m-cy od daty złożenia oferty oraz winny być przedłożone w oryginale czy

poświadczonej kopii

AdVI-2a-  Wykaz prac geodezyjnych związanych z ewidencją gruntów z ostatnich sześciu lat

działalności oferenta lub jednostki – poprzedniczki prawnej wg zasad

określonych w cz. V-2 z podaniem : obrębu , asortymentu robót , ilości

wykonanych jednostek , roku realizacji.

Ad VI – 2b  Wykaz posiadanego sprzętu geodezyjnego komputerowego oraz oprogramowania

przeznaczonego do realizacji zamówienia.

AdVI-2c-    Wykaz osób , które będą wykonywać zamówienie  oraz oświadczenie właściciela,

(wspólników) o statusie zatrudnienia osób wykazanych do wykonania

zamówienia

Jako dowody posiadania stosownego wykształcenia i uprawnień należy złożyć :

- kopie dyplomów ukończenia uczelni czy szkoły średniej

- kopie uprawnień  zawodowych.

AdVI-3a      Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego , ze oferent

nie zalega z opłacaniem podatków , wydane nie później niż 90 dni przed

złożeniem oferty.

AdVI-3b    Zaświadczenie właściwego ZUS-u potwierdzające , że oferent nie zalega w

opłatach i obowiązujących składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

wydane nie później niż 90 dni przed złożeniem oferty.

AdVI-3c     Oświadczenie oferenta , iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na

zaangażowanie środków własnych w wysokości 80% wartości zamówienia

określonego  w ofercie do czasu odbioru i rozliczenia I Fazy dzieła i  gwarantuje

wykonanie zamówienia

AdVI-4       Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie któregokolwiek z przesłanek

wymienionych w art. 24 ust 1 i 2 .

AdVI-5       Oświadczenie o udzieleniu 3 letniej gwarancji i kodeksowej rękojmi na

wykonany przez siebie przedmiot zamówienia.

AdVI-6       Oświadczenie , że oferent zapoznał się z dokumentacją przetargowa i przyjmuje

ją bez zastrzeżeń.

AdVI-7       Oryginał lub potwierdzona kopia dowodu bankowego lub kasowego wniesienia

na konto zamawiającego, określonego w SWIZ wadium na okres postępowania i

związania ofertą.

AdVI-8       Oświadczenie o przyjęciu warunków związania ofertą w terminie 21 dniowym.

AdVI-9       Opinie referencyjne dotyczące przedmiotowego asortymentu prac, chyba że

oferent wykonał prace związane z ewidencja gruntów i budynków na terenie

powiatu ciechanowskiego.

### Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz formy przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z wykonawcą.

### Ustala się formę pisemnego porozumiewania się zamawiającego z oferentami.

- Dokumenty wymienione w części VI SIWZ oferenci składają łącznie z ofertą w sposób określony w części X

- W sytuacji konieczności uzupełnienia dokumentacji w trakcie postępowania

przetargowego dopuszcza się możliwość przekazywania dokumentów faxem lub

drogą elektroniczną z obowiązkiem ich formalnego potwierdzenia i przekazania za

### pośrednictwem poczty.

### Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami Zamawiający ustanawia:

- mgr inż. Adama Michalskiego – Geodetę Powiatowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 – tel 023672 14 37 w godzinach 9.00-16.00

- inż Wiesława Niedziałkowskiego – Kierownika Powiatowego Ośrodka zasobu Geodezyjno-Kartograficznego zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia 10 A

tel. 023 673 26 22 lub 023 673 24 91, w godz. 9°°- 16°°.

### Oferenci są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości  3000zł ( słownie : trzy  tysiące  złotych) najpóźniej w terminie określonym do składania ofert tj. 29 maja 2007 r do godz. 9.30

Wadium może być wniesione do kasy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy

ul. 17 Stycznia 7 , pok.123 lub wpłacone na rachunek bankowy na konto sum

depozytowych nr 32821300082001000526630007 Starostwa Powiatowego w

Ciechanowie BS Ciechanów z opisem „Ewidencja budynków –

CIECHANÓW II ”.

Zwrot wadium nastąpi po zakończeniu postępowania o zamówieniach publicznych

w kasie Starostwa Powiatowego lub przelewem bankowym na konto wskazane przez

oferenta.

### Okres związania ofertą: Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy ustala się okres związania ofertą na 21 dni zgodnie z art. 85 ust. 5 bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert zamówienia publicznego

### Opis sposobu przygotowania oferty :

### Oferta składa się z dwóch części i winna być przygotowana w formie pisemnej

- ofertą przetargową – wg załączonego wzoru z załącznikami( oświadczenia, dokumenty  lub ich uwiarygodnione kopie) podpisane przez oferenta – należy złożyć w zapieczętowanej oddzielnej kopercie oznaczonej literą „A’

- ofertę cenową brutto zawierającą wszelkie koszty , podatki , w tym podatek VAT oraz obciążenia i zysk wykonawcy zadania , należy złożyć w zapieczętowanej oddzielnej kopercie oznaczonej literą „B’

Całość oferty złożyć w jednej zapieczętowanej kopercie opatrzonej pieczęcią  oferenta oraz opisem „ Oferta Ewidencja budynków –   CIECHANÓW II ”

XI.       Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

### Miejsce złożenia ofert- pok. 108 – sekretariat Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 7

### Ustala się termin składania ofert do dnia 29 maja 2007r.godz. 10.00

Wszystkie oferty złożone czy otrzymane po tym terminie przez zamawiającego zostaną zwrócone bez otwierania.

### Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja  2007 po godz. 10.00 w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7.

Ogłoszenie wyników wyboru wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 3 kolejnych dni roboczych od daty otwarcia ofert o czym wszyscy uczestnicy zostaną odrębnie poinformowani .

XII.     Opis sposobu obliczenia ceny

### Prognozę wartości rynkowej zadania oparto na średnich cenach jednostkowych

### realizacji prac związanych z zakładaniem ewidencji budynków z roku 2006

### zwaloryzowanych do poziomu cen rynkowych z roku 2007 oraz zweryfikowany

### zakres prac.

### XIII. Opis kryteriów wyboru oferty

### Podstawą wyboru wykonawcy zadania przy pełnym udokumentowaniu wypełnienia

### warunków przez wykonawcę określonych w SWIZ , wzorze oferty i projekcie umowy,

### będzie wyłącznie najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia.

XIV. Informacja o formalnościach do dopełnienia po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy o wykonanie zamówienia.

### Ustalony w postępowaniu wykonawca zamówienia publicznego np. jak w tytule SIWZ

### jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o wygraniu przetargu do

### przedłużenia umowy wg załączonego do specyfikacji wzoru , wraz z Warunkami

### Technicznymi roboty.

### XV. Istotne dla stron postanowienia i informacje oraz treści, które będą wprowadzone

### do umowy z wykonawcą

- Cena ofertowa dotyczyć będzie wykonania całości prac i zawierać wszelkie koszty jak materiały , koszty Ośrodka , podatki,  w tym podatek VAT i inne koszty związane z zadaniem

- Cena ofertowa zaproponowana przez oferenta i przyjęta przez zamawiającego jest zryczałtowaną ceną ustaloną na okres realizacji przedmiotu zamówienia i nie podlega negocjacjom

- Terminy realizacji zamówienia nie mogą być przedmiotem negocjacji i zmian.

- Umowa musi być zawarta wg załączone go SIWZ projektu

- Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę . Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia przekazana jest nieodpłatnie z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy

- Dokumentację przetargowa dla oferenta stanowią :

- Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia

- Uzgodniony przez WING Projekt założenia ewidencji budynków zadania  „ CIECHANÓW II ”  z wyłączeniem części VII projektu – Przewidywane koszty przedsięwzięcia”

- Wzór oferty

- Projekt umowy wykonania roboty

### XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

### Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przepisów ustawy z

### 29-01-2004 r Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej stron postępowania określają przepisy ustawy.

Opracował :                                                                                   Zatwierdził:

Geodeta Powiatowy						Starosta Ciechanowski

mgr inż Adam Michalski					Sławomir Morawski

Ciechanów 16-05-2007