(Projekt umowy dotyczący założenia

ewidencji budynków)

U M O W A   O  DZIEŁO  NR  G. 3024-3/07 + G.7454-3/5/07

zawarta  w dniu .....................2007 roku

pomiędzy : Starostą Powiatu Ciechanowskiego  Sławomirem Morawskim

przy udziale  Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego Elżbiety Kwiatkowskiej

zwanym  w treści umowy „Zamawiającym”  ,a

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

Na podstawie dokonanego w procedurze przetargu nieograniczonego wyboru  wykonawcy rozstrzygniętego  29 maja  2007 r  zawiera się umowę następującej treści:

# ( 1

Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt „Modernizacja ewidencji   gruntów i budynków .Założenie ewidencji budynków części gminy Glinojeck- obręby DREGLIN, KOWALEWKO, ŻELEŹNIA, JULISZEWO, ŚRÓDBORZE, NOWY GARWARZ, STARY GARWARZ, WÓŁKA GARWARSKA,  WKRA,  LUSZEWO, FAUSTYNOWO, OGONOWO, STRZESZEWO.

Szczegółowy zakres prac przyjętych do wykonania przez Wykonawcę i ustalonych w trakcie  przetargu nieograniczonego z 29 maja 2007  określają : pkt II,  III „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” oraz uzgodnione z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego „Projekt” założenia ewidencji budynków. Zakres prac dotyczy całości czynności technicznych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

( 2

Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego , Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z 29-03-2001 r w/s ewidencji gruntów i budynków, standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji,  w tym z instrukcją G-5 oraz  warunkami określonymi w SIWZ.

( 3

- Termin wykonania dzieła ustala się  do dnia 30 kwietnia 2008 r

- Wykonanie dzieła nastąpi w dwóch fazach

- Faza I składająca się z etapów I,II,III,IV,V i VI wg harmonogramu realizacji zadania stanowiącego załącznik nr 3 do „Projektu  założenia ewidencji budynków”

do 30-11-2007r

udowodniona wykonaniem prac przypisanych do  w/w etapów  tj. opracowanymi projektami operatów ,  założonymi bazami itp.

- Faza II składająca się z etapów  VII,VIII i IX wg w/w harmonogramu

do 30-04-2008r

- Zakończenie robót właściwe do odbioru I Fazy lub całości dzieła o którym mowa w pkt 2 to

dzień , w którym  Wykonawca powiadomi pisemnie  Zamawiającego o gotowości dzieła  lub jego

części do odbioru pod  względem jakościowym i    ilościowym i jednocześnie złoży w siedzibie

Zamawiającego dzieło  (operaty techniczne , dyski CD, wyploty  map i zbiorów oraz inne

produkty określone w zamówieniu ) do kontroli i odbioru .

( 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła opisanego w § 1 strony ustalają na  ......................................  zł

( słownie: ...................................................................... ).

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie podatki ( w tym podatek VAT) , koszty i opłaty Wykonawcy

poniesione w trakcie realizacji dzieła, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z

Warunkami Technicznymi.

(  5

# Rozliczenie wykonania dzieła nastąpi w dwóch fazach tj.

# Wartość prac fazy I strony określają na 90% wartości całego zamówienia tj..........................zł

# Pozytywny odbiór prac tej fazy , stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury za wykonane prace, w wysokości do 80% wartości I fazy tj. na kwotę .........................zł ,  płatne ze środków budżetowych roku 2007

# Wartość prac fazy II strony określają na 10% wartości całego zamówienia tj.......................zł

# Rozliczenie fazy II i całego dzieła nastąpi po odbiorze całości dzieła na warunkach określonych   w § 7 p 5 umowy w roku 2008

( 6

Wykonawca jest zobowiązany  do prowadzenia dziennika robót , w którym Zamawia-

jacy może wpisywać swoje uwagi i zalecenia wiążące Wykonawcę w granicach umowy.

( 7

1.  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie  gotowości do odbioru przedmiotu umowy

najpóźniej  w terminie określonym w § 3 ust 2 lit. a)  zakończenia Fazy I i całości prac w terminie

określonym w § 3 ust. 2 lit b) , a Zamawiający przystąpi do odbioru w  terminie uzgodnionym

przez strony , najpóźniej w ciągu 14dni od upływu terminu uzgodnionego . Jeżeli Zamawiający nie

przystąpi do  odbioru w ciągu 14 dni od  terminów uzgodnionych zgodnie z § 3 ust 2 lit a),lit b),

Wykonawca  może wystawić fakturę za  wykonanie  Fazy I i całości dzieła.

# Z czynności odbioru Fazy I i całego dzieła  będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia

# dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad i

# usterek .Protokół odbioru  Fazy I dzieła  stanowi podstawę do fakturowania zgodnie z § 5 lit.a)

Protokół ostatecznego odbioru stanowi podstawę do końcowego fakturowania i rozliczenia

wykonania dzieła.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego lub w przypadku określonym w § 8 umowy  inspektora nadzoru  o usunięciu wad. Zamawiający dokona odbioru robót zakwestionowanych uprzednio  jako wadliwych.

- W przypadku zgłoszenia o terminie gotowości do odbioru po terminie określonym w § 3 ust 2

zakończenia Fazy I i całego dzieła  Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie uzgodnionym,

nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia. Zwłoka w tym przypadku liczona jest od terminów

umownego zakończenia Fazy I i całego dzieła , o którym mowa w § 3 ust. 2  do dnia  zgłoszenia o

gotowości do odbioru i od dnia odbioru do dnia  ostatecznego usunięcia usterek,  licząc od 4 dnia

usuwania usterek lub wad.

- Rozliczenie finansowe za wykonanie prac określonych w umowie o dzieło nastąpi na podstawie

faktury przejściowej za wykonanie I Fazy dzieła i faktury końcowej za wykonanie całego dzieła

sporządzonej przez Wykonawcę w  terminie 30 dni od terminu późniejszego tj. otrzymania

faktury lub ostatecznego zrealizowania postanowień protokołu odbioru.

6.    Postanowienia ust. 5 stosuje się także w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze

stron umowy.

7.    Po upływie  terminu określonego w ust. 5  mogą być naliczone przez Wykonawcę odsetki

ustawowe , obliczone w/g. zasad art.359 Kodeksu Cywilnego.

( 8

Zamawiający może swoje uprawnienia wynikające z umowy , w zakresie technicznym wykonania dzieła wykonywać poprzez ustanowionego inspektora nadzoru. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia robót o powołaniu ,zakresie uprawnień i osobie inspektora nadzoru.

( 9

Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru końcowego przedstawić Zamawiającemu kompletny operat geodezyjno-prawny i operat opisowo-kartograficzny  oraz opracowane bazy w wymaganym formacie SWDE na nośnikach numerycznych  i w formie wyplotów .

( 10

1. W razie stwierdzenia w czasie odbioru  lub w okresie gwarancji , wad dzieła powstałych z winy

Wykonawcy  nadających się do usunięcia , a wady te czasowo uniemożliwiają użytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:

1.Obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej , estetycznej i

technicznej.

2.Żądać usunięcia wad , wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.

3.Usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie

2. Jeśli wady mają charakter trwały i są niemożliwe do usunięcia Zamawiający może odstąpić od

umowy bez zapłaty lub żądać od Wykonawcy wykonania umowy po raz drugi oraz usunięcia i

naprawienia szkód wynikłych z wadliwego wykonania dzieła.

( 11

Kary umowne za odstąpienie od umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu w wysokości 25% umownego wynagrodzenia w   przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

( 12

Kary umowne za nieterminowość i wady dzieła:

1) Kara umowna za zwłokę jest obliczana za każdy dzień zwłoki w wysokości równej odsetkom

ustawowym  za każdy dzień ustalonym na podstawie art.359 Kodeksu Cywilnego, od

wynagrodzenia umownego,

2) 10% wynagrodzenia umownego za zgłoszenie do odbioru dzieła z wadami uniemożliwiającymi

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem..

3) 0,03 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek lub wad

stwierdzonych przy odbiorze ( w przypadku zgłoszenia w terminie) lub w okresie rękojmi , licząc

od  dnia 4-ego  po  zakończeniu odbioru do dnia ostatecznego usunięcia wad lub usterek

stwierdzonych przy odbiorze.

( 13

Suma kar umownych należnych Zamawiającemu lub Wykonawcy ze wszystkich tytułów , za wyjątkiem kar za zwłokę w usunięciu wad lub usterek ustalonych zgodnie z § 13 umowy , nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia  za dzieło. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody , Zamawiający dochodzić może odszkodowania uzupełniającego.

( 14

- Uprawnienia z tytułu gwarancji  za wady fizyczne robót geodezyjnych i kartograficznych wygasają  z upływem trzech lat  od  dnia ostatecznego odbioru

- Wykonawca nie jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady , które powstały po oddaniu przedmiotu umowy z powodu jego niewłaściwego użytkowania lub konserwacji , chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już uprzednio w oddanych przedmiotach.

( 15

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innej osobie

- Odpowiedzialność za działania Wykonawcy w stosunku do osób trzecich ponosi Zamawiający jak  za działania własne.

( 16

# Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

( 17

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w trakcie wykonywania dzieła

przy usuwaniu przeszkód utrudniających pracę, w zakresie przewidzianym umową i warunkami

technicznymi.

- Dzieło będzie wykonane przy użyciu narzędzi i materiałów Wykonawcy. Zamawiający zabezpiecza Wykonawcy dostęp do zasobów informacji o nieruchomościach , w tym o budynkach, będących w dyspozycji Starosty Ciechanowskiego.

(18

Integralnymi składnikami umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Projekt założenia ewidencji budynków części gminy Glinojeck

- oferta wykonawcy

- warunki techniczne przedstawione przez Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego

( 19

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne  ( Dz. U. z 2005r Nr 240, poz. 2227 ze  zm.) z przepisami wykonawczymi i instrukcjami technicznymi ,

- ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo  zamówień publicznych (Dz. U.  z 2006r., Nr 164  , poz. 1163 ze zm.)

- Kodeksu Cywilnego.

( 20

# Umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach , dwa egzemplarze dla Zamawiającego i  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A                                                       Z A M A W I A J Ą C Y

.......................................................                                .................................................